Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Правительства

Иркутской области

от_________________2021 года №______

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО

РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 – 2030 ГОДЫ

Паспорт программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской области на 2020-2030 годы

Основные положения

| Наименование направления | Развитие транспортной инфраструктуры Иркутской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Иркутской области | Срок начала и завершения проекта | 2020 – 2030 гг. |
| Куратор | Губернатор Иркутской области |  |  |
| Старшее должностное лицо (СДЛ) | Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области |  |  |
| Функциональный заказчик | ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» |  |  |
| Руководитель программы | Директор ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» |  |  |
| Исполнители и соисполнители мероприятий программы | ОГКУ «Дирекция Автодорог», Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, Министерство экономического развития Иркутской области, Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. |  |  |
| Разработчик паспорта программы |  |  |  |

Содержание программы

| № п/п | Группа показателя | Показатель | Единица измерения |  | Целевое значение показателя на рассматриваемый год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 |
| 1 | Показатели достижения целей БКАД | Плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме дорог федерального значения), отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км/1000 кв.км |  | 14,7 |  | 15,0 | 15,3 | 15,8 | 16,3 | 16,6 | 18,4 |
|  |  | Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % |  | 31,9 |  | 33,8 | 35,2 | 37,1 | 39,9 | 41,9 | 62,8 |
| 3 |  | Протяженность автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям | км |  | 3840,0 |  | 4056,7 | 4237,3 | 4441,9 | 4622,5 | 4824,7 | 5799,84 |
| 4 |  | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | % |  | 57,0 |  | 65,9 | 71,7 | 79,1 | 87,3 | 94,4 | 100 |
| 5 |  | Протяженность дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | км |  | 1015,9 |  | 1175,2 | 1279,4 | 1409,0 | 1555,5 | 1680,9 | 2337,4 |
| 6 |  | Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки | % |  | 0,38 |  | 0,38 | 0,32 | 0,31 | 0,18 | 0,18 | 0,15 |
|  |  |  | % |  | 2,8 |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,5 |
|  |  |  | % |  | 0,67 |  | 0,61 | 0,54 | 0,44 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | % |  | 0,67 |  | 0,67 | 0,61 | 0,61 | 0,16 | 0,16 | 0,05 |
| 7 |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя | км |  | 8200,4 |  | 7981,5 | 7818,2 | 7605,2 | 7327,6 | 7100,0 | 5934,0 |
| 8 |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки | км |  | 46,0 |  | 46,0 | 38,0 | 38,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 9 |  | Снижение Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | % |  | 83,4 |  | 75,1 | 66,8 | 66,5 | 50 | 45 | 40 |
| 10 |  | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | чел. |  | 12,6 |  | 11,3 | 9,7 | 7,4 | 4,0 | 3,6 | 3,0 |
|  |  | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел |  | 409 |  | 405 | 401 | 397 | 392 | 387 | 375 |
| 11 | Показатели качества транспортного обслуживания | Доступность остановочных пунктов, автовокзалов и автостанций для маломобильных групп населения | % |  | 6 |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 |
| 12 |  | Доступность транспортных средств для маломобильных групп населения | % |  | 60 |  | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 13 |  | Ценовая доступность поездок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  | 0,055 |  | 0,055 | 0,05 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 14 |  | Оснащенность автовокзалов, автостанций и остановочных пунктов | % |  | 5 |  | 20 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 15 |  | Частота обслуживания остановочных пунктов | % |  | 70 |  | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 |
| 16 |  | Соблюдение расписания маршрутов регулярных перевозок | % |  | 93 |  | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 17 |  | Оснащенность транспортных средств средствами информирования пассажиров | % |  | 10 |  | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| 18 |  | Температура в салоне транспортных средств | % |  | 90 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| 19 |  | Соблюдение норм вместимости | % |  | 80 |  | 85 | 85 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| 20 |  | Количество пересадок | % |  | 70 |  | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| 21 |  | Экологичность | % |  | 12 |  | 30 | 50 | 70 | 85 | 100 | 100 |
| 22 |  | Превышение установленного заводом-производителем срока службы транспортного средства | % |  | 46 |  | 35 | 24 | 13 | 6 | 0 | 0 |
| 23 |  | Уровень качества транспортного обслуживания | % |  | средний |  | средний | средний | отличный | отличный | отличный | отличный |
| 24 |  | Отношение темпов роста тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении к среднему темпу роста номинальных доходов населения, в т.ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | - железнодорожный транспорт | % |  | 0,98 |  | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,97 |
| 26 |  | - автомобильный транспорт | % |  | 0,98 |  | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,97 |
| 27 |  | - внутренний водный транспорт | % |  | 0,98 |  | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,97 |
| 28 |  | Средняя скорость доставки грузов автомобильным транспортом | км в сутки |  | 800 |  | 825 | 850 | 875 | 900 | 950 | 1100 |
| 29 |  | Средняя скорость доставки грузов железнодорожным транспортом | км в сутки |  | 290 |  | 293 | 296 | 299 | 302 | 305 | 320 |
| 30 |  | Средняя скорость доставки транзитного контейнеропотока | км в сутки |  | 1086 |  | 1086 | 1086 | 1190 | 1319 | 1319 | 1319 |
| 31 |  | Средний возраст пассажирских автотранспортных средств общего пользования | лет |  | 8,5 |  | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8 | 7,8 | 7 |
| 32 |  | Средний возраст пассажирских локомотивов общего пользования | лет |  | 19,7 |  | 19,5 | 19,3 | 19,1 | 18,8 | 18,5 | 17,4 |
| 33 |  | Средний возраст пассажирских речных судов общего пользования | лет |  | 33,3 |  | 33 | 32,7 | 32,3 | 31,9 | 31,5 | 30 |
| 34 |  | Средний возраст грузовых автотранспортных средств | лет |  | 9,5 |  | 9,4 | 9,3 | 9,1 | 8,9 | 8,8 | 8,5 |
| 35 |  | Средний возраст грузовых локомотивов | лет |  | 24,9 |  | 24,3 | 23,7 | 23,1 | 22,6 | 22,1 | 19,4 |
| 36 |  | Средний возраст грузовых речных судов | лет |  | 31,6 |  | 31 | 30,4 | 29,8 | 29,2 | 28,6 | 25,4 |
| 37 | Показатели обеспеченности территории субъекта Российской Федерации объектами транспортной инфраструктуры | Общее количество перевезенных пассажиров всеми видами транспорта | тыс. чел |  | 200000 |  | 200100 | 200300 | 200600 | 201200 | 202100 | 203300 |
| 38 |  | Объем отправленных пассажиров в пригородном сообщении, в т.ч.: | тыс. пасс. |  | 167 329 |  | 168 091 | 168 091 | 168 091 | 168 091 | 168 091 | 177 219,4 |
| 39 |  | - железнодорожный транспорт | тыс. пасс. |  | 8069 |  | 8831 | 8831 | 8831 | 8831 | 8831 | 8831 |
| 40 |  | - автомобильный транспорт | тыс. пасс. |  | 159 239 |  | 159 239 | 159 239 | 159 239 | 159 239 | 159 239 | 168 367,4 |
| 41 |  | - внутренний водный транспорт | тыс. пасс. |  | 21,0 |  | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| 42 |  | Пассажирооборот в пригородном сообщении, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | - железнодорожный транспорт | миллион пасс.-км |  | 248,5 |  | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 |
| 44 |  | - автомобильный транспорт | миллион пасс.-км |  | 2 088,9 |  | 2 088,9 | 2 088,9 | 2 088,9 | 2 088,9 | 2 088,9 | 2 088,9 |
| 45 |  | - внутренний водный транспорт | миллион пасс.-км |  | 1 472,0 |  | 1 472,0 | 1 472,0 | 1 472,0 | 1 472,0 | 1 472,0 | 1 472,0 |
| 46 |  | Коэффициент подвижности (мобильности) населения в пригородном сообщении, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | - железнодорожный транспорт | пасс. на 1 чел. | 3,2 |  |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 48 |  | - автомобильный транспорт | пасс. на 1 чел. | 66,7 |  |  | 66,98 | 67,26 | 67,54 | 67,82 | 68,1 | 69,2 |
| 49 |  | - внутренний водный транспорт | пасс. на 1 чел. | 0,01 |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 50 |  | Доля жителей, имеющих доступ к регулярному транспортному обслуживанию населения в пригородном сообщении | % | 82,0 |  |  | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
| 51 |  | Число населённых пунктов, не имеющих доступ к регулярному транспортному обслуживанию населения в пригородном сообщении | ед. | 154,0 |  |  | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 |
| 52 |  | Плотность транспортной сети, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | - железнодорожный транспорт | км/км2 | 3,2 |  |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 54 |  | - автомобильный транспорт | км/км3 | 15,6 |  |  | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| 55 |  | - внутренний водный транспорт | км/км4 | 0,7 |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 56 |  | Уровень автомобилизации населения субъекта Российской Федерации | ед. на 1000 чел. | 269,0 |  |  | 269,0 | 269,0 | 269,0 | 269,0 | 269,0 | 272,0 |
| 57 |  | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 1,38 |  |  | 1,37 | 1,36 | 1,35 | 1,34 | 1,33 | 1,33 |
| 58 |  | Количество населенных пунктов, численность населения в которых более 100 человек, не имеющих связи по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования региона | ед. | 74 |  |  | 67 | 59 | 51 | 43 | 35 | 11 |
| 59 |  | Количество населенных пунктов, не имеющих транспортной связи | ед. | 60 |  |  | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 | 35 |
| 60 |  | Провозная способность железнодорожных магистралей; | пар гр. поездов в сутки | 81 |  |  | 81 | 81 | 97 | 129 | 129 | 129 |
| 61 |  | Суммарная наличная пропускная способность железнодорожных магистралей | млн. тонн | 120 |  |  | 120 | 120 | 143 | 182 | 182 | 182 |
| 62 |  | Строительство аэропортов | шт. | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 63 |  | Реконструкция аэропортов | шт. | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 64 |  | Реконструкция вертолетных площадок | шт. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 65 |  | Строительство вертолетных площадок | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 66 | Показатели безопасности транспортного обслуживания | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | случаев на 100 000 населения | 12,63 |  |  | 11,79 | 11,08 | 10,29 | 9,7 | 9,4 | 8,9 |
| 67 |  | Объем выбросов СО2 на один приведенный т-км по видам транспорта (по отношению к уровню 2011 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | - автомобильный транспорт | % |  |  | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 75 |
| 69 |  | - железнодорожный транспорт | % |  |  | 64 | 62 | 60 | 59 | 57 | 55 | 47 |
| 70 |  | - воздушный транспорт | % |  |  | 87 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 66 |
| 71 |  | - водный транспорт | % |  |  | 86 | 85 | 84 | 82 | 81 | 80 | 76 |

Бюджет программы

| Источники финансирования | Год реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| МБ | 129694,79 | 15135854,78 | 11482286,39 | 2468346,50 | 609919,98 | 851613,15 | 1831116,65 |
| ФБ | 1715557,47 | 16924178,18 | 16618383,42 | 19973599,34 | 10955988,69 | 3236770,52 | 136640420,46 |
| РБ | 7137411,01 | 19173545,70 | 25876546,69 | 32522995,52 | 35290189,69 | 44560367,40 | 189399777,10 |
| Внебюджетные источники | 54500,00 | 195333,33 | 85333,33 | 35333,33 | 0,00 | 0,00 | 30144689,13 |
| ИТОГО, тыс. руб. | 9037163,27 | 51428912,00 | 54062549,83 | 55000274,69 | 46896098,36 | 48648751,06 | 358016003,35 |

Описание программы

| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| --- | --- | --- |
| Ключевые риски |  |  |
| 1. | Возникновение бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли | Применение менее затратных технологий, оптимизация проектных решений, оптимизация количества выполняемых работ, привлечение внебюджетного финансирования (с последующим возвратом за счет эксплуатации полученных результатов на платной основе), размещение облигационных займов |
| 2. | Риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности | Привлечение инвестиций в городскую агломерацию, увеличение внебюджетных источников финансирования в т.ч. на основании муниципально-частного партнерства |
| 3. | Недостаточная пропаганда безопасного дорожного движения и культурного поведения участников дорожного движения | Поощрение и развитие негативного отношения к нарушителям ПДД |
| 4. | Нарушение сроков разработки программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций и иных нормативных правовых актов и иных документов, требующихся для реализации приоритетного проекта | Работа с федеральными органами исполнительной власти, администрациями субъектов Российской Федерации и иными участниками приоритетного проекта в части формирования детальных планов разработки и принятия нормативных правовых актов и иных документов, требующихся для реализации приоритетного проекта, предусматривающих распределение функционала при разработке соответствующих документов с целью оптимизации сроков разработки |
| Ключевые возможности |  |  |
| 5. | Поступление дополнительного финансирования в дорожные фонды в размере 1% от акцизов | Формирование первоочередных планов по распределению финансирования |
| 6. | Увеличение доли протяженности УДС, соответствующей нормативу | Выполнение всего перечня мероприятий по содержанию и ремонту УДС |
| 7. | Увеличение доли водителей, соблюдающих ПДД | Ликвидация мест концентрации ДТП |
| 8. | Устранение перегрузки дорожной сети | Строительство новых дорог и развязок, оптимизация организации дорожного движения |
| 9. | Развитие системы общественного транспорта | Экономия времени, повышение привлекательности 9 общественного транспорта, улучшение экологических показателей |
| Связь с государственными программами |  |  |
| Формальные основания для инициации |  |  |

Результаты предварительного анализа условий развития транспортной системы субъекта Российской Федерации – Иркутской области

Анализ положений действующих документов стратегического, территориального и транспортного планирования Российской Федерации, Иркутской области

Анализ положений Транспортной стратегии РФ

Согласно стратегии развития РФ главными приоритетами Транспортной стратегии в отношении видов транспортной деятельности являются:

- мобильность населения и доступность транспортных услуг;

- снижение уровней аварийности, рисков и угроз безопасности по видам транспорта;

- снижение доли транспорта в загрязнении окружающей среды;

- использование инновационных технологий строительства и содержания транспортной инфраструктуры;

- использование современных механизмов развития экономической конкурентной среды, включая государственно-частное партнерство;

- координация со стратегиями и программами развития смежных отраслей;

- рентабельность транспортных систем;

- повышение фондоотдачи инфраструктуры транспорта;

- снижение энергоемкости;

- создание приоритетных конкурентных условий для национальных перевозчиков и повышение их конкурентоспособности;

- инновационные товаротранспортные технологии, соответствующие лучшим мировым достижениям.

В отношении видов транспортной деятельности приоритетами Транспортной стратегии являются:

- до 2020 года - решение вопросов, связанных с ликвидацией "узких мест", развитие пропускных и провозных возможностей в соответствии с государственными программами и федеральными целевыми программами, а также стратегиями и концепциями развития видов транспорта;

- с 2021 года - корректировка стратегий и концепций развития видов транспорта, разработка государственных программ и федеральных целевых программ в соответствии с достигнутыми результатами, новыми условиями социально-экономического развития страны и Транспортной стратегией в целях развития единой комплексной интегрированной сбалансированной транспортной системы, обеспечивающей потребности инновационного социально ориентированного развития экономики и общества в качественных транспортных услугах, конкурентоспособных с лучшими мировыми аналогами.

В рамках транспортной стратегии РФ выделены следующие приоритетные мероприятия:

- развитие инфраструктуры региональных авиаперевозок в Республике Бурятия и Республике Тыва, Красноярском крае, Томской и Иркутской областях

- строительство и реконструкция участков автомобильных дорог;
М-51, М-53, М-55 «Байкал» (Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск - Улан-Удэ - Чита), М-54 «Енисей» (Красноярск - Абакан - Кызыл - граница с Монголией), «Вилюй» от автомобильной дороги М-53 "Байкал" (Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск);

- развитие аэропортов Новосибирск, Красноярск, Омск, Барнаул, Кемерово, Новокузнецк, Братск, Томск, Иркутск, Абакан, Кызыл, Улан-Удэ, Чита, Горно-Алтайск, Норильск, Новокузнецк, Братск, Тура, Туруханск, Таштагол, Бийск, Кош-Агач, Усть-Кокса, Бодайбо, Усть-Кут, Киренск, Диксон, Игарка, Шушенское и Енисейск;

- создание Новосибирского, Красноярского и Иркутского укрупненных центров организации воздушного движения;

- строительство обходов Иркутского и Новосибирского железнодорожных узлов;

- создание на базе речных портов гг. Новосибирска, Иркутска, Томска, Омска, Барнаула, Кемерово, Бийска, Красноярска и Осетрово мультимодальных терминальных комплексов многоцелевого назначения.

Анализ положений Схемы территориального планирования Российской Федерации

Схема территориального планирования Российской Федерации содержит информацию о планируемом размещении на территории страны объектов федерального значения, в том числе в области транспорта (железнодорожного, воздушного, внутреннего водного) и автомобильных дорог. При разработке документов транспортного планирования регионального уровня необходимо следовать общегосударственным тенденциям развития:

- Железнодорожный транспорт

Предусматривается увеличение пропускной способности участков железнодорожной сети, формирование направлений железнодорожной сети с обращением поездов повышенных веса и нагрузки на ось, строительство железнодорожных линий в районах нового освоения и для организации скоростного и высокоскоростного пассажирского движения, развитие сети железных дорог на направлениях международных транспортных коридоров, строительство обходов крупных железнодорожных узлов.

- Автомобильные дороги

Предусматривается повышение доступности дорожной сети для населения, начало формирования сети автомагистралей и скоростных дорог по направлениям международных транспортных коридоров, строительство и реконструкция автомобильных дорог в районах Сибири и Дальнего Востока, обеспечивающих освоение природных ресурсов и связь населенных пунктов с опорной транспортной сетью, а также строительство обходов крупнейших городов.

- Воздушный транспорт

Предусматривается развитие международных узловых аэропортов (хабов), сети внутрироссийских узловых аэропортов и региональных сетей аэропортов, обеспечивающих связность опорной аэропортовой сети, развитие аэронавигационной системы России и создание укрупненных центров управления воздушным движением.

- Внутренний водный транспорт

Планируется развитие портовой инфраструктуры на внутренних водных путях регионального значения, увеличение протяженности внутренних водных путей с гарантированными габаритами судовых ходов и освещаемой обстановкой, реконструкция и строительство новых портовых, причальных сооружений, обеспечение роста перевозок грузов и пассажиров на социально значимых маршрутах.

Анализ положений Схемы территориального планирования Иркутской области

Согласно Схеме территориального планирования Иркутской области предусматриваются следующие мероприятия:

Железнодорожный транспорт:

Усиление на территории Иркутской области базовых широтных направлений планируется за счет реализации следующих ключевых инфраструктурных проектов:

1) Повышение пропускной способности Транссибирской железнодорожной магистрали. Особое внимание необходимо уделить "узким местам", например, участкам железной дороги, проходящим через населенные пункты, а также участку Иркутск - Слюдянка. В целях повышения интенсивности грузовых потоков и снижения негативного воздействия на жилые зоны запланировано строительство грузового железнодорожного обхода Иркутска с южной стороны.

2) Строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали от Усть-Илимска через промышленный район Нижнее Приангарье (Красноярский край) до Нижневартовска (включая строительство железной дороги Лесосибирск-Усть-Илимск). Данная магистраль станет западным продолжением БАМ и сформирует основу Северо-Российского Евразийского международного транспортного коридора.

За период реализации проекта планируется построить и реконструировать 91 станцию (порядка 300 км), построить 42 разъезда, порядка 570 км дополнительных главных путей (вторых путей и двухпутных вставок), 680 км автоблокировки, реконструировать 71 и построить 4 тяговых подстанции, реконструировать более 350 км контактной сети, более 350 искусственных сооружений, реконструировать около 5 тыс. км железнодорожного пути, выполнить строительство нового Байкальского однопутного тоннеля протяженностью 6, 7 км.

Автомобильный транспорт

Важнейшее социальное и экономическое значение для Иркутской области играет развитие автодорожной системы в северных и центральных районах региона. Необходимо обеспечение устойчивой автодорожной связи в направлении Киренска, вдоль железнодорожной магистрали БАМ, от Жигалово в направлении п. Магистральный на трасе БАМ. Особенно актуальны эти задачи в контексте развития ряда крупных сырьевых месторождений области, в первую очередь, Ковыктинского месторождения.

Водный транспорт

Развитие регионального водного транспорта в проекте направлено на развитие как - грузового (для местных нужд), так и пассажирского (в том числе туристического, экскурсионно – прогулочного) сообщения в сезонные (навигационные) периоды.

Для развития внутреннего водного транспорта необходимо решение следующих  задач: сохранение существующей  транспортной инфраструктуры; строительство новых  причальных сооружений; обновление флота.

Внутренним водным транспортом обеспечивается перевозка пассажиров по социально значимым направлениям в труднодоступные населенные пункты, расположенные по берегам рек Ангара и Лена. Часто данный вид транспортного сообщения является безальтернативным.

Важное значение водный транспорт имеет для развития Байкальской природной территории и туристического кластера Иркутской области в целом. Основными задачами для осуществления и развития перевозок по экскурсионным направлениям также является обеспечение необходимой транспортной инфраструктуры (реконструкция и строительство сети причальных сооружений, обновление пассажирского флота).

Развитие регионального водного транспорта, транспортной инфраструктуры будет способствовать развитию межрегионального сообщения водным транспортом между Иркутской областью и Республикой Бурятия, а также между Иркутской областью и Республикой Саха (Якутия).

Воздушный транспорт

Среди меридиональных транспортных коридоров федерального значения особняком стоит проект по организации кроссполярного воздушного моста для обеспечения транзитного авиационного сообщения между аэропортами Северной Америки и Восточной Азии. В качестве запасных и дозаправочных аэродромов рассматриваются аэропорты Иркутска и Братска. Кроме того, в рамках проекта потребуется реконструкция и техническое перевооружение укрупненных центров организации воздушного движения в городах Иркутск, Киренск, Братск, Нижнеудинск, Бодайбо, Жигалово, Усть-Кут.

Важным условием для стимулирования развития ресурсно-сырьевой базы труднодоступных районов Иркутской области является сохранение и развитие региональной сети социально-значимых аэропортов и посадочных площадок в городах Нижнеудинск, Усть-Илимск, Бодайбо, Киренск, Усть-Кут, поселках Ербогачен, Мама, Казачинское, Жигалово, Качуг.

Транспортно-пересадочные узлы

Формирование мультимодальных транспортно-логистических узлов на территории Иркутской области решает задачи повышения эффективности и качества обслуживания грузовых и пассажирских потоков.

Анализ положений Стратегии социально – экономического развития Иркутской области до 2036 года

Стратегией социально – экономического развития Иркутской области до 2036 года в области развития транспортной инфраструктуры предусмотрено:

- развитие дорожной, аэропортовой и трубопроводной инфраструктуры в целях освоения и эксплуатации крупнейших месторождений;

- строительство нового аэропорта в г. Иркутск в целях обслуживания растущего пассажиропотока;

- модернизацию и расширение пропускной способности Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей;

- развитие водного транспорта на крупнейших судоходных реках;

- использование цифровых технологий в развитии дорожной инфраструктуры и организации дорожного движения.

Анализ положений регионального проекта «Дорожная сеть»

Реализация регионального проекта «Дорожная сеть» в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, объектов улично-дорожной сети Иркутской, Братской, Ангарской городских агломераций предусматривает:

- увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 38,4 % (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.);

- снижение доли автомобильных дорог федерального, регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 % по сравнению с 2017 годом;

- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом;

- доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 %.

Анализ положений государственной программы «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства на 2019-2024 годы»

Целью государственной программы является обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства и развитие сети искусственных сооружений.

Достижение цели государственной программы обеспечивается путем решения задач:

- по сохранению и развитию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области;

- по формированию развитой транспортной инфраструктуры административного центра Иркутской области;

- по развитию сети искусственных сооружений;

- по повышению эффективности государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства.

Решение задач государственной программы будет обеспечено путем достижения целевого показателя - плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме дорог федерального значения), отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

За время реализации государственной программы, в том числе с федеральным софинансированием, плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме дорог федерального значения), отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в 2024 году составит 16,8 км/1000 кв. км, что обеспечит социально-экономические потребности населения Иркутской области и хозяйствующих субъектов.

Анализ положений Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года

Реализация транспортной части плана направлена на достижение следующих результатов:

- повышение "Индекса качества транспортной инфраструктуры" на 15,5 процента за 6 лет (по отношению к базовому уровню 2017 года). Индекс качества транспортной инфраструктуры - комплексный показатель, который рассчитывается как средневзвешенное значение индексов качества транспортной инфраструктуры по отдельным видам транспорта по объему транспортной работы по отношению к базовому уровню. Индекс отражает увеличение пропускной способности и улучшение качественных параметров магистральной транспортной инфраструктуры (по видам транспорта), повышение доступности транспортных услуг для населения и бизнеса, а также отражает степень решения задачи по устранению инфраструктурных ограничений в рамках долгосрочного экономического развития страны;

- рост объемов экспорта транспортных услуг с 16,9 до 25 млрд. долларов США за 6 лет (по отношению к базовому уровню 2017 года);

- место Российской Федерации в рейтинге стран по индексу эффективности грузовой логистики (Logistics Performance Index) к 2024 году не ниже 50-го (аналитический показатель);

- рост транспортной подвижности населения на транспорте общего пользования с 8,2 тыс. пассажиро-километров на 1 человека в год в 2017 году до 9,5 тыс. пассажиро-километров на 1 человека в год в 2024 году. Прогнозируемый рост такого социального блага, как свобода передвижения, отвечает законным интересам населения и будет способствовать повышению качества жизни населения;

- обеспечение связи 100 процентов центров экономического роста скоростными транспортными коммуникациями (дополнительный показатель);

- повышение уровня транспортной обеспеченности субъектов Российской Федерации на 7,7 процента (по отношению к базовому уровню 2017 года).

Решение задач по увеличению скорости перевозки контейнеров железнодорожным транспортом, в частности, с Дальнего Востока до западной границы Российской Федерации, до 7 дней, объема транзита контейнеров железнодорожным транспортом в 4 раза и пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в 1,5 раза, или до 180 млн. тонн, предусматривается полностью за счет средств открытого акционерного общества "Российские железные дороги".

Наибольших социально-экономических эффектов федерального проекта "Развитие региональных аэропортов и маршрутов" позволят достичь мероприятия по субсидированию региональных авиаперевозок, субсидированию лизинга воздушных судов, которые в первую очередь (помимо безопасности) направлены на возможность привлечения новых маршрутов и направлений.

Транспортную часть плана предлагается реализовывать во взаимосвязи с ведомственным проектом Минтранса России "Цифровой транспорт и логистика" в составе национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Анализ положений Комплексного плана транспортного обслуживания населения Иркутской области на средне и долгосрочную перспективу до 2030 года в части пригородных пассажирских перевозок

Ключевыми направлениями оптимизации схемы транспортного обслуживания являются:

в части железнодорожного транспорта:

Модернизация транспортной инфраструктуры:

1) оптимизация маршрутов;

2) обновление парка подвижного состава;

3) обеспечение эффективного взаимодействия всех видов транспорта.

в части автомобильного транспорта:

1) реконструкция и ремонт автомобильных дорог;

2) оптимизация маршрутов. Развитие схемы транспортного обслуживания по указанным направлениям обеспечит достижение целевых параметров обслуживания как по отдельным сообщениям в ВРТБ, так и по субъекту в целом.

Ключевыми приоритетами транспортного развития являются:

1) сохранение уровня транспортной обеспеченности населения на уровне, не ниже существующего;

2) минимизация расходов бюджета на организацию пригородных пассажирских перевозок;

3) переключение части грузов с наиболее загруженных автодорожных маршрутов на железнодорожный и водный транспорт;

4) расширение и модернизация железнодорожной сети, повышение уровня ее технического оснащения и электрификации;

5) повышение степени безопасности транспортных средств и транспортной инфраструктуры;

6) повышение профессиональной квалификации и уровня подготовки персонала, работающего на транспорте;

7) повышение эффективности работы транспорта;

8) обновление парка подвижного состава пригородных поездов;

9) обеспечить синхронизацию автобусных и железнодорожных пригородных пассажирских перевозок на станциях Ангарск, Черемхово, Падунские Пороги, Усолье-Сибирское, Вихоревка, Байкальск Большой Луг, Гончарово, Мегет, Мальта, Кутулик, Тыреть, Залари, Алзамай, Замхор, Худоеланская, Будагово, Шеберта, Харик, Парчум, Новочунка, Сосновые Родники, Анзеби, Видим, Кежемская, Рудногорск, Янталь, а также на маршруте Слюдянка - Выдрино. Предусмотреть источник финансирования таких мероприятий;

10) развитие проекта "Городская электричка" на участке Иркутск – Сортировочный - Гончарово;

11) развитие мультимодальных перевозок (пригородный поезд + автобус) на участках Слюдянка – Байкал, Иркутск – Листвянка;

12) дифференциация тарифов на пригородные железнодорожные перевозки;

13) увеличить количество дней следования пригородным поездам на участках Усть-Илимск-Коршуниха и Слюдянка - Байкал ежедневно при подтверждении финансирования;

14) внедрить единую транспортную карту для проезда в пригородном железнодорожном и городском автомобильном транспорте;

15) внедрить дополнительные региональные льготы (студентам и школьникам, донорам, многодетным родителям) для проезда в поездах пригородного сообщения;

16) увеличить период действия льготы для проезда в пригородных поездах студентам, пенсионерам - на круглый год; 134

17) обеспечить 100% покрытие сигнала сотовой связи на всем пути следования пригородных поездов для возможности получения услуги доступа к мобильному интернету.

Основными положительными эффектами для региона являются:

1) обеспечение постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог всех сельских населенных пунктов, имеющих перспективы развития, по дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования;

2) снижение нагрузки на региональный бюджет.

Также потребуется ежегодное выделение из регионального бюджета ассигнований на финансирование пригородных пассажирских перевозок в объёмах, достаточных для полного покрытия возникающих в результате государственного ценового регулирования потерь в доходах пригородной пассажирской компании.

Анализ положений документов стратегического, территориального и транспортного планирования местного значения

В рамках разработки Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской области были проанализированы предоставленные Заказчиком документы территориального планирования местного значения. В общей сложности было проанализировано:

- СТП – 33 ед.

- ГП – 421 ед.

- ПКРТИ – 311 ед.

- ПКРСИ – 224 ед.

- КСОДД – 29 ед.

- МНГП – 347 ед.

- ПЗЗ – 417 ед.

- ПОДД - 76 ед.

Полученные данные были обобщены с помощью сводной таблицы, фрагмент которой представлен ниже.

Таблица 1 - Сводная таблица проанализированных документов стратегического, территориального и транспортного планирования местного значения

| Наименование территориальной единицы | СТП | ГП | ПКРТИ | ПКРСИ | КСОДД | МНГП | ПЗЗ | ПОДД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Иркутская область | + | не утвержден | не утвержден | не утвержден | не утвержден | не утвержден | не утвержден | не утвержден |
| Городские округа Иркутской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО Ангарский городской округ | не утвержден | + | + | + | + | + | + | не утвержден |
| МО город Братск | не утвержден | + | + | + | + | + | + | не утвержден |
| Зиминское городское МО | не утвержден | + | + | не утвержден | + | + | + | не утвержден |
| МО город Иркутск | не утвержден | + | + | + | + | + | + | не утвержден |
| МО город Саянск | не утвержден | + | не утвержден | + | + | + | + | не утвержден |
| МО город Свирск | не утвержден | + | + | + | + | + | + | не утвержден |
| МО город Тулун | не утвержден | + | не утвержден | не утвержден | + | + | + | не утвержден |
| МО города Усолья-Сибирского | отсутствует | вносятся корректировки | + | + (утверждена Постановлением администрации города Усолье – сибирское 29.01.2018 г.№ 205) | + (утверждена Постановлением администрации города Усолье – Сибирское 29.01.20218 г. № 207) | + (утверждена Постановлением администрации города Усолье – Сибирское 19.11.2018 г. № 2081) | + | не разрабатывался |
| МО город Усть-Илимск | не утвержден | + | + | + | + | + | + | не утвержден |
| МО город Черемхово | не утвержден | + | не разрабатывался | + | + | + | + | не утвержден |
| Муниципальные районы Иркутской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аларский район | + | не утвержден | не утвержден | не утвержден | не утвержден | + | не утвержден | не утвержден |

Информация, полученная из каждого проанализированного документа, была учтена при разработке мероприятий, направленных на развитие транспортной инфраструктуры как Иркутской области в целом, так и каждого отдельно взятого муниципального образования.

Анализ фактических и прогнозируемых показателей социально-экономического развития субъекта Российской Федерации (в том числе городских агломераций и муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации), определяющих характеристики транспортной подвижности населения

### Анализ численности населения Иркутской области

Анализ численности населения произведен на основе статистических данных за период 2015 - 2019 гг., подготовленных Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области.

По состоянию на 1 января 2019 года общая численность населения Иркутской области составила 2 397 763 человек. Данное значение является историческим минимумом за последние 30 лет. Только за последние 10 лет – с 1 января 2009 года – жителей Иркутской области стало на 50 000 человек меньше. При этом причиной сокращения численности населения является не только естественная убыль, но и миграционный отток. Только в 2018 году за счёт миграции Иркутская область потеряла 5910 человек, в 2017 году – 5927.

Уровень смертности в Иркутской области остаётся стабильно высоким. Если в 2017 году в регионе скончалась чуть больше 31 000 человек, то в 2018 году эта цифра составила уже 31 369 человек, в 2019 году - 31 559 человек.

При этом негативные тенденции наблюдаются и в таком важном демографическом процессе как рождаемость, который должен обеспечивать процесс замещения населения. В 2019 году в регионе родились 28 319 детей.

Число зарегистрированных новорождённых в 2019 году, по сравнению с январём-декабрём 2018 года, уменьшилось на 8,5%.

Таким образом, если в 2017 году прирост населения составлял 0,5, то с 2018 года и далее в области прогнозируется отрицательный прирост населения (т.е. естественная убыль).

В 2019 году в Иркутской области ожидаемая продолжительность жизни, по прогнозам, составит 69,67 лет. Среднего по России показателя, который был зафиксирован в 2018 году, регион такими темпами достигнет лишь к 2031 году.

И хотя продолжительность жизни в области с 2015 года чуть выросла (примерно на два года), однако ей ещё далеко до средних показателей как по России в целом, так и по Сибирскому федеральному округу, в частности.

Низкая рождаемость и растущая продолжительность жизни влечет за собой другое отрицательное явление - возрастание доли старшего поколения.

Для отслеживания демографического старения населения, ставшего устойчивой тенденцией во многих странах, принято рассматривать людей старше 65 лет.

В Иркутской области в 2019 году черту в 65 лет переступили 312,9 тыс. человек или 13% населения (в 2018 – 304,2 тыс.).

По международным критериям население страны является старым, если доля лиц в возрасте 65 лет и старше превышает 7%. Население России можно считать таковым уже на протяжении нескольких десятилетий.

Возрастную структуру принято отслеживать по трем основным группам: младше трудоспособного возраста (до 16 лет), в трудоспособном возрасте и старше этого предела. В связи с последними изменениями в пенсионном законодательстве, границы трудоспособности сдвинутся. Но пока из всех жителей Иркутской области 23,2% старше порога трудоспособности (в 1970 году их было всего 10%).

Во многих городах и районах люди старше трудоспособного возраста составляют четверть населения и больше. В Саянске, Свирске, Усть-Илимске, Катангском, Нижнеилимском, Слюдянском районах их удельный вес – 27%, в Усть-Илимском районе – 28%, Мамско-Чуйском – 29,6%.

Численность женщин в России превышает численность мужчин. Не является исключением и Иркутская область.

Мужчины, рождаясь в большинстве (51-52% от числа новорожденных), затем уступают численное превосходство слабому полу (из-за более высокого уровня смертности и меньшей продолжительности жизни).

Общий уровень смертности мужчин в области – 14,8 в расчете на 1000 человек (женщин – 11,6). Причем более высокая мужская смертность отмечается в любом возрасте, начиная с пеленок. Этим обусловлен половой диспаритет.

В 2019 году в Иркутской области на 1000 мужчин приходится 1164 женщины. Женское численное доминирование начинается в зрелом возрасте (35-39 лет) и с годами только усиливается.

Средний возраст жительниц Иркутской области составляет 40 лет, это на 5 лет больше, чем средний возраст мужчин.

В Иркутской области женщины в среднем живут на 11 лет дольше мужчин – соответственно, около 76 и 65 лет

Число жителей Иркутской области сокращается, причем мужское население – ускоренными темпами. На начало 2019 года проживало 1,1 млн мужчин (85% к 2001 году) и 1,3 млн женщин (90%).

Таблица 2 - Численность постоянного населения Иркутской области по муниципальным образованиям, человек

| Наименование территориального расположения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все население | 2414913 | 2412800 | 2408901 | 2404195 | 2397763 |
| Городские округа |  |  |  |  |  |  |
| г. Иркутск | 620099 | 623424 | 623736 | 623869 | 623479 |
| Ангарское городское МО | 239574 | 238875 | 238508 | 238001 | 237713 |
| г. Братск | 236313 | 234147 | 231602 | 229286 | 227467 |
| г. Зима | 31440 | 31283 | 31229 | 30988 | 30818 |
| г. Саянск | 38887 | 38957 | 38897 | 38968 | 38674 |
| г. Свирск | 13194 | 13127 | 13110 | 12945 | 12779 |
| г. Тулун | 42029 | 41987 | 41671 | 41640 | 41279 |
| г. Усолье-Сибирское | 79363 | 78569 | 77989 | 77407 | 76846 |
| г. Усть-Илимск | 83023 | 82820 | 82455 | 81976 | 81081 |
| г. Черемхово | 51373 | 51338 | 51230 | 50819 | 50586 |
| Муниципальные районы |  |  |  |  |  |  |
| Балаганский район | 8664 | 8690 | 8608 | 8543 | 8451 |
| МО города Бодайбо и района | 20923 | 19985 | 19438 | 18391 | 17717 |
| Братский район | 53817 | 53089 | 52223 | 51420 | 50510 |
| Жигаловский район | 8624 | 8549 | 8452 | 8364 | 8316 |
| Заларинский район | 27922 | 27943 | 27958 | 27733 | 27469 |
| Зиминский район | 13701 | 13481 | 13205 | 12975 | 12672 |
| Иркутский район | 107010 | 112111 | 119275 | 126504 | 132744 |
| Казачинско-Ленский район | 17360 | 17291 | 17046 | 16803 | 16619 |
| Катангский район | 3484 | 3459 | 3362 | 3349 | 3318 |
| Качугский район | 17107 | 17124 | 17032 | 16899 | 16742 |
| Киренский район | 18500 | 18250 | 18015 | 17525 | 17257 |
| Куйтунский район | 29499 | 29001 | 28555 | 28238 | 27764 |
| МО Мамско-Чуйского района | 4518 | 4374 | 4002 | 3863 | 3787 |
| Нижнеилимский район | 50595 | 49890 | 49049 | 48218 | 47293 |
| Нижнеудинский район | 64991 | 64475 | 63918 | 63333 | 62847 |
| Ольхонское районное МО | 9524 | 9589 | 9655 | 9764 | 9747 |
| Слюдянский район | 39833 | 39672 | 39455 | 39418 | 39089 |
| Тайшетский район | 75499 | 74881 | 74188 | 73342 | 72373 |
| Тулунский район | 26073 | 25804 | 25535 | 25099 | 24767 |
| Усольское районное МО | 51139 | 51068 | 50620 | 50152 | 49711 |
| Усть-Илимский район | 16179 | 15724 | 15274 | 14969 | 14667 |
| Усть-Кутский район | 50718 | 50088 | 49726 | 48992 | 48348 |
| Усть-Удинский район | 13847 | 13647 | 13549 | 13361 | 13263 |
| Черемховское районное МО | 29070 | 28883 | 28719 | 28463 | 28174 |
| Чунское районное МО | 33977 | 33641 | 33239 | 32736 | 32241 |
| Шелеховский район | 64283 | 64690 | 65429 | 66772 | 68030 |
| Усть-Ордынский Бурятский округ: | 122761 | 122874 | 122947 | 123070 | 123125 |
| Аларский район | 20821 | 20679 | 20520 | 20497 | 20330 |
| Баяндаевский район | 11030 | 11027 | 11018 | 10988 | 10819 |
| Боханский район | 24975 | 24943 | 24923 | 24829 | 24851 |
| Нукутский район | 15727 | 15686 | 15711 | 15718 | 15690 |
| Осинский район | 20877 | 21047 | 21245 | 21354 | 21436 |
| Эхирит-Булагатский район | 29331 | 29492 | 29530 | 29684 | 29999 |

Рисунок 1 - Половозрастная структура населения Иркутской области в динамике за 2015-2019 гг. (женщины)

Рисунок 2 - Половозрастная структура населения Иркутской области в динамике за 2015-2019 гг. (мужчины)

### Численность постоянного населения Иркутской области по полу и возрасту, человек

Возрастные группы:

- моложе трудоспособного возраста: 0 - 15 лет

- трудоспособного возраста (до 2019 года): мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 – 54 года

- в т.ч. потенциальные студенты – мужчины и женщины в возрасте 16-23 года

- старше трудоспособного возраста (до 2019 года): мужчины – от 60 лет, женщины – от 55 лет

Таблица 3 - Численность постоянного населения Иркутской области по полу и возрасту, человек

| Возрастная группа | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мужчины | женщины |  | мужчины |  |  | женщины | мужчины |  | женщины | мужчины | женщины |  | мужчины |  |  | женщины |
| Иркутская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 255 558 | 242 688 |  | 261 138 |  |  | 248 405 | 265 760 |  | 252 381 | 268 404 | 254 960 |  | 269 857 |  |  | 256 190 |
| трудоспособного возраста, в т.ч.: потенциал. студенты | 716522 | 679996 |  | 705691 |  |  | 666653 | 695788 |  | 654761 | 686416 | 645762 |  | 678226 |  |  | 638182 |
|  | 112415 | 111580 |  | 105308 |  |  | 104823 | 102108 |  | 100346 | 100443 | 98926 |  | 99469 |  |  | 97640 |
| старше трудоспособного возраста | 144680 | 375469 |  | 148679 |  |  | 382234 | 152181 |  | 388030 | 156229 | 392424 |  | 159748 |  |  | 395560 |
| Городские округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Иркутск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 57997 | 54625 |  | 60504 |  |  | 57309 | 62495 |  | 59352 | 64189 | 61021 |  | 65616 |  |  | 62307 |
| трудоспособного возраста, в т.ч.: потенциал. студенты | 185598 | 198879 |  | 183610 |  |  | 196689 | 180834 |  | 193854 | 178352 | 191415 |  | 175980 |  |  | 189364 |
|  | 36044 | 40396 |  | 31947 |  |  | 34692 | 29287 |  | 29057 | 27279 | 25999 |  | 25836 |  |  | 23886 |
| старше трудоспособного возраста | 32719 | 90281 |  | 33449 |  |  | 91863 | 33967 |  | 93234 | 34545 | 94347 |  | 35062 |  |  | 95150 |
| Ангарское городское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 21636 | 21001 |  | 22228 |  |  | 21756 | 22771 |  | 22224 | 23124 | 22477 |  | 23316 |  |  | 22531 |
| трудоспособного возраста, в т.ч.: потенциал. студенты | 71881 | 67119 |  | 70789 |  |  | 65491 | 69995 |  | 64232 | 69263 | 63400 |  | 68701 |  |  | 62727 |
|  | 10786 | 9832 |  | 9905 |  |  | 9176 | 9651 |  | 8867 | 9469 | 8737 |  | 9293 |  |  | 8690 |
| старше трудоспособного возраста | 15424 | 42513 |  | 15611 |  |  | 43000 | 15801 |  | 43485 | 16029 | 43708 |  | 16326 |  |  | 44112 |
| г. Братск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 22145 | 21001 |  | 22445 |  |  | 21272 | 22472 |  | 21356 | 22444 | 21323 |  | 22326 |  |  | 21225 |
| трудоспособного возраста, в т.ч.: потенциал. студенты | 69608 | 68815 |  | 68133 |  |  | 66821 | 66667 |  | 65029 | 65358 | 63534 |  | 64370 |  |  | 62399 |
|  | 10277 | 10945 |  | 9593 |  |  | 9836 | 9061 |  | 9148 | 8856 | 8848 |  | 8810 |  |  | 8677 |
| старше трудоспособного возраста | 14840 | 39904 |  | 15131 |  |  | 40345 | 15230 |  | 40848 | 15444 | 41183 |  | 15670 |  |  | 41477 |
| г. Зима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 3670 | 3611 |  | 3772 |  |  | 3725 | 3863 |  | 3801 | 3874 | 3804 |  | 3869 |  |  | 3785 |
| трудоспособного возраста, в т.ч.: потенциал. студенты | 9113 | 8585 |  | 8937 |  |  | 8371 | 8757 |  | 8235 | 8584 | 8113 |  | 8493 |  |  | 7986 |
|  | 1418 | 1281 |  | 1308 |  |  | 1260 | 1263 |  | 1287 | 1240 | 1341 |  | 1214 |  |  | 1368 |
| старше трудоспособного возраста | 1738 | 4723 |  | 1735 |  |  | 4743 | 1775 |  | 4798 | 1809 | 4804 |  | 1830 |  |  | 4855 |
| г. Саянск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 3923 | 3701 |  | 4057 |  |  | 3823 | 4108 |  | 3853 | 4191 | 3910 |  | 4159 |  |  | 3902 |
| трудоспособного возраста, в т.ч.: потенциал. студенты | 11633 | 10111 |  | 11372 |  |  | 9769 | 11244 |  | 9528 | 11020 | 9369 |  | 10807 |  |  | 9211 |
|  | 1301 | 1233 |  | 1211 |  |  | 1246 | 1283 |  | 1300 | 1298 | 1397 |  | 1287 |  |  | 1433 |
| старше трудоспособного возраста | 2629 | 6890 |  | 2810 |  |  | 7126 | 2862 |  | 7302 | 3031 | 7447 |  | 3100 |  |  | 7495 |
| г. Свирск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 1542 |  | 1552 |  | 1580 | 1578 |  | 1616 | 1587 |  | 1595 |  | 1580 |  | 1606 | 1567 |  |
| трудоспособного возраста, в т.ч.: потенциал. студенты | 3470 |  | 3268 |  | 3384 | 3154 |  | 3311 | 3130 |  | 3258 |  | 3070 |  | 3166 | 3011 |  |
|  | 542 |  | 493 |  | 512 | 489 |  | 497 | 515 |  | 509 |  | 527 |  | 504 | 551 |  |
| старше трудоспособного возраста | 859 |  | 2503 |  | 888 | 2543 |  | 920 | 2546 |  | 925 |  | 2517 |  | 925 | 2504 |  |
| г. Тулун |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 4928 |  | 4677 |  | 5018 | 4808 |  | 5101 | 4874 |  | 5142 |  | 4958 |  | 5129 | 4939 |  |
| трудоспособного возраста, в т.ч.: потенциал. студенты | 11901 |  | 11499 |  | 11681 | 11262 |  | 11384 | 10957 |  | 11213 |  | 10831 |  | 11061 | 10615 |  |
|  | 1676 |  | 1759 |  | 1697 | 1868 |  | 1695 | 1913 |  | 1709 |  | 1961 |  | 1772 | 1960 |  |
| старше трудоспособного возраста | 2476 |  | 6548 |  | 2559 | 6659 |  | 2621 | 6734 |  | 2692 |  | 6804 |  | 2769 | 6766 |  |
| г. Усолье-Сибирское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 8045 |  | 7546 |  | 8170 | 7690 |  | 8348 | 7838 |  | 8456 |  | 7973 |  | 8545 | 8041 |  |
| трудоспособного возраста, в т.ч.: потенциал. студенты | 21976 |  | 22295 |  | 21472 | 21633 |  | 20963 | 21008 |  | 20579 |  | 20605 |  | 20287 | 20270 |  |
|  | 3226 |  | 3151 |  | 3017 | 3001 |  | 2806 | 3002 |  | 2702 |  | 3004 |  | 2713 | 2953 |  |
| старше трудоспособного возраста | 4842 |  | 14659 |  | 4813 | 14791 |  | 4851 | 14981 |  | 4881 |  | 14913 |  | 4882 | 14821 |  |
| г. Усть-Илимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 8278 |  | 7895 |  | 8425 | 8034 |  | 8486 | 8088 |  | 8448 |  | 8124 |  | 8295 | 7984 |  |
| трудоспособного возраста, в т.ч.: потенциал. студенты | 24448 |  | 22229 |  | 23860 | 21634 |  | 23397 | 21139 |  | 22895 |  | 20813 |  | 22498 | 20434 |  |
|  | 2909 |  | 2712 |  | 2789 | 2720 |  | 2755 | 2773 |  | 2789 |  | 2914 |  | 2857 | 2994 |  |
| старше трудоспособного возраста | 5742 |  | 14431 |  | 6044 | 14823 |  | 6281 | 15064 |  | 6458 |  | 15238 |  | 6527 | 15343 |  |
| г. Черемхово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 6121 |  | 5835 |  | 6248 | 5936 |  | 6387 | 6015 |  | 6419 |  | 6097 |  | 6496 | 6158 |  |
| трудоспособного возраста, в т.ч.: потенциал. студенты | 13880 |  | 13888 |  | 13702 | 13708 |  | 13585 | 13530 |  | 13200 |  | 13365 |  | 12974 | 13259 |  |
|  | 2151 |  | 2342 |  | 2103 | 2370 |  | 2118 | 2375 |  | 2076 |  | 2375 |  | 2051 | 2399 |  |
| старше трудоспособного возраста | 3079 |  | 8570 |  | 3119 | 8625 |  | 3094 | 8619 |  | 3169 |  | 8569 |  | 3183 | 8516 |  |

Прогноз изменения численности населения на начало 2021 – 2030 годов произведен на основе данных «Прогноза численности населения Иркутской области», опубликованного Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области в 2020 году.

По прогнозу Иркутскстата численность жителей Иркутской области будет уменьшаться и к 2030 году сократится до 2,3 миллиона человек.

Численность населения неразрывно связана и с продолжительностью жизни. Продолжительность жизни увеличится, однако, смертность будет превышать рождаемость ещё, как минимум, до 2030 года.

По прогнозным данным уже к концу 2020 года средний возраст жителей в регионе будет выше 70 лет (при этом для сельского населения показатель ниже, чем для городского). Продолжительность жизни мужчин по-прежнему останется одной из самых низких в стране – 64 года. Средняя продолжительность жизни женщин к концу 2020-го составит около 76 лет.

К концу 2030 года средняя продолжительность жизни увеличится почти до 75 лет. При этом мужчины будут доживать в среднем до 70 лет, а женщины – до 80 лет. Естественная убыль населения в Иркутской области продержится, как минимум до 2036 года, а, возможно, и дольше.

Предполагается, что пик превышения числа смертей над рождаемостью будет зафиксирован в 2025 году – разрыв составит почти 7 тысяч человек. После этого, как указано в демографическом прогнозе, начнётся постепенное снижение смертности вместе с небольшим увеличением рождаемости. Сюда же стоит добавить, так называемое, «отрицательное сальдо миграции», когда число уехавших из региона превышает число приехавших на постоянное место жительства. По прогнозам, оно сохранится до 2030 года. В среднем, из-за оттока населения регион будет терять около 3 тысяч человек в год.

Прогнозы демографической ситуации Иркутскстат публикует на протяжении нескольких лет. Несмотря на незначительные изменения в цифрах, общие тенденции просматриваются чётко: это сокращение численности населения, низкая, по сравнению со смертностью, рождаемость и «старение» региона.

Рисунок 3 - Прогноз численности постоянного населения Иркутской области, человек

Рисунок 4 - Данные о половозрастной структуре населения Иркутской области на перспективный период 2021-2030гг.

### Величина средней заработной платы

Общий рост доходов населения Иркутской области в 2019 году главным образом обусловлен ростом доходов от оплаты труда – основной составляющей общей суммы доходов населения региона (61,7% от общей суммы доходов).

По данным Иркутскстата среднемесячная заработная плата работников Иркутской области за январь-декабрь 2019 года составила 45230,70 рубля, что на 7,5% выше, чем за аналогичный период 2018 года. Реальная заработная плата в январе-декабре 2019 года относительно аналогичного периода 2018 года увеличилась на 1,5%.

Основным фактором роста заработной платы в январе-декабре 2019 года стало увеличение размера оплаты труда в промышленном секторе (109% от уровня оплаты труда в 2018 году).

В промышленном секторе основным драйвером роста является сфера добычи полезных ископаемых, где среднемесячная заработная плата работников за январь-декабре 2019 года составила 93 780,5 рублей при росте относительно аналогичного периода 2018 года на 11,7%, в отрасли добычи металлических руд (на 12,9%), добычи сырой нефти и природного газа (на 10,8%), а также прочих полезных ископаемых (на 13,5%).

Также значительный рост среднемесячной заработной платы (выше среднеобластного значения) отмечен в сфере профессиональной, научной и технической деятельности (на 12% по отношению к аналогичному периоду 2018 года), административной деятельности и сопутствующих дополнительных услуг (на 9,8%), деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (на 8,6%), строительства (на 7,9%), транспортировки и хранения (на 7,8%), обеспечения электрической энергией, газом и паром (на 7,7%), сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (на 7,6%).

Также в значительной степени рост средней заработной платы работников Иркутской области в январе-декабре 2019 года обусловлен увеличением заработной платы в бюджетном секторе. Рост заработной платы в отраслях, где основную долю занимают учреждения социальной сферы (образование, здравоохранение, культура), за январь-декабре 2019 года отмечен в пределах 104,6-108,3% и, главным образом, обусловлен проводимой работой по увеличению заработной платы в рамках исполнения «майских» указов Президента Российской Федерации от 2012 года и обеспечением дифференциации заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений региона, проводимой в рамках Указа Губернатора Иркутской области от 8 ноября 2018 года № 231-уг «О дифференциации заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений в Иркутской области».

С учетом районных и северных коэффициентов, минимальный размер оплаты труда в Иркутской области составил от 18 048 рублей на Юге области до 28 200 рублей в районе Крайнего Севера, что соответственно на 60% и в 2,5 раза больше общероссийского значения. В январе-декабре 2019 года обеспечена выплата заработной платы работникам государственных и муниципальных учреждений на уровне не ниже минимального размера оплаты труда с начислениями районного коэффициента и процентной надбавки в соответствии с позицией Конституционного Суда РФ от 7 декабря 2017 года № 38-П.

Согласно данным, полученным из федеральной службы государственной статистики, средняя заработная плата с разбивкой по муниципальным районам за 2019 год, приведена в таблице и на диаграмме ниже. Данные по Ангарскому району получены из Инвестиционного паспорта Ангарского городского округа.

Таблица 4 - Средняя заработная плата с разбивкой по муниципальным районам за 2019 год

| Наименование муниципального района | 2019 год |
| --- | --- |
| Аларский район | 34863 |
| Ангарский район | 36450 |
| Балаганский район | 37306,6 |
| Баяндаевский район | 34008,6 |
| Бодайбинский район | 90262,5 |
| Боханский район | 33950,1 |
| Братский район | 50157 |
| Жигаловский район | 55097,2 |
| Заларинский район | 36241,7 |
| Зиминский район | 33999,9 |
| Иркутский район | 37272,6 |
| Казачино - Ленский район | 59124,6 |
| Катангский район | 88183,6 |
| Качугский район | 35248,2 |
| Киренский район | 66364,6 |
| Куйтунский район | 34244,6 |
| Мамско - Чугский район | 56736,5 |
| Нижнеилимский район | 54446,8 |
| Нижнеудинский район | 43235,4 |
| Нукутский район | 35258,7 |
| Ольхонский район | 34644,3 |
| Осинский район | 34785,5 |
| Слюдянский район | 43095,3 |
| Тайшетский район | 44798,3 |
| Тулунский район | 40025,8 |
| Усольский район | 44517 |
| Усть - Илимский район | 64704,3 |
| Усть - Кутский район | 73959,9 |
| Усть - Удинский район | 35915,9 |
| Черемховский район | 33949 |
| Чунский район | 42096,3 |
| Шелеховский район | 46454,1 |
| Эхирит - Булатский район | 36300 |
| город Братск | 49922,8 |
| Зиминский городской округ | 43967,3 |
| город Саянск | 32626,9 |
| город Свирск | 29538,2 |
| город Тулун | 39537,1 |
| города Усолья – Сибирского | 38013,7 |
| город Усть – Илимск | 50967,2 |
| город Черемхово | 39453,3 |
| город Иркутск | 55867,3 |

Согласно приведенным выше данным, самый высокий уровень средней заработной платы наблюдается на территории Бодайбинского, Катангского и Усть – Кутского районов. Самая низкая заработная плата выявлена в Черемховском, Зиминском район, Куйтунском районах. В разрезе муниципальных образований Иркутской области, самая высокая средняя заработная плата в городе Иркутске, а самая низкая -в г. Свирске.

На 2019 год средневзвешенная заработная плата на 1 человека составляет по Иркутской области - 48433,9 руб., по муниципальным образованиям - 45213,11 руб.

Таблица 5 - Динамика по средней заработной плате в муниципальных районах и муниципальных образованиях Иркутской области за последние 5 лет

| Наименование муниципального района | Рассматриваемые года |  |  |  |  | Процент прироста заработной платы с 2015 года в процентном соотношении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| Аларский район | 23658,9 | 25038,9 | 27256,2 | 31905,5 | 34863 | 32% |
| Ангарский район | 32250 | 33300 | 34350 | 35400 | 36450 | 12% |
| Балаганский район | 24511,6 | 25597,4 | 28534 | 33163,8 | 37306,6 | 34% |
| Баяндаевский район | 22689,2 | 24031 | 25611,1 | 30458,3 | 34008,6 | 33% |
| Бодайбинский район | 59413,2 | 67880,5 | 74395,9 | 80336,6 | 90262,5 | 34% |
| Боханский район | 21361,3 | 23247,1 | 25395,1 | 30083,7 | 33950,1 | 37% |
| Братский район | 36930,6 | 40548 | 42875,4 | 45796,2 | 50157 | 26% |
| Жигаловский район | 31376,1 | 35599,5 | 41551,8 | 44883,1 | 55097,2 | 43% |
| Заларинский район | 25288,7 | 26694,2 | 28494,5 | 33118,1 | 36241,7 | 30% |
| Зиминский район | 26755,2 | 27155,8 | 28536,4 | 32544,6 | 33999,9 | 21% |
| Иркутский район | 27944,1 | 28742,4 | 29823,9 | 33686,5 | 37272,6 | 25% |
| Казачино - Ленский район | 40092,6 | 44229,5 | 52126,2 | 55012,2 | 59124,6 | 32% |
| Катангский район | 70226,5 | 67052 | 77368,8 | 80745,5 | 88183,6 | 20% |
| Качугский район | 23593,5 | 24525,1 | 27110,7 | 32080,5 | 35248,2 | 33% |
| Киренский район | 49559,5 | 53745,5 | 55912,9 | 60327,3 | 66364,6 | 25% |
| Куйтунский район | 23059,2 | 23859 | 26696,4 | 31362,3 | 34244,6 | 33% |
| Мамско - Чугский район | 32390,9 | 34676,3 | 37350,5 | 47306,9 | 56736,5 | 43% |
| Нижнеилимский район | 40308,5 | 42945 | 44862,3 | 50997,9 | 54446,8 | 26% |
| Нижнеудинский район | 31562,9 | 32625,9 | 35180,7 | 39727,8 | 43235,4 | 27% |
| Нукутский район | 24932,9 | 25222,4 | 27566,5 | 31859,2 | 35258,7 | 29% |
| Ольхонский район | 23506 | 23613 | 26412,2 | 31685,6 | 34644,3 | 32% |
| Осинский район | 25010,4 | 25597,5 | 27009,8 | 31561,9 | 34785,5 | 28% |
| Слюдянский район | 32285,7 | 33699,5 | 35322,4 | 39312,2 | 43095,3 | 25% |
| Тайшетский район | 31109,9 | 32567,9 | 35356,4 | 40988 | 44798,3 | 31% |
| Тулунский район | 28314,7 | 32925,9 | 35372,8 | 38273,7 | 40025,8 | 29% |
| Усольский район | 32670,4 | 34336,6 | 36406,8 | 40298,8 | 44517 | 27% |
| Усть - Илимский район | 44235,1 | 52507,6 | 58632,8 | 62289,4 | 64704,3 | 32% |
| Усть - Кутский район | 49017,9 | 55987,4 | 62429,4 | 67300,2 | 73959,9 | 34% |
| Усть - Удинский район | 23845,3 | 25281,7 | 26650,8 | 31475,9 | 35915,9 | 34% |
| Черемховский район | 24420 | 24954,4 | 26369,7 | 32039,9 | 33949 | 28% |
| Чунский район | 25013 | 26714,4 | 29191 | 40099,2 | 42096,3 | 41% |
| Шелеховский район | 35129,6 | 37470,4 | 39639,9 | 43347,8 | 46454,1 | 24% |
| Эхирит - Булатский район | 24834,3 | 26772,5 | 28663,5 | 33681,9 | 36300 | 32% |
| город Братск | 37932,1 | 41118,6 | 41140 | 46037,7 | 49922,8 | 24% |
| Зиминский городской округ | 33983,5 | 35562,2 | 36054,9 | 40404,2 | 43967,3 | 23% |
| город Иркутск | 41255,4 | 44150 | 47201,2 | 51967,2 | 55867,3 | 26% |
| город Саянск | 23107,2 | 24004,2 | 25322,72 | 29367,8 | 32626,9 | 29% |
| город Свирск | 20269,1 | 20886,1 | 22589,26 | 27758,6 | 29538,2 | 31% |
| город Тулун | 28361,7 | 29808,2 | 31669,1 | 35772,8 | 39537,1 | 28% |
| города Усолья - Сибирского | 27977,1 | 30245,8 | 32089,3 | 35184,3 | 38013,7 | 26% |
| город Усть - Илимск | 36340 | 39255 | 42202 | 48084 | 50967 | 28% |

На диаграмме ниже представлен процент прироста средней заработной платы по муниципальным районам и муниципальным образованиям Иркутской области за 2019 год.

Рисунок 5 - Средняя заработная плата и процент прироста заработной платы за 2019 год

Средневзвешенный процент прироста средней заработной платы по муниципальным районам Иркутской области составляет 9%, по муниципальным образованиям – 8 %.

### Валовый региональный продукт

Валовой региональный продукт (ВРП) - обобщающий показатель экономической деятельности региона, характеризующий процесс производства товаров и услуг для конечного использования. По уровню ВРП можно судить о благосостоянии и стабильности региона в целом.

В 2020 году Иркутскстат представил данные о валовом региональном продукте за 2018 год.

При выполнении расчетов и анализе ВРП были актуализированы расчеты за 2017г. (по структуре 2018г.), изменение обусловлено уточнением респондентами видов экономической деятельности, данных о производстве продукции и затратах на производство.

Таблица 6 - Производство валового регионального продукта Иркутской области

|  | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовой региональный продукт, млрд.рублей | 546,1 | 1001,7 | 1066,4 | 1194,7 | 1392,2 |
| Индекс физического объема ВРП, в % к предыдущему году | 106,8 | 100,4 | 102,8 | 102,9 | 102,5 |
| ВРП на душу населения, тыс. рублей | 224,4 | 415,0 | 442,3 | 496,4 | 580,2 |

Наблюдаемый рост ВРП свидетельствует об экономическом росте региона, что делает целесообразным создание условий, для дальнейшего развития территории.

Вклад Иркутской области в экономику Российской Федерации и Сибирского федерального округа в 2018 году составил 1,6% и 16,7% соответственно.

| Рисунок 6 - Вклад Иркутской области в экономику Российской Федерации в 2019 г. | Рисунок 7 - Вклад Иркутской области в экономику Сибирского федерального округа в 2018 г. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 - Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2 - Добыча полезных ископаемых 3 - Обрабатывающие производства 4 - Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 5 - Строительство 6 - Оптовая и розничная торговля; ремонт 7 - Транспорт и связь 8 - Операции с недвижимостью 9 - Деятельность профессиональная, научная и техническая 10 - Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 11 - Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 12 - Образование 13 - Здравоохранение и социальные услуги 14 - Прочие виды деятельности |  |
| Рисунок 8 - Структура ВРП Иркутской области по данным 2018 года |  |  |  |

Основную долю ВРП составляет добыча полезных ископаемых, что требует организации транспортировки большого количества груза с минимальными затратами.

На территории Сибирского федерального округа Иркутская область занимает одну из лидирующих позиций по значениям ВРП и продолжит сохранять ее по ряду показателей развития экономики, входя в тройку лидеров.

Согласно прогнозам, рост ВРП в сопоставимых ценах будет происходить поступательными темпами в пределах 1,5-3,3%, в условиях успешной реализации крупномасштабных инвестиционных проектов.

Объем инвестиций в основной капитал на период до 2030 года определен с учетом имеющихся планов по реализации проектов создания новых промышленных производств на территории региона – в среднем годовые темпы роста составят около 8,6% в действующих ценах.

### Грузогенерация

Основными грузогенерирующими пунктами являются средние и крупные предприятия. На территории Иркутской области ведёт деятельность 295 предприятий данной категории, на которых трудится порядка 120 тысяч человек.

Фрагмент исходных данных представлен в таблице ниже:

Таблица 7 – фрагмент данных о среднесписочном количестве сотрудников предприятий

| № п/п | Наименование | Адрес | Количество сотрудников | Основной вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … |
| 48 | АО "Иркут Бкт" | 664024, Иркутская обл, г Иркутск, ул Трактовая, 21/1 | 274 | 45.11.1 Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами |
| 49 | АО "Ангарский Цементно-Горный Комбинат" | 665809, Иркутская обл, г Ангарск, кв-л 4 (Первый Промышленный Массив Тер.), Строение 1 | 726 | 23.51 Производство цемента |
| 50 | ООО "Мс-Офиспро" | 664025, Иркутская обл, г Иркутск, ул Сурикова, 4 | 244 | 31.01 Производство мебели для офисов и предприятий торговли |
| 51 | ООО "Системы Консалтинга и Аутсорсинга" | 664025, Иркутская обл, г Иркутск, ул Сурикова, 6, оф 1 | 4 331 | 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| 52 | АО "Аэропорт Усть-Кут" | 666782, Иркутская обл, г Усть-Кут, тер Аэропорт | 154 | 51.10.1 Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию |
| 53 | ООО "Трейд Ост" | 665401, Иркутская обл, г Черемхово, ул Маяковского, 227 | 133 | 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 54 | ООО "Илимпром" | 666686, Иркутская обл, г Усть-Илимск, ул Карла Маркса, Н.П. 71 | 232 | 46.73.1 Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами |
| 55 | ООО "Разрез Загустайский" | 664009, Иркутская обл, г Иркутск, ул Советская, 109, оф 330Б | 243 | 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| 56 | АО "Спецавтохозяйство" Города Иркутска | 664035, Иркутская обл, г Иркутск, ул Рабочего Штаба, 99 | 282 | 38.11 Сбор неопасных отходов |
| 57 | ООО "Управление Технологического Транспорта Восток" | 664025, Иркутская обл, г Иркутск, ул Степана Разина, 6, оф 502 | 180 | 49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
| 58 | АО "Байкалруда" | 665444, Иркутская обл, р-н Черемховский, с Онот | 102 | 08.99 Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки |

Более 20% средних и крупных организаций занимаются древесиной (в т.ч. лесозаготовкой, распилом и сбытом пиломатериалов), добычей полезных ископаемых, строительством и геолого-разведочными работами.

Большая часть трудовых ресурсов сконцентрирована на разведении птицы, деятельности автомобильного грузового транспорта, строительства автомобильных дорог, добыче драгоценных металлов, бурого угля и лесозаготовки.

Другими территориями, способствующими высокому грузообмену являются особые экономические зоны Иркутской области.

29 декабря 2014 года был принят ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации». Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) – экономическая зона со льготными налоговыми условиями, упрощёнными административными процедурами и другими привилегиями, создаваемая для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения. Создаваемые льготы привлекают предприятия всех форм и видов собственности к ведению экономической деятельности, создавая непрерывный грузообмен. На территории Иркутской области действует 4 ТОСЭР - Усолье-Сибирское, Черемхово, Саянск, и Тулун.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2007 года № 72 на основании ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22 июля 2005г., в г.Байкальск на территории Слюдянского района Иркутской области создана особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» Зона предназначена для развития на её территории туристской инфраструктуры. Здесь действует особый режим предпринимательской деятельности, который предусматривает освобождение резидентов ОЭЗ от земельного и имущественного налогов и снижение налога на прибыль.

Технопарк — это территориальная, научная, технологическая и техническая база для реализации инновационных проектов. Он упрощает создание и рост инновационным компаниям с помощью инкубационных процессов и процессов выведения новых компаний из существующих На территории городского округа Ангарск действует Ангарский технопарк, на котором 55 резидентов создали 1700 рабочих мест. А в г.Усолье-Сибирское действует индустриальный технопарк «Усолье-Промтех», 6 резидентов которого создали 500 рабочих мест.

На основании официальных статистических данных за год в Иркутской области предприятиями всех форм собственности перевезено 43 387 тысяч тонн грузов автомобильным транспортом со средней дальностью возки 69,4 км. При этом на долю предприятий лесного хозяйства, транспортных организаций и строительных объединений приходится более 72% грузовых отправлений.

Теплограмма грузогенерирующих пунктов представлена на схеме ниже:

Грузовые автомобильные перевозки по территории Иркутской области осуществляются 10 988 единицами грузового транспорта, грузоподъёмностью, преимущественно, свыше 12 тонн. 139 единиц грузовой техники (1,27%) использует альтернативные источники топлива, что является позитивной тенденцией в сохранении экологического потенциала Байкала. Для стимулирования использования альтернативных источников топлива в краткосрочной перспективе необходимо проработать соответствующие механизмы.

### Уровень автомобилизации и состав парка транспортных средств

Уровень автомобилизации — оснащённость населения автомобилями. Автомобилизации населения рассчитывается из показателя среднего количества индивидуальных легковых автомобилей, приходящихся на 1000 жителей.

Согласно данным МВД Иркутской области по состоянию на 01.09.2020 г. на территории Иркутской области зарегистрировано 853 556 транспортных средств, 90 268 из которых являются собственностью юридических лиц. Таким образом усреднённый уровень автомобилизации Иркутской области составляет 319 автомобилей на 1000 жителей. Распределение количества транспортных средств всех форм собственности

Однако в разрезе муниципальных образований Иркутской области разрыв по владению транспортными средствами очень велик - от 223 автомобилей на 1000 жителей в Катаганском районе, до 495 автомобилей на 1000 жителей в Казачинском-Ленинском районе.

| Муниципальное образование | Общее количество ТС | Население, чел. | Количество ТС юридических лиц | Количество ТС физических лиц | Уровень автомоби-лизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Иркутск | 193 310 | 623562 | 30825 | 162 485 | 261 |
| Ангарское городское МО | 68766 | 236912 | 4359 | 64 407 | 272 |
| г. Саянск | 12761 | 38820 | 2089 | 10 672 | 275 |
| г. Свирск | 3741 | 12750 | 90 | 3 651 | 286 |
| Балаганский район | 3657 | 8347 | 535 | 3 122 | 374 |
| МО города Бодайбо и Бодайбинского района | 9035 | 17605 | 4828 | 4 207 | 239 |
| Братский район и г. Братск | 101493 | 276088 | 9252 | 92 241 | 334 |
| Жигаловский район | 3631 | 8263 | 255 | 3 376 | 409 |
| Заларинский район | 10924 | 27495 | 576 | 10 348 | 376 |
| Зиминский район и г. Зима | 16536 | 43035 | 1069 | 15 467 | 359 |
| Иркутский район | 61970 | 136940 | 3462 | 58 508 | 427 |
| Казачинско-Ленский район | 9235 | 16413 | 1110 | 8 125 | 495 |
| Катангский район | 943 | 3301 | 206 | 737 | 223 |
| Качугский район | 8416 | 16803 | 477 | 7 939 | 472 |
| Киренский район | 6391 | 17129 | 378 | 6 013 | 351 |
| Куйтунский район | 12908 | 27392 | 954 | 11 954 | 436 |
| Мамско-Чуйский район | 1188 | 3694 | 255 | 933 | 253 |
| Нижнеилимский район | 19447 | 46564 | 1678 | 17 769 | 382 |
| Нижнеудинский район | 24028 | 61819 | 1151 | 22 877 | 370 |
| Ольхонский район | 3936 | 9912 | 0 | 3 936 | 397 |
| Слюдянский район | 16339 | 39097 | 1818 | 14 521 | 371 |
| Тайшетский район | 26310 | 71778 | 2599 | 23 711 | 330 |
| Тулунский район и г. Тулун | 26084 | 64126 | 1826 | 24 258 | 378 |
| Усольский район и г. Усолье-Сибирское | 39540 | 125489 | 6933 | 32 607 | 260 |
| Усть-Илимский район и г. Усть-Илимск | 34839 | 94841 | 4515 | 30 324 | 320 |
| Усть-Кутский район | 17938 | 47915 | 2994 | 14 944 | 312 |
| Усть-Удинский район | 5868 | 13174 | 345 | 5 523 | 419 |
| Черемховский район и г. Черемхово | 29179 | 78079 | 1751 | 27 428 | 351 |
| Чунский район | 13085 | 31841 | 1439 | 11 646 | 366 |
| Шелеховский район | 23427 | 68416 | 814 | 22 613 | 331 |
| Аларский район | 8920 | 20420 | 123 | 8 797 | 431 |
| Баяндаевский район | 4850 | 10845 | 0 | 4 850 | 447 |
| Боханский район | 8854 | 25029 | 378 | 8 476 | 339 |
| Нукутский район | 5775 | 15592 | 559 | 5 216 | 335 |
| Осинский район | 7364 | 21475 | 189 | 7 175 | 334 |
| Эхирит-Булагатский район | 12868 | 30232 | 436 | 12 432 | 411 |
| ИТОГО | 853556 | 2391193 | 90268 | 763288 |  |

Эта тенденция находится в обратной корреляции от доли транспорта, зарегистрированного на юридические лица в этих же районах (49,46% против 19,54% соответственно). В целом, на каждую 1000 жителей Иркутской области приходится около 450 автомобилей.

Из общей картины выделяются всё тот же Казачинско-Ленинский район (615 авт./1000 чел.) из-за высокого уровня автомобилизации населения и Бодайбинский район (773 авт./1000 чел.), в котором на каждую 1000 жителей приходится по 534 единиц коммерческого транспорта.

На территории Иркутской области зарегистрировано 10 988 грузовых автомобилей, что составляет 1,29% от общего количества транспорта. Практически половина из них – бортовые автомобили и самосвалы.

Доля грузовых транспортных средств, как и другие показатели автомобилизации региона, резко отличаются от района к району, превышая в 2 раза среднее значение в г.Саянск, г.Иркутск, г.Усолье-Сибирское, Мамско-Чуйском и Катаганском районах и составляя 6,5% парка транспортных средств муниципального образования в Бодайбинском районе.

Анализ 10-летней динамики изменения уровня автомобилизации, предоставленной аналитическим агентством «Автостат» позволяет сделать грубый прогноз этих значений на будущую 10-летнюю перспективу:

Прогнозируемый уровень автомобилизации на расчётный срок составит 409 автомобилей на 1000 жителей.

Анализ планируемого развития системы расселения и застройки (включая данные о размещении объектов капитального строительства федерального и регионального значения)

Современная сеть поселений включает 10 городских округов, 32 муниципальных района (в том числе 6, составляющих административно-территориальную единицу с особым статусом Усть-Ордынский Бурятский округ), 58 городских и 354 сельских поселений (согласно данным государственной статистики по состоянию на 01.01.2020г.). Население по территории размещено крайне неравномерно. Населенные пункты располагаются в основном вдоль водных артерий, транспортных магистралей и в лесостепных, освоенных сельским хозяйством, районах. Около 79% населения размещено в городах и поселках городского типа, 21 % - в сельской местности.

Большая часть территории Иркутской области занята землями лесного фонда – 89,48 % (69331,6 тыс. га) от общей площади земельного фонда области. На остальные 6 категорий приходится всего 10,52 %, из них: на долю категории земель сельскохозяйственного назначения приходится всего 3,72 % (2883,9 тыс. га), земли населенных пунктов 0,51 % (398,6 тыс. га), 0,75 % занимают земли промышленности и иного специального назначения занимает (577,3 тыс. га) и 0,64 % – земли запаса (499,5 тыс. га), на долю земель особо охраняемых территорий и объектов приходится 2,00% (1552,4 тыс. га), земли водного фонда составляют 2,89 % (2241,5 тыс. га).

Общая площадь земель, отнесенных к категории земель населенных пунктов, в целом по Иркутской области составляет 398,6 тыс. га или 0,51 % от земельного фонда Иркутской области. При этом площадь городских поселений составляет 59,7 % земель от общей площади населенных пунктов. Площадь сельских населенных пунктов, к которым относятся села, деревни, хутора и иные поселения, составляет 160,6 тыс. га или 40,3 % от общей площади земель населенных пунктов. Категория земель населенных пунктов составляет базу для развития системы расселения и застройки территории, отличаясь своим многоцелевым предназначением земель, предоставленных для нужд промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, иного специального назначения, а также для нужд граждан.

Малая доля земель населённых обуславливает преимущественно крайне низкую плотность расселения и застройки территорий. Плотность населения по административно-территориальным единицам Иркутской области приведена в таблице:

Таблица 8 – плотность населения в муниципально-территориальных образованиях Иркутской области в 2019 год

| Муниципально-территориальное образование | Плотность населения, чел/км2 |
| --- | --- |
| г. Иркутск | 2245,330726 |
| г. Усолье-Сибирское | 962,5168983 |
| г. Зима | 586,7560046 |
| г. Братск | 491,4990938 |
| г. Саянск | 476,1831163 |
| г. Черемхово | 460,3974941 |
| г. Усть-Илимск | 373,208886 |
| г. Тулун | 314,8669913 |
| г. Свирск | 298,0146544 |
| Ангарское городское МО | 210,4081426 |
| Шелеховский район | 34,02909955 |
| Иркутский район | 11,73972195 |
| Усольское районное МО | 7,89025637 |
| Аларский район | 7,693906852 |
| Боханский район | 6,86019594 |
| Нукутский район | 6,520739059 |
| Слюдянский район | 6,200795107 |
| Эхирит-Булагатский район | 5,837651092 |
| Осинский район | 4,870338231 |
| Заларинский район | 3,618576225 |
| Баяндаевский район | 2,904973408 |
| Черемховское районное МО | 2,810195337 |
| Тайшетский район | 2,592116906 |
| Куйтунский район | 2,454537702 |
| Нижнеилимский район | 2,441187611 |
| Зиминский район | 1,779065166 |
| Тулунский район | 1,764330613 |
| Братский район | 1,535708465 |
| Усть-Кутский район | 1,384437699 |
| Балаганский район | 1,350778347 |
| Нижнеудинский район | 1,246074852 |
| Чунское районное МО | 1,234773487 |
| Усть-Удинский район | 0,637107219 |
| Ольхонское районное МО | 0,635619076 |
| Качугский район | 0,535470373 |
| Казачинско-Ленский район | 0,493155428 |
| Киренский район | 0,390482103 |
| Усть-Илимский район | 0,390442589 |
| Жигаловский район | 0,36224144 |
| МО города Бодайбо и района | 0,190593689 |
| МО Мамско-Чуйского района | 0,085646427 |
| Катангский район | 0,023727376 |

Проблема неосвоенных территорий влечёт за собой наличие территорий, не имеющих регулярного сообщения как с районными, так и с региональным центром. На 1 января 2020 года в Иркутской области 261 сельское и одно городское (р.п.Мамакан) поселения с общей численностью населения 24 379 человек (1% от общего числа жителей Иркутской области) не имеют связи по автомобильным дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования, из них:

- 168 населенных пункта население более 10 человек, с общей численностью 24 130 человек;

- 94 населенных пункта населением менее 10 человек, с общей численностью 249 человек.

Районы с наибольшим количеством жителей, не имеющих связи по автомобильным дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования являются (в порядке убывания) Тайшетский район (3968 жителей), Катаганский район (3076 жителей), Тулунский район (2287 жителей), Бодайбинский район (1880 жителей), Нижнеудинский район (1605 жителей), Куйтунский район (1217 жителей), Заларинский район (1209 жителей), Усть-Удинский район (1178 жителей) и Ольхонский район (1053 жителей).

Проанализировав программные документы территории, был составлен перечень планируемых объектов капитального строительства, таких как медицинские, образовательные, развлекательные и спортивные учреждения, промышленные предприятия, индустриальные логистические центры и прочее. Во внимание принималось как территориальное расположение объектов, так и сроки строительства, проектная мощность, количество рабочих мест. Все данные были сведены в таблицу, фрагмент которой представлен ниже.

Таблица 9 – фрагмент таблицы планируемых мероприятия в сфере здравоохранения

| № п/п | Мероприятие | Технические характеристики | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения |  |  |  |
| 1 | Строительство поликлиники (р. п. Балаганск) | Мощность – 250 посещений в смену | до 2025 г. |
| 2 | Строительство детской поликлиники ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №9» | Мощность – 350 посещений в смену | до 2025 г. |
| 3 | Строительство детской поликлиники ОГАУЗ «Иркутская городская детская поликлиника №2» | Мощность – 500 посещений в смену | до 2025 г. |
| 4 | Строительство детской поликлиники ОГАУЗ «Иркутская городская детская поликлиника №3» | Мощность – 350 посещений в смену | до 2025 г. |
| 5 | Строительство нового здания ОГАУЗ «Иркутская городская поликлиника №6» | Мощность – 350 посещений в смену | до 2025 г. |
| 6 | Строительство нового здания ОГАУЗ «Иркутская городская поликлиника №11» | Мощность – 500 посещений в смену | до 2025 г. |
| 7 | Строительство филиала поликлиники ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая болльница №1» | Мощность – 1000 посещений в смену | до 2025 г. |

Указанные данные влияют на транспортную подвижность населения в межмуниципальном и межрегиональном сообщении и применяются при построении транспортной модели.

Анализ планируемого развития транспортной инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации

Иркутская область играет важнейшую роль в структуре межрегиональных транспортных коридоров, обеспечивающих связь Европейской части России и Западной Сибири с регионами Дальнего Востока. В широтном направлении обеспечиваются трансконтинентальные межрегиональные связи по Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожным магистралям, а также по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения Р-255 (М-53) «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск, и Р-258 (М-55) «Байкал» Иркутск - Улан-Удэ – Чита. Данные магистрали входят в состав маршрута AH6 (Asian Highway 6) — один из основных маршрутов международной азиатской сети, связывающий Восточную Европу с Кореей, который может обеспечить кратчайшую связь глобальных экономических центров в Западной Европе и Восточной Азии. Широтная составляющая межрегиональных транспортных коридоров значительно усилилась в результате строительства магистрального трубопровода "Восточная Сибирь - Тихий океан", с вводом которого значительно усилилась грузоформирующая и транзитная функция Иркутской области.

Транспортное обеспечение развития золотодобывающей зоны в Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах Иркутской области организовано от железнодорожной станции Таксимо на БАМе, расположенной на территории Республики Бурятия.

Важнейшую роль для жизнеобеспечения территории Республики Саха (Якутия) играет водный путь по реке Лена, начинающийся от речного порта Усть-Кут на БАМе, где происходит перевалка грузов с железнодорожного транспорта на речные суда.

В соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации до 2030 года, стратегическая задача развития транспортной системы страны - удовлетворение потребностей инновационного социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах.

При этом применительно к территории Сибирского федерального округа в приоритетном порядке решаются задачи формирования новых и повышения пропускной способности существующих транспортных коридоров, создания современных транспортно-логистических комплексов с учетом обеспечения комплексного освоения природных ресурсов и развития промышленных производств. Кроме того, ставится задача эффективного транспортного обеспечения важнейших постиндустриальных центров Сибири.

Среди меридиональных транспортных коридоров федерального значения особняком стоит проект по организации кроссполярного воздушного моста для обеспечения транзитного авиационного сообщения между аэропортами Северной Америки и Восточной Азии. В качестве запасных и дозаправочных аэродромов рассматриваются аэропорты Иркутска и Братска. Кроме того, в рамках проекта потребуется реконструкция и техническое перевооружение укрупненных центров организации воздушного движения в городах Иркутск, Киренск, Братск, Нижнеудинск, Бодайбо, Жигалово, Усть-Кут.

Важным условием для стимулирования развития ресурсно-сырьевой базы труднодоступных районов Иркутской области является сохранение и развитие региональной сети социально-значимых аэропортов и посадочных площадок в городах Нижнеудинск, Усть-Илимск, Бодайбо, Киренск, Усть-Кут, поселках Ербогачен, Мама, Казачинское, Жигалово, Качуг.

Развитие транспортной системы Иркутской области предусматривает мероприятия, направленые как на сохранение и модернизацию существующей инфраструктуры воздушного, водного, железнодорожного и автомобильного транспорта, так и на создание новой.

В соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации до 2030 года, стратегическая задача развития транспортной системы страны - удовлетворение потребностей инновационного социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах.

При этом применительно к территории Сибирского федерального округа в приоритетном порядке решаются задачи формирования новых и повышения пропускной способности существующих транспортных коридоров, создания современных транспортно-логистических комплексов с учетом обеспечения комплексного освоения природных ресурсов и развития промышленных производств. Кроме того, ставится задача эффективного транспортного обеспечения важнейших постиндустриальных центров Сибири.

Развитие транспортной системы Иркутской области обулавливает необходимость реализации мероприятий, направленых как на сохранение и модернизацию существующей инфраструктуры воздушного, водного, железнодорожного и автомобильного транспорта, так и на создание новой.

В целях наращивания экономического потенциала региона необходимо развить транспортно-логистическую инфраструктуру к недрам полезных ископаемых, таких, как богатую месторождениями нефти и газа территорию Катангского района, где ведется разработка одного из крупнейших в Восточной Сибири Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения, золоторудному месторождению «Сухой Лог» на территории Бодайбинского района, являющемуся на сегодняшний день крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире, Зашихинскому редкометалльному месторождению Нижнеудинского района с крупными запасами цирконий-тантал-ниобиевых руд с редкими землями среднетяжелой группы, месторождениям шпата, кварца, слюды и золота Мамско-Чуйского района и другие.

Земли транспорта Иркутской области (включая земли автомобильного, железнодорожного, внутреннего водного, воздушного, трубопроводного транспортов) занимают 56,8 тыс. га или порядка 0,07% от общей площади земель. Как говорилось ранее, 262 населённых пункта Иркутской области не имеют связи по автомобильным дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования. Для их подключения к региональной сети необходимо произвести строительство и реконструкцию более 6000 км автомобильных дорог, что создаёт предпосылки к развитию транспортной сети регионального значения в районах с наихудшим показателем транспортной обеспеченности.

Тайшетский район

Жители Шелаевского, Мирнинского, Тамтачетского, Полинчетского и Новобирюсинского муниципальных образований (общей численностью более 2 тыс. жителей) осенью и весной вынуждены добираться до районного центра (Тайшета) по железной дороге. Участок автодороги Конторка – Коновалово в неудовлетворительном состоянии. В настоящий момент прокуратура Тайшетского района направила иск в суд с требованием обязать региональное министерство строительства отремонтировать и построить дороги между населенными пунктами.

Катангский район

Самый северный и самый отдаленный район Иркутской области населяет более 3 тыс. жителей. Наиболее крупные населенные пункты: районный центр – Ербогачен 1884 чел, с. Преображенка 388 чел., с. Непа 265 чел., с. Бур 107 чел.

В бесснежный период года сообщение между населенными пунктами и районным центром осуществляется по рекам на маломоторной технике. Весной на период полноводья (20–25 дней) по реке Нижняя Тунгуска открыто судоходство.

Единственным видом транспорта, позволяющим круглогодично перевозить пассажиров, почту, пенсию и другие грузы внутри района, является авиация. Полёты выполняются два раза в месяц вертолётом «МИ-8» Киренского авиационного предприятия.

Связь районного центра с городом Иркутск осуществляется самолётом АН – 24: в зимнее время - один раз в неделю, в летнее (с 15 апреля по 15 сентября)- два раза в неделю. Сезонное функционирование транспорта существенно затрудняет развитие всех сфер деятельности человека. Транспортные затраты оказывают значительное влияние на повышение издержек производства предприятий муниципального образования, по отдельным видам перевозимой продукции транспортная составляющая в цене доходит до 50–70%. Создание круглогодичной надежно и эффективно функционирующей транспортной системы является основополагающим фактором устойчивого социально-экономического развития Катангского района.

Тулунский район

Тулунский муниципальный район расположен в юго-западной части Иркутской области. Административным центром района является город Тайшет, расположенный на Транссибирской железнодорожной.

Тулунский муниципальный район имеет очень выгодное транспортно-географическое положение. Район расположен на стратегически важном международном евроазиатском транспортном коридоре, сформированного Транссибирской железнодорожной магистралью, автомобильными дорогами федерального значения М-53 «Байкал» от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Уде до Читы и А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск.

Район располагает хорошо развитой сетью дорог, которые позволяют иметь сообщение со всеми населенными пунктами, а также с соседними муниципальными образованиями. Все административные центры поселений соединены с районным центром дорогами с твердым покрытием. Основным линейным элементом планировочного каркаса территории являются автодороги федерального значения:

- Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск – Иркутск;

-А-331 «Вилюй» Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный – Якутск, образующие главный транспортный коридор.

Линейными элементами опорного каркаса второго порядка являются автомобильные дороги местного значения, расположенные в направлениях:

- «Вилюй»-Бурхун-Паберега

- Тулун-Икей-Ишидей

- Тулун – Гадалей-Уйгат

Основные недостатки дорожной сети района:

- неудовлетворительное состояние межпоселенческих дорог;

- наличие населенных пунктов, не имеющих связи по автомобильным дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования:

Таблица 10 – населённые пункты Тулунского района не имеющие транспортной связи по дорогам с твёрдым покрытием

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность жителей, чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Ключевой | 71 |
| 2 | д. Гарбакарай | 31 |
| 3 | п. Октябрьский-1 | 21 |
| 4 | д. Петровск | 195 |
| 5 | д. Нюра | 27 |
| 6 | с. Алгатуй | 1210 |
| 7 | п. Евдокимовский | 447 |
| 8 | д. Кривуша | 26 |
| 9 | п. Октябрьский-2 | 224 |
| 10 | д. Боробино | 33 |
|  | Итого по району | 2285 |

Нижнеудинский район

Муниципальное образование «Нижнеудинский район» расположено в западной части Иркутской области. В состав района входят 23 муниципальных образования (пять городских и восемнадцать сельских поселений), на территории которых расположены 88 населенных пунктов.

Основные проблемы функционирования сети автомобильного транспорта района заключаются в следующем:

- достаточно высокий процент автомобильных дорог, не имеющих твердого покрытия проезжей части и с техническими параметрами, не соответствующими нормативным требованиям;

- неравномерное распределение по дорожной сети обслуживающих объектов транспортной инфраструктуры;

- отсутствие автомобильного сообщения с муниципальным образованием Тофалария (1100 чел.);

- наличие населенных пунктов, не имеющих связи по автомобильным дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования:

Куйтунский район

Территория Куйтунского района характеризуется достаточно высокой транспортной освоенностью. По территории района проходит участок Восточно-Сибирской железной дороги (филиал ОАО «РЖД»). Он пересекает территорию Уховского сельского поселения, Чеботарихинского сельского поселения, Тулюшского сельского поселения, Алкинского сельского поселения, Куйтунского городского поселения, Иркутского сельского поселения и Карымского сельского поселения и имеет протяженность – 67,7 км.

С запада на восток район пересекает федеральная автодорога М-53 «Байкал».

Несмотря на довольно значительную протяженность дорог с твердым покрытием, местная сеть дорог по своей качественной структуре пока не отвечает современным требованиям.

Заларинский район

Муниципальное образование «Заларинский район» расположено на юго-западе Иркутской области в бассейне реки Ангара и ее двух крупных левых притоков: Ока и Белая.

По району проходит автомобильная дорога федерального значения М-53 «Красноярск – Иркутск», протяженностью 55,7 км. Протяженность муниципальных дорог составляет 379,20 км, из них в гравийном исполнении 143,37 км, 82,36 км – в асфальтовом исполнении и 153,47 км в грунтовом исполнении, на муниципальных дорогах находится 13 мостов в деревянном исполнении.

Межпоселенческие автодороги во многих случаях формировались в результате стихийно сложившихся «наезженных» транспортных путей. Они не всегда организованы оптимальным образом, имеют сложные и опасные участки и требуют усовершенствования, включающие: улучшение качества покрытия, сглаживание «острых кривых», расширения узких плеч и обустройства придорожной инфраструктуры (кюветов, стояночных площадок и т.п.).

Усть-Удинский район

Территория районного муниципального образования «Усть-Удинский район» характеризуется достаточно низкой транспортной освоенностью. Техническое состояние дорог в настоящее время несколько ухудшилось в связи с сокращением объемов ремонтно-восстановительных работ. Некоторые участки дорог находятся в состоянии близком к аварийному.

В 2002 году из муниципальной собственности в государственную собственность Иркутской области были приняты автомобильные дороги общего пользования местного значения, расположенные в границах Усть-Удинского района: «Средняя Муя-Аносово» - 90,973км; «Аносово-Аталанка» - 26,361 км; «Аталанка-Карда» - 34,317 км; «Подволочное-Карда» - 38,678 км.

Вышеуказанные дороги строились лесозаготовительными предприятиями по нормам лесовозных дорог, нормам дорог общего пользования не соответствуют. В настоящее время эксплуатация дорог возможна только в зимнее время, при минусовой температуре. Земляное полотно на дорогах отсутствует, водоотвод не справляется с сезонными паводками и осадками.

Дорога между селами Средняя Муя – Аносово, протяженностью 91 км, была проложена в 70-е годы и содержалась Егоровским ЛПХ, для организации сообщения с районными и областными центрами. В период перестройки дорога эксплуатировалась, но содержанием ее никто не занимался. В 2012 году дорога отнесена к искусственному сооружению – зимнику и передана на обслуживание ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области». Дорога обслуживается как зимник с 1 декабря по 31 марта. Фактически же, она круглогодично используется для доставки топлива, продуктов, медикаментов и других предметов первой необходимости.

На основании анализа положений документов планирования от местного до федерального уровней сформирован перечень планируемых мероприятиях по развитию транспортной инфраструктуры. Мероприятия сведены в таблицу, фрагмент которой представлен ниже:

Таблица 11 – фрагмент таблицы планируемых мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры

| № | Мероприятие | Техническая характеристика | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | Нанесение желтой разметки на автомобильной дороге «Подход к Иркутск» Иркутский район | на участке 15+000 - 16+000, общей протяженностью 1 км. | 2019 г. |
| 38 | Устройство автопавильона на автомобильной дороге «Смоленщина-Введенщина-Чистые Ключи» Шелеховский район | на участке 7+000 - 8+000, общей протяженностью 1 км. | 2019 г. |
| 39 | Капитальный ремонт на автомобильной дороге «Кутулик-Шульгина-Головинское» Аларский район | на участке 0+008 - 14+035 общей протяженностью 14,027 км. | 2021 - 2023 гг. |
| 40 | Капитальный ремонт на автомобильной дороге «Кутулик-Бахтай-Хадахан» Аларский и Нукутский районы | на участке 13+955 - 23+955, общей протяженностью 10 км. | 2021 - 2022 гг. |
| 41 | Капитальный ремонт на автомобильной дороге «Кутулик-Бахтай-Хадахан» Аларский и Нукутский районы | на участке 23+955 - 42+955, общей протяженностью 19 км. | 2023 - 2024 гг. |
| 42 | Капитальный ремонт на автомобильной дороге «Усть-Ордынский-Оса» Боханский район | на участке 63+000 - 65+000, общей протяженностью 2 км. | 2023 - 2024 гг. |
| 43 | Ремонт покрытия проезжей части на автомобильной дороге «Усть-Ордынский-Оса» Боханский район | на участке 87+000 - 97+000, общей протяженностью 10 км. | 2023 г. |
| 44 | Капитальный ремонт на автомобильной дороге «Залари-Жигалово» Заларинский район | на участке 7+000 - 8+000, общей протяженностью 1 км. | 2019 - 2020 гг. |
| 45 | Ремонт покрытия проезжей части на автомобильной дороге «Иркутск-Листвянка» Иркутский район | на участке 32+000 - 42+000, общей протяженностью 10 км. | 2022 - 2023 гг. |
| 46 | Ремонт покрытия проезжей части на автомобильной дороге «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово» Иркутский и Эхирит-Булагатский районы | на участке 46+000 - 51+150, общей протяженностью 5,15 км. | 2019 г. |
| 47 | Ремонт покрытия проезжей части на автомобильной дороге «Иркутск-Оса-Усть-Уда-Горохово-Верхний Кет- Усть-Ордынский-Оса» Иркутский район | на участке 6+700 - 8+500, общей протяженностью 1,8 км. | 2019 г. |

Город Усть - Илимск

Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры предложено включить автомобильную дорогу общего пользования регионального значения по маршруту Братск – Усть- Илимск в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения.

Автомобильная дорога соответствует показателям определения автомобильных дорог федерального значения:

- участок автомобильной дороги Братск – Кодинск соединяет муниципальные образования двух субъектов Российской Федерации: Иркутской области и Красноярского края;

- автомобильная дорога Братск – Усть- Илимск имеет продолжение через зимник с выходом на с. Ванавара Эвенкийского района Красноярского края. Таким образом автодорога также соединяет два субъекта Российской Федерации: Иркутскую область и Красноярский край. Через указанный зимник Усть – Илимск – Варанава осуществляется, в том числе и северный завоз;

- на территории Иркутской области располагается часть Богучанского водохранилища, образованного вследствие строительства в Красноярском крае Богучанской ГЭС.

В настоящее время существует объективная необходимость передачи автомобильной дороги Братск – Усть - Илимск в собственность Российской Федерации и включения в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения, так как автомобильная дорога выполняет федеральные функции, обеспечивает транзитный проезд в южно – восточном направлении по территории Российской Федерации.

Перевод автомобильной дороги в федеральное подчинение позволит улучшить ее техническое состояние, повысить безопасность дорожного движения, положительно отразиться на развитии автомобильных дорог Красноярского края и Иркутской области.

Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры предусматривается реализация мероприятия по строительству участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения А – 331 «Вилюй», в «Южном» варианте, связывающего Иркутскую область и Республику Саха (Якутия).

Рисунок 9 Строительство автомобильной дороги "Вилюй" (Непа - Ленск (Южный вариант))

Анализ параметров и состояния сети дорог субъекта Российской Федерации (включая оценку качества содержания дорог)

Межмуниципальные и межрегиональные корреспонденции на колёсном транспорте совершаются по сети региональных и федеральных автомобильных дорог, составляющих опорную сеть Иркутской области. В зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств, автомобильные дороги разделяют на категории.

Сеть автомобильных дорог Иркутской области составляет 31 487,579 км. Она сформирована из 17 525,5 км дорог местного значения, 12 393,293 км дорог регионального значения и 1 568,786 км дорог федерального значения. Для дорог местного значения характерны V техническая категория и некатегарированные проезды.

Протяжённость сети региональных автомобильных дорог Иркутской области составляет 12 393,293 км. Наибольшую долю в их составе представляют автомобильные дороги IV и V технической категории.

Таблица 12 – Фрагмент сводной таблицы

| Идентификационный номер | Наим. а/д | Район, населный пункт | Местоположение, адрес автомобильной дороги |  | Общая протяженность, км | В т.ч. по категориям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало а/д | Конец а/д |  | категория | протяженность |
| 25 ОП МЗ 25Н-001 | Ангарск - Тальяны | Усольский | от границы Ангарского и Усольского районов (36 км + 251 м) | до границы п. Тальяны (50 км + 463 м) | 14,212 | IV | 14,212 |
| 25 ОП МЗ 25Н-002 | Подъезд к з. Ивановка | Усольский | от границы с Ангарским районом (7 км + 087 м) | до границы с Ангарским районом (11 км + 594 м) | 4,507 | V | 4,507 |
| 25 ОП МЗ 25Н-007 | Подъезд к п. Быково | Аларский | от примыкания к полосе отвода на км 42+207 автодороги Кутулик- Бахтай - Хадахан (км 0+014) | до границы п. Быково км 3+126 | 3,112 | IV | 3,112 |
| 25 ОП МЗ 25Н-008 | Подъезд к д. Егоровская | в том числе | от примыкания к полосе отвода на км 27+267 автодороги Табарсук - Апхульта - Белобородова (км 0+011) | до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги Егоровская -Берестенникова (км 4+283) | 4,272 | IV | 4,272 |
|  |  | Аларский | от границы д. Кербулак км 0+140 | до границы д. Егоровская км 2+125 | 1,985 | IV | 1,985 |
|  | Подъезд к с. Егоровская (в границах д. Кербулак) | д. Кербулак | от примыкания к полосе отвода на км 27+267 автодороги Табарсук - Апхульта - Белобородова (км 0+011) | до границы д. Кербулак км 0+140 | 0,129 | IV | 0,129 |
|  | Подъезд к д. Егоровская (в границах д. Егоровская) | д. Егоровская | от границы д. Егоровская км 2+125 | до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги Егоровская -Берестенникова (км 4+283) | 2,158 | IV | 2,158 |

Плотность сети дорог с твёрдым покрытием составляет 32 км/1000 км².

Общая протяженность внутренних водных путей, входящих в перечень внутренних водных путей Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2002 г. № 1800-р, на территории Иркутской области составляет 8074 км, из них 4039 км – с гарантированными габаритами судовых ходов. Внутренние водные пути обслуживаются ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна» (3998 км) и ФБУ «Администрация Ленского бассейна» (4076 км). Основные судоходные пути Иркутской области проходят по озеру Байкал (1137 км), Иркутскому водохранилищу (80 км), реке Ангара (140 км), Братскому водохранилищу (1909 км), Усть-Илимскому водохранилищу (672 км), подходам и протокам (60 км) – в Байкало-Ангарском бассейна, а также по рекам Лена (1238 км), Нижняя Тунгуска (957 км), Непа (532 км), Витим (455 км), Киренга (438 км), Жуя (236 км), Мама (110 км) и Чара (100 км), входящим в Ленский бассейн. Судоходных гидротехнических сооружений в Иркутской области нет, имеются речные порты: Иркутск, Братск, Байкал, Свирск в Байкало-Ангарском бассейне; Осетрово, Киренск, а также причал Усть-Кут (АО «АЛРОСА») в Ленском бассейне.

Внутренний водный транспорт является составной частью транспортного комплекса, обеспечивающего реализацию северного завоза для Иркутской области и Республики Саха (Якутия)».

На территории Иркутской области эксплуатируется 2494,4 км железных дорог. По протяжённости железнодорожных линий Иркутская область является лидером в Сибирском федеральном округе и занимает третье место по этому показателю среди всех регионов РФ, уступая лишь Свердловской и Ленинградской областям. Однако по плотности железнодорожных линий регион стоит на 73 месте среди субъектов РФ, занимая лишь 6 место даже среди субъектов Сибирского федерального округа.

Согласно данным, предоставленным заказчиком был проведен анализ состояния автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, проходящих по всей территории Иркутской области:

Таблица 13 Перечень автомобильных дорог, используемых для анализа

| Название автомобильной дороги | Протяженность дороги, км |
| --- | --- |
| «Вилюй» - Бурхун - Паберега | 26,996 |
| Будагово - Аверьяновка | 8,707 |
| Вершина-Катарбей-Мунтубулук | 93,934 |
| Веселый - Кулиш | 15,713 |
| Гадалей - Здравоозерный | 39,053 |
| Едогон-Владмировка-Одон | 26,581 |
| Едогон-Изегол | 9,316 |
| Едогон-Талхан | 14,491 |
| Икей - Верхний Бурбук | 18,582 |
| Моты - Шаманка | 6,964 |
| Нижнеудинск - Боровинок - Чуна | 49,336 |
| Нижнеудинск-Боровинок-Чуна | 122,761 |
| Олха - Большой Луг | 11,385 |
| Подход к г. Иркутску | 0,464 |
| Подход к г.Тайшету | 10,618 |
| Подъезд к д.Альбин | 9,767 |
| Подъезд к п. Изыкан | 0,862 |
| Подъезд к п. Мироново | 1,1 |
| Подъезд к п. Октябрьский | 11,312 |
| Подъезд к п. Подгорный | 2,587 |
| Подъезд к п.Бирюсинск | 2,986 |
| Подъезд к п.Парчум | 23,22 |
| Подъезд к п.Подкаменная | 7,14 |
| Подъезд к п.Таргиз(п.Елань) | 3,063 |
| Подъезд к с.Даур | 12,57 |
| Смоленщина - Введенщина - Чистые Ключи | 16,333 |
| Тайшет - Чуна - Братск | 102,349 |
| Тайшет-Березовка | 6,491 |
| Тайшет-Чуна-Братск | 58,178 |
| Тайшет-Чуна-Братск (в обход п.Чунский) | 4,18 |
| Тайшет-Чуна-Братск (в обход п.Чунский)2 | 31,879 |
| Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво | 75,786 |
| Тайшет-Шиткино-Шелаево | 143,479 |
| Тулун-Икей (от городской черты) | 42,067 |
| Тулун-Мугун-Хараманут (от городской черты) | 29,327 |
| Харантей - Аршан | 37,313 |
| Чуна - Веселый | 25,166 |
| Шелехово-Туманшет | 34,406 |

Данные автомобильные дороги проанализированы на наличие дефектов, найденных путем натурального обследования. В таблице 2 ниже приведены коды дефектов, на основании которых в таблице 3, путем оценки общей протяженности каждой автомобильной дороги выведен средний бал дефекта.

Таблица 14 Виды дефектов, оценка в баллах по автомобильным дорогам

| Код дефекта | Вид дефекта | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Без дефектов и поперечные одиночные трещины на расстоянии более 40 м (для переходных покрытий отсутствие дефектов) | 5 |
| 2 | Поперечные одиночные трещины (для переходных покрытий отдельные выбоины) на расстоянии 20–40 м между трещинами | 4,9 |
| 3 | Поперечные одиночные трещины (для переходных покрытий отдельные выбоины) на расстоянии 10–20 м между трещинами | 4,6 |
| 4 | Поперечные редкие трещины (для переходных покрытий выбоины) на расстоянии 8–10 м | 4,3 |
| 5 | Поперечные редкие трещины (для переходных покрытий выбоины) на расстоянии 6–8 м | 3,9 |
| 6 | Поперечные редкие трещины (для переходных покрытий выбоины) на расстоянии 4–6 м | 2,5 |
| 7 | Поперечные частые трещины на расстоянии между соседними трещинами 3–4 м | 3,2 |
| 8 | Поперечные частые трещины на расстоянии между соседними трещинами 2–3 м | 2,9 |
| 9 | Поперечные частые трещины на расстоянии между соседними трещинами 1–2 м | 2,6 |
| 10 | Продольная центральная трещина | 4,5 |
| 11 | Продольные боковые трещины | 3,5 |
| 12 | Одиночная сетка трещин на площади до 10 м с крупными ячейками (сторона ячейки более 0,5 м) | 3 |
| 13 | Одиночная сетка трещин на площади до 10 м с мелкими ячейками (сторона ячейки менее 0,5 м) | 2,5 |
| 14 | Густая сетка трещин на площади до 10 м | 2 |
| 15 | Сетка трещин на площади более 10 м при относительной площади, занимаемой сеткой, 30 % – 10 % | 2,3 |
| 16 | Сетка трещин на площади более 10 м при относительной площади, занимаемой сеткой, 60 % – 30 % | 1,9 |
| 17 | Сетка трещин на площади более 10 м при относительной площади, занимаемой сеткой, 90 % – 60 % | 1,6 |
| 18 | Просадки (пучины) при относительной площади просадок 20 % – 10 % | 1,2 |
| 19 | Просадки (пучины) при относительной площади просадок 50 % – 20 % | 0,9 |
| 20 | Просадки (пучины) при относительной площади просадок более 50 % | 0,5 |
| 21 | Проломы дорожной одежды (вскрывшиеся пучины) при относительной площади, занимаемой проломами, 10 % – 5 % | 1,2 |
| 22 | Проломы дорожной одежды (вскрывшиеся пучины) при относительной площади, занимаемой проломами, 30 % – 10 % | 0,9 |
| 23 | Проломы дорожной одежды (вскрывшиеся пучины) при относительной площади, занимаемой проломами, более 30 % | 0,5 |
| 24 | Одиночные выбоины на покрытиях, содержащих органическое вяжущее (расстояние между выбоинами более 20 м) | 4,5 |
| 25 | Отдельные выбоины на покрытиях, содержащих органическое вяжущее (расстояние между выбоинами 10–20 м) | 3,5 |
| 26 | Редкие выбоины на покрытиях, содержащих органическое вяжущее (расстояние между выбоинами 4–10 м) | 2,7 |
| 27 | Частые выбоины на покрытиях, содержащих органическое вяжущее (расстояние между выбоинами 1–4 м) | 2,2 |
| 28 | Поперечные волны, сдвиги | 2,4 |

Состояние дорожной сети в целом соответствует нормативным требованиям.

Анализ системы транспортного обслуживания населения субъекта Российской Федерации всеми видами пассажирского транспорта общего пользования (далее - ПТОП) в межмуниципальном и межрегиональном сообщении, включая сведения об инфраструктуре ПТОП, о маршрутной сети, подвижном составе, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа, качестве транспортного обслуживания

Городской пассажирский транспорт общего пользования (ГПТ) относится к числу важнейших отраслей жизнеобеспечения города, от функционирования которого зависит качество жизни населения, эффективность работы отраслей экономики Иркутской области и возможности использования его градостроительного и социально-экономического потенциала.

Маршрутную сеть Иркутской области по функциональному назначению можно разделить на коммунально-бытовую и промышленную. Коммунально-бытовая маршрутная сеть обеспечивает транспортную связь внутри селитебных зон, межрайонную и зон рекреации города. Промышленная маршрутная сеть обеспечивает транспортную связь между проходными промышленных предприятий города и его селитебными районами. Условное функциональное деление маршрутов позволяет оценить назначение маршрутов каждого вида ГПТ.

Система ГПТ Иркутской области является комбинированной, состоящей из троллейбусного, трамвайного и автобусного транспорта.

В настоящее время система ГПТ Иркутской области обслуживает 198 регулярных городских маршрутов, эксплуатируя 1737 единиц подвижного состава. Более 80% всех городских маршрутов обслуживается автобусами. На городской электрический транспорт суммарно приходится около 19% маршрутов внутригородского пассажирского транспорта.

Сеть троллейбусного транспорта присутствует в городах: Иркутск и Братск. В Иркутске сеть троллейбусного транспорта состоит из 10 маршрутов, в Братске - из 7. Сеть обеспечивает доставку населения из спальных районов к местам приложения труда и культурно-бытовым объектам притяжения.

Сеть трамвайного транспорта в Иркутской области представлена присутствует в городах: Иркутск, Ангарск, Усть-Илимск и Усолье-Сибирское.

Кроме прочего на территории Иркутской области функционирует водный, воздушный и железнодорожный транспорт.

Воздушное сообщение обеспечивают 2 международных аэропорта федерального значения – Иркутск, Братск и  5 аэропортов регионального значения – Усть-Кут, Киренск, Бодайбо, Мама, Ербогачен, а также 4 посадочные площадки – Усть – Илимск, Железногорск – Илимский, Нижнеудинск, Хужир.

Также в Иркутской области осуществляют деятельность три эксплуатанта: ПАО «Аэропорт Братск», АО Авиакомпания «Ангара», АО Авиакомпания «ИрАэро».

В настоящее время аэропорт Иркутска связан воздушным сообщением с 68 городами и 10 странами мира. Международная маршрутная сеть включает более 20 направлений – от Южной Кореи и Китая до Болгарии.

АО «Международный Аэропорт Иркутск» в 2019 году увеличило пассажиропоток на 11,3% в сравнении с 2018 годом - до 2,463 млн человек

В 2019 году 1,741 млн пассажиров аэропорта летели внутренним рейсами (рост на 10,4%), международными рейсами воспользовались 722,3 тыс. человек (рост на 13,5%).

Максимальный пассажиропоток среди российских направлений отмечен на рейсах в Москву - 789,4 тыс. человек. Далее в списке наиболее популярных внутренних направлений идет Новосибирск (147,2 тыс. человек), Хабаровск (80,4 тыс.), Санкт-Петербург (77,7 тыс.), Владивосток (73,09 тыс.).

Внутренний водный транспорт осуществляет движение в бассейнах рек Ангара и Лена, оз. Байкал. Обслуживание пассажиров осуществляется по 20 маршрутам. Функционирует 10 паромных переправ. Безальтернативные районы Иркутской области, в населенные пункты которых транспортная доступность в навигационный период осуществляется внутренним водным транспортом: Мамско-Чуйский, Бодайбинский, Киренский, Усть-Кутский, Братский, Усть-Илимский, Усть-Удинский.

Территория Иркутской области обслуживается Восточно-Сибирской железной дорогой, общей протяженность – 8 737 км.  Эксплуатационная длина ВСЖД по Иркутской области составляет 2 309,4 км.

Дорога граничит с Красноярской (ст. Юрты), Забайкальской (5781 км, граница с Республикой Бурятия на о.п. Панькова-2) и Дальневосточной (ст. Хани, граница с Республикой Бурятия на о.п. 1006 км) железными дорогами. На юге подходит к государственной границе с Монголией (ст. Наушки).

Анализ уровня безопасности дорожного движения, статистики аварийности, причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий

Несмотря на то, что 2019 г. характеризовался снижением показателей аварийности в части ДТП и количества, пострадавших в них людей, обстановка с аварийностью в Иркутской области остаётся достаточно сложной. Ежедневно на дорогах области происходит, в среднем, 9 ДТП, в которых 1 человек получает смертельные травмы и 12 участников дорожного движения – травмы различной степени тяжести. Почти 50,0 % ДТП приходится на г. Иркутск, Иркутский район и г. Братск Иркутской области. Каждый четвертый человек погибает, а каждый 2 получает увечья в ДТП на данной территории.

Также по итогам 11 месяцев 2019 года Иркутская область оказалась на 10 месте среди регионов-лидеров РФ по количеству ДТП.

Таблица 15 – Статистика  ДТП за период 2017-2019 гг.

| ГОД | ДТП | АППГ | ПОГИБЛО | АППГ | РАНЕНО | АППГ | ТП | АППГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 3384 | -98 | 361 | -4 | 4275 | -35 | 7,8% | 0 |
| 2018 | 3390 | +6 | 352 | -9 | 4244 | -31 | 7,7% | -0,1% |
| 2019 | 3287 | -103 | 360 | +8 | 4168 | -76 | 8,0% | +0,3% |

Таблица 16 – Состояние дорожно-транспортной аварийности на улично-дорожной сети Иркутской области в 2017 году (в разрезе муниципальных образований)

| Наименование муниципального образования | ДТП | Погибло | Ранено | Тяжесть последствий, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аларский район | 33 | 7 | 42 | 14,3 |
| Ангарское МО | 224 | 25 | 265 | 8,6 |
| Балаганский район | 3 | 3 | 1 | 7,5 |
| Баяндаевский район | 12 | 2 | 16 | 11,1 |
| Боханский район | 23 | 5 | 32 | 13,5 |
| Братский район | 82 | 21 | 142 | 12,9 |
| Город Бодайбо и район | 19 | 4 | 22 | 15,4 |
| Город Братск | 203 | 17 | 260 | 6,1 |
| Город Иркутск | 1201 | 39 | 1454 | 2,6 |
| Город Саянск | 22 | 2 | 20 | 9,1 |
| Город Усолье-Сибирское | 85 | 3 | 99 | 2,9 |
| Город Усть-Илимск | 71 | 8 | 69 | 10,4 |
| Жигаловский район | 9 | 2 | 10 | 16,7 |
| Заларинский район | 45 | 16 | 72 | 18,2 |
| Зиминский район | 43 | 3 | 55 | 5,2 |
| Иркутский район | 315 | 29 | 437 | 6,2 |
| Казачинско-Ленский район | 29 | 4 | 34 | 10,5 |
| Катангский район | 4 | 1 | 3 | 25,0 |
| Качугский район | 13 | 1 | 14 | 6,7 |
| Киренский район | 14 | 2 | 18 | 10,0 |
| Куйтунский район | 23 | 3 | 35 | 7,9 |
| Мамско-Чуйский район | 3 | 1 | 5 | 16,7 |
| Нижнеилимский район | 37 | 4 | 44 | 8,3 |
| Нижнеудинский район | 99 | 14 | 115 | 10,9 |
| Нукутский район | 8 | 1 | 9 | 10,0 |
| Ольхонский район | 16 | 3 | 28 | 9,7 |
| Осинский район | 27 | 6 | 36 | 14,3 |
| Слюдянский район | 67 | 12 | 90 | 11,8 |
| Тайшетский район | 78 | 23 | 93 | 19,8 |
| Тулунский район | 102 | 16 | 139 | 10,3 |
| Усольский район | 107 | 20 | 147 | 12,0 |
| Усть-Илимский район | 28 | 6 | 28 | 17,6 |
| Усть-Кутский район | 55 | 19 | 61 | 23,8 |
| Усть-Удинский район | 17 | 2 | 19 | 9,5 |
| Черемховский район | 102 | 15 | 141 | 9,6 |
| Чунский район | 18 | 1 | 27 | 3,6 |
| Шелеховский район | 97 | 15 | 128 | 10,5 |
| Эхирит-Булагатский район | 50 | 6 | 65 | 8,5 |

Таблица 17 - Состояние дорожно-транспортной аварийности на улично-дорожной сети Иркутской области в 2018 году (в разрезе муниципальных образований)

| Наименование муниципального образования | ДТП | Погибло | Ранено | Тяжесть последствий, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аларский район | 37 | 7 | 51 | 12,1 |
| Ангарское МО | 181 | 10 | 222 | 4,3 |
| Балаганский район | 8 | 1 | 13 | 7,1 |
| Баяндаевский район | 24 | 4 | 39 | 9,3 |
| Боханский район | 21 | 9 | 20 | 31,0 |
| Братский район | 75 | 27 | 97 | 21,8 |
| Город Бодайбо и район | 21 | 2 | 21 | 8,7 |
| Город Братск | 198 | 13 | 254 | 4,9 |
| Город Иркутск | 1202 | 32 | 1440 | 2,2 |
| Город Саянск | 18 | 1 | 24 | 4,0 |
| Город Усолье-Сибирское | 75 | 6 | 83 | 6,7 |
| Город Усть-Илимск | 76 | 8 | 88 | 8,3 |
| Жигаловский район | 7 | 2 | 12 | 14,3 |
| Заларинский район | 32 | 9 | 42 | 17,6 |
| Зиминский район | 51 | 13 | 72 | 15,3 |
| Иркутский район | 292 | 30 | 410 | 6,8 |
| Казачинско-Ленский район | 26 | 5 | 29 | 14,7 |
| Катангский район | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Качугский район | 21 | 6 | 21 | 22,2 |
| Киренский район | 22 | 7 | 20 | 25,9 |
| Куйтунский район | 38 | 11 | 47 | 19,0 |
| Мамско-Чуйский район | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Нижнеилимский район | 44 | 11 | 46 | 19,3 |
| Нижнеудинский район | 103 | 11 | 128 | 7,9 |
| Нукутский район | 10 | 2 | 9 | 18,2 |
| Ольхонский район | 18 | 2 | 34 | 5,6 |
| Осинский район | 24 | 2 | 31 | 6,1 |
| Слюдянский район | 63 | 10 | 93 | 9,7 |
| Тайшетский район | 72 | 20 | 67 | 23,0 |
| Тулунский район | 76 | 15 | 104 | 12,6 |
| Усольский район | 119 | 18 | 167 | 9,7 |
| Усть-Илимский район | 31 | 6 | 32 | 15,8 |
| Усть-Кутский район | 68 | 18 | 70 | 20,5 |
| Усть-Удинский район | 13 | 2 | 12 | 14,3 |
| Черемховский район | 90 | 9 | 115 | 7,3 |
| Чунский район | 35 | 4 | 38 | 9,5 |
| Шелеховский район | 140 | 15 | 206 | 6,8 |
| Эхирит-Булагатский район | 54 | 4 | 82 | 4,7 |

Таблица 18 - Состояние дорожно-транспортной аварийности на улично-дорожной сети Иркутской области в 2019 году (в разрезе муниципальных образований)

| Наименование муниципального образования | ДТП | Погибло | Ранено | Тяжесть последствий, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аларский район | 30 | 9 | 35 | 20,5 |
| Ангарское МО | 178 | 22 | 214 | 9,3 |
| Балаганский район | 3 | 1 | 5 | 16,7 |
| Баяндаевский район | 15 | 2 | 30 | 6,3 |
| Боханский район | 14 | 6 | 23 | 20,7 |
| Братский район | 71 | 21 | 96 | 17,9 |
| Город Бодайбо и район | 22 | 4 | 24 | 14,3 |
| Город Братск | 189 | 15 | 234 | 6,0 |
| Город Иркутск | 1168 | 39 | 1406 | 2,7 |
| Город Саянск | 23 | 3 | 28 | 9,7 |
| Город Усолье-Сибирское | 38 | 3 | 75 | 3,8 |
| Город Усть-Илимск | 91 | 4 | 105 | 3,7 |
| Жигаловский район | 11 | 4 | 9 | 30,8 |
| Заларинский район | 22 | 10 | 22 | 31,3 |
| Зиминский район | 42 | 6 | 52 | 10,3 |
| Иркутский район | 303 | 33 | 427 | 7,2 |
| Казачинско-Ленский район | 29 | 7 | 29 | 19,4 |
| Катангский район | 3 | 2 | 3 | 40,0 |
| Качугский район | 12 | 1 | 19 | 5,0 |
| Киренский район | 20 | 3 | 20 | 13,0 |
| Куйтунский район | 38 | 11 | 40 | 21,6 |
| Мамско-Чуйский район | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нижнеилимский район | 34 | 3 | 47 | 6,0 |
| Нижнеудинский район | 106 | 20 | 120 | 14,3 |
| Нукутский район | 14 | 2 | 24 | 7,7 |
| Ольхонский район | 22 | 3 | 34 | 8,1 |
| Осинский район | 17 | 11 | 25 | 30,6 |
| Слюдянский район | 62 | 12 | 92 | 11,5 |
| Тайшетский район | 82 | 19 | 96 | 16,5 |
| Тулунский район | 110 | 13 | 146 | 8,2 |
| Усольский район | 97 | 15 | 156 | 8,8 |
| Усть-Илимский район | 33 | 6 | 42 | 12,5 |
| Усть-Кутский район | 87 | 9 | 113 | 7,4 |
| Усть-Удинский район | 9 | 1 | 12 | 7,7 |
| Черемховский район | 88 | 15 | 119 | 11,2 |
| Чунский район | 35 | 3 | 44 | 6,4 |
| Шелеховский район | 96 | 16 | 134 | 10,7 |
| Эхирит-Булагатский район | 43 | 6 | 68 | 8,1 |

Как мы видим из вышеприведенных таблиц (выделено красным шрифтом), в Иркутской области имеются «лидеры». В городах Братск и Иркутск, а также в Иркутстком районе остается наиболее высокий уровень ДТП. Безусловно, все это говорит о высоком уровне автомобилизации и количестве жителей.

А вот в Катангском и Тайшетском районах самый высокий уровень степени тяжести последствий ДТП в области. Несмотря на достаточно небольшое количество совершенных ДТП, довольно значительно количества погибших в них участников дорожного движения.

Рисунок 10 - Количество ДТП, произошедших на территории Иркутской области за период 2017-2019 гг. с количеством погибших и раненых в них людей

Рисунок 11 - Степень тяжести последствий в ДТП (%), совершенных на территории Иркутской области за период 2017-2019 гг.

Группировка ДТП по времени их возникновения представляет особый интерес для общей оценки аварийности. Сравнение количества ДТП, зарегистрированных в отдельные периоды времени, позволяет составить динамический ряд аварийности, отражающий их изменение по годам, месяцам, дням недели и времени суток.

Наиболее аварийными месяцами за последние три года стали август, сентябрь и октябрь. Количество ДТП, погибших и раненых в них людей от общего количества за данный период составило 31,3 %, 32,4 % и 29,1 % соответственно.

Особо высокая тяжесть последствий от ДТП в 2017 – 2019 годах была в июне, июле и октябре месяцах (9,2 %, 11,9 и 8,1 % соответственно).

По дням недели наибольшее количество происшествий за указанный период на территории Иркутской области (4341 или 43,1 % от общего числа ДТП) зарегистрировано в понедельник, пятницу и воскресенье, а самым аварийно-опасным временем суток являлся период с 16:00 до 22:00 часов. В это время произошло каждое третье ДТП.

Количество ДТП и раненых в них людей на УДС Иркутской области в светлое время суток выше, чем в темное. Тяжесть последствий ДТП в светлое время суток составила 6,3 %. Однако в темное время суток тяжесть последствий оказалась на 4,5 % выше, чем в светлое время суток. Это, прежде всего, обусловлено ухудшением условий восприятия дорожной обстановки участниками дорожного движения, снижением транспортного потока и возможностью водителями превысить допустимую скорость, а также отсутствием эффективного контроля за дорожным движением.

Преобладающими видами ДТП на территории Иркутской области являются столкновение движущихся ТС (36,5 % от общего количества ДТП), наезд на пешехода (31,9 %) и опрокидывание (9,3 %), что, в общем, составляет 77,7 % от общего количества ДТП. При этом количество погибших и раненых в них людей составило 75,0 % и 78,0 % от общего количества соответственно. Степень тяжести от данных видов ДТП составила 7,8 %.

Одним из важнейших и обязательных аспектов анализа дорожно-транспортной аварийности является определение причин и условий детского дорожно-транспортного травматизма (далее ДДТТ).

Установлено, что «группу риска» составляют мальчики школьного возраста.

Наиболее опасным для детей является вечернее время, «пик аварийности» приходится на период от 16 до 20 часов (больше 35,0 %).

На догоспитальном этапе удовлетворительное состояние после ДТП отмечено у 59,0 % детей, в основном это ушибы мягких тканей головы, сотрясение головного мозга и ушибы опорно-двигательного аппарата. Средняя степень тяжести состояния установлена у 34,0 % пострадавших детей, в основном с черепно-мозговой травмой и повреждениями опорно-двигательного аппарата. В тяжелом состоянии находилось 7,0 %, что характерно для сочетанной травмы.

Из детей, пострадавших в ДТП и госпитализированных в стационар, 44,1 % были пассажирами, 47,6 % – пешеходами, велосипедистами – 5,8 % и водителями механических ТС – 2,5 %. 47,9 % детей погибли, являясь пассажирами, 37,5 % – пешеходами, водителями механических ТС – 8,3 % и 6,3 % – велосипедистами.

У пострадавших превалировали закрытые сочетанные травмы головы и опорно-двигательного аппарата.

Анализ ДТП, совершенных на территории Иркутской области по причине НДУ, показывает, что при общем снижении количества подобных ДТП и пострадавших в них людей за последние три года стремительно растет степень тяжести последствий таких ДТП (в среднем на 1,0 % в год).

Однако на пешеходных переходах наблюдается позитивная тенденция в части снижения по всем показателям и, разумеется, степени тяжести.

Значительная доля ДТП совершается водителями, находящимися в состоянии опьянения. Характерной особенностью этих ДТП является особая тяжесть последствий, связанная с тем, что под влиянием алкоголя водитель теряет способность правильно оценивать окружающую обстановку и контролировать свои поступки.

На протяжении последних трех лет тяжесть последствий ДТП с участием нетрезвых водителей остается практически неизменной на уровне 14,3 %.

Анализ состояния аварийности на автомобильных дорогах Иркутской области показывает, что уровень дорожно-транспортного травматизма с каждым годом постепенно повышается. Возникновение ДТП, влекущих за собой травматические последствия, связано со следующими причинами:

- ежегодное увеличение количества ТС;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью сети дорог общего пользования местного значения, не рассчитанной на существующие транспортные потоки.

Для повышения БДД необходимо применение комплексного подхода при формировании мероприятий, направленных на повышение общего уровня безопасности, проведение наиболее эффективных мероприятий, в частности:

- приведение в нормативное состояние дорожного полотна и обочин;

- установка технических средств ОДД для принудительного соблюдения скоростного режима (дорожные знаки ограничения максимальной скорости движения, искусственные дорожные неровности и др.);

- строительство внеуличных пешеходных переходов;

- оборудование наземных пешеходных переходов техническими средствами повышенной видимости;

- установка дорожных и пешеходных ограждений;

- усиление контроля со стороны Госавтоинспекции.

Материалы обследований транспортных, пассажирских и грузопотоков, транспортных корреспонденций, грузо- и пассажирооборота, и иных параметров работы транспортной системы Иркутской области

- Описание методики проведения обследований

Подготовка и проведение натурных транспортных обследований территории Иркутской области

Цель проведения замеров интенсивности транспортных потоков: выявления неравномерности движения в течение часа/суток, выявления состава транспортных потоков на территории Иркутской области, выявления фактических значений интенсивности для последующей калибровки транспортной модели

Результаты работ по проведению исследований с целью повышения точности моделирования и прогнозирования по существующим транспортным потокам на 410 ключевых пересечениях автомобильных дорог на территории Иркутской области. Среди проводимых исследований - проведение контрольных учетов (замеров) интенсивности транспортных и пешеходных потоков.

По результатам работ проводится анализ и обработка полученных данных для определения интенсивностей движения с разбивкой по составу потока и на категории транспортных средств.

Метод выполнения работ

При подготовке к проведению работ необходимо убедиться в наличии и исправности оборудования, необходимого бригадам для качественного выполнения работ.

К производству исследования интенсивности транспортных и пешеходных потоков допускаются лица, прошедшие курс обучения по работе с оборудованием, а также прошедшие аттестацию на знание методики проведения исследований интенсивности транспортных потоков.

Проведение исследований необходимо производить только при наличии соответствующих разрешительных документов. В составе разрешительной документации должны быть: копия договора на проведение исследований для актуализации единой транспортной модели со всеми приложениями, копия трудового договора с учётчиком, сопроводительные письма от Заказчика, справка с номерами телефонов всего состава исполнителей.

За один день до проведения выездной фото-видеофиксации старшие инженеры должны убедиться в готовности их учётчиков к выполнению работ. В случае если старший инженер не может связаться с одним или более учётчиком, он обязан назначить нового учётчика для проведения обследований в срок. В таком случае на имя главного инженера должно быть подготовлено соответствующее докладное письмо.

Учётчик должен прибыть на место проведения работ не позднее, чем за один час до начала фото-видеофиксации. По прибытию на место учётчик настраивает оборудование, производит контрольный фотоснимок и отправляет его своему куратору (старшему инженеру). Старший инженер оценивает географическое положение учётчика и выбранный ракурс съёмки. Старший инженер подтверждает корректность выбранной позиции и ракурса либо выносит свои рекомендации по их изменению. В случае отсутствия технической возможности в отправке фотоснимка куратору учётчик следует инструкциям памятки по выбору ракурса съёмки, а контрольный снимок сохраняет на локальном компьютере (ноутбуке) для последующей передачи курирующему старшему инженеру.

После согласования с курирующим инженером места и ракурса съёмки учётчик приступает к видеофиксации. Видеофиксация должна быть начата не менее чем за 15 минут до непосредственного времени производства работ и закончена не ранее, чем через 15 минут после его окончания.

Учётчик обязан немедленно оповестить старшего инженера об обстоятельствах непреодолимой силы, оказывающих влияние на результаты видеофиксации. К таким обстоятельствам относятся дорожно-транспортные происшествия, гололёд, сильный туман, обильные осадки, технические неисправности. Старший инженер совместно с главным инженером проекта производят незамедлительное согласование с Заказчиком возможности или невозможности проведения/продолжения фото-видеофиксации.

Расположение видеокамеры и ракурс съёмки должны обеспечивать наилучшее качество видеоматериала, как в дневное, так и в ночное время суток.

Учётчик должен соблюдать требования техники безопасности, а именно:

- Не снимать защитный жёлтый жилет в полосе отвода автомобильной дороги и за её пределами;

- Не покидать транспортное средство без острой необходимости;

- Устанавливать временные дорожные знаки на переносных опорах согласно схеме ограждения мест производства работ (при необходимости).

По требованию контролирующих органов учётчик обязан предоставить разрешительную документацию. При этом перед предоставлением документации учётчик обязан записать фамилию, имя, отчество и должность лица, затребовавшего такую документацию с целью дальнейшей передачи данных сведений старшему инженеру.

В случае возникновения непредвиденных обстоятельств учётчик должен незамедлительно оповестить старшего инженера о возникших сложностях.

Не позднее следующего календарного дня после проведения выездной фото-видеофиксации учётчик обязан передать результаты работ курирующему старшему инженеру. Допускается передача результатов в более поздний срок только по согласованию со старшим инженером. Старший инженер проверяет корректность и полноту видеосъёмки с составлением соответствующего акта.

Главный инженер проекта контролирует график выполнения работ, полноту и достоверность выполненных работ.

Обследование проводиться путем видеосъемки и ее последующей обработки. В ходе обследования выполняются замеры интенсивности транспортных и пешеходных потоков в конкретных сечениях УДС. Таким образом, обследование проводиться на перекрестках (место перераспределения потоков).

При проведении обследования в узлах отдельно фиксируются потоки, движущиеся по каждой траектории проезда перекрестка (от каждого подхода к перекрестку к каждому из выходов).

Учет интенсивности производится путем регистрации проезда каждого транспортного средства через подход к перекрестку или непосредственно зоны перекрестка.

Таким образом, при учете интенсивности движения на перекрестке число обследуемых сечений определяется схемой организации движения и количеством разрешенных маневров движения.

Применение средств видеофиксации позволит:

- получить достоверную исходную информацию с точностью 95-97% для использования ее при создании транспортной модели;

- использовать данные для повторной обработки и уточнения результатов;

- обеспечить постоянный контроль качества проведения обследований на дату и время проведения работ;

- повысить точность результатов за счет уменьшения количества участников процесса обследований (снижение уровня воздействия человеческого фактора);

- проверить полученные данные за счет видеоинформации смежных постов учета;

- учесть дополнительные данные при анализе результатов обследования (транспортная обстановка, погодные условия и т.д.).

В случае возникновения случайных помех, которые могут существенно повлиять на результаты обследования, обследование должно быть проведено повторно.

Не допускается проведение обследования различных створов одного узла в разные дни.

Места расположения пунктов учета интенсивности располагаются на всех значимых пересечениях автомобильных дорог, находящихся на территории Иркутской области. Перед началом проведения замеров все пункты учета интенсивности согласовываются с заказчиком.

Проведение анкетирования и социологических опросов населения летнего периода.

Под спросом на перемещение понимается подвижность населения в пределах Иркутской области и с пересечением её границ, предпринимаемого населением с какой-либо целью.

Основная цель исследований в Иркутской области — это определение транспортной подвижности населения, выявление критериев выбора способов перемещения, определение уровня автомобилизации, определение уровня наполненности немаршрутного транспорта, сбор данных для калибровки математической модели.

Сбор данных о транспортной подвижности населения проводится путем телефонного опроса респондентов, распределенных по территории Иркутской области согласно принципам квотной выборки в соответствии с пространственным распределением населения и его половозрастной структурой.

Ниже представлен перечень основных блоков информации, получение которой является целью проведения опроса и обработки его результатов:

- пространственное распределение спроса на пассажирском транспорте (включая индивидуальный транспорт);
матрицы полного суточного цикла межрайонных корреспонденций, включая трудовые, деловые и поездки по всем другим видам целей. При этом фиксируется и исследуется время начала и окончания каждой поездки;

- закономерности пространственного распределения спроса;

- целевая подвижность населения;

- транспортная (учетная) подвижность населения;
неравномерность спроса на услуги городского пассажирского транспорта в течение суток;

- качество услуг городского пассажирского транспорта
продолжительность поездок;

- продолжительность подхода к остановке; – продолжительность ожидания на остановке;
продолжительность подхода к цели от последней остановки;

- продолжительность пересадки;

- комфорт поездки (наполнение в подвижном составе);

- пересадочность.

Руководствуясь целями исследования, из существующих видов анкетирования выбран метод «стандартизированное интервью»

Стандартизированное интервью - включает заранее определенные вопросы, одинаковые для всех респондентов.

Для этого население Иркутской области было распределено на 4 категории граждан:

- Безработные

- Работающие

- Туристы

- Учащиеся

Опрос проводилось интервьюерами   при помощи разработанного опросного листа. Для каждой из категорий он отличался в виду специфики передвижений

Предпочтение людей на перемещения, основные цели и время начала их поездок, а также проблемы, с которыми они сталкиваются при перемещениях, зависят от возраста, социального статуса, дня недели и места проживания. В связи с этим для получения достоверной выборки ответов респондентов была произведена предварительная экспертная оценка количества жителей различных социальных статусов по районам Иркутской области с выделением их типичных перемещений буднего и выходного дня для отдельных групп.

Принципы и допущения, принятые для экспертной оценки:

- общее население в районах взято с официального сайта государственной статистики (http://www.gks.ru/);

Обследование пассажирских корреспонденций

Обследование пассажирских корреспонденций выполняется для калибровки математической модели в части системы общественного транспорта. За основы взяты данные о пассажиропотоках на всех видах общественного транспорта за 2019 год, представленные Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, и данные о передвижениях населения, полученные от федеральных сотовых операторов.

Пассажирские корреспонденции описываются в виде матрицы корреспонденций, содержащей количество пассажирских корреспонденций между каждой парой районов отправления и прибытия (расчётных транспортных районов), и функции тяготения, описывающей зависимость объёма пассажирских корреспонденций от трудности сообщения между районами отправления и прибытия.

Массивы данных и результаты обследований представлены в электронном приложении.

Математическая модель транспортной системы Иркутской области

Четырёхшаговая модель расчета транспортного спроса

При разработке транспортной модели используется стандартная четырёхшаговая модель расчета транспортного спроса. Преимущества использования именно этой модели связаны с тем, что она достаточно точно описывает этапы формирования спроса на транспорт, при этом позволяя работать с агрегированными данными без потери в качестве результатов моделирования, что, в свою очередь, сокращает время расчета и позволяет оценивать большее количество сценариев в единицу времени. Расчет проводится по отдельным слоям спроса. Результатом работы вычислительного алгоритма модели являются расчетные (модельные) значения интенсивности движения.

Стандартная 4 - ступенчатая модель состоит из следующих этапов:

- Модель создания (генерации) транспортного движения. На этапе создания транспортного движения рассчитываются объемы движения из источника и объемы движения в цель для всех транспортных районов, детализированные по слоям спроса. Результатами расчета являются итоговые строки и столбцы матриц корреспонденций.

- Модель распределения транспортного движения по районам. На этапе распределения транспортного движения по районам рассчитываются объемы транспортного потока между всеми транспортными районами, детализированные по слоям спроса, но без детализации по видам транспорта. Результатами расчета являются элементы матриц корреспонденций.

- Модель выбора транспорта. На этапе выбора транспорта рассчитываются матрицы корреспонденций, каждая из которых соответствует поездкам с использованием определенного вида транспорта.

- Модель перераспределения (выбора пути). Расчет перераспределения, дифференцированный по видам транспорта, позволяет получить модельные значения интенсивности транспортных потоков. Этап перераспределения является завершающим в цикле расчёта спроса.

Рисунок 12  – Модель выбора транспортной системы

Привлечение и генерация транспортного спроса

Процесс привлечения и генерации транспортного спроса заключается в процедуре прогнозирования общего количества перемещений, совершаемых из/в каждый транспортного район сети в разрезе целей совершаемых перемещений.

Расчёт степени привлечения и генерации транспортного спроса заключается в суммирования произведения значений каждого социально-экономического атрибута на соответствующий коэффициент.

Значительно отличающийся уровень автомобилизации в различных муниципальных районах Иркутской области учтён при расчёте транспортного спроса введением в формулу среднего по области уровня автомобилизации, с которым сравнивается уровень автомобилизации каждого из рассматриваемых транспортных районов. Таким образом в районах пониженной автомобилизации будет снижен коэффициент использования личного транспорта и наоборот в районах повышенной автомобилизации. Для корреляции этой зависимости в формулу дополнительно введён коэффициент эластичности использования автомобиля.

Итоговые формулы расчёта привлечения (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) и генерации (СПРОС) транспортного спроса приведены ниже:

ПРЕДЛОЖЕНИЕi=kfik*СЭikСПРОСi=kfik*СЭik*1+КЭ*КАi-КАсрКАср,ПРЕДЛОЖЕНИЕi=СПРОСi                                                                (1)

где i – источник генерации/цель привлечения;

k – социально-экономический атрибут;

СЭik –значение k-го социально-экономического атрибута i-го источника;

fik – коэффициент генерации/привлечения корреспонденций для k-го социально-экономического атрибута i-го источника.

КЭ – коэффициент эластичности, принятый равным 0,5;

КАi – уровень автомобилизации i-го источника генерации транспортного спроса

КАср – уровень автомобилизации Иркутской области, принятый по результатам предыдущих этапов работ равным 260 авт./1000 жителей.

Факторы генерации/привлечения транспортного спроса (fik) представляют собой коэффициенты влияния каждого из социально-экономического атрибута на степень генерации/привлечения поездок. Факторы генерации/привлечения установлены для каждого из типов транспортных районов, транспортных режимов и целей поездок.

Таблица 19 – Коэффициенты влияния на степень генерации/привлечения поездок

| Транспортный режим | Цель перемещения | Социально-экономический атрибут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность постоянного населения |  | Численность населения в трудоспособном возрасте |  | Численность потенциальных студентов |  | Количество рабочих мест на предприятиях непроизводственной сферы |  | Количество рабочих мест на предприятиях производственной сферы |  | Количество учебных мест в средне-специальных учебных заведениях |  | Количество учебных мест в высших учебных заведениях |  | Среднесуточная посещаемость поликлиник |  | Площадь развлекательных учреждений, учреждений культуры и спорта |  |
|  |  | Фактор генерации | Фактор привлечения | Фактор генерации | Фактор привлечения | Фактор генерации | Фактор привлечения | Фактор генерации | Фактор привлечения | Фактор генерации | Фактор привлечения | Фактор генерации | Фактор привлечения | Фактор генерации | Фактор привлечения | Фактор генерации | Фактор привлечения | Фактор генерации | Фактор привлечения |
| Индивидуальный транспорт | Домой | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,15 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
|  | На работу | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 2,50 | 0,50 | 0,50 | 2,50 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | На учёбу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Развлечения | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,20 | 1,50 | 0,20 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,50 | 3,00 |
|  | В поликлинику | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| Грузовой транспорт | Домой | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | На работу | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | На учёбу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Развлечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | В поликлинику | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общественный транспорт | Домой | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,65 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
|  | На работу | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | На учёбу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Развлечения | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,20 | 0,40 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,50 | 5,00 |
|  | В поликлинику | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

В процесс привлечения и генерации транспортного спроса включена процедура балансировки, уравнивающая общее количество прибытий и отправлений каждого конкретного транспортного района. В процессе моделирования из процедуры балансировки были исключены все внешние транспортные районы.

По результатам процесса привлечения и генерации транспортного спроса генерируются векторы привлечения и генерации транспортного спроса по целям совершаемых перемещений, агрегированные по всем видам транспорта.

Распределение транспортного потока

Процесс распределения транспортного потока подразумевает преобразование векторов привлечения и генерации транспортного спроса по целям совершаемых перемещений каждого из районов в матрицы спроса и предложения пользователей (Матрицы OD) на основании матрицы затрат на перемещения между транспортными районами.

В качестве метода расчёта принята гравитационная модель спроса с экспонентной функцией сдерживания, позволяющая прогнозировать транспортные корреспонденции с учётом возможных будущих значительных изменений транспортной сети. Суть гравитационной модели заключается в прямой зависимости количества совершаемых поездок к объёму притяжения объекта и обратно пропорционально длине пути до этого объекта.

Вычисления, проводимые в процессе распределения транспортного потока на основании гравитационной модели сводятся к определению множителей Mi и Nj, удовлетворяющих системе:

ОТПРАВЛЕНИЯi=jTijПРИБЫТИЯj=jTij,Tij=Mi*ОТПРАВЛЕНИЯi*Nj*ПРИБЫТИЯj*f(cij)                                                        (2)

где i, j – индексы пунктов отправления и назначения;

ОТПРАВЛЕНИЯi, ПРИБЫТИЯj – объём поездок из пунктов отправления и прибытия;

f(cij) – функция сдерживания, отражающая стоимость поездки;

cij – стоимость перемещения из i-го в j-ый район.

Модальное расщепление

Процесс модального расщепления преобразовывает Матрицу OD пользователей в Матрицы OD типов транспортных средств на основании функций модального расщепления и дискретности выбора режима.

Функция модального расщепления определяет полезность перемещений для каждого из типов транспортных средств между транспортными районами отправления и прибытия на основании матрицы затрат.

Функция дискретности выбора режима определяет вероятность совершения перемещения на выбранном типе транспортного средства в зависимости от значения полезности такого перемещения.

Перераспределение транспорта

Процесс перераспределения транспорта заключается в назначении транспортной сети потоков транспорта на основании детерминированного алгоритма. Процесс нацелен на вычисление объёмов транспортных поездок в целом, а не отдельных транспортных средств. Задачей процесса является нахождение взаимозависимости между загрузкой транспортного коридора и принятием решения о перемещении по этому коридору. Другими словами, главной задачей процесса перераспределения транспорта – нахождение равновесного состояния транспортной системы между уровнем транспортного обслуживания и интенсивностью движения.

Уровень транспортного обслуживания в расчётах представлен временем, затрачиваемым на перемещение (включая время ожидания, время на подход к остановке – для пассажиров транспорта общего пользования), поскольку эмпирические исследования показывают, что именно время является основным сдерживающим фактором при выборе пути следования и находится в прямой зависимости от интенсивности использования транспортного коридора (его загрузки). Для решения поставленной транспортной задачи используется функция сопротивления, описывающая эту зависимость.

Процесс перераспределения транспорта является мультимодальным, т.е. совершает генерацию всех транспортных модальностей (классов пользователей), в связи с чем имеет многоступенчатую структуру расчёта.

Расчёт процесса перераспределения транспорта произведён по принципу пользовательского равновесия, изложенного Джоном Гленом Уордропом (английский математик, транспортный аналитик), описывающего поведенческие постулаты минимизации общих затрат. Согласно этим постулатам модели равновесия транспортного потока нацелены на прогнозирование транспортного потока и времени, затрачиваемого на перемещения в результате решений пользователей транспорта о выборе маршрута следования.

Согласно первому принципу Уордропа время в пути по всем используемым маршрутам не превышает времени в пути по фактически неиспользуемым маршрутам. Иными словами, неиспользуемые маршруты станут актуальны для пользователей, как только время передвижения по ним станет меньше, чем время, затраченное при перемещениях по существующим маршрутам. Перемещения пользователей, удовлетворяющие этому принципу – оптимизированы, поскольку каждый пользователь выбирает маршрут следования, на который он затрачивает меньше всего ресурсов (времени).

В качестве метода расчёта использован алгоритм адаптации линейной аппроксимации Франка-Вольфа (метод условного градиента). Алгоритм адаптации линейной аппроксимации для решения задачи о пользовательском равновесии заключается в последовательном итеративном вычислении кратчайших путей следования с последующей минимизацией выпуклой функции. Критерием остановки итеративного процесса является относительный разрыв (RGAP), показывающий, как близко система подошла к состоянию равновесия:

RGAP=ijphijp*sijp-sij*ijdij*sij,                                                                             (3)

где hijp – объём перемещений из пункта отправления (i) в пункт прибытия (j) по маршруту p;

dij – объём спроса для отправлений (i) и прибытий (j);

sijp – время в пути, при движении по маршруту p;

sij* - минимальное время в пути, при движении по всем возможным маршрутам из пункта отправления i в пункт прибытия j

Для математической калибровки шаблонов поведения при выборе маршрутов движения использованы массивы реальных данных, представляющие из себя данные по интенсивностям дорожного движения, полученным на этапе сбора исходных данных.

Процесс калибровки – это эвристический алгоритм решения двухуровневой процедуры настройки приоритетов расчёта итоговой матрицы с использованием данных, полученных при натурных обследованиях. На первом уровне итераций выполняется процесс генерации маршрутов движения и распределения матрицы OD по транспортным участкам сети. На втором уровне следует алгоритм градиентного спуска с целью корректировки матрицы OD на основании назначенных на первом уровне маршрутов движения транспорта.

Количество итераций для первого и второго уровней задано вручную как 20 для первого и 4 для второго уровня соответственно.

В результате проводимых расчётов определяется скорректированный спрос и сравнительный анализ длин поездок начальной и конечной матрицами OD и сравнение назначенных расчётным методом транспортных потоков с результатами натурных наблюдений.

Данные учёта интенсивности дорожного движения имеют достаточно высокий уровень погрешности, связанный с зависимостью дорожного трафика от многочисленных условий, таких как погода, дорожно-транспортные происшествия, временные ограничения в движении. Кроме того, значительное влияние на качество полученных данных оказывает отсутствие возможности проведения таких замеров одновременно на всех пунктах учёта интенсивности движения. Для учёта возможных погрешностей в модель расчёта включён показатель надёжности натурных обследований. Надёжность установлена дифференцировано от классов пользователей равной 0,7, 0,8 и 0,9 для индивидуального, грузового и пассажирского транспорта соответственно, как весовой коэффициент для разницы между результатами замеров и расчётными данными интенсивности. Дополнительно был установлен уровень надёжности матрицы OD и распределения длин поездок, задана матрица максимальных отклонений спроса и задана регулирующая функция.

Уровень надёжности матрицы OD и распределения длин поездок определяют, насколько значения в скорректированной матрице могут отличаться от начальных расчётных значений. Значения уровня надёжности находятся в интервале от 0 до 1, где 0 – максимальная степень доверия, 1 – минимальная степень доверия. В связи с низким уровнем доверия к данным начальной матрицы OD и высоким уровнем доверия к данным о распределении длин поездок уровень надёжности для этих показателей составляет 0,5 и 0,1 соответственно.

Матрица максимальных отклонений спроса устанавливает ограничение на процент изменений значений, вносимых алгоритмом расчёта в исходную матрицу. Максимальное отклонение установлено на 35%.

Регулирующая функция применена для дифференциации значений погрешности в зависимости от величины значений натурных замеров интенсивности движения. Функция определяет значение дополнительного множителя к показателю надёжности натурных обследований.

В связи с ограниченным количеством проведённых натурных замеров интенсивности дорожного движения, большая часть отрезков дорожной сети чрезмерна чувствительна к колебаниям моделируемой интенсивности в следствие отсутствия данных для проверки. Для уменьшения степени такого влияния в модели расчёта использован метод агрегирования транспортных районов по типам для начальной калибровки с их последующим разделением и сохранением пропорций отправления и прибытий каждого из районов для финальных расчётов. В результате такой последовательности операций в процессе расчётов уменьшается количество переменных, что помогает предотвратить поиск решений с нереальными значениями. Данный метод может повлиять на ухудшение показателей сходимости между натурными и расчётными значениями интенсивности в каждой конкретной точке, но позволяет более точно смоделировать дорожное движение, создав более устойчивую к изменениям маршрутов движения транспорта и более надёжную с точки зрения организации дорожного движения макроскопическую транспортную модель.

Паспорт математической модели транспортной системы субъекта Российской Федерации, содержащий данные о транспортном районировании моделируемой территории, графе транспортной сети, видах и сроках транспортных обследований, выполненных в ходе разработки или актуализации модели, версии программного обеспечения, необходимого для работы с моделью

Сформирован паспорт математической модели транспортной системы Иркутской области в соответствии с Приложением 1 Методических рекомендации по разработке документов транспортного планирования субъектов Российской Федерации.

Таблица 20 - Паспорт математической модели

| № п/п | Характеристика | Значение характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование и номер версии программного обеспечения, используемого для разработки модели. | Aimsun Next 8.4.2 Expert |  |  |
| 2. | Число транспортных районов, используемых при моделировании. | 841 (836 внутренних, 5 кордонных). |  |  |
| 3. | Перечень параметров транспортных районов, заданных в модели: | Наименование атрибута |  | Описание |
|  |  | Численность населения |  | - общая численность населения; |
|  |  | Численность населения в трудоспособном возрасте |  | - численность трудоспособного населения; |
|  |  | Численность потенциальных студентов |  | - численность населения в возрасте 16-23 лет; |
|  |  | Количество рабочих мест на предприятиях производственной сферы |  | - количество рабочих мест на производственных предприятиях; |
|  |  | Количество рабочих мест на предприятиях непроизводственной сферы |  | - количество рабочих мест в непроизводственной сфере; |
|  |  | Количество учебных мест в средне-специальных учебных заведениях |  | - количество студентов средне-специальных учреждений образования; |
|  |  | Количество учебных мест в высших учебных заведениях |  | - количество студентов в высших образовательных учреждениях; |
|  |  | Среднесуточная посещаемость поликлиник |  | - среднесуточная посещаемость поликлинических учреждений; |
|  |  | Площадь развлекательных учреждений, учреждений культуры и спорта |  | - площадь досуговых учреждений; |
|  |  | Уровень автомобилизации |  | - количество личного транспорта в пересчёте на 1000 человек. |
|  |  | Средний уровень заработной платы |  | - Средняя ежемесячная заработная плата; |
| 4. | Число ребер графа транспортной системы, содержащегося в модели, по типам. . | Общее количество: 464 437. а) участки сети дорог: 460 141; б) участки железнодорожных путей: 4296; в) паромные переправы: 0; г) пешеходные дорожки: 0; д) велодорожки: 0; е) участки маршрутов ПТОП всех видов: 285. |  |  |
| 5. | Перечень параметров, заданных в модели для каждого из типов ребер графа транспортной системы. | Наименование атрибута |  | Описание |
|  |  | Vmax |  | - максимальная расчетная скорость движения; |
|  |  | V0 |  | - разрешенная скорость движения на участке дороги; |
|  |  | ЗГТ |  | - запрет движения грузового транспорта по определенному участку дороги; |
|  |  | ПП |  | - наличие пешеходных переходов; |
|  |  | ИДН |  | - наличие искусственной дорожной неровности; |
|  |  | КДП |  | - коэффициент, зависящий от качества дорожного полотна; |
|  |  | ШД |  | - ширина проезжей части; |
|  |  | ШО |  | - ширина обочины; |
|  |  | Полосы движения |  | - количество полос движения в каждом направлении. |
| 6. | Количество узлов графа транспортной системы, содержащихся в модели, по типам. | Общее количество: 140 693 а) пересечения автомобильных дорог: 139 263; б) железнодорожные переезды: 1430; в) пешеходные переходы:0; г) транспортно-пересадочные узлы: 10; д) остановочные пункты ПТОП:870, е) железнодорожные станции:0. |  |  |
| 7. | Перечень параметров, заданных в модели для каждого из типов узлов графа транспортной системы. | - задержки транспортных средств на поворотах с учетом приоритета проезда и типа регулирования; - данные о разрешенных направлениях поворотов. |  |  |
| 8. | Перечень и краткое описание моделируемых типов пассажирских передвижений и грузовых перевозок («слоев спроса»). | «Слои спроса» | Описание |  |
|  |  | Трудовые корреспонденции: | Корреспонденции, осуществляемые по трудовым целям. |  |
|  |  | Дом - Работа; | Перемещения от мест жительства к местам приложения труда. |  |
|  |  | Работа - Работа; | Перемещения по рабочим целям. |  |
|  |  | Работа - Дом; | Перемещения от мест приложения труда к местам жительства. |  |
|  |  | Учебные корреспонденции: | Корреспонденции, осуществляемые по учебным целям. |  |
|  |  | Дом – Учёба; | Перемещения от мест жительства, к образовательным учреждениям. |  |
|  |  | Учёба – Дом; | Перемещения от дошкольных образовательных учреждений к местам жительства. |  |
|  |  | Прочие корреспонденции: | Корреспонденции, осуществляемые по культурно-досуговым целям. |  |
|  |  | Дом – Развлечения; | Перемещения от мест жительства по культурно-досуговым целям (покупки, развлечения, получение услуг и т.д.). |  |
|  |  | Дом – Здравоохранение; | Перемещения от мест жительства к поликлиническим отделениям |  |
|  |  | Развлечения – Дом; | Перемещения из культурно-досуговых мест к местам жительства. |  |
|  |  | Здравоохранение – Дом. | Перемещения из поликлинических отделений к местам жительства. |  |
| 9. | Перечень характерных периодов суток, для которых осуществляется моделирование параметров транспортных и пассажирских потоков. | Среднесуточный период |  |  |
| 10. | Основные характеристики и количество сечений сети дорог, участков маршрутной сети ПТОП и остановочных пунктов, в которых при разработке модели осуществлялось обследование характеристик транспортных и пассажирских потоков. | Обследование транспортных потоков: 12 ч. - 70 сечений дорог; Обследование пассажирских потоков: 285 участков маршрутной сети ПТОП; |  |  |
| 11. | Количество анкет проведенного социологического исследования, перечень параметров, используемых в транспортной модели. | Количество анкет социологического исследования: 10 000. Доля корреспонденций по слоям спроса и видам транспорта. Затраты времени на перемещения по слоям спроса и видам транспорта. |  |  |
| 12. | Количество маршрутов регулярных перевозок по видам транспорта. | Автобусные: 1) межрегиональные: 0; 2) межмуниципальные: 0; 3) муниципальные: 0. Железнодорожные: 1) дальнего следования: 0; 2) пригородного сообщения:0. |  |  |
| 13. | Краткое описание процедуры калибровки математической модели транспортной системы, включая перечень калибровочных параметров и полученное значение критериев удовлетворительности калибровки. | Оценка результатов калибровки транспортной модели проводится посредством сравнения показателей, полученных при исследовании интенсивности транспортных потоков, с данными интенсивности, полученными в транспортной модели на местах подсчета. Калибровочные параметры: - коэффициент корреляции; - средняя относительная ошибка. Значения критериев удовлетворительности калибровки. Среднесуточная модель: - коэффициент корреляции - 0,87; - средняя относительная ошибка – 30,5%. |  |  |

Результаты математического моделирования транспортной системы субъекта Российской Федерации - расчет существующих и прогнозных параметров транспортных, грузовых и пассажирских потоков в транспортной системе субъекта Российской Федерации на основе транспортных обследований прогноза социально-экономического развития субъекта Российской Федерации

Модификация транспортной модели

Процесс прогнозирования транспортных корреспонденций – процесс изменения социально-экономических параметров и графа дорожной сети при сохранении модели поведения пользователей транспортных услуг.

Рисунок 13 – Базовая модель процесса изменения социально-экономических параметров (1)

Рисунок 14 – Базовая модель процесса изменения социально-экономических параметров (2)

Периоды прогноза

Условно разрабатываемая транспортная модель затрагивает два стратегических периода – краткосрочный и среднесрочный. В качестве краткосрочных прогнозных периодов выбраны годы действия национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (2021, 2022, 2023, 2024 гг..) и последующий 2025 год. Среднесрочный период представлен моделью 2030 года.

В связи с необходимостью выбора оптимального, с точки зрения достижения целевых показателей программы, варианта развития транспортной инфраструктуры, на первом этапе производится прогнозирование работы транспортной системы на расчётный 2030 год.

На основании результатов моделирования произведены расчеты эффективности движения транспортных потоков. Например, по результатам моделирования видно, что совместная реализация западного и южного обходов города Иркутска позволит более равномерно распределить транспорт по сети автомобильных дорог города, что снизит загрузку в пиковые часы на улично-дорожной сети. Сократятся транзитные потоки через город, тем самым снизив грузовой трафик и сократив маятниковую миграцию. На начальном этапе прогнозируется загрузка проектируемых обходов на уровне 40%-60%, что является показателем высокого уровня экономической эффективности их использования.

Рисунок 15 –Юго-западный обход (результат моделирования)

Показатели функционирования транспортной системы субъекта Российской Федерации (в том числе целевые показатели ПКРТИ) на существующее положение и на перспективу

При разработке данной главы нами были изучены и проанализированы следующие документы транспортного планирования:

- Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства на 2019 - 2024 годы;

- Комплексный план транспортного обслуживания населения Иркутской области на средне- и долгосрочную перспективу до 2030 года в части пригородных пассажирских перевозок;

- Региональный проект "Дорожная сеть";

- Стратегия социально-экономического развития Иркутской области до 2036 года;

- Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года;

- Долгосрочная программа развития ОАО «РЖД» до 2025 года;

- Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года;

- Транспортная стратегия РФ.

На основании изученных документов был определен ряд параметров, характеризующих развитие транспортной системы Иркутской области. Часть параметров была рассчитана по методике указанной в Распоряжении Минтранса России от 31.01.2017 N НА-19-р (ред. от 13.04.2018) «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», устанавливающем уровень и показатели качества транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным, межмуниципальным, смежным, межрегиональным и международным маршрутам регулярных перевозок и их нормативные значения.

Показатели качества транспортного обслуживания конечного пользователя транспортной системы субъекта Российской Федерации (пассажира, водителя, грузополучателя)

Качество транспортного обслуживания конечного пользователя транспортной системы характеризуют следующие показатели:

- доступность остановочных пунктов, автовокзалов и автостанций для маломобильных групп населения;

- доступность транспортных средств для маломобильных групп населения;

- ценовая доступность поездок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

- оснащенность автовокзалов, автостанций и остановочных пунктов;

- частота обслуживания остановочных пунктов;

- соблюдение расписания маршрутов регулярных перевозок;

- оснащенность транспортных средств средствами информирования пассажиров;

- температура в салоне транспортных средств;

- соблюдение норм вместимости;

- количество пересадок;

- экологичность;

- превышение установленного заводом-производителем срока службы транспортного средства;

- уровень качества транспортного обслуживания;

- отношение темпов роста тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении к среднему темпу роста номинальных доходов населения;

- средняя скорость доставки грузов автомобильным транспортом;

- средняя скорость доставки грузов железнодорожным транспортом;

- средняя скорость доставки транзитного контейнеропотока;

- средний возраст пассажирских автотранспортных средств общего пользования;

- средний возраст пассажирских локомотивов общего пользования;

- средний возраст пассажирских речных судов общего пользования;

- средний возраст грузовых автотранспортных средств;

- средний возраст грузовых локомотивов;

- средний возраст грузовых речных судов;

Показатели обеспеченности территории субъекта Российской Федерации транспортной инфраструктурой, (характеризуют пространственную доступность объектов транспорта регионального значения)

Обеспеченность территории объектами транспортной инфраструктуры характеризуется следующими показателями:

- общее количество перевезенных пассажиров всеми видами транспорта,

- объем отправленных пассажиров в пригородном сообщении,

- пассажирооборот в пригородном сообщении,

- коэффициент подвижности (мобильности) населения в пригородном сообщении,

- доля жителей, имеющих доступ к регулярному транспортному обслуживанию населения в пригородном сообщении,

- число населённых пунктов, не имеющих доступ к регулярному транспортному обслуживанию населения в пригородном сообщении,

- плотность транспортной сети,

- уровень автомобилизации населения субъекта Российской Федерации,

- доля населенных пунктов, численность населения в которых более 100 человек, не имеющих связи по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования региона,

- количество населенных пунктов, не имеющих транспортной связи;

- провозная способность железнодорожных магистралей;

- суммарная наличная пропускная способность железнодорожных магистралей.

Показатели безопасности транспортного обслуживания (характеризуют уровень риска для различных категорий пользователей транспортной системы)

Выделены следующие показатели безопасности транспортного обслуживания:

- cмертность от дорожно-транспортных происшествий;

- объем выбросов СО2 на один приведенный т-км по видам транспорта (по отношению к уровню 2011 Смертность года).

Значения целевых показателей ПКРТИ на год завершения реализации ПКРТИ и на промежуточные горизонты планирования

Таблица 21 – Значения целевых показателей ПКРТИ на год завершения реализации ПКРТИ и на промежуточные горизонты планирования

| № п/п | Группа показателя | Показатель | Единица измерения | Целевое значение показателя на рассматриваемый год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 |
| 1 | Показатели достижения целей БКАД | Плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме дорог федерального значения), отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км/1000 кв.км | 14,7 | 15,0 | 15,3 | 15,8 | 16,3 | 16,6 | 18,4 |
| 2 |  | Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 31,9 | 33,8 | 35,2 | 37,1 | 39,9 | 41,9 | 62,8 |
| 3 |  | Протяженность автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям | км | 3840,0 | 4056,7 | 4237,3 | 4441,9 | 4622,5 | 4824,7 | 5799,84 |
| 4 |  | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | % | 57,0 | 65,9 | 71,7 | 79,1 | 87,3 | 94,4 | 100 |
| 5 |  | Протяженность дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | км | 1015,9 | 1175,2 | 1279,4 | 1409,0 | 1555,5 | 1680,9 | 2337,4 |
| 6 |  | Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки | % | 0,38 | 0,38 | 0,32 | 0,31 | 0,18 | 0,18 | 0,15 |
|  |  |  | % | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,5 |
|  |  |  | % | 0,67 | 0,61 | 0,54 | 0,44 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | % | 0,67 | 0,67 | 0,61 | 0,61 | 0,16 | 0,16 | 0,05 |
| 7 |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя | км | 8200,4 | 7981,5 | 7818,2 | 7605,2 | 7327,6 | 7100,0 | 5934,0 |
| 8 |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки | км | 46,0 | 46,0 | 38,0 | 38,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 9 |  | Снижение Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | % | 83,4 | 75,1 | 66,8 | 66,5 | 50 | 45 | 40 |
| 10 |  | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | чел. | 12,6 | 11,3 | 9,7 | 7,4 | 4,0 | 3,6 | 3,0 |
|  |  | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 409 | 405 | 401 | 397 | 392 | 387 | 375 |
| 11 | Показатели качества транспортного обслуживания | Доступность остановочных пунктов, автовокзалов и автостанций для маломобильных групп населения | % | 6 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 |
| 12 |  | Доступность транспортных средств для маломобильных групп населения | % | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 13 |  | Ценовая доступность поездок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  | 0,055 | 0,055 | 0,05 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 14 |  | Оснащенность автовокзалов, автостанций и остановочных пунктов | % | 5 | 20 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 15 |  | Частота обслуживания остановочных пунктов | % | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 |
| 16 |  | Соблюдение расписания маршрутов регулярных перевозок | % | 93 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 17 |  | Оснащенность транспортных средств средствами информирования пассажиров | % | 10 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| 18 |  | Температура в салоне транспортных средств | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| 19 |  | Соблюдение норм вместимости | % | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| 20 |  | Количество пересадок | % | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| 21 |  | Экологичность | % | 12 | 30 | 50 | 70 | 85 | 100 | 100 |
| 22 |  | Превышение установленного заводом-производителем срока службы транспортного средства | % | 46 | 35 | 24 | 13 | 6 | 0 | 0 |
| 23 |  | Уровень качества транспортного обслуживания | % | средний | средний | средний | отличный | отличный | отличный | отличный |
| 24 |  | Отношение темпов роста тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении к среднему темпу роста номинальных доходов населения, в т.ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | - железнодорожный транспорт | % | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,97 |
| 26 |  | - автомобильный транспорт | % | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,97 |
| 27 |  | - внутренний водный транспорт | % | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,97 |
| 28 |  | Средняя скорость доставки грузов автомобильным транспортом | км в сутки | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 950 | 1100 |
| 29 |  | Средняя скорость доставки грузов железнодорожным транспортом | км в сутки | 290 | 293 | 296 | 299 | 302 | 305 | 320 |
| 30 |  | Средняя скорость доставки транзитного контейнеропотока | км в сутки | 1086 | 1086 | 1086 | 1190 | 1319 | 1319 | 1319 |
| 31 |  | Средний возраст пассажирских автотранспортных средств общего пользования | лет | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8 | 7,8 | 7 |
| 32 |  | Средний возраст пассажирских локомотивов общего пользования | лет | 19,7 | 19,5 | 19,3 | 19,1 | 18,8 | 18,5 | 17,4 |
| 33 |  | Средний возраст пассажирских речных судов общего пользования | лет | 33,3 | 33 | 32,7 | 32,3 | 31,9 | 31,5 | 30 |
| 34 |  | Средний возраст грузовых автотранспортных средств | лет | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,1 | 8,9 | 8,8 | 8,5 |
| 35 |  | Средний возраст грузовых локомотивов | лет | 24,9 | 24,3 | 23,7 | 23,1 | 22,6 | 22,1 | 19,4 |
| 36 |  | Средний возраст грузовых речных судов | лет | 31,6 | 31 | 30,4 | 29,8 | 29,2 | 28,6 | 25,4 |
| 37 | Показатели обеспеченности территории субъекта Российской Федерации объектами транспортной инфраструктуры | Общее количество перевезенных пассажиров всеми видами транспорта | тыс. чел | 200000 | 200100 | 200300 | 200600 | 201200 | 202100 | 203300 |
| 38 |  | Объем отправленных пассажиров в пригородном сообщении, в т.ч.: | тыс. пасс. | 167 329 | 168 091 | 168 091 | 168 091 | 168 091 | 168 091 | 177 219,4 |
| 39 |  | - железнодорожный транспорт | тыс. пасс. | 8069 | 8831 | 8831 | 8831 | 8831 | 8831 | 8831 |
| 40 |  | - автомобильный транспорт | тыс. пасс. | 159 239 | 159 239 | 159 239 | 159 239 | 159 239 | 159 239 | 168 367,4 |
| 41 |  | - внутренний водный транспорт | тыс. пасс. | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| 42 |  | Пассажирооборот в пригородном сообщении, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | - железнодорожный транспорт | миллион пасс.-км | 248,5 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 |
| 44 |  | - автомобильный транспорт | миллион пасс.-км | 2 088,9 | 2 088,9 | 2 088,9 | 2 088,9 | 2 088,9 | 2 088,9 | 2 088,9 |
| 45 |  | - внутренний водный транспорт | миллион пасс.-км | 1 472,0 | 1 472,0 | 1 472,0 | 1 472,0 | 1 472,0 | 1 472,0 | 1 472,0 |
| 46 |  | Коэффициент подвижности (мобильности) населения в пригородном сообщении, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | - железнодорожный транспорт | пасс. на 1 чел. | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 48 |  | - автомобильный транспорт | пасс. на 1 чел. | 66,7 | 66,98 | 67,26 | 67,54 | 67,82 | 68,1 | 69,2 |
| 49 |  | - внутренний водный транспорт | пасс. на 1 чел. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 50 |  | Доля жителей, имеющих доступ к регулярному транспортному обслуживанию населения в пригородном сообщении | % | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
| 51 |  | Число населённых пунктов, не имеющих доступ к регулярному транспортному обслуживанию населения в пригородном сообщении | ед. | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 |
| 52 |  | Плотность транспортной сети, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | - железнодорожный транспорт | км/км2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 54 |  | - автомобильный транспорт | км/км3 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| 55 |  | - внутренний водный транспорт | км/км4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 56 |  | Уровень автомобилизации населения субъекта Российской Федерации | ед. на 1000 чел. | 269,0 | 269,0 | 269,0 | 269,0 | 269,0 | 269,0 | 272,0 |
| 57 |  | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 1,38 | 1,37 | 1,36 | 1,35 | 1,34 | 1,33 | 1,33 |
| 58 |  | Количество населенных пунктов, численность населения в которых более 100 человек, не имеющих связи по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования региона | ед. | 74 | 67 | 59 | 51 | 43 | 35 | 11 |
| 59 |  | Количество населенных пунктов, не имеющих транспортной связи | ед. | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 | 35 |
| 60 |  | Провозная способность железнодорожных магистралей; | пар гр. поездов в сутки | 81 | 81 | 81 | 97 | 129 | 129 | 129 |
| 61 |  | Суммарная наличная пропускная способность железнодорожных магистралей | млн. тонн | 120 | 120 | 120 | 143 | 182 | 182 | 182 |
| 62 |  | Строительство аэропортов | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 63 |  | Реконструкция аэропортов | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 64 |  | Реконструкция вертолетных площадок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 65 |  | Строительство вертолетных площадок | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 66 | Показатели безопасности транспортного обслуживания | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | случаев на 100 000 населения | 12,63 | 11,79 | 11,08 | 10,29 | 9,7 | 9,4 | 8,9 |
| 67 |  | Объем выбросов СО2 на один приведенный т-км по видам транспорта (по отношению к уровню 2011 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | - автомобильный транспорт | % | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 75 |
| 69 |  | - железнодорожный транспорт | % | 64 | 62 | 60 | 59 | 57 | 55 | 47 |
| 70 |  | - воздушный транспорт | % | 87 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 66 |
| 71 |  | - водный транспорт | % | 86 | 85 | 84 | 82 | 81 | 80 | 76 |

Перечни мероприятий по вариантам реализации ПКРТИ

При проработке перечней мероприятий по вариантам реализации ПКРТИ были выделены наиболее дорогостоящие и значимые мероприятия транспортной инфраструктуры, способные, по предварительной экспертной оценке, внести значительный вклад в улучшение условий для перемещения грузов и людей.

Строительство большого Иркутского кольца

Снизить транзитный трафик и разгрузить дороги на территории города Иркутска позволит строительство транспортного обхода города или большое Иркутское кольцо.

Строительство обходов позволит городу сократить количество полос движения для личных автомобилей, а также создать наиболее комфортные и безопасные условия для пешеходов, велосипедистов и общественного пассажирского транспорта.

Рисунок 16 – построенная часть кольца Обхода города Иркутска

Одна часть кольца уже построена - Обход города Иркутска - автомобильная дорога, соединяющая федеральные автомагистрали Р255 «Сибирь» и Р258 «Байкал» за пределами городов Иркутска и Шелехова. Длина автодороги — 24,3 километра. Строилась с 2007 по 2010 год в рамках федеральной программы «Модернизация транспортной системы России». Стоимость проекта составила около 2,5 млрд рублей.

В планах завершение строительства Большого Иркутского Кольца:

Рисунок 17 - Большое Иркутское Кольцо

Западный обход

Основные задачи:

  - Исключить транзитное движение через город, в том числе по улицам Трактовой, Маяковского и Боткина.

  - Соединить Ленинский и Свердловский округа города.

Месторасположение:

Западный обход пройдет через пойму реки Иркут и район станции Кая и возьмет на себя большой объем трафика, разгрузив Иркутный мост.

Рисунок 18 – Западный обход

Наличие искусственных дорожных сооружений:

- строительство моста через р. Иркут;

- строительство 3 путепроводов;

- строительство пересечений в одном или нескольких уровнях;

- строительство транспортных развязок в одном или нескольких уровнях;

- реконструкция существующих улиц и проездов.

Протяженность: 7 км.

Особенности:

- смещение обхода к пойменной части реки Кая в район створа улицы Ракитная, что позволит отделить промышленную зону от жилой застройки;

- строительство мостового перехода в районе Селиванихи через реку Иркут потребует изъять около 90 участков;

- расширение в районе существующего Кайского путепровода;

- увеличение протяженности объездной дороги на направлении Университетский-Первомайский вдоль железной дороги;

- возведение эстакады, которая будет проходить под путепроводом, а также строительство кольцевой развязки, что потребует расселения 13 кирпичных домов.

Стоимость: 31 520 000 тыс.руб.

Период реализации: 2021 -2022 гг.

Южный обход

Основные задачи:

- разгрузить микрорайон Синюшина Гора и облегчить проезд в Иркутск жителям посёлка Маркова, села Смоленщина;

- снизить перепробег автотранспорта, а также временные затраты на перемещение на направлениях от Култукского тракта к микрорайонам города Иркутска Радужный, Юбилейный, Солнечный;

- Снизить транзитное движение через микрорайон Синюшина гора.

Месторасположение

Южный обход свяжет Култукский тракт в районе СНТ Дружба с г. Иркутском (остановка общественного транспорта Гаражи, микрорайон Юбилейный).

Рисунок 19 – Южный обход

Протяженность: 29 км.

Наличие искусственных дорожных сооружений:

- строительство развязок в одном или нескольких уровнях;

- строительство транспортных пересечений в одном или нескольких уровнях;

- реконструкция существующих улиц и проездов.

Стоимость: 9 000 000 тыс.руб.

Период реализации: 2021 -2023 гг.

Северный обход

Основные задачи:

- Организация транспортной связи между автодорогой Р-255 «Сибирь» и Качугским и Александровским трактами. Северный обход будет являться продолжением Обхода г. Иркутска (соединяющая федеральные автомагистрали Р255 «Сибирь» и Р258 «Байкал»);

- Исключить транзитное движение транспорта через город;

- Обеспечить подъезд к новому международному аэропорту в северном направлении.

Месторасположение:

Расположение планируемого Северного обхода г. Иркутска представлено на рисунке ниже.

Рисунок 20 – Северный обход

Протяженность: 28 км.

Наличие искусственных дорожных сооружений:

- строительство моста через р. Ангару;

- строительство моста через р. Куда;

- строительство путепровода через магистральную железную дорогу;

- строительство пересечений в одном или нескольких уровнях;

- строительство развязок в одном или нескольких уровнях;

- реконструкция существующих улиц и проездов.

Стоимость: 23 860 000 тыс.руб.

Период реализации: 2022 -2025 гг.

Восточный обход

Основные задачи:

- Обеспечить глубокий восточный обход города;

- Обеспечить выход на автомобильные дороги регионального значения - Байкальский и Голоустненский тракты, минуя город.

Месторасположение

Является продолжением Северного обхода города.

Начинаясь с развязки на Александровского тракте Обход пройдет с восточной стороны от города с пересечением Голоустненского тракта и далее соединиться с Байкальским трактом, в районе д. Бурдаковка.

Рисунок 21 – Восточный обход

Протяженность: 51,6 км.

Наличие искусственных дорожных сооружений:

- строительство пересечений в одном или нескольких уровнях;

- строительство развязок в одном или нескольких уровнях;

- строительство пересечений в одном или нескольких уровнях;

- вырубка леса на площади 1500 га.

Стоимость:14 000 000 тыс.руб.

Период реализации:

Рекомендуется реализация в 2 этапа:

- I - 2023 -2024 гг. – на участке от а/д Иркутск - - Усть – Ордынский – Качуг – Жигалово;

- II - 2023 – 2026 гг. – на участке от Нового аэропорта до Голоустенского тракта

Строительство обхода деревни Новотроицк

Строительство обхода деревни Новотроицк Тулунского района призвано решить ряд имеющихся проблем: вывод транзитного и грузового транспорта из населённых пунктов пос. Тулюшка, д.Трактовая, с.Шерагул, пос.Шуба общей численностью населения 3222 жителя; Сократить время перемещения по участку на 3 минуты за счёт сокращения трассы на 1 км и обхода 2-х одноуровневых железнодорожных переездов с интенсивным движением составов; увеличить безопасность движения транспорта, лишённого необходимости пересекать железную дорогу.

Протяженность: 21,9 км.

Предварительные технические характеристики объекта:

- техническая категория автомобильной дороги – III,

- количество полос для движения – 1+1,

- искусственные сооружения – 2 простых пересечения в одном уровне.

Период реализации

2022 – 2024 гг.

Стоимость

872 655,20 тыс.руб.

Рисунок 22 - Строительство обхода деревни Новотроицк

Строительство обходов города Тулун

Строительство обходов города Тулун условно разделено на 2 этапа: строительство восточного и южного обходов.

Южный обход призван решить большую проблему перегруженности центральной части города транзитным транспортом, движущимся по направлению г.Красноярск-г.Иркутск, увеличить среднюю скорость движения транзитного транспорта на участке с 32 до 75 км/ч.

Протяженность: 9,69 км.

Предварительные технические характеристики объекта:

- техническая категория автомобильной дороги – III,

- количество полос для движения – 1+1,

- искусственные сооружения – 2 кольцевых пересечения в одном уровне, мост через р.Азей, мост со съездами через р.Ия.

Период реализации

2023 – 2024 гг.

Стоимость

6 067 244, 54 тыс.руб.

Восточный обход рассматривается в качестве меры снижения на УДС г.Тулун транспортом, движущемся по маршруту г.Братск-г.Иркутск, уменьшая нагрузку на Братском кольце и Гидролизной улице, и сокращая время в пути на данном участке с 18 до 11 минут.

Протяженность: 11,72 км.

Предварительные технические характеристики объекта:

- техническая категория автомобильной дороги – III,

- количество полос для движения – 1+1,

- искусственные сооружения – 2 кольцевых пересечения в одном уровне, мост через р.Ия, путепровод через железную дорогу.

Период реализации

2023 – 2025 гг.

Стоимость

5 646 291,44 тыс.руб.

Рисунок 23 - Строительство обходов города Тулун

Строительство обхода Новой Деревни

Обход Новой Деревни является по своей сути продолжением южного обхода города Тулун. Объект в первую очередь направлен на повышение безопасности движения транзитного транспорта и жителей Новой Деревни за счёт спрямления плана трассы и разделения местного и транзитного транспорта. Кроме того, завершение строительства обходов г.Тулун способно вызвать провокацию роста экономической привлекательности Новой Деревни и привести к ускоренному освоению близлежащих территорий.

Строительство обхода Новой Деревни тесно сопряжено с увеличением пропускной способности существующего подъезда к деревне за счёт реконструкции автомобильной дороги.

Протяженность: 1,69 км.

Предварительные технические характеристики объекта:

- техническая категория автомобильной дороги – III,

- количество полос для движения – 1+1,

- искусственные сооружения – 2 простых пересечения в одном уровне.

Период реализации

2025 г.

Стоимость

65 690,70 тыс.руб.

Рисунок 24 - Строительство реконструкция обхода и Новой Деревни

Обход Братской ГЭС

Муниципальными властями города Братск запланирован обход Братской ГЭС для исключения движения транспорта по частной автомобильной дороге, являющейся дамбой Братского водохранилища. Проект задумывается, как мост через р.Ангара с выходом на ул.Промышленную.

Протяженность: 3,4 км.

Период реализации

2021 г.

Стоимость

5 132 432,77 тыс.руб.

В рамках данного ПКРТИ предлагается расширить проект местных властей, устроив обход микрорайонов Гидростроитель и Сибтепломаш. Новая дорога позволит сократить напряжённость муниципальной дорожной сети Братска, повысив уровень безопасности как (в первую очередь) пешеходного, так и транспортного движения.

Предварительные технические характеристики объекта:

- техническая категория автомобильной дороги – III,

- количество полос для движения – 1+1,

- искусственные сооружения – 2 круговых пересечения в одном уровне и 2 путепровода.

Период реализации

2022 – 2024 гг.

Стоимость

1 148 004,77 тыс.руб.

Рисунок 25 - Строительство обхода Братской ГЭС

Строительство северного обхода города Тайшет

Северный обход города Тайшет направлен на перенаправление транспортных потоков, движущихся по направлению г.Красноярск-г.Братск по ул.Партизанской, составляющих по расчётам до 4000 автомобилей в сутки. Снижение загрузки муниципальной дороги положительно отразится на экологической безопасности города Тайшет и увеличит скорость проезда по маршруту на 31%.

Для подключения района «Пахотищева» к строящейся автомобильной дороге необходимо провести реконструкцию автомобильной дороги Тайшет-Парижская Коммуна с доведением её технической категории до III.

Протяженность: 9,67 км.

Предварительные технические характеристики объекта:

- техническая категория автомобильной дороги – III,

- количество полос для движения – 1+1,

- искусственные сооружения – 3 круговых пересечения в одном уровне.

Период реализации

2023 – 2025 гг.

Стоимость

466 504,69 тыс.руб.

Рисунок 26 - Строительство северного обхода города Тайшет и реконструкция автомобильной дороги Тайшет-Парижская Коммуна

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"(обход г. Усолье-Сибирское)

Обход г.Усолье-Сибирское – значимый инфраструктурный проект, который избавит более 80 тыс. жителей Иркутской области от негативного воздействия транзитного транспорта. При этом время проезда транзитного транспорта по рассматриваемому участку сократится на 30% с 50 до 35 минут.

В дополнение к строительству обхода рекомендуется произвести корректировку светофорных циклов в г.Усолье-Сибирское с переориентацией приоритета проезда с юго-западного на северо-восточное направление, что позволит более равномерно распределить транспорт по местной сети дорог.

Протяженность: 45 км.

Предварительные технические характеристики объекта:

- техническая категория автомобильной дороги – III,

- количество полос для движения – 1+1,

- искусственные сооружения – 6 круговых пересечения в одном уровне, 3 моста через водные преграды и один путепровод на пересечении с железной дорогой.

Период реализации 2020 – 2024 гг.

Стоимость 17 000 000 тыс.руб.

Рисунок 27 - Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"(обход г. Усолье-Сибирское)

Строительство подъезда к селу Алёхино

Подъезд к селу Алёхино предназначен для перераспределения транспорта, движущегося с северной части Иркутской области в Свирский городской округ. Существующее положение провоцирует транзитные потоки в г.Свирск через город Черемхово. Подъезд к с. Алёхино предоставит хорошую альтернативу транзитному транспорту, сократив время в пути на маршруте «Новогромово-Свирск» на 2,5 минуты и привлечёт транспортные потоки из г.Свирска для осуществления межрегиональных корреспонденций в северном направлении и позволит увести из посёлка Михайловка транзитный грузовой транспорт, движущийся в южном направлении из города Свирска.

Протяженность: 5,01 км.

Предварительные технические характеристики объекта:

- техническая категория автомобильной дороги – III,

- количество полос для движения – 1+1,

- искусственные сооружения – 1 круговое пересечение в одном уровне, 1 примыкание в одном уровне.

Период реализации 2024 – 2025 гг.

Стоимость 205 047,26 тыс.руб.

Одновременно со строительством подъезда необходимо предусмотреть капитальный ремонт местной сети дорог и железнодорожного переезда в районе пос. 2-й Кирзавод.

Рисунок 28 - Строительство обхода села Алёхино

Строительство обхода посёлка городского типа Куйтун

Рисунок 29 - Строительство обхода посёлка городского типа Куйтун

Главной задачей обхода посёлка городского типа Куйтун является вывод транзитного и грузового транспорта из Больничного микрорайона административного центра Куйтунского района, где на пути следования транзита расположены администрация, почта, банк, универмаг, что формирует основную социальную активность местного населения.

Кроме того, обход Куйтуна обеспечит прилегающие к нему населённые пункты (Ключи, Андрюшино, Сулкет) более удобными транспортными связями.

Протяженность: 7,99 км.

Предварительные технические характеристики объекта:

- техническая категория автомобильной дороги – III,

- количество полос для движения – 1+1,

- искусственные сооружения – 5 круговых пересечений в одном уровне.

Период реализации 2024 – 2025 гг.

Стоимость 561 086,56 тыс.руб.

Реконструкция автомобильной дороги Балаганск – Саянск

Реконструкция рассматриваемых дорог позволит перенаправить транспортные потоки, движущиеся из Жигаловского района в направлении посёлка городского типа Куйтун в обход, села Ново-Ленино и деревень Тангуты, Корсунгай, обеспечив дополнительный комфорт и безопасность 1687 жителям этих населённых пунктов.

Протяженность: 66,13 км.

Период реализации 	2025 – 2030 гг.

Стоимость 2 127 195,24 тыс.руб.

Рисунок 30 - Реконструкция обхода города Саянск

Реконструкция автомобильной дороги «Иркутск - Усть-Ордынский»

Самым дорогостоящим мероприятием по реконструкции автомобильных дорог является реконструкция автомобильной дороги «Иркутск – Усть-Ордынский» на участке от города Иркутск до пригорода Хомутово. При движении в данном направлении уже сейчас возникают задержки, а неблагоприятные погодные условия или дорожно-транспортные происшествия могут существенно ухудшить дорожную ситуацию, парализовав движение. В этой связи предлагается довести техническую категорию автомобильной дороги до II, обустроив полноценные 2 полосы для движения в каждом направлении и отделив транспортные потоки дорожным ограждением.

Протяженность:  27,71 км.

Период реализации 	2020 – 2024 гг.

Стоимость 3 498 887,60 тыс.руб.

Рисунок 31 - Реконструкция автомобильной дороги «Иркутск - Усть-Ордынский»

Реконструкция автомобильной дороги «Кропоткин – Перевоз»

Рисунок 32 - Реконструкция автомобильной дороги «Кропоткин – Перевоз»

Протяженность: 198,09 км.

Период реализации 	2023 – 2030 гг.

Стоимость 6 372 256,75 тыс.руб.

Реконструкция автомобильной дороги «Смоленщина-Введенщина-Чистые Ключи»

Реконструкция автомобильной дороги «Смоленщина-Введенщина-Чистые Ключи» с уширением полос проезжей части до 3,75м и обочин до 1,5м позволит улучшить её пропускную способность на 20% и создать альтернативный маршрут для транспорта, движущегося по перегруженному Култукскому тракту в Иркутск в обход г.Шелехов.

Протяженность: 19,50 км

Период реализации 	2022 – 2024 гг.

Стоимость 627 291,94 тыс.руб.

Рисунок 33 - Реконструкция автомобильной дороги «Смоленщина-Веденщина-Чистые Ключи»

Реконструкция Култукского тракта

Для улучшения условий движения вблизи Смоленского кладбища, а также подключения реконструируемой дороги «Смоленщина-Веденщина-Чистые Ключи» к транзитному движению необходимо произвести мероприятия по реконструкции участка дорог с выделением дополнительных полос для поворотов, строительства кольцевого пересечения и организацией кругового движения.

Рисунок 34 - Строительства кольцевого пересечения и организацией кругового движения.

Рисунок 35 - Реконструкция Култукского тракта

Протяженность: 1,89 км.

Период реализации 	2021 г.

Стоимость 60 773,90 тыс.руб.

Строительство однопутной железной дороги на территории Аларского и Черемховского районов, примыкающей к Транссибирской магистрали

Рисунок 36 - Строительство железной дороги по территории Аларского и Черемховского районов

Протяженность: 102,83 км.

Период реализации 	2026 – 2030 гг.

Стоимость 2 159 472 тыс.руб.

Строительство железной дороги Усть-Кут - Жигалово – Иркутск

Протяженность: 687,00 км

Период реализации: 2026 – 2030 гг.

Стоимость: 14 427 000 тыс.руб.

Рисунок 37 - Строительство железной дороги Усть-Кут - Жигалово – Иркутск

Строительство железной дороги Усть-Илимск-Кодинск

Протяженность: 209,14 км.

Период реализации: 2026 – 2030 гг.

Стоимость: 4 391 877 тыс.руб.

Рисунок 38 - Строительство железной дороги Усть-Илимск-Кодинск

Строительство второго главного пути на участке Саянская – Тайшет Красноярской железной дороги

Протяженность: 88,06 км.

Период реализации: 2022 г.

Стоимость: 1 849 344 тыс.руб.

Рисунок 39 - Строительство второго главного пути на участке Саянская – Тайшет Красноярской железной дороги

Обоснование выбора утверждаемого варианта реализации ПКРТИ

Реализация капиталоёмких мероприятий ПКРТИ сводится к формированию вариантов мероприятий по повышению целевых показателей. Для этого сначала определяются все возможные стратегии улучшения целевых показателей. Каждая их этих стратегий может отличаться от любой другой одним или несколькими (в комбинации) из следующих трех признаков: вид, объем и продолжительность выполнения мероприятия. Затем рассматриваются возможные варианты очередности выполнения мероприятий, которые могут характеризоваться как количеством участков, на которых одновременно осуществляются мероприятия, так и последовательностью их выполнения на каждом участке.

Следует отметить, что альтернативный характер вариантов очередности выполнения мероприятий обусловливается не только указанными выше признаками, но и объективно существующими зависимостями: с одной стороны, между сроками выполнения работ на каждом участке и дорожными условиями движения транспортных средств и, с другой – между этими же сроками и экономической значимостью затрат на осуществление мероприятий.

Очевидно, что чем ближе к первому году периода сравнения срок осуществления мероприятий на участке, тем скорее будут достигнуты положительные эффекты в движении на этом участке. Однако с приближением срока осуществления этих мероприятий к первому году возрастает и значимость (весомость) затрат на осуществление мероприятий, которая и должна учитываться в качестве противодействующего фактора.

Если допустить любую степень совмещения во времени (в течение года) сроков осуществления капиталоёмких мероприятий, то зависимость между ними и стоимостью выполняемых работ будет непрерывной и, следовательно, количество возможных вариантов очередности их выполнения в течение рассматриваемого периода будет стремиться к бесконечности. Поэтому в целях сокращения трудоемкости решаемой задачи в данной работе принимаются во внимание только два наиболее часто встречающихся на практике способа организации работ по реконструкции (капитальному ремонту) отдельных участков дорог: параллельный и последовательный.

С учетом вышеизложенного целевую функцию поставленной задачи можно записать следующим образом:

Z=i=1nj=1mt=1T(XijtKijt+Cijt*γt+k=1nCikt*γt+1-Xijt*k=1nCikt*γt)→min

(4)

где i – вид мероприятия по организации дорожного движения;

j – номер участка УДС на автомобильной дороге

t – номер года осуществления мероприятия

Kijt - затраты на осуществление i-го мероприятия на j-м участке в t-м году

Cijt - потери от ухудшения дорожных условий при выполнении i-го мероприятия на j-м опасном участке в t-м году

Cikt – степень достижения целевого показателя на k-м участке при осуществлении i-го мероприятия на j-м участке в t-м году

Xijt – искомый объем осуществления мероприятия – целочисленная переменная, показывающая, входит ли в оптимальную стратегию на дороге i-е мероприятие на j-м опасном участке в t-м году или не входит: Xijt = 0 (не входит), Xijt = 1 (входит).

При этом должны соблюдаться следующие ограничивающие условия по обязательному улучшению целевых показателей на улично-дорожной сети и объему финансирования, который может быть выделен на каждый год рассматриваемого периода сравнения вариантов.

Таким образом, решая целевую функцию выявляется тот набор мероприятий, реализация которого позволяет достичь максимального положительного эффекта при минимальных финансовых затратах.

Прогноз ассигнований в дорожную деятельность позволяет составить проектные сценарии развития транспортной инфраструктуры с учётом реальных бюджетных возможностей региона

Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры предусмотрено три проектных сценария: сценарий оптимального развития транспортной инфраструктуры, сценарий наращивания экономического потенциала и сценарий максимального финансирования транспортной инфраструктуры.

Сценарий оптимального развития транспортной инфраструктуры направлен на увеличение транспортной мобильности удалённых населённых пунктов для решения задач снижения темпов роста тарифов на перевозку пассажиров, улучшению уровня комфорта от поездок в общественном транспорте, наращиванию объёма перевозимых пассажиров в пригородном сообщении, увеличении доли населения, имеющих доступ к регулярному транспортному обслуживанию населения, повышение уровня экологии. Установленные ограничения для сценария – бюджетный прогноз ассигнований регионального бюджета на дорожную деятельность (15 млрд. рублей ежегодно) с учётом существующего уровня софинансирования от федерального бюджета (450 млн. рублей) с ежегодной индексацией этих значений на время действия программы.

Сценарий наращивания экономического потенциала подразумевает реализацию всех мероприятий, предусмотренных сценарием оптимального развития транспортной инфраструктуры с дополнительным набором мероприятий, направленных на наращивание плотности сети автомобильных дорог и сокращению доли дорог, несоответствующих нормативным требованиям в первую очередь вблизи производственных кластеров Иркутской области. Данная группа мероприятий направлена также на обновление парка грузового состава, увеличению скорости перемещений грузов, сокращению протяжённости перегруженных участков дорог и наращиванию уровня обслуживания дорожного движения. Для сценария установлено ограничение по финансиорованию в размере 150% прогнозируемого регионального бюджета и 200% прогнозируемого федерального бюджета, предусмотренных сценарием оптимального развития транспортной инфраструктуры.

К мероприятиям сценария наращивания экономического потенциала, не вошедшим в состав мероприятий сценария оптимального развития транспортной инфраструктуры отнесены:

- строительство северного обхода г.Иркутск;

- строительство восточного обхода г.Иркутск;

- строительство мкр. Гидростроитель г.Братск;

- строительство обхода Братской ГЭС;

- строительство восточного обхода города Тулун;

- строительство северного обхода города Тайшет;

- строительство обхода г.Алзамай;

- дополнительный ремонт и реконструкция 195 км автомобильных дорог;

- строительство двух дополнительных мультимодальных транспортно-логистических центров;

- строительство однопутной ЖД дороги по территории Аларского и Черемховского районов, примыкающая  к Транссибирской ЖД магистрали за п. Забитуй;

- строительство железнодорожной линии Лена – Непа – Ленск;

- реконструкция аэропорта  г. Тайшет;

- строительство пассажирского причала и лодочной станции в р.п. Култук;

- строительство причала для принятия пассажирских судов в р.п. Балаганск;

- строительство пристани в г. Слюдянка;

- строительство причальных сооружений в п. Бугульдейка, с. Онгурен и м. Зама;

- строительство грузопассажирского причала в г. Усть – Илимск;

- реконструкция причалов «Рогатка» п. Листвянка, пос.Сахюрта-о.Ольхон (островная часть, п. Большое Голоустное, р.п. Новая Игирма, п. Дальний, п. Заморский, п. Брусничный, р.п. Радищев, п. Березняки, п. Игирма, с.Первомайское и с.Хадахан;

- реконструкция объектов авиационного транспорта в г.Тайшет, г.Киренск, г.Железногорск-Илимский, г.Байкальск, г.Тулун, г.Черемхово, г.Зима, г.Саянск, п.Магистральный, с.Ербогачен, р.п.Мама, р.п.Балаганск, с.Кумарейка, п.Большое Голоустное, р.п.Большая Речка, п.Качуг, р.п.Куйтун, с.Еланцы, с.Онгурен, п.Хужир, г, п.Слюдянка, п.Усть-Уда, п.Листвянка, п.Кутулик, Жигалово, п.Залари, п.Баяндай, с.Бохан, п.Новонукутск, с.Оса, п.Чуна, п.Наратай, п.Карахун, п.Прибойный, п.Шумилово, с.Лукиново, п.Заярск, п.Заморский и п.Дальний, Усть – Илимск.

Сценарий максимального финансирования транспортной инфраструктуры направлен на формирование устойчивого транспорта графа в наиболее труднодоступных районах северо-востока Иркутской области, оказывающие значительный социальный и экономический эффект, но требующие большого объёма капитальных вложений. Данный сценарий не подразумевает никаких финановых ограничений и направлен на полное достижение значений целевых показателей ПКРТИ.

К мероприятиям сценария максимального финансирования транспортной инфраструктуры, не вошедшим в состав мероприятий предыдущих сценариев отнесены:

- строительство обхода д. Новотроицк;

- строительство южного обхода г. Тулун;

- строительство обхода Новой Деревни (Тулунский район);

- строительство обхода г.Куйтун;

- строительство подъезда к с.Алехино;

- строительство а/д Верхемарково – Ербогачен;

- строительство а/д Вилюй (Непа – Ленск (Южный вариант));

- строительство а/д Ербогачен - Мирный (Якутия);

- стриотельство а/д Рудногорск – Тубинский;

- реконструкция 1795,93 км автомобильных дорог, в т.ч. а/д Усть-Кут- Небель, Устькутский, Казачинско-Ленский районы (133,33 км), а/д Бодайбо-Кропоткин, Бодайбинский район (125,5 км), а/д Мама-Луговский-Горно-Чуйский, Мамско-Чуйский район (141,6 км), а/д Усть -Илимск – Тубинский (52,42 км), а/д Казачинское - д. Нижнемартыновское, Казачинско-Ленский район (102,42 км), Подъезд к с. Кутима от а/д Киренск-Казачинское, Казачинско-Ленский район (101,31 км), а/д Кропоткин - Перевоз, Бодайбинский район (198,09 км) и другие.

Сравнение достижения целевых показателей ПКРТИ по вариантам проектирования приведено в таблице 18:

Таблица 22 - Степень достижения целевых показателей ПКРТИ по вариантам развития

| № п/п | Группа показателя | Показатель | Единица измерения | Целевое значение показателя нарасчётный период (2030 год) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оптимальный | Инвест. | Максимальный |
| 1 | Показатели достижения целей БКАД | Плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме дорог федерального значения), отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км/1000 кв.км | 18,4 | 19,0 | 19,6 |
| 2 |  | Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 62, 8 | 81,9 | 100 |
| 3 |  | Протяженность автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям | км | 4200 | 4500 | 5799,84 |
| 4 |  | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | % | 70 | 75 | 100 |
| 5 |  | Протяженность дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | км | 1750 | 1875 | 2337,4 |
| 6 |  | Доля а/д федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки | % | 0,38 | 0,12 | 0 |
| 7 |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя | км | 5934, 0 | 5410, 0 | 5000,0 |
| 8 |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки | км | 22,0 | 12,5 | 0 |
| 9 |  | Снижение количествм мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | % | 40 | 30 | 20 |
| 10 |  | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тыс. чел. | чел | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
| 11 | Показатели качества транспортного обслуживания | Отношение темпов роста тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении к среднему темпу роста номинальных доходов населения, в т.ч: |  |  |  |  |
| 12 |  | - железнодорожный транспорт | % | 0,97 | 0,95 | 0,93 |
| 13 |  | - автомобильный транспорт | % | 0,97 | 0,95 | 0,93 |
| 14 |  | - внутренний водный транспорт | % | 0,97 | 0,95 | 0,93 |
| 15 |  | Средняя скорость доставки грузов автомобильным транспортом | км в сутки | 800 | 1100 | 1100 |
| 16 |  | Средняя скорость доставки грузов ж/д транспортом | км в сутки | 290 | 320 | 320 |
| 17 |  | Средний возраст пассажирских автотранспортных средств общего пользования | лет | 8,5 | 8,0 | 7,0 |
| 18 |  | Средний возраст пассажирских локомотивов общего пользования | лет | 19,7 | 18,7 | 17,4 |
| 19 |  | Средний возраст пассажирских речных судов | лет | 33,3 | 33,3 | 30,0 |
| 20 |  | Средний возраст грузовых автотранспортных средств | лет | 9,5 | 8,5 | 8,5 |
| 21 |  | Средний возраст локомотивов | лет | 24,9 | 19,4 | 19,4 |
| 22 |  | Средний возраст грузовых речных судов | лет | 31,6 | 25,4 | 25,4 |
| 23 | Показатели обеспеченности территории субъекта Российской Федерации объектами транспортной инфраструктуры | Общее количество перевезенных пассажиров | тыс.чел. | 200000 | 201700 | 203300 |
| 24 |  | Объем отправленных пассажиров в пригородном сообщении, в т.ч.: | тыс. пасс. | 177 219,4 | 177 219,4 | 177 219,4 |
| 25 |  | - железнодорожный транспорт | тыс. пасс. | 8831 | 8831 | 8831 |
| 26 |  | - автомобильный транспорт | тыс. пасс. | 168 367,40 | 198 500 | 238 859 |
| 27 |  | - внутренний водный транспорт | тыс. пасс. | 21 | 31,5 | 31,5 |
| 28 |  | Пассажирооборот в пригородном сообщении, в т.ч.: |  |  |  |  |
| 29 |  | - железнодорожный транспорт | миллион пасс.-км | 286,7 | 286,7 | 286,7 |
| 30 |  | - автомобильный транспорт | миллион пасс.-км | 2 088,90 | 2 765,30 | 3 133,40 |
| 31 |  | - внутренний водный транспорт | миллион пасс.-км | 1 472,00 | 1 695,60 | 2 208,00 |
| 32 |  | Коэффициент подвижности (мобильности) населения в пригородном сообщении, в т.ч.: |  |  |  |  |
| 33 |  | - железнодорожный транспорт | пасс. на 1 чел. | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 34 |  | - автомобильный транспорт | пасс. на 1 чел. | 67 | 68 | 69,2 |
| 35 |  | - внутренний водный транспорт | пасс. на 1 чел. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 36 |  | Доля жителей, имеющих доступ к регулярному транспортному обслуживанию населения в пригородном сообщении | % | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
| 37 |  | Число населённых пунктов, не имеющих доступ к регулярному транспортному обслуживанию населения в пригородном сообщении | ед. | 154,0 | 98,0 | 20,0 |
| 38 |  | Уровень автомобилизации населения | на 1000 чел. | 272,0 | 290,0 | 310,0 |
| 39 |  | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 1,33 | 1,1 | 0,5 |
| 40 |  | Количество населенных пунктов, численность населения в которых более 100 человек, не имеющих связи по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования региона | ед. | 11 | 5 | 0 |
| 41 |  | Количество населенных пунктов, не имеющих транспортной связи | ед. | 35 | 25 | 15 |
| 42 | Показатели уровня загрузки транспортной системы территории (средние сетевые и для отдельных участков дорог и маршрутов ПТОП): | Уровень обслуживания дорожного движения | - | - | - | - |
| 43 |  | Временной индекс | - | - | - | - |
| 44 |  | Отношение объемов пассажирских перевозок к расчетной провозной способности маршрутов ПТОП | - | - | - | - |
| 45 | Показатели безопасности транспортного обслуживания | Показатели относительной аварийности (число ДТП на 10 тыс. транспортных средств, число погибших на 10 тыс. транспортных средств ) | - | - | - | - |
| 46 |  | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | на 100 тыс.жит. | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| 47 |  | Объем выбросов СО2 на один приведенный т-км по видам транспорта (по отношению к уровню 2011 года) |  |  |  |  |
| 48 |  | - автомобильный транспорт | % | 75 | 74 | 73 |
| 49 |  | - железнодорожный транспорт | % | 47 | 46 | 45 |
| 50 |  | - воздушный транспорт | % | 66 | 65 | 64 |
| 51 |  | - водный транспорт | % | 76 | 75 | 74 |

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, железнодорожных путей общего пользования, линий пассажирского внеуличного транспорта, мостов, тоннелей путепроводов, пересечений в разных уровнях, иных дорожных сооружений

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения по сценарию максимального финансирования транспортной инфраструктуры сформирован на основании документов территориального планирования и экспертных оценок. Данные мероприятия являются наиболее капиталоёмкими, но в свою очередь призваны решать наиболее значимые транспортные проблемы, являясь при этом основными движителями в достижении целевых показателей ПКРТИ.

Таблица 23 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции автомобильных и железных дорог, а также дорожных сооружений

| № п/п | Название мероприятия | Начало участка, км | Конец участка, км | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство дорог |  |  | км | 1739,83 | 145 802 142,45 |
|  | Восточный обход г. Иркутска (1 этап от а/д Иркутск – Усть – Ордынский – Качуг – Жигалово) |  |  | км | 15,35 | 4 158 779,07 |
|  | Восточный обход г. Иркутск (2 этап от Нового Аэропорта до Голоустенского тракта) |  |  | км | 36,25 | 9 821 220,93 |
|  | Западный обход г. Иркутск |  |  | км | 7,000 | 26 360 000,000 |
|  | Северный обход г. Иркутска |  |  | км | 28,000 | 18 650 000,000 |
|  | Южный обход г. Иркутска |  |  | км | 29,000 | 8 980 000,000 |
|  | Обход д. Новотроицк |  |  | км | 21,897 | 852 655,204 |
|  | Восточный обход г. Тулун |  |  | км | 11,718 | 456 291,441 |
|  | Южный обход г. Тулун |  |  | км | 9,688 | 377 244,537 |
|  | Обход Братской ГЭС |  |  | км | 3,401 | 132 432,769 |
|  | Обход мкр. Гидростроитель г. Братск (а/д Вилюй) |  |  | км | 11,762 | 458 004,773 |
|  | Северный обход г. Тайшет |  |  | км | 9,669 | 376 504,689 |
|  | Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"(обход г. Усолье-Сибирское) | 1797+000 | 1842+000 | км | 45,000 | 17 000 000,000 |
|  | Киренск-Казачинское, Киренский, Казачинско-Ленский (завершение строительства) | 31+706 | 65+500 | км | 16,500 | 368 272,600 |
|  | Киренск-Казачинское, Казачинско-Ленский (завершение строительства) | 65+500 | 104+634 | км | 27,700 | 288 000,000 |
|  | Усть-Кут-Киренск, Киренский | 224+850 | 225+930 | км | 1,100 | 354 000,000 |
|  | Строительство дороги ул. Возрождения от ул. Комсомольской до ул. Косаченко со строительством путепровода через улицу Мира в г. Братске |  |  | км | 1,083 | 133 786,000 |
|  | Жигалово-Казачинское, Жигаловский | 0+000 | 7+200 | км | 7,200 | 280 036,040 |
|  | Обход Новой Деревни (Тулунский район) |  |  | км | 1,687 | 65 690,703 |
|  | Обход г. Куйтун |  |  | км | 7,989 | 311 086,561 |
|  | Подъезд к Алехино |  |  | км | 5,009 | 195 047,263 |
|  | Обход г. Алзамай |  |  | км | 5,774 | 224 835,875 |
|  | а/д Бодайбо – Мама |  |  | км | 16,00 | 623 029,870 |
|  | а/д Верхемарково - Ербогачен |  |  | км | 527,40 | 20 536 658,33 |
|  | а/д Вилюй (Непа – Ленск (Южный вариант)) |  |  | км | 481,30 | 18 741 398,00 |
|  | а/д Ербогачен - Мирный (Якутия) |  |  | км | 349,07 | 13 592 640,89 |
|  | а/д Рудногорск - Тубинский |  |  | км | 63,28 | 2 464 199,63 |
|  | Реконструкция дорог |  |  |  | 6 272,41 | 213 036 754,93 |
|  | а/д Иркутск садоводство «Дорожный строитель», Иркутский район | 0+000 | 12+000 | км | 12,000 | 386 025,810 |
|  | а/д «Вилюй» участок Ручей – Паниха (с закрытием 3-х жд переездов) | 517+000 | 536+000 | км | 20,000 | 643 376,350 |
|  | а/д Молочное - Михайловка -Березовка Черемховский район | 0+000 | 9+400 | км | 9,122 | 561 232,000 |
|  | а/д Михайловка - Березовка Черемховский район | 0+000 | 6+462 | км | 5,083 | 366 181,500 |
|  | а/д Иркутск-Оса-Усть-Уда, Осинский район | 160+000 | 215+000 | км | 55,000 | 2 940 557,800 |
|  | а/д Тельма-Раздолье, Усольский район | 23+434 | 59+970 | км | 36,536 | 1 415 000,000 |
|  | а/д Иркутск-Усть-Ордынский, Иркутский район | 6+292 | 34+000 | км | 27,708 | 3 498 887,600 |
|  | а/д Иркутск-Оса-Усть-Уда, Иркутский район | 14+000 | 15+500 | км | 1,500 | 78 457,200 |
|  | а/д Залари-Жигалово, Нукутский район | 33+800 | 35+100 | км | 1,300 | 63 455,100 |
|  | а/д Баяндай-Еланцы-Хужир, Ольхонский район | 124+332 | 153+932 | км | 29,600 | 2 105 819,600 |
|  | а/д Иркутск-Листвянка с транспортными развязками, Иркутский район | 12+000 | 29+000 | км | 17,000 | 2 414 863,400 |
|  | а/д Иркутск-Листвянка с транспортными развязками, Иркутский район | 20+350 | 29+000 | км | 8,650 | 731 518,100 |
|  | а/д Р-255 "Сибирь" - Енисейка-Заречное-Троицк, Тайшетский район |  |  | км | 26,228 | 843 707,891 |
|  | а/д Жигалово - Качуг, от д. Воробьево до границы района, Жигаловский район |  |  | км | 75,000 | 2 412 661,324 |
|  | а/д Тыпта - Балыхта на а/д Залари-Жигалово, Жигаловский район |  |  | км | 18,350 | 590 297,804 |
|  | а/д Усть-Кут- Небель, Усть - Кутский, Казачинско-Ленский районы |  |  | км | 133,326 | 4 288 945,462 |
|  | Подъезд к п. Подкаменная от а/д Култукский тракт, Шелеховский район |  |  | км | 4,500 | 144 759,679 |
|  | а/д Алужино-Корсук-Наумовка до границы района Эхирит-Булагатский район |  |  | км | 30,600 | 984 365,820 |
|  | а/д Моты-Шаманка, Шелеховский район |  |  | км | 9,500 | 305 603,768 |
|  | а/д Смоленщина-Введенщина-Чистые Ключи, Шелеховский район |  |  | км | 19,500 | 627 291,944 |
|  | Подъезд к п. Мегет, Ангарский городской округ |  |  | км | 2,500 | 80 422,044 |
|  | а/д Китой-Старая Ясачная, Усольский район |  |  | км | 6,700 | 215 531,078 |
|  | Подъезд к с.Биликтуй, Усольский район |  |  | км | 1,200 | 38 602,581 |
|  | Подъезд к с.Мальта, Усольский район |  |  | км | 1,000 | 32 168,818 |
|  | а/д Средний-Мальта-Бадай, Усольский район |  |  | км | 10,000 | 321 688,176 |
|  | а/д Средний-Тайтурка-Холмушино-Михайловка, Усольский район |  |  | км | 17,500 | 562 954,309 |
|  | Подъезд к д.Буретъ, Усольский район |  |  | км | 7,000 | 225 181,724 |
|  | Подъезд к с.Узкий Луг, Черемховский район |  |  | км | 5,500 | 176 928,497 |
|  | Подъезд к д.Худорожкина, Черемховский район |  |  | км | 2,000 | 64 337,635 |
|  | Южный подъезд к г.Черемхово, Черемховский район |  |  | км | 2,200 | 70 771,399 |
|  | а/д Новогромово-Катом, Черемховский район |  |  | км | 8,800 | 283 085,595 |
|  | Подъезд к п.Забитуй, Аларский район |  |  | км | 1,000 | 32 168,818 |
|  | Подъезд к Шелемина, Аларский район |  |  | км | 6,300 | 202 663,551 |
|  | а/д Шульгина-Корховская-Занина, Аларский район |  |  | км | 9,500 | 305 603,768 |
|  | а/д Маниловская-Шаховская, Аларский район |  |  | км | 7,500 | 241 266,132 |
|  | Подъезд к с.Маниловская, Аларский район |  |  | км | 4,200 | 135 109,034 |
|  | а/д Ангарский-Апхайта-Икинат-Тыргетуй-Балтуй-Каменно-Ангарск, Аларский район |  |  | км | 28,200 | 907 160,658 |
|  | а/д Бабагай-Аляты, Аларский район |  |  | км | 3,900 | 125 458,389 |
|  | а/д Холмогой-Романенкина-Каратаева-Мойган, Заларинский район |  |  | км | 21,200 | 681 978,934 |
|  | а/д Целинный-Нукуты, Нукутский район |  |  | км | 12,800 | 411 760,866 |
|  | а/д Лузгина-Хокта-Онгой, Осинский район |  |  | км | 12,500 | 402 110,221 |
|  | а/д Грязнушка-Енисей-Онгосор, Осинский район |  |  | км | 11,800 | 379 592,048 |
|  | а/д Усть-Уда-Светлолобово, Усть–Удинский район |  |  | км | 17,800 | 572 604,954 |
|  | а/д Балаганск-Усть-Уда, Усть-Удинский район |  |  | км | 33,800 | 1 087 306,036 |
|  | а/д Средняя Муя-Аносово, Усть-Удинский район |  |  | км | 92,303 | 2 969 283,063 |
|  | а/д Карда-Подволочное, Усть-Удинский район |  |  | км | 39,700 | 1 277 102,061 |
|  | Подъезд к с.Покровка, Зиминский район |  |  | км | 11,000 | 353 856,994 |
|  | а/д Саянск-Буря-Кундулун, Зиминский район |  |  | км | 12,445 | 400 330,140 |
|  | Подъезд к с.Буря, Зиминский район |  |  | км | 16,800 | 540 436,136 |
|  | Подъезд к с.Кимильтей, Зиминский район |  |  | км | 2,000 | 64 337,635 |
|  | Подъезд к п. Степной, Куйтунский район |  |  | км | 2,200 | 70 771,399 |
|  | Подъезд к д.Новотроицк, Тулунский район |  |  | км | 2,600 | 83 638,926 |
|  | Подъезд к п.Иннокентьевский, Тулунский район |  |  | км | 7,800 | 250 916,778 |
|  | а/д Никитаево-Заусаева, Тулунский район |  |  | км | 6,100 | 196 229,788 |
|  | Подъезд к с.Котик, Тулунский район |  |  | км | 5,200 | 167 277,852 |
|  | Подъезд к д.Андреевка, Тулунский район |  |  | км | 4,200 | 135 109,034 |
|  | а/д Котик-Умыган, Тулунский район |  |  | км | 17,400 | 559 737,427 |
|  | а/д Тулун-Сибиряк, Тулунский район |  |  | км | 7,000 | 225 181,724 |
|  | Подъезд к п.Утай, Тулунский район |  |  | км | 5,600 | 180 145,379 |
|  | Подъезд к с.Даур, Нижнеудинский район |  |  | км | 8,300 | 267 001,186 |
|  | Подъезд к д.Кадуй, Нижнеудинский район |  |  | км | 8,300 | 267 001,186 |
|  | а/д Будагово-Аверьяновка, Тулунский район |  |  | км | 8,500 | 273 434,950 |
|  | Подъезд к д.Северный Кадуй, Тулунский район |  |  | км | 5,000 | 160 844,088 |
|  | Подъезд к д.Килим, Тулунский район |  |  | км | 3,600 | 115 807,744 |
|  | Подъезд к п.ж.д.ст.Хингуй, Нижнеудинский район |  |  | км | 3,000 | 96 506,453 |
|  | а/д Шумский-Чехово, Нижнеудинский район |  |  | км | 48,300 | 1 553 753,892 |
|  | а/д Таджикский тракт-Муксут, Нижнеудинский район |  |  | км | 12,200 | 392 459,575 |
|  | Подъезд к г.Бирюсинск, Тайшетский район |  |  | км | 3,000 | 96 506,453 |
|  | Подъезд к д.Ниргит, Тулунский район |  |  | км | 1,000 | 32 168,818 |
|  | Подъезд к д.Булак, Братский район |  |  | км | 5,400 | 173 711,615 |
|  | Подъезд к с.Новое Приречье, Братский район |  |  | км | 29,000 | 932 895,712 |
|  | Подъезд к с.Тангуй, Братский район |  |  | км | 11,200 | 360 290,758 |
|  | Подъезд к переправе Добчур, Братский район |  |  | км | 4,000 | 128 675,271 |
|  | а/д Тангуй-Бада, Братский район |  |  | км | 6,900 | 221 964,842 |
|  | Подъезд к п.Тарма, Братский район |  |  | км | 6,900 | 221 964,842 |
|  | а/д Калтук-Куватка, Братский район |  |  | км | 26,300 | 846 039,904 |
|  | Подъезд к с.Кузнецовка, Братский район |  |  | км | 1,000 | 32 168,818 |
|  | Обход г. Братск (через п. Бикей), Братский район |  |  | км | 21,800 | 701 280,225 |
|  | Подъезд к п.Зяба, Братский район |  |  | км | 3,600 | 115 807,744 |
|  | Подъезд к п.Боровской, Братский район |  |  | км | 7,500 | 241 266,132 |
|  | Подъезд к п.Кежемский, Братский район |  |  | км | 8,300 | 267 001,186 |
|  | Подъезд к п. Соцгородок, Нижнеилимский район |  |  | км | 6,200 | 199 446,669 |
|  | а/д Чикан-Келора, Жигаловский район |  |  | км | 30,400 | 977 932,056 |
|  | а/д Жигалово-Усть-Илга, Жигаловский район |  |  | км | 29,000 | 932 895,712 |
|  | а/д Большой Косогол-Корсукова, Качугский район |  |  | км | 15,800 | 508 267,319 |
|  | а/д Александровка-Худобок, Братский район |  |  | км | 6,700 | 215 531,078 |
|  | а/д Тайшет-Тимирязева-Авдюшино, Тайшетский район |  |  | км | 27,600 | 887 859,367 |
|  | а/д Илир-Кардой-Карай, Братский район |  |  | км | 9,100 | 292 736,241 |
|  | а/д Таксимо-Бодайбо, Бодайбинский район |  |  | км | 178,300 | 5 735 700,186 |
|  | а/д Бодайбо-Кропоткин, Бодайбинский район |  |  | км | 125,500 | 4 037 186,615 |
|  | Подъезд к п. Маракан, Бодайбинский район |  |  | км | 17,800 | 572 604,954 |
|  | а/д Мама-Луговский-Горно-Чуйский, Мамско-Чуйский район |  |  | км | 141,600 | 4 555 104,579 |
|  | а/д Тетеринск-Витимский, Мамско-Чуйский район |  |  | км | 12,800 | 411 760,866 |
|  | Подъезд к п.Верхнемарково, Усть – Кутский район |  |  | км | 6,300 | 202 663,551 |
|  | Подъезд к д.Подымахино через п.Казарки, Усть – Кутский район |  |  | км | 4,000 | 128 675,271 |
|  | а/д Марково-Назарово, Усть – Кутский район |  |  | км | 23,200 | 746 316,569 |
|  | а/д Алымовка-Банщиково-Кондрашина, Киренский район |  |  | км | 22,300 | 717 364,634 |
|  | а/д Чечуйск-Подволошино, Киренский район |  |  | км | 25,800 | 829 955,495 |
|  | а/д Киренск-Верхнекарелина, Киренский район |  |  | км | 19,500 | 627 291,944 |
|  | а/д Жигалово-Казачинское, Жигаловский район | 86+881 | 106+881 | км | 20,000 | 412 178,600 |
|  | а/д Тогот-Курма, Ольхонский район | 0+000 | 17+000 | км | 17,000 | 512 869,900 |
|  | а/д Ангарск-Тальяны, Ангарский район | 0+000 | 1+055 | км | 1,055 | 144 060,000 |
|  | а/д Тайшет-Чуна-Братск, Братский район | 220+000 | 244+690 | км | 24,690 | 2 945 470,100 |
|  | а/д Куда-Хомутово-Турская, Иркутский район | 4+550 | 5+150 | км | 0,600 | 143 000,000 |
|  | Подъезд к п.Падь Мельничная, Иркутский район | 0+000 | 5+240 | км | 5,240 | 182 672,100 |
|  | а/д Усть-Кут-Уоян, Казачинско-Ленский район | 268+500 | 294+600 | км | 26,100 | 2 572 660,000 |
|  | а/д Хужир-Харанцы, Ольхонский район | 0+000 | 5+144 | км | 5,000 | 424 630,000 |
|  | а/д Иркутск-Оса-Усть-Уда, Иркутский район | 14+000 | 15+500 | км | 1,500 | 78 457,200 |
|  | Подъезд к с. Владимир, Заларинский район |  |  | км | 0,990 | 31 847,129 |
|  | Подъезд к д. Угольная от а/д Кутулик - Аляты через д. Шапшалтуй, Аларский район |  |  | км | 5,450 | 175 320,056 |
|  | Подъезд к з. Калашникова, Боханский район |  |  | км | 1,149 | 36 961,971 |
|  | а/д Тайшет - д. Парижская Коммуна, Тайшетский район |  |  | км | 4,420 | 142 057,499 |
|  | а/д от Тайшет - поселок при станции Акульшет до Алюминевый завод, Тайшетский район |  |  | км | 7,124 | 229 170,657 |
|  | а/д Типуй - Ханда, Казачинско-Ленский район |  |  | км | 35,399 | 1 138 743,976 |
|  | а/д от а/д Типуй - Ханда к с. Карам, Казачинско-Ленский район |  |  | км | 43,262 | 1 391 687,389 |
|  | а/д Казачинское - д. Нижнемартыновское, Казачинско-Ленский район |  |  | км | 102,416 | 3 294 601,628 |
|  | Подъезд к с. Ермаки, Казачинско-Ленский район |  |  | км | 13,092 | 421 154,161 |
|  | Подъезд к д. Карнаухова, Казачинско-Ленский район |  |  | км | 11,934 | 383 902,670 |
|  | Подъезд к с. Кутима от а/д Киренск-Казачинское, Казачинско-Ленский район |  |  | км | 101,312 | 3 259 087,253 |
|  | Подъезд к с. Верхнемартыново, Казачинско-Ленский район |  |  | км | 13,501 | 434 311,207 |
|  | а/д д. Нирин-Кунта - а/д 25Н-055 через д. Тырган, Ольхонский район |  |  | км | 3,484 | 112 076,161 |
|  | а/д х. Ялга-Узур от а/д 25Н-055, Ольхонский район |  |  | км | 3,803 | 122 338,014 |
|  | а/д д. Тонта - а/д 25Н-055, Ольхонский район |  |  | км | 8,628 | 277 552,559 |
|  | а/д д. Качулга - а/д 25Н-401 через с. Шара-Тогот, Ольхонский район |  |  | км | 6,068 | 195 200,385 |
|  | а/д д. Куртун - а/д 25Н-055 через п. Бугульдейка, Ольхонский район |  |  | км | 57,280 | 1 842 629,875 |
|  | подъезд к д. Ялга, Ольхонский район |  |  | км | 0,399 | 12 835,358 |
|  | а/д от п. Хужир до п. Узуры, через з. Усык, п. Песчаная, д. Халдагай, Ольхонский район |  |  | км | 35,754 | 1 150 163,906 |
|  | а/д 25Н-401 от а/д 25Н-055 до с. Онурген, Ольхонский район |  |  | км | 105,344 | 3 388 791,926 |
|  | а/д Кропоткин - Перевоз, Бодайбинский район |  |  | км | 198,088 | 6 372 256,750 |
|  | Подъезд к п. Мамакан, Бодайбинский район |  |  | км | 11,708 | 376 632,517 |
|  | Подъезд к с. Рудовка, Жигаловский район |  |  | км | 1,770 | 56 938,807 |
|  | Подъезд к с. Рудовка через д. Игжиновка, Жигаловский район |  |  | км | 2,781 | 89 461,482 |
|  | а/д Усть-Илга - с. Коношаново, Жигаловский район |  |  | км | 57,953 | 1 864 279,489 |
|  | Подъезд к д. Петровск, Тулунский район |  |  | км | 0,478 | 15 376,695 |
|  | Асфальтированная автодорога промплощадка – тракт Тулун – Мугун от ПК 19+46,5 автодороги внутриплощадочный проезд до пересечения с мугунским трактом на ПК 84+50, Тулунский район |  |  | км | 26,601 | 855 722,718 |
|  | Автодорога к жилпоселку № 1 и № 2 от ПК 11 а/д пром-площадка – тракт Тулун – Мугун до пересечения с Икейским трактом на 29 км, Тулунский район |  |  | км | 2,166 | 69 677,659 |
|  | а/д с. Икей - с. Галдун, Тулунский район |  |  | км | 23,703 | 762 497,485 |
|  | а/д Гадалей - Здравоозерный - д. Уйгат, Тулунский район |  |  | км | 7,686 | 247 249,532 |
|  | а/д Бадар - п. Евдокимовский, Тулунский район |  |  | км | 21,042 | 676 896,261 |
|  | Подъезд к д. Нюра, Тулунский район |  |  | км | 3,267 | 105 095,527 |
|  | Подъезд к д. Боробино, Тулунский район |  |  | км | 5,471 | 175 995,601 |
|  | а/д «Вилюй» - Бурхун - Паберега, Тулунский район |  |  | км | 5,814 | 187 029,506 |
|  | Подъезд к п. Октябрьский 2, Тулунский район |  |  | км | 1,679 | 54 011,445 |
|  | Подъезд к п. Ключевой, Тулунский район |  |  | км | 3,043 | 97 889,712 |
|  | Подъезд к д. Красная Кавалерия, Нижнеудинский район |  |  | км | 2,657 | 85 472,548 |
|  | а/д Алзамай -п. Буракова, Нижнеудинский район |  |  | км | 18,526 | 595 959,516 |
|  | Подъезд к д. Заречье, Нижнеудинский район |  |  | км | 0,387 | 12 449,332 |
|  | Подъезд д. Горячий Ключ, Иркутский район |  |  | км | 2,308 | 74 245,631 |
|  | Тыреть 1-я – Веренка, Заларинский район |  |  | км | 4,209 | 135 398,553 |
|  | Тыреть 1-я – Ханжиново, Заларинский район |  |  | км | 5,720 | 184 005,637 |
|  | а/д Ханжиново – Большая Заимка, Заларинский район |  |  | км | 8,704 | 279 997,389 |
|  | а/д Большая Заимка – Березкина, Заларинский район |  |  | км | 6,071 | 195 296,892 |
|  | а/д Березкина – Моисеевка, Заларинский район |  |  | км | 0,971 | 31 235,922 |
|  | а/д Моисеевка – Тагна, Заларинский район |  |  | км | 10,534 | 338 866,325 |
|  | а/д Моисеевка – Благодатный, Заларинский район |  |  | км | 2,519 | 81 033,252 |
|  | Подъезд к Верхний, Заларинский район |  |  | км | 3,461 | 111 336,278 |
|  | а/д Мостовка – Черемшанка, Заларинский район |  |  | км | 26,428 | 850 157,513 |
|  | Подъезд к Пихтинский, Заларинский район |  |  | км | 9,978 | 320 980,462 |
|  | а/д Пихтинский – Хор-Тагна, Заларинский район |  |  | км | 11,172 | 359 390,031 |
|  | Подъезд к Дмитриевка, Заларинский район |  |  | км | 6,165 | 198 320,761 |
|  | а/д Дмитриевка – Чаданова, Заларинский район |  |  | км | 1,703 | 54 783,496 |
|  | а/д Чаданова – Муруй, Заларинский район |  |  | км | 2,639 | 84 893,510 |
|  | а/д Муруй – Бабагай, Заларинский район |  |  | км | 8,119 | 261 178,630 |
|  | а/д Жизневка – Халты, Заларинский район |  |  | км | 2,380 | 76 561,786 |
|  | а/д Халты – Кирхай, Заларинский район |  |  | км | 1,459 | 46 934,305 |
|  | а/д Жизневка – Бабагай, Заларинский район |  |  | км | 3,099 | 99 691,166 |
|  | а/д Мягчинский – Мойган, Заларинский район |  |  | км | 4,310 | 138 647,604 |
|  | а/д Мойган – Сорты, Заларинский район |  |  | км | 14,950 | 480 923,824 |
|  | а/д Дмитриевка – Щербакова, Заларинский район |  |  | км | 7,776 | 250 144,726 |
|  | а/д Заблагар – Троицк, Заларинский район |  |  | км | 3,344 | 107 572,526 |
|  | а/д Троицк – Сорты, Заларинский район |  |  | км | 2,496 | 80 293,369 |
|  | а/д Большая Заимка – Шабалина, Заларинский район |  |  | км | 3,116 | 100 238,036 |
|  | Подъезд к Шабалина, Заларинский район |  |  | км | 4,593 | 147 751,379 |
|  | а/д Сорты – Холмогой, Заларинский район |  |  | км | 3,759 | 120 922,586 |
|  | а/д Холмогой – Романова, Заларинский район |  |  | км | 3,679 | 118 349,080 |
|  | а/д Леденева – Большой Карлук, Заларинский район |  |  | км | 4,516 | 145 274,380 |
|  | а/д Большой Карлук – Новочеремхово, Заларинский район |  |  | км | 8,065 | 259 441,514 |
|  | а/д Новочеремхово – Ремезовский, Заларинский район |  |  | км | 5,881 | 189 184,817 |
|  | а/д Бажир – Тунгуй, Заларинский район |  |  | км | 2,541 | 81 740,966 |
|  | а/д Сорты- Мойган- Бабагай -Дмитриевка, Заларинский район |  |  | км | 5,586 | 179 695,015 |
|  | а/д Троицк – Моисеевка - Верхний, Заларинский район |  |  | км | 14,530 | 467 412,920 |
|  | а/д Сенная Падь - Ханжиново, Заларинский район |  |  | км | 10,213 | 328 540,135 |
|  | а/д Залари – Хотхор, Заларинский район |  |  | км | 11,375 | 365 920,301 |
|  | Подъезд к д. Ленденева, Заларинский район |  |  | км | 5,086 | 163 610,607 |
|  | Подъезд к п.ж.д.ст Делюр, Заларинский район |  |  | км | 1,504 | 48 381,902 |
|  | а/д Зима – с. Зулумай, Зиминский район |  |  | км | 65,240 | 2 098 693,663 |
|  | а/д Новосибирск-Иркутск (1630 км)– с. Глинки – уч. Большерастягаевский – с. Филиппо, Зиминский район |  |  | км | 18,778 | 604 066,058 |
|  | а/д Зима-с.Зулумай (23 км)– уч. Урункуй, Зиминский район |  |  | км | 27,435 | 882 551,512 |
|  | а/д Зима – д. Верхняя Зима, Зиминский район |  |  | км | 9,544 | 307 019,196 |
|  | а/д Зима – уч. Верхнеокинский, Зиминский район |  |  | км | 75,396 | 2 425 400,175 |
|  | Подъезд к з. Полковникова, Зиминский район |  |  | км | 2,018 | 64 916,674 |
|  | Подъезд к уч. Буринская Дача от а/д Харайгунский тракт, Зиминский район |  |  | км | 4,976 | 160 072,037 |
|  | а/д Филипповск - уч. Холы, Зиминский район |  |  | км | 10,209 | 328 411,459 |
|  | Подъезд к уч. Большелихачевский, Зиминский район |  |  | км | 5,609 | 180 434,898 |
|  | а/д Филипповск - Норы от а/д Харайгунский тракт, Зиминский район |  |  | км | 13,431 | 432 059,390 |
|  | а/д Покровка - д. Нагишкина, Зиминский район |  |  | км | 6,729 | 216 463,974 |
|  | а/д Кимильтей - Карымск, через уч. Феофановский, Зиминский район |  |  | км | 8,463 | 272 244,704 |
|  | Подъезд к п.ж.д. ст. Кимильтей, Зиминский район |  |  | км | 1,389 | 44 682,488 |
|  | а/д Усть-Када - п. Панагино, Зиминский район |  |  | км | 21,418 | 688 991,736 |
|  | Подъезд к Заваль, Куйтунский район |  |  | км | 9,803 | 315 350,919 |
|  | а/д Зобинский – Наратай, Куйтунский район |  |  | км | 14,575 | 468 860,517 |
|  | а/д Мингатуй – Зобинский, Куйтунский район |  |  | км | 57,926 | 1 863 410,931 |
|  | а/д Бурук – Сулкет, Куйтунский район |  |  | км | 10,384 | 334 041,002 |
|  | а/д Барлук – Окинский, Куйтунский район |  |  | км | 7,371 | 237 116,355 |
|  | а/д Барлук - Бурук, Куйтунский район |  |  | км | 10,142 | 326 256,149 |
|  | Подъезд к д.Литвинова, Качугский район |  |  | км | 2,551 | 82 062,654 |
|  | Подъезд к д.Заречное, Аларский район |  |  | км | 1,329 | 42 752,359 |
|  | а/д Иркутск – Усть-Ордынский - Жигалово, Эхирит-Булагатский район |  |  | км | 139,314 | 4 481 566,662 |
|  | а/д Манзурка - Копылова, Качугский район |  |  | км | 11,832 | 380 621,450 |
|  | Подъезд к д.Исеть, Качугский район |  |  | км | 2,693 | 86 630,626 |
|  | Подъезд к д.Кистенева, Качугский район |  |  | км | 2,147 | 69 066,451 |
|  | а/д Анга – Большой Улун, Качугский район |  |  | км | 39,735 | 1 278 227,969 |
|  | а/д Бирюлька – Большая Тарель, Качугский район |  |  | км | 27,639 | 889 113,951 |
|  | а/д Верхоленск – Магдан, Качугский район |  |  | км | 67,098 | 2 158 463,326 |
|  | Подъезд к д. Чептыхой, Качугский район |  |  | км | 1,805 | 58 064,716 |
|  | Подъезд к д. Сутай, Качугский район |  |  | км | 1,332 | 42 848,865 |
|  | Подъезд к п. Лесной, Качугский район |  |  | км | 3,028 | 97 407,180 |
|  | а/д Новохарбатова - Малый Тарель, Качугский район |  |  | км | 28,090 | 903 622,088 |
|  | а/д Малой - Широкие Кочки, Куйтунский район |  |  | км | 9,843 | 316 637,672 |
|  | а/д Харик - Каранцай, Куйтунский район |  |  | км | 38,413 | 1 235 700,792 |
|  | а/д Обуса - Борохал, Осинский район |  |  | км | 9,203 | 296 049,629 |
|  | Подъезд к д. Горхон, Осинский район |  |  | км | 0,435 | 13 993,436 |
|  | а/д Голуметь - Индон, Черемховский район |  |  | км | 10,483 | 337 225,715 |
|  | Подъезд к з. Невидимова, Черемховский район |  |  | км | 2,862 | 92 067,156 |
|  | Подъезд к з. Шестакова, Черемховский район |  |  | км | 1,712 | 55 073,016 |
|  | Подъезд к д. Чернухина, Черемховский район |  |  | км | 0,070 | 2 251,817 |
|  | а/д Новогромово - д. Громова, Черемховский район |  |  | км | 0,777 | 24 995,171 |
|  | Подъезд к д. Старый Кутугун, Черемховский район |  |  | км | 0,096 | 3 088,206 |
|  | Подъезд к д. Трактовая, Черемховский район |  |  | км | 0,741 | 23 837,094 |
|  | Подъезд к д. Кирзавод, Черемховский район |  |  | км | 0,806 | 25 928,067 |
|  | Подъезд к д. Комарова, Черемховский район |  |  | км | 0,300 | 9 650,645 |
|  | Подъезд к п. Городок, Черемховский район |  |  | км | 1,038 | 33 391,233 |
|  | а/д Новочунка - Парчум, Чунский район |  |  | км | 16,879 | 542 977,473 |
|  | Подъезд к п. Пионерск, Шелеховский район |  |  | км | 0,956 | 30 753,390 |
|  | а/д Култукский тракт - ж/д ст. Глубокая, Шелеховский район |  |  | км | 2,023 | 65 077,518 |
|  | а/д Большой Луг - п. Орленок, Шелеховский район |  |  | км | 4,168 | 134 079,632 |
|  | а/д Подкаменнка - п. Ягодный (через п. Трудный), Шелеховский район |  |  | км | 11,955 | 384 578,215 |
|  | а/д Забитуй - д. Омулевка, Аларский район |  |  | км | 3,711 | 119 378,482 |
|  | а/д д. Могой - Тютюрина, Аларский район |  |  | км | 4,291 | 138 036,397 |
|  | а/д Кутулик - Мариинск, Аларский район |  |  | км | 54,897 | 1 765 971,582 |
|  | а/д д. Мардай - а/д Мариинск - Аляты, Аларский район |  |  | км | 7,538 | 242 488,547 |
|  | д. Готол - Кукунур, Аларский район |  |  | км | 1,824 | 58 675,923 |
|  | Подъезд к д. Чебогоры, Ангарский городской округ |  |  | км | 1,124 | 36 157,751 |
|  | а/д п. Веселая Поляна - Харагун, Боханский район |  |  | км | 11,020 | 354 500,370 |
|  | Подъезд к д. Базой, Боханский район |  |  | км | 4,118 | 132 471,191 |
|  | а/д п. Ида - Вершина, Боханский район |  |  | км | 7,620 | 245 126,390 |
|  | Подъезд к з. Вантеевская, Боханский район |  |  | км | 1,894 | 60 927,741 |
|  | Подъезд к з. Пашкова, Боханский район |  |  | км | 0,677 | 21 778,290 |
|  | Подъезд к д.Байханова, Боханский район |  |  | км | 2,846 | 91 552,455 |
|  | Подъезд к д. Черниговская, Боханский район |  |  | км | 1,847 | 59 415,806 |
|  | а/д Шарагун - Олонки, Боханский район |  |  | км | 20,515 | 659 943,294 |
|  | а/д Тихоновка - Грязнушка, Боханский район |  |  | км | 20,271 | 652 094,103 |
|  | а/д Новонукутский - Саган-Жалгай, Нукутский район |  |  | км | 10,792 | 347 165,880 |
|  | а/д Балаганск – Саянск, Балаганский район |  |  | км | 66,126 | 2 127 195,236 |
|  | а/д Хребтовая – Новая Игирма – Рудногорск, Нижнеилимский район |  |  | км | 94,902 | 3 052 885,132 |
|  | Подъезд к Средняя Муя, Усть-Удинский район |  |  | км | 21,111 | 679 115,909 |
|  | а/д Аносово – Аталанка, Усть-Удинский район |  |  | км | 26,320 | 846 683,280 |
|  | а/д Аталанка – н.п. Карда, Усть-Удинский район |  |  | км | 33,524 | 1 078 427,443 |
|  | а/д Ново – Николаевск - Муромцовка, Эхирит-Булагатский район |  |  | км | 9,181 | 295 341,915 |
|  | а/д Еловка - Свердлово, Эхирит-Булагатский район |  |  | км | 3,082 | 99 144,296 |
|  | а/д Кулункут – Верхняя Идыга, Эхирит-Булагатский район |  |  | км | 11,831 | 380 589,282 |
|  | а/д Рудовщина - Захал, Эхирит-Булагатский район |  |  | км | 4,531 | 145 756,913 |
|  | а/д Усть-Ордынский-Оса, Эхирит-Булагатский, Осинский районы |  |  | км | 56,822 | 1 827 896,556 |
|  | а/д Гаханы-Байтог, Эхирит-Булагатский район |  |  | км | 10,334 | 332 432,562 |
|  | а/д Нижняя Идыга - Кукунут, Эхирит-Булагатский район |  |  | км | 13,670 | 439 747,737 |
|  | а/д Батхай - Кударейка, Эхирит-Булагатский район |  |  | км | 1,717 | 55 233,860 |
|  | а/д Тугутуй - Камой, Эхирит-Булагатский район |  |  | км | 4,957 | 159 460,829 |
|  | а/д Тетеринск – Витимский, Мамско-Чуйский район |  |  | км | 28,700 | 923 245,066 |
|  | а/д от а/д «Усть- Ордынский – Качуг» до н.п. Баянгазуй, Эхирит-Булагатский район |  |  | км | 10,034 | 322 781,916 |
|  | Подъезд к п. Бурундуйский, Усть-Удинский район |  |  | км | 3,381 | 108 762,772 |
|  | Подъезд к п. Приморский, Осинский район |  |  | км | 4,969 | 159 846,855 |
|  | а/д Шестаково п. Селезневский, Нижнеилимский район |  |  | км | 3,279 | 105 481,553 |
|  | а/д Талая - д. Георгиевка, Тайшетский район |  |  | км | 8,769 | 282 088,362 |
|  | а/д Шелехово - д. Ингашет, Тайшетский район |  |  | км | 4,237 | 136 299,280 |
|  | Подъезд к д. Черемшанка, Зиминский район |  |  | км | 0,506 | 16 277,422 |
|  | а/д п. Костомарово от а/д 25Н-124, Тайшетский район |  |  | км | 6,810 | 219 069,648 |
|  | г. Братск ул. Промышленная - подход к новому мосту через р. Ангара, Братский район |  |  | км | 10,800 | 347 423,231 |
|  | северный подъезд к Новая Деревня, Тулунский район |  |  | км | 0,790 | 25 413,366 |
|  | южный подъезд к Новая Деревня, Тулунский район |  |  | км | 0,977 | 31 428,935 |
|  | с. Смоленщина ул. Трактовая от а/д Култунский тракт до ул. Мира (перевод в одностороннее), Иркутский район |  |  | км | 0,757 | 24 352,479 |
|  | а/д Култукский тракт от ул. Трактовая до Култукский тракт 5 (перевод в одностороннее) |  |  | км | 1,132 | 36 411,417 |
|  | а/д Бугульдейка - Косая Степь (с ремонтом мостовых сооружений), Ольхонский район |  |  | км | 34,003 | 1 093 836,306 |
|  | Подъезд к ледовой переправе на о. Ольхон (от побережья оз. Байкал до а/д Баяндай-Еланцы-Хужир на км 135+600, Ольхонский район |  |  | км | 7,040 | 226 468,476 |
|  | Подъезд к ледовой переправе на о. Ольхон (от а/д Баяндай-Еланцы-Хужир на км 117+610 до побережья оз. Байкал в заливе Куркут, Ольхонский район |  |  | км | 3,364 | 108 215,903 |
|  | а/д Аларь – Кутулик, Аларский район |  |  | км | 44,59 | 1 434 439,75 |
|  | а/д Усть – Ордынский – Захал, Эхирит – Булагатский район |  |  | км | 24,79 | 797 561,50 |
|  | а/д Каразей – Уховский, Куйтунский район |  |  | км | 6,61 | 212 475,04 |
|  | а/д Середкино – Бохан, Боханский район |  |  | км | 53,63 | 1 725 149,35 |
|  | а/д Бозой – Муромцовка, Эхирит – Булагатский район |  |  | км | 45,97 | 1 478 929,22 |
|  | а/д Ворот – Онгой – Хадахан, Нукутский район |  |  | км | 43,07 | 1 385 446,64 |
|  | а/д Куйтун – Александроневская Станица, Куйтунский район |  |  | км | 15,57 | 500 771,98 |
|  | а/д Александроневская Станица – Уховский, Куйтунский район |  |  | км | 21,38 | 687 865,83 |
|  | а/д Кутулик – Табарсук, Аларский район |  |  | км | 13,39 | 430 676,13 |
|  | а/д Батхай – Тыргетуй, Аларский район |  |  | км | 31,17 | 1 195 714,95 |
|  | а/д Табарсук – Ворот – Онгой, Нукутский район |  |  | км | 37,35 | 1 201 634,01 |
|  | а/д Забитуй – Батхай, Аларский район |  |  | км | 41,82 | 1 345 235,62 |
|  | а/д Гаханы – Ахины, Эхирит – Булагатский район |  |  | км | 29,34 | 943 672,27 |
|  | а/д Подъезд к п. Бозой, Эхирит – Булагатский район |  |  | км | 7,58 | 243 871,81 |
|  | а/д А – 331 «Вилюй» по ул. Нефтяников в г. Усть – Кут |  |  | км | 1,15 | 36 994,14 |
|  | а/д Братск – Усть – Илимск (км 2+230 км – км 239+198) |  |  | км | 142,00 | 3 651 900,00 |
|  | а/д Таксимо – Бодайбо (км 44+123 – км 220+684) |  |  | км | 176,56 | 5 679 758,61 |
|  | а/д Тулун – Икей (км 0- км 52+067) |  |  | км | 52,07 | 1 674 933,83 |
|  | а/д Икей – Галдун (км 52+005 – км 0+032) |  |  | км | 20,00 | 643 376,35 |
|  | а/д Подъезд к д. Ишидей |  |  | км | 10,82 | 348 002,27 |
|  | а/д Черемхово – Голуметь – Онот |  |  | км | 50,60 | 1 627 742,17 |
|  | а/д Тельма – Раздолье |  |  | км | 55,97 | 1 929 163,99 |
|  | а/д Подъезд к с. Большая Елань |  |  | км | 12,95 | 416 618,36 |
|  | а/д Баяндай – Сахюрта |  |  | км | 123,29 | 3 966 029,19 |
|  | а/д Подъезд к г. Саянск от а/д Р – 255 |  |  | км | 7,45 | 239 657,69 |
|  | а/д Нижнеудинск – Боровинок – Чуна (от Нижнеудинска до Лесогорска) |  |  | км | 173,55 | 5 582 769,63 |
|  | а/д Мама – Большой Северный |  |  | км | 87,70 | 2 821 205,31 |
|  | а/д Седаново – Кодинск |  |  | км | 180,29 | 5 799 716,13 |
|  | а/д Усть – Илимск – Тубинский, Усть – Илимский район |  |  | км | 55,42 | 1 686 257,25 |
|  | Строительство пересечения дорог в одном или разных уровнях |  |  |  | 37,000 | 450 000,000 |
|  | Развязка в 1-м уровне Северный обход Тайшет |  |  | шт | 3,000 | 30 000,000 |
|  | Развязка в 1-м уровне обход Алзамай |  |  | шт | 3,000 | 30 000,000 |
|  | Развязка в 1-м уровне Восточный обход Тулун |  |  | шт | 2,000 | 20 000,000 |
|  | Развязка в 1-м уровне Южный обход Тулун |  |  | шт | 2,000 | 20 000,000 |
|  | Развязка в разных уровнях Южный обход Тулун |  |  | шт | 1,000 | 50 000,000 |
|  | Развязка в 1-м уровне обход Новотроицк |  |  | шт | 2,000 | 20 000,000 |
|  | Развязка в 1-м уровне обход Куйтун |  |  | шт | 5,000 | 50 000,000 |
|  | Развязка в 1-м уровне подъезд к Алехино |  |  | шт | 1,000 | 10 000,000 |
|  | Развязка в 1-м уровне обход Усолье-Сибирское |  |  | шт | 6,000 | 60 000,000 |
|  | Развязка в 1-м уровне Северный обход Иркутск |  |  | шт | 1,000 | 10 000,000 |
|  | Развязка в разных уровнях Северный обход Иркутск |  |  | шт | 1,000 | 50 000,000 |
|  | Развязка в 1-м уровне Восточный обход Иркутск |  |  | шт | 2,000 | 20 000,000 |
|  | Развязка в 1-м уровне Западный обход Иркутск |  |  | шт | 1,000 | 10 000,000 |
|  | Развязка в 1-м уровне Южный обход Иркутск |  |  | шт | 2,000 | 20 000,000 |
|  | Развязка в 1-м уровне Обход мкр. Гидростроитель г. Братск (а/д Вилюй) |  |  | шт | 3,000 | 30 000,000 |
|  | Строительство автомобильного кольца Смоленщина (Култукский тракт) |  |  | шт | 1,000 | 10 000,000 |
|  | Строительство автомобильного кольца п. Ния |  |  | шт | 1,000 | 10 000,000 |
|  | Строительство мостов и путепроводов |  |  |  | 6 566,00 | 69 159 465,70 |
|  | Строительство мостового перехода через р. Лена на автомобильной дороге Жигалово-Казачинское у с. Тутура в Жигаловском районе |  |  | шт | 1,000 | 1 674 799,70 |
|  | Строительство пешеходного моста через р. Застрянка Нижнеудинского муниципального образования |  |  | шт | 1,000 | 6 318,000 |
|  | Строительство пешеходного перехода (виадука) на станции Половина в р.п. Михайловка |  |  | шт | 1,000 | 77 820,700 |
|  | Строительство пешеходного моста через р. Уда в с. Порог Нижнеудинского района Иркутской обл. |  |  | шт | 1,000 | 33 099,900 |
|  | Строительство путепровода через железную дорогу с устройством развязки в р.п. Залари |  |  | шт | 1,000 | 93 427,400 |
|  | Строительство мостового перехода через р. Макаровка км 224+850 а/д Усть-Кут - Киренск в Киренском районе |  |  | шт | 1,000 | 354 000,000 |
|  | Строительство моста через р. Илга в с. Усть-Илга |  |  | шт | 1,000 | 150 000,000 |
|  | Строительство моста через р. Ангара (Северный обходг. Иркутск ) |  |  | шт | 1,000 | 5 000 000,00 |
|  | Строительство моста через р. Иркут (Западный обход г. Иркутск ) |  |  | шт | 1,000 | 5 000 000,00 |
|  | Строительство моста через р. Ангара (обход Братской ГЭС) |  |  | шт | 1,000 | 5 000 000,00 |
|  | Строительство моста через р. Ия (Югжный обход г. Тулун) |  |  | шт | 1,000 | 5 000 000,00 |
|  | Строительство моста через р. Ия (Восточный обход г. Тулун) |  |  | шт | 1,000 | 5 000 000,00 |
|  | Строительство путепровода через ЖД дорогу (Северный г. Иркутск обход г. Иркутск) |  |  | шт | 1,000 | 150 000,000 |
|  | Строительство путепровода через ЖД дорогу (Западный обход г. Иркутск) |  |  | шт | 1,000 | 150 000,000 |
|  | Строительство путепровода через ЖД дорогу (Южный обход г. Тулун) |  |  | шт | 2,000 | 300 000,000 |
|  | Строительство путепровода через ЖД дорогу (Восточный обход г. Тулун) |  |  | шт | 1,000 | 150 000,000 |
|  | Строительство путепровода через ЖД дорогу (Обход мкр. Гидростроитель г. Братск (а/д Вилюй) |  |  | шт | 2,000 | 300 000,000 |
|  | Строительство путепровода через ЖД дорогу а/д Хингуй - Худоеланская 4725 км |  |  | шт | 1,000 | 150 000,000 |
|  | Строительство путепровода через ЖД дорогу станция Харик 4888 км |  |  | шт | 1,000 | 150 000,000 |
|  | Строительство путепровода через ЖД дорогу а/д Забитуй-Черемхово 5049 км |  |  | шт | 1,000 | 150 000,000 |
|  | Строительство путепровода через ЖД дорогу 4874 км станция Куйтун |  |  | шт | 1,000 | 150 000,000 |
|  | Строительство путепровода через ЖД дорогу а/д Иркутск-Сортировочный-Гончарово 5193 км |  |  | шт | 1,000 | 150 000,000 |
|  | Строительство путепровода через ЖД дорогу а/д Кая -Гончарово 5199 км |  |  | шт | 1,000 | 150 000,000 |
|  | Строительство путепровода через ЖД дорогу А333 5302 км Ангасолка - Слюдянка |  |  | шт | 1,000 | 150 000,000 |
|  | Мостовой переход через р. Витим Бодайбинском районе, в т.ч. мост через р.Витим и мост через р.Бодайбо |  |  | пм | 413+015 | 10 000 000,00 |
|  | Мостовой переход через р. Ангара (Братское водохранилище) на км 80 автодороги Залари-Жигалово в Балаганском районе |  |  | пм | 5 000,00 | 25 000 000,00 |
|  | Мостовой переход через залив Удинский Братского водохранилища на км 125 автодороги Залари-Жигалово в Усть-Удинском районе |  |  | пм | 1 250,00 | 4 000 000,00 |
|  | Мостовой переход через суходол на км 25 автодороги Черемхово-Голуметь-Онот в Черемховском районе |  |  | пм | 30,00 | 150 000,00 |
|  | Мостовой переход через протоку Сукневская реки Лена на км 98 автодороги Киренск-Орлово в Киренском районе |  |  | пм | 80,00 | 160 000,00 |
|  | Мостовой переход через руч. Кизин на км 142 автодороги Кропоткин-Перевоз в Бодайбинском районе |  |  | пм | 90,00 | 180 000,00 |
|  | Строительство путепровода через ЖД дорогу на пересечении автомобильной дороги А-331 «Вилюй» на участке Усть-Кут – Верхнемарково км 16+900 |  |  | пм | 90,00 | 180 000,00 |
|  | Реконструкция мостов и путепроводов |  |  |  | 272,94 | 2 282 670,70 |
|  | Реконструкция мостового перехода через реку Куда на км 1 автодороги Урик-Столбово в Иркутском районе |  |  | пм | 128,80 | 150 000,00 |
|  | Реконструкция мостового перехода через реку Ушаковка на км 19+350 автодороги Иркутск-Большое Голоустное Иркутский район |  |  | пм | 76,30 | 150 043,41 |
|  | Реконструкция путепровода на км 5+985 Иркутск-Усть-Ордынский Иркутский район |  |  | пм | 58,84 | 115 708,44 |
|  | Реконструкция мостового перехода через реку Уня км 10+800 автодороги Оек-Кударейка Иркутский район |  |  | пм | 6,00 | 11 798,96 |
|  | Реконструкция мостового перехода через р. Ода на км 0+770 а/д Ангарск-Тальяны, Ангарский район |  |  | шт. | 1,00 | 165 060,90 |
|  | Реконструкция путепровода по ул. Джамбула в г. Иркутске |  |  | шт | 1,000 | 1 540 059,00 |
|  | Реконструкция мостового сооружения через р. Якурим в г. Усть - Кут |  |  | шт | 1,00 | 150 000,00 |

Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, железнодорожных путей общего пользования, рельсовых путей и объектов энергоснабжения электрического транспорта

Капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон этих объектов.

Постановлением администрации Иркутской области от 25 марта 2008 года №58-па «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и правил расчета размера ассигнований областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения» установлены ежегодные лимиты бюджетных ассигнований на проведение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в размере 8666 тыс. рублей/км (в ценах 2007 года).

Размер ежегодных ассигнований на капитальный ремонт автомобильных дорог рассчитывается по формуле:

Акап.рем. = Нприв.кап.рем. х Lкап.рем., где

Акап.рем. - размер ассигнований областного бюджета на капитальный ремонт автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей);

Нприв.кап.рем. - приведенный норматив финансовых затрат на капитальный ремонт автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км);

Lкап.рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования (км).

Расчетная протяженность автомобильных дорог каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования (Lкап.рем.), определяется по формуле:

Lкап.рем. = L / Tкап.рем. – Lрек                                                                                     (5)

где: Lрек. - протяженность автомобильных дорог соответствующей категории, намеченных к реконструкции на год планирования (км/год);

Таблица 24 – Категории автомобильных дорог

| Категория автомобильной дороги |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |
| Коэффициент приведения норматива финансовых затрат | 3,67 | 1,82 | 1,66 | 1,46 | 1,0 |
| Межремонтный срок, лет | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |

С учётом указанных положений сформирован перечень мероприятий по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог.

Таблица 25 - Перечень мероприятий по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог

| № п/п | Название мероприятия | Начало участка, км | Конец участка, км | Ед.изм | Кол-во | Стоимость тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт дорог |  |  |  | 276,69 | 10 122 252,790 |
|  | Подъезд к р.п. Новая Игирма |  |  | км | 1,353 | 46 340,400 |
|  | Подъезд к садоводческому потребительскому кооперативу «Березка», Нижнеудинский район | 0+000 | 0+600 | км | 0,623 | 24 448,100 |
|  | а/д "Шелехов-Баклаши" (от гран. г.Шелехов до а/д "Смоленщина-Введенщина-Чистые Ключи", Шелеховский район |  |  | км | 2,021 | 94 417,000 |
|  | а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово, Баяндаевский район | 165+500 | 185+500 | км | 20,000 | 1 067 233,200 |
|  | а/д Бохан-Тихоновка, Боханский район | 0+000 | 12+000 | км | 12,000 | 734 958,900 |
|  | а/д Олха-Большой Луг, Шелеховский район | 4+127 | 13+327 | км | 9,200 | 114 733,000 |
|  | а/д Кутулик-Шульгина-Головинское, Аларский район | 0+008 | 14+035 | км | 14,027 | 475 000,000 |
|  | а/д Кутулик-Бахтай-Хадахан, Аларский и Нукутский районы | 13+955 | 23+955 | км | 10,000 | 251 342,100 |
|  | а/д Кутулик-Бахтай-Хадахан, Аларский и Нукутский районы | 23+955 | 42+955 | км | 19,000 | 448 614,700 |
|  | а/д Усть-Ордынский-Оса, Боханский район | 63+000 | 65+000 | км | 2,000 | 260 100,000 |
|  | а/д Залари-Жигалово, Заларинский район | 7+000 | 8+000 | км | 1,000 | 1 923,000 |
|  | а/д Залари-Жигалово, Нукутский район | 16+200 | 20+200 | км | 4,000 | 140 317,700 |
|  | а/д Баяндай-Еланцы-Хужир, Ольхонский район | 153+932 | 159+532 | км | 5,600 | 199 567,600 |
|  | а/д Братск-Усть-Илимск, Усть-Илимский район | 155+000 | 160+000 | км | 5,000 | 199 995,000 |
|  | а/д Подъезд к п.Харат, Эхирит-Булагатский район | 13+368 | 13+468 | км | 0,100 | 90 000,000 |
|  | а/д Подъезд к п.Харат, Эхирит-Булагатский район | 13+100 | 17+700 | км | 4,600 | 212 000,000 |
|  | а/д Китой-Старая Ясачная, Усольский район | 0+000 | 6+874 | км | 6,874 | 222 657,900 |
|  | Подъезд к с.Большая Елань, Усольский район | 0+000 | 12+951 | км | 12,951 | 410 000,000 |
|  | Подъезд к с.Большая Елань , Усольский район | 0+000 | 0+909 | км | 0,909 | 40 000,000 |
|  | а/д Тайшет-Чуна-Братск, Братский район | 215+000 | 220+000 | км | 5,000 | 177 000,000 |
|  | Подъезд к пристани "Кантинская", Братский район | 0+020 | 11+746 | км | 11,726 | 377 425,000 |
|  | Подъезд к с.Ключи-Булак, Братский район | 0+000 | 9+173 | км | 9,200 | 374 500,000 |
|  | а/д Тангуй-Бада, Братский район | 0+000 | 7+423 | км | 7,400 | 349 000,000 |
|  | а/д Куда-Талька-Поздняково, Иркутский район | 0+000 | 11+808 | км | 11,808 | 478 000,000 |
|  | Обход Грановщина-Урик-Хомутово, Иркутский район | 0+000 | 9+361 | км | 9,800 | 380 724,800 |
|  | а/д Подъезд к д.Малая Еланка, Иркутский район | 0+000 | 2+000 | км | 2,000 | 96 000,000 |
|  | Подъезд к пос.инд.застройки Еловый, Иркутский район | 0+000 | 3+292 | км | 3,300 | 150 902,500 |
|  | а/д Хомутово-Урик-Усть-Куда, Иркутский район | 3+000 | 12+970 | км | 10,000 | 360 000,000 |
|  | а/д Иркутск-Большое Голоустное, Иркутский район | 75+600 | 85+600 | км | 10,000 | 450 000,000 |
|  | а/д Урик-Тихонова Падь, Иркутский район | 11+830 | 13+500 | км | 1,700 | 78 000,000 |
|  | а/д Усть-Кут-Киренск, Киренский район | 58+000 | 63+407 | км | 6,200 | 195 337,000 |
|  | а/д Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск, Нижнеилимский район | 38+000 | 53+000 | км | 15,000 | 513 101,100 |
|  | а/д Усть-Кут-Уоян, Усть-Кутский район | 24+756 | 24+856 | км | 0,100 | 32 439,600 |
|  | а/д с. Тимошино - с. Лукиново на а/д Знаменка - Лукиново, Жигаловский район |  |  | км | 23,100 | 580 595,400 |
|  | Подъезд к Новая Деревня |  |  | км | 1,10 | 43 166,79 |
|  | а/д Бугульдейка – д. Петрова | 12+000 | 30+000 | км | 18,00 | 452 412,00 |
|  | Ремонт дорог |  |  |  | 1 232,55 | 23 380 318,65 |
|  | а/д Вилюй – Железногорск – Илимский, Нижнеилимский район | 0+000 | 13+278 | км | 13,28 | 294 846,00 |
|  | а/д Косая Степь – Бугульдейка, Ольхонский район | 0+000 | 40+000 | км | 40,00 | 888 760,00 |
|  | а/д Алужино – Наумовка – Ользоны, Баяндаевский район | 29+861 | 43+030 | км | 13,02 | 292 624,23 |
|  | а/д Иркутск – Усть – Ордынский – Жигалово, Жигаловский район | 348+000 | 351+000 | км | 3,85 | 85 409,83 |
|  | а/д Усть-Кут – Уоян- Казачинское, Казачинско-Ленский район | 0+011 | 16+413 | км | 16,40 | 355 504,00 |
|  | а/д Усть-Ордынский-Оса», Осинский район | 85+000 | 97+249 | км | 12,25 | 266 628,00 |
|  | а/д Залари-Жигалово», Усть – Удинский район | 80+000 | 87+000 | км | 7,00 | 155 533,00 |
|  | а/д Нижнеудинск – Порог, Нижнеудинский район | 2+605 | 15+108 | км | 12,51 | 222 190,00 |
|  | а/д Усть- Кут - Киренск, Киренский район | 38+000 | 43+000 | км | 5,00 | 111 095,00 |
|  | а/д подьезд к п. Шумский, Нижнеудинский район | 0+000 | 6+000 | км | 6,00 | 133 314,00 |
|  | а/д Усть-Уда – Юголок - Балаганка, Усть - Удинский район | 22+000 | 32+000 | км | 10,00 | 222 190,00 |
|  | а/д Иркутск – Усть- Ордынский - Жигалово, Эхирит-Булагатский район | 65+250 | 72+000 | км | 6,75 | 149 978,00 |
|  | а/д Тайшет – Шиткино – Шелаево, Тайшетский район | 58+000 | 79+000 | км | 38,00 | 844 322,00 |
|  | а/д Березовка - Николаевка, Тайшетский район | 7+000 | 14+000 | км | 7,00 | 155 533,00 |
|  | а/д Тайшет – Талая - Сереброво, Тайшетсий район | 35+000 | 45+000 | км | 10,00 | 222 190,00 |
|  | а/д Нижнеудинск – Боровинок -Чуна, Чунский район | 163+000 | 177+550 | км | 14,55 | 323 064,20 |
|  | а/д Лесогорск - Выдрино, Чунский район | 19+000 | 31+000 | км | 12,00 | 266 628,00 |
|  | а/д Вершина – Катарбей - Мунтубулук, Нижнеудинский район | 80+000 | 86+000 | км | 6,00 | 133 314,00 |
|  | а/д Нижнеудинск –Боровинок - Чуна, Нижнеудинский район | 0+000 100+000 | 9+500 114+000 | км | 23,50 | 522 146,50 |
|  | а/д Подъезд к Кадуй, Нижнеудинский район | 0+000 | 8+700 | км | 8,70 | 193 305,30 |
|  | а/д Таджикский тракт - Муксут, Нижнеудинский район | 0+000 | 5+570 | км | 5,57 | 123 759,80 |
|  | а/д Иркутск – Усть-Ордынский – Булуса - Зады, Эхирит-Булагатский район | 0+000 | 8+000 | км | 8,00 | 177 752,00 |
|  | а/д Иркутск- Оса –Усть-Уда, Боханский район | 101+000 | 108+000 | км | 7,00 | 155 533,00 |
|  | а/д Тихоновка-Вершина, Боханский район | 3+000 | 13+500 | км | 10,50 | 233 300,00 |
|  | а/д Иркутск-Оса-Усть-Уда, Осинский район | 140+000 | 151+000 | км | 11,00 | 244 409,00 |
|  | а/д Грязнушка-Енисей-Онгосор, Осинский район | 0+000 | 13+000 | км | 13,00 | 288 847,00 |
|  | а/д Иркутск-Оса- Усть-Уда, Усть-Удинский район | 216+000 | 238+000 | км | 22,00 | 488 818,00 |
|  | а/д Усть-Уда-Юголок - Балаганка, Усть-Удинский район | 7+000 | 32+000 | км | 25,00 | 555 475,00 |
|  | а/д Усть – Уда - Светлолобоко, Усть-Удинский район | 0+000 12+000 18+000 | 9+000 13+000 22+000 | км | 14,00 | 288 847,00 |
|  | а/д Заславская- Шарагай , Балаганский район | 0+000 | 21+298 | км | 21,30 | 473 220,00 |
|  | а/д Оек-Кударейка, Иркутский район | 9+000 | 20+000 | км | 11,00 | 399 942,00 |
|  | а/д Подъезд к Максимовщина, Иркутский район | 0+000 | 5+000 | км | 5,00 | 111 095,00 |
|  | а/д Оек-Ревякино, Иркутский район | 12+000 | 14+000 | км | 2,00 | 44 438,00 |
|  | а/д Куда- Талька- Позднякова, Иркутский район | 0+000 | 11+000 | км | 11,00 | 244 409,00 |
|  | а/д Подход к г.Иркутску, Иркутский район | 11+000 | 16+000 | км | 5,00 | 111 095,00 |
|  | а/д Моты- Шаманка, Шелеховский район | 2+000 | 5+000 | км | 3,00 | 88 876,00 |
|  | а/д Иркутск- Листвянка, Иркутский район | 52+000 | 63+000 | км | 11,00 | 244 409,00 |
|  | Подъезд к п. индив. постройки Молодежный через учхоз, Иркутский район | 0+000 | 5+000 | км | 5,00 | 66 657,00 |
|  | Подъезд к д.Тарасовск, Балаганский район | 0+000 | 4+934 | км | 4,93 | 109 628,00 |
|  | а/д Тарасовск - Кумарейка, Балаганский район | 0+000 | 19+334 | км | 19,33 | 429 582,00 |
|  | Подъезд к с.Коновалово, Балаганский район | 0+000 | 18+667 | км | 18,67 | 414 762,00 |
|  | Подъезд к д. Ташлыкова, Балаганский район | 0+000 | 3+735 | км | 3,74 | 82 988,00 |
|  | а/д Тыреть-Залари-Жигалово, Нукутский район | 19+432 | 22+016 | км | 2,59 | 57 413,89 |
|  | а/д Тангуты – Шараты -Куйта, Нукутский район | 0+000 | 13+851 | км | 13,85 | 307 755,00 |
|  | Подъезд к д.Куйта, Нукутский район | 0+000 | 3+122 | км | 3,12 | 69 368,00 |
|  | а/д Бохан-Тихоновка, Боханский район | 12+000 | 34+000 | км | 22,000 | 488 818,000 |
|  | а/д Тельма-Раздолье, Усольский район | 0+000 | 14+500 | км | 14,500 | 248 457,000 |
|  | а/д Братск-Усть-Илимск, Братский район | 0+000 | 15+000 | км | 15,000 | 11 520,000 |
|  | а/д Братск-Усть-Илимск, Братский район | 40+000 | 51+000 | км | 11,000 | 229 689,300 |
|  | а/д Братск-Усть-Илимск, Братский район | 32+000 | 51+000 | км | 19,000 | 52 795,200 |
|  | а/д Братск-Усть-Илимск, Братский район | 58+000 | 70+000 | км | 12,000 | 163 680,000 |
|  | а/д Иркутск-Оса-Усть-Уда, Иркутский район | 28+000 | 38+000 | км | 10,000 | 260 000,000 |
|  | а/д Усть-Ордынский-Оса, Боханский район | 87+000 | 97+000 | км | 10,000 | 210 000,000 |
|  | а/д Иркутск-Листвянка, Иркутский район | 32+000 | 42+000 | км | 10,000 | 398 000,000 |
|  | а/д Баяндай-Еланцы-Хужир, Ольхонский район | 74+000 | 82+050 | км | 8,050 | 90 257,200 |
|  | а/д Иркутск-Оса-Усть-Уда, Усть-Удинский район | 256+000 | 261+000 | км | 5,000 | 10 031,300 |
|  | а/д Кутулик-Аларь-Ныгда, Аларский район | 15+000 | 20+000 | км | 5,000 | 105 000,000 |
|  | а/д Тихоновка-Вершина, Боханский район | 0+000 | 13+700 | км | 13,700 | 307 400,000 |
|  | Западный подъезд к г.Черемхово, Черемховский район | 0+100 | 5+870 | км | 5,770 | 126 000,000 |
|  | а/д Иркутск-Оса-Усть-Уда, Усть-Удинский район | 215+000 | 223+300 | км | 8,300 | 182 600,000 |
|  | Подъезд к п.Боровской, Братский район | 0+050 | 17+714 | км | 13,214 | 52 856,000 |
|  | Подъезд к переправе Добчур, Братский район | 0+025 | 4+025 | км | 4,000 | 16 000,000 |
|  | Подъезд к с.Кобляково, Братский район | 0+070 | 5+775 | км | 3,700 | 14 800,000 |
|  | а/д Ангарск-Тальяны, Ангарский район | 1+000 | 9+000 | км | 8,000 | 133 493,000 |
|  | Подъезд к с.Савватеевка, Ангарский район | 3+860 | 20+193 | км | 17,175 | 261 360,000 |
|  | а/д Большежилкино-Култук, Усольский район | 0+000 | 8+950 | км | 8,950 | 155 410,000 |
|  | а/д Мишелевка-Сан.Таежный, Усольский район | 0+000 | 6+139 | км | 6,139 | 92 085,000 |
|  | а/д Средний-Тайтурка-Холмушино-Михайловка, Усольский район | 3+000 | 13+600 | км | 12,960 | 159 000,000 |
|  | Подъезд к д.Буреть, Усольский район | 0+000 | 9+446 | км | 8,946 | 134 190,000 |
|  | а/д Средний-Мальта-Бадай, Усольский район | 0+000 | 13+058 | км | 12,700 | 206 040,000 |
|  | а/д Ангарск-Тальяны, Усольский район | 43+751 | 51+749 | км | 8,830 | 125 529,900 |
|  | а/д Ангарск-Тальяны, Усольский район | 36+251 | 43+751 | км | 7,498 | 140 000,000 |
|  | а/д Усолье-Сибирское-Белореченск-Мишелевка-Михайловка, Усольский район | 17+000 | 32+000 | км | 15,000 | 186 548,100 |
|  | а/д Усолье-Сибирское-Белореченск-Мишелевка-Михайловка, Усольский район | 11+100 | 16+500 | км | 6,230 | 89 472,400 |
|  | а/д М-53 "Байкал" на участке "Подход к г.Ангарску", Усольский район | 0+000 | 4+016 | км | 6,386 | 60 240,000 |
|  | а/д Усолье-Ершовка, Усольский район | 0+000 | 11+885 | км | 11,900 | 200 727,800 |
|  | а/д Илир-Кардой-Карай, Братский район | 0+000 | 12+461 | км | 6,661 | 33 305,000 |
|  | а/д Калтук-Куватка, Братский район | 6+000 | 13+220 | км | 7,220 | 31 046,000 |
|  | а/д Ключи-Булак-Кумейка, Братский район | 0+000 | 7+467 | км | 7,467 | 33 601,500 |
|  | Обход г. Братск (через п.Бикей), Братский район | 10+000 | 28+992 | км | 14,000 | 98 000,000 |
|  | Обход г. Братск (через п.Бикей), Братский район | 0+000 | 10+000 | км | 10,000 | 426 100,000 |
|  | Подъезд к д. Барчим, Братский район | 0+050 | 1+878 | км | 1,828 | 6 398,000 |
|  | Подъезд к п.Тарма, Братский район | 4+000 | 8+809 | км | 4,800 | 97 764,700 |
|  | Подъезд к с. Дубынино, Братский район | 0+000 | 18+693 | км | 10,293 | 44 259,900 |
|  | Подъезд к с.Тангуй, Братский район | 0+000 | 13+113 | км | 13,063 | 276 068,300 |
|  | Подъезд к с.Кузнецовка, Братский район | 0+050 | 2+540 | км | 2,490 | 150 189,500 |
|  | Подъезд к с. Кобь, Братский район | 0+000 | 13+159 | км | 13,159 | 59 215,500 |
|  | Подъезд к с.Новое Приречье, Братский район | 0+050 | 6+050 | км | 6,000 | 144 629,900 |
|  | Подъезд к с.Новое Приречье, Братский район | 6+000 | 15+614 | км | 9,600 | 198 917,200 |
|  | "Полукольцо"-"Тулун-Братск", Братский район | 53+000 | 63+000 | км | 10,000 | 233 097,000 |
|  | "Полукольцо"-"Тулун-Братск", Братский район | 63+000 | 86+361 | км | 20,360 | 162 880,000 |
|  | "Полукольцо"-"Тулун-Братск", Братский район | 0+050 | 30+000 | км | 10,000 | 65 000,000 |
|  | Подъезд к д.Горяшина, Иркутский район | 0+000 | 4+500 | км | 4,500 | 94 500,000 |
|  | а/д Бодайбо-Кропоткин, Бодайбинский район | 6+000 | 19+000 | км | 13,000 | 133 370,200 |
|  | а/д Тыреть -"Залари-Жигалово" (в границах района), Заларинский район | 5+000 | 15+700 | км | 10,500 | 114 616,600 |
|  | а/д Зима-Зулумай, Зиминский район | 3+920 | 5+000 | км | 1,080 | 15 603,385 |
|  | а/д Зима-Зулумай, Зиминский район | 10+000 | 14+000 | км | 4,000 | 57 790,315 |
|  | а/д Зима-Масляногорск-Верхнеокинский, Зиминский район | 56+000 | 65+000 | км | 6,900 | 153 367,000 |
|  | а/д Зима-Масляногорск-Верхнеокинский, Зиминский район | 65+000 | 74+000 | км | 9,000 | 189 000,000 |
|  | а/д Иркутск-Листвянка, Иркутский район | 32+000 | 42+000 | км | 10,000 | 398 000,000 |
|  | а/д Куйтун-Уян-Новая Када-п.Xарик-Карымск-Новосибирск-Иркутск, Куйтунский район | 18+000 | 24+000 | км | 6,000 | 109 984,200 |
|  | а/д п.Харик-Садовый, Куйтунский район | 0+000 | 4+853 | км | 4,853 | 85 744,600 |
|  | а/д Сулкет-Александро-Невский Завод-Майский-Тулюшка, Куйтунский район | 33+000 | 40+000 | км | 7,000 | 153 144,800 |
|  | Подъезд к р.п. Янгель, Нижнеилимский район | 7+000 | 13+015 | км | 8,000 | 147 892,061 |
|  | Подъезд к р.п. Янгель, Нижнеилимский район | 15+903 | 18+131 | км | 2,228 | 41 187,939 |
|  | а/д Новокиевск-Буракова, Нижнеудинский район | 0+000 | 7+936 | км | 7,900 | 146 000,000 |
|  | а/д Нукуты-Ворот-Онгой-Закулей-Хадахан (в границах района), Нукутский район | 15+000 | 38+000 | км | 23,043 | 410 601,200 |
|  | а/д Ворот-Онгой-Макарьевская, Нукутский район | 0+000 | 10+000 | км | 10,000 | 178 307,100 |
|  | Подъезд к д.Хамхар, Нукутский район | 0+000 | 3+398 | км | 3,398 | 59 003,900 |
|  | а/д Нукуты-Ворот-Онгой, Нукутский район район | 0+000 | 5+723 | км | 5,723 | 99 376,000 |
|  | а/д Тайшет-Шиткино-Шелаево, Тайшетский район | 78+000 | 82+000 | км | 4,000 | 186 125,100 |
|  | а/д Перфилово-Бадар-Евдокимова, Тулунский район | 0+000 | 8+130 | км | 8,130 | 148 651,800 |
|  | а/д Тулун-Икей (от городской черты), Тулунский район | 42+000 | 52+700 | км | 10,700 | 216 118,800 |
|  | а/д Новосибирск-Иркутск-Бельск-Поморцева, Черемховский район | 0+000 | 23+000 | км | 23,000 | 430 741,700 |
|  | а/д Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка, Черемховский район | 36+486 | 46+588 | км | 10,100 | 175 689,900 |
|  | а/д Тулун-Гадалей-Харгажи, Тулунский район | 16+000 | 24+680 | км | 8,200 | 135 075,600 |
|  | а/д Галки-Мишонкова, Иркутский район | 0+000 | 5+000 | км | 5,000 | 105 000,000 |
|  | а/д Куйтун-Барлук-Мингатуй, Куйтунский район | 40+000 | 50+000 | км | 10,000 | 210 000,000 |
|  | а/д Залари-Троицк-Черемшанка, Заларинский район | 0+000 | 10+000 | км | 10,000 | 210 000,000 |
|  | а/д Балаганск-Саянск, Зиминский район | 0+000 | 8+000 | км | 8,000 | 176 000,000 |
|  | Подъезд к п. Тыреть, Заларинский район | 0+000 | 3+000 | км | 3,000 | 66 000,000 |
|  | а/д Петрова-Бугульдейка, Ольхонский район | 7+000 | 12+000 | км | 5,000 | 110 000,000 |
|  | Ремонт мостов и путепроводов |  |  |  | 1 649,68 | 2 915 671,850 |
|  | Кропоткин-Перевоз | 70+062 |  | м | 8,200 | 16 125,241 |
|  | Кропоткин-Перевоз | 122+459 |  | м | 12,300 | 24 187,862 |
|  | Кропоткин-Перевоз | 107+601 |  | м | 17,450 | 34 315,300 |
|  | Подъезд к с.Кузнецовка | 1+460 |  | м | 44,080 | 86 683,005 |
|  | Знаменка-Дальняя Закора-Лукиново | 56+178 |  | м | 72,120 | 141 823,465 |
|  | Знаменка-Дальняя Закора-Лукиново | 32+872 |  | м | 75,620 | 148 706,190 |
|  | Знаменка-Дальняя Закора-Лукиново | 28+631 |  | м | 12,800 | 25 171,109 |
|  | Знаменка-Дальняя Закора-Лукиново река Илга | 61+049 |  | м | 65,00 | 127 822,000 |
|  | Куда-Талька-Поздняково | 7+350 |  | м | 12,650 | 24 876,135 |
|  | Бирюлька-Большая Тарель | 9+689 |  | м | 13,300 | 26 154,355 |
|  | Бирюлька-Залог | 5+690 |  | м | 26,000 | 51 128,814 |
|  | Бирюлька-Залог | 6+620 |  | м | 14,300 | 28 120,848 |
|  | Верхоленск-Магдан (до границы района) | 47+656 |  | м | 9,000 | 17 698,436 |
|  | Манзурка-Копылова | 11+050 |  | м | 55,000 | 108 157,107 |
|  | Подъезд к д.Исеть | 1+870 |  | м | 5,200 | 10 225,763 |
|  | Подъезд к д.Подкаменка | 1+025 |  | м | 12,400 | 24 384,511 |
|  | Бодайбо-Мама ( на участке Луговской-Мускавит) | 2 + 324 |  | м | 3,200 | 6 292,777 |
|  | Бодайбо-Мама ( на участке Луговской-Мускавит) | 4 + 957 |  | м | 9,000 | 17 698,436 |
|  | Бодайбо-Мама ( на участке Луговской-Мускавит) | 5 + 856 |  | м | 3,200 | 6 292,777 |
|  | Бодайбо-Мама ( на участке Луговской-Мускавит) | 40 + 893 |  | м | 5,300 | 10 422,412 |
|  | Бодайбо-Мама ( на участке Луговской-Мускавит) | 39 + 348 |  | м | 3,700 | 7 276,024 |
|  | Бодайбо-Мама ( на участке Луговской-Мускавит) | 39 + 113 |  | м | 3,800 | 7 472,673 |
|  | Бодайбо-Мама ( на участке Луговской-Мускавит) | 34 + 226 |  | м | 5,400 | 10 619,061 |
|  | Бодайбо-Мама ( на участке Луговской-Мускавит) | 33 + 624 |  | м | 4,800 | 9 439,166 |
|  | Бодайбо-Мама ( на участке Луговской-Мускавит) | 32 + 591 |  | м | 5,400 | 10 619,061 |
|  | Бодайбо-Мама ( на участке Луговской-Мускавит) | 27 + 328 |  | м | 6,000 | 11 798,957 |
|  | Бодайбо-Мама ( на участке Луговской-Мускавит) | 21 + 024 |  | м | 3,200 | 6 292,777 |
|  | Бодайбо-Мама ( на участке Луговской-Мускавит) | 8 + 640 |  | м | 5,500 | 10 815,711 |
|  | Мама-Луговской-Горно-Чуйский | 139 + 741 |  | м | 3,000 | 5 899,479 |
|  | Мама-Луговской-Горно-Чуйский | 128 + 503 |  | м | 6,000 | 11 798,957 |
|  | Мама-Луговской-Горно-Чуйский | 134 + 251 |  | м | 5,500 | 10 815,711 |
|  | Мама-Луговской-Горно-Чуйский | 124 + 151 |  | м | 6,100 | 11 995,606 |
|  | Мама-Луговской-Горно-Чуйский | 121 + 843 |  | м | 8,300 | 16 321,891 |
|  | Мама-Луговской-Горно-Чуйский | 67 + 877 |  | м | 3,200 | 6 292,777 |
|  | Мама-Луговской-Горно-Чуйский | 66 + 879 |  | м | 4,000 | 7 865,971 |
|  | Мама-Луговской-Горно-Чуйский | 53+030 |  | м | 3,200 | 6 292,777 |
|  | Мама-Луговской-Горно-Чуйский | 39 + 728 |  | м | 9,500 | 18 681,682 |
|  | Мама-Луговской-Горно-Чуйский | 39 + 490 |  | м | 3,600 | 7 079,374 |
|  | Бодайбо-Мама ( на участке Мама-Луговской-Горночуйский) | 36 + 066 |  | м | 4,000 | 7 865,971 |
|  | Вершина-Катарбей-Мунтубулук | 26+380 |  | м | 6,450 | 12 683,879 |
|  | Вершина-Катарбей-Мунтубулук | 28+120 |  | м | 6,300 | 12 388,905 |
|  | Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай | 156+994 |  | м | 77,850 | 153 091,469 |
|  | Нижнеудинск-Боровинок-Чуна | 55+276 |  | м | 9,400 | 18 485,033 |
|  | Нижнеудинск-Боровинок-Чуна | 99+230 |  | м | 54,700 | 107 567,159 |
|  | Грязнушка-Енисей-Онгосор | 5+200 |  | м | 24,710 | 48 592,039 |
|  | Грязнушка-Енисей-Онгосор | 14+500 |  | м | 24,800 | 48 769,023 |
|  | Иркутск-Оса-Усть-Уда | 215+000 |  | м | 7,060 | 13 883,440 |
|  | Коновалово-Конторка | 9+700 |  | м | 6,500 | 12 782,204 |
|  | Подъезд к с.Николаевка | 5+207 |  | м | 10,000 | 19 664,929 |
|  | Тайшет-Чуна-Братск | 32+150 |  | м | 12,400 | 24 384,511 |
|  | Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка | 29+356 |  | м | 45,620 | 89 711,404 |
|  | Устъ-Кут-Уоян | 13+173 |  | м | 36,950 | 72 661,911 |
|  | Подъезд к с.Червянка | 8+244 |  | м | 25,100 | 49 358,971 |
|  | Седаново-Кодинск | 105+065 |  | м | 25,430 | 50 007,913 |
|  | Гаханы-Муромцовка | 3+450 |  | м | 43,630 | 85 798,083 |
|  | Гаханы-Муромцовка | 22+390 |  | м | 18,600 | 36 576,767 |
|  | Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово | 86+600 |  | м | 52,700 | 103 634,174 |
|  | Н.Идыга-В.Идыга | 2+100 |  | м | 6,000 | 11 798,957 |
|  | Кропоткин-Перевоз | 25+694 |  | м | 6,100 | 11 995,606 |
|  | капитальный ремонт путепровода ч/з ВСЖД на ст. Батарейная |  |  | шт | 1,000 | 150 000,000 |
|  | п. Усть-Ордынский мост через реку Куда |  |  | шт | 1,000 | 100 000,000 |
|  | Верхноленск – Магдан (до границы района) р. Куленга | 24+071 |  | м | 70,93 | 168 110,000 |
|  | Малые Голы – Харбатово протока р. Лена | 20+669 |  | м | 33,93 | 80 416,50 |
|  | Малые Голы – Харбатово протока р. Манзурка | 44+842 |  | м | 58,00 | 137 464,00 |
|  | «Вилюй» - Железногорск – Илимский руч. Сибирочный | 10+790 |  | м | 19,40 | 45 976,00 |
|  | Мостовой переход через р. Лена в г. Усть – Кут | 0+00 |  | м | 394,80 | 128 338,20 |

Мероприятия по строительству и реконструкции аэропортов, речных портов, транспортно-пересадочных узлов, железнодорожных станций и вокзалов, автовокзалов, депо и парков подвижного состава ПТОП, специальной инфраструктуры обеспечения функционирования ПТОП, погрузочно-разгрузочных площадок, складов и терминалов, иных объектов, обеспечивающих функционирование транспортной системы субъекта Российской Федерации

Необходимость реализации мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры водного транспорта, связана с крайней изношенностью и старением флота судоходных компаний, неудовлетворительным состоянием инфраструктуры речных портов, снижением гарантированных габаритов и пропускной способности водных путей.

Значительная часть причальных сооружений находится в непригодном для эксплуатации состоянии и требует значительных вложений на проведение капитального ремонта (по отдельным объектам износ составляет порядка 90%). Большинство единиц флота, которыми осуществляются перевозки автотранспорта и пассажирские перевозки по воде силами муниципальных образований Иркутской области близки к аварийному состоянию либо имеют несоответствия требованиям ФАУ «Российский Речной Регистр». Эксплуатация таких судов не безопасна.

Обновление, содержание судов и иных объектов инфраструктуры водного транспорта требует значительных затрат и часто является непосильным для собственников (предприятий водного транспорта, муниципальных образований). Для обеспечения транспортной доступности требуется поддержка от государства на региональном и федеральном уровнях, направленных на строительство, переоборудование, модернизацию, ремонт, судов и иных объектов внутреннего водного транспорта в целях осуществления регулярного пассажирского сообщения, в том числе оказание мер содействия муниципальным образованиям Иркутской области, где водный транспорт является безальтернативным.

Представляется целесообразным развивать внутренний водный транспорт в рамках структуры транспортной системы области. Расчет на сохранение, развитие речного транспорта на ограниченных линиях сегодня существует — в частности, рассматривается вопрос о строительстве новых речных причалов в рамках развития туристических кластеров области.

Необходимы мероприятия по реконструкции причалов в городе Слюдянка для поддержания водного сообщения с важными населенными пунктами, имеющими соответствующую инфраструктуру для доставки, загрузки/выгрузки и дальнейшей транспортировки грузов. Строительство нового причала позволит увеличить возможности Слюдянки для передвижения грузов и пассажиров в населенные пункты, до которых уже существуют маршруты внутреннего водного транспорта. С учётом того, что город Слюдянка курортный город, который посещают множество туристов, реконструкция имеющейся причальной инфраструктуры и строительство нового причала даст городу больше возможностей для развития водного транспорта и так же увеличит курортные возможности города.

Строительство нового аэропорта за чертой города Иркутска необходимое мероприятие, несущее ряд положительных моментов таких как:

1.Безопасность -на данный момент аэропорт города Иркутск расположен в городской черте вблизи массовой застройки что потенциально небезопасно и может привести к непоправимые последствия в случае крушения воздушного судна в момент взлета или посадки.

2.Иркутская область является туристическим регионом благодаря находящихся на ее территории озеру Байкал и неповторимой природой строительство нового современного международного аэропорта даст скачек роста численности как иностранных, так и российских туристов, а благодаря строительству его вне городской черты позволит занять большую территорию, что в свое время приведет к увеличению места для парковки самолетов и соответственно привлечению более крупных перевозчиков.

3.Экономическое развитие региона – развитие туризма в регионе приведет к появлению инвесторов заинтересованных в строительстве гостиниц, организации мероприятий отдыха для населения и гостей региона, строительству новых горнолыжных курортов (климат региона благополучно этому способствует).

Строительство вертолётной площадки на о. Ольхон благоприятно повлияет на жизнь населения острова, появится возможность перевозки людей в экстренных ситуациях, когда необходимо как можно быстрее перевести пострадавших для срочного оказания медицинской помощи, а также повысит туристические возможности острова что будет улучшать туризм в Иркутской области в целом.

Строительство аэропорта в городе Бодайбо, предусмотренное в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» подпрограммы «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» мероприятия «Развитие региональных аэропортов и маршрутов»  увеличит возможности транспортировки людей и грузов в район, что благоприятно будет играть роль в доставке всех необходимых средств, при отсутствии возможности доставки людей и провизии, из-за изоляции района большую часть года из-за исключения передвижения на автомобилях в другие районы Иркутской области.

В рамках реконструкции аэропорта Братска предусмотрено расширение взлётно-посадочной полосы, ремонт рулёжных дорожек и перронов, обновление инженерных коммуникаций, ограждения аэродрома, наружных сетей связи и системы светосигнального обеспечения. В данный момент работы по реконструкции уже ведутся. Завершение работ рекомендуется в период 2021 – 2022 гг.

В рамках мероприятий по обеспечению функицонирования колёсного пассажирского транспорта общего пользования предусмотрено размещение на территории муниципальных образований Иркутской области автомобильных газозаправочных станций (АГЗС), ориентированных как на обновление парка старой техники, так и переоборудование существующего колёсного общественного транспорта на газомоторное топливо. Руководствуясь положениями Приложения 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 г. № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода» разработана схема размещения 34 новых АГЗС:

Рисунок 40 - Схема размещения новых АГЗС

Таблица 26 - Перечень мероприятий по строительству и реконструкции аэропортов, речных портов

| № п/п | Название мероприятия | Ед. изм | Кол-во | Стоимость тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство аэропортных комплексов |  | 3 | 14 085 000,000 |
|  | Строительство аэропортового комплекса «Иркутск-Новый» | шт. | 1 | 10 025 000,000 |
|  | Строительство аэропортового комплекса г. Бодайбо | шт. | 1 | 4 000 000,000 |
|  | Строительство аэропорта г.Нижнеудинск Нижнеудинский район, южнее г. Нижнеудинск по автомобильной дороге «Подгорный – Муксут» д. Муксут | шт. | 1 | 60 000,000 |
|  | Реконструкция аэропортных комплексов |  | 11 | 3 802 482,300 |
|  | Реконструкция аэропорта г. Тайшет | шт. | 1 | 300 000,000 |
|  | Реконструкция аэропорта г. Братск | шт. | 1 | 802 482,300 |
|  | Реконструкция аэропорта г.Тулун | шт. | 1 | 300 000,000 |
|  | Реконструкция посадочной площадки с. Казачинское | шт. | 1 | 300 000,000 |
|  | Реконструкция посадочной площадки п. Магистральный | шт. | 1 | 300 000,000 |
|  | Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы г. Киренск | шт. | 1 | 300 000,000 |
|  | Реконструкция аэропорта с. Ербогачен | шт. | 1 | 300 000,000 |
|  | Реконструкция - строительство посадочной площадки г. Железногорск - Илимский | шт. | 1 | 300 000,000 |
|  | Реконструкция аэропорта р.п. Мама | шт. | 1 | 300 000,000 |
|  | Реконструкция аэропорта г. Усть – Кут | шт | 1 | 300 000,000 |
|  | Реконструкция посадочной площадки г. Усть – Илимск | шт. | 1 | 300 000,000 |
|  | Строительство вертолетной площадки |  | 16 | 560 000,000 |
|  | Строительство вертолетной площадки р.п.Балаганск | шт. | 1 | 35 000,000 |
|  | Строительство вертолетной площадки с. Кумарейка | шт. | 1 | 35 000,000 |
|  | Строительство вертолетной площадки п. Большое Голоустное | шт. | 1 | 35 000,000 |
|  | Строительство вертолетной площадки р.п. Большая Речка | шт. | 1 | 35 000,000 |
|  | Строительство вертолетной площадки п. Качуг | шт. | 1 | 35 000,000 |
|  | Строительство вертолетной площадки р.п. Куйтун | шт. | 1 | 35 000,000 |
|  | Строительство вертолетной площадки с. Еланцы | шт. | 1 | 35 000,000 |
|  | Строительство вертолетной площадки с. Онгурен | шт. | 1 | 35 000,000 |
|  | Строительство вертолетной площадки г. Байкальск | шт. | 1 | 35 000,000 |
|  | Строительство вертолетной площадки г. Слюдянка | шт. | 1 | 35 000,000 |
|  | Строительство вертолетной площадки п. Усть-Уда | шт. | 1 | 35 000,000 |
|  | Строительство вертолетной площадки г. Черемхово | шт. | 1 | 35 000,000 |
|  | Строительство вертолетной площадки г. Тулун | шт. | 1 | 35 000,000 |
|  | Строительство вертолетной площадки в районе п. Листвянка | шт. | 1 | 35 000,000 |
|  | Строительство вертолетной площадки в районе г. Усть – Илимск | шт. | 1 | 35 000,000 |
|  | Строительство вертолетной площадки в районе п. Хужир (остров Ольхон) | шт. | 1 | 35 000,000 |
|  | Реконструкция вертолетной площадки |  | 20 | 500 000,000 |
|  | Реконструкция вертолетной площадки п.Кутулик | шт. | 1 | 25 000,000 |
|  | Реконструкция посадочной площадки «Жигалово» | шт. | 1 | 25 000,000 |
|  | Реконструкция вертолетной площадки п. Залари | шт. | 1 | 25 000,000 |
|  | Реконструкция вертолетной площадки г. Зима | шт. | 1 | 25 000,000 |
|  | Реконструкция посадочной площадки «Качуг» | шт. | 1 | 25 000,000 |
|  | Реконструкция вертолетной площадки г. Саянск | шт. | 1 | 25 000,000 |
|  | Реконструкция вертолетной площадки п. Баяндай | шт. | 1 | 25 000,000 |
|  | Реконструкция вертолетной площадки с. Бохан | шт. | 1 | 25 000,000 |
|  | Реконструкция вертолетной площадки п. Новонукутск | шт. | 1 | 25 000,000 |
|  | Реконструкция вертолетной площадки с. Оса | шт. | 1 | 25 000,000 |
|  | Реконструкция вертолетной площадки г. Чуна | шт. | 1 | 25 000,000 |
|  | Реконструкция и модернизация существующей взлетно – посадочной полосы в п. Наратай | шт. | 1 | 25 000,000 |
|  | Реконструкция и модернизация существующей взлетно – посадочной полосы в п. Карахун | шт. | 1 | 25 000,000 |
|  | Реконструкция и модернизация существующей взлетно – посадочной полосы в п. Прибойный | шт. | 1 | 25 000,000 |
|  | Реконструкция и модернизация существующей взлетно – посадочной полосы в п. Шумилово | шт. | 1 | 25 000,000 |
|  | Реконструкция и модернизация вертолетной площадки в с. Лукиново | шт. | 1 | 25 000,000 |
|  | Реконструкции и модернизации существующих ВПП в п. Заярск | шт. | 1 | 25 000,000 |
|  | Реконструкции и модернизации существующих ВПП в п. Заморский | шт. | 1 | 25 000,000 |
|  | Реконструкции и модернизации существующих ВПП в п. Дальний | шт. | 1 | 25 000,000 |
|  | Реконструкции и модернизации существующих ВПП в г. Железногорск-Илимский | шт. | 1 | 25 000,000 |
|  | Строительство причалов для водного транспорта |  | 16 | 800 000,000 |
|  | Строительство пассажирского причала и лодочной станции в р.п. Култук | шт. | 1 | 50 000,000 |
|  | Строительство причала для принятия пассажирских судов в р.п. Балаганск | шт. | 1 | 50 000,000 |
|  | Строительство пристани в г. Слюдянка | шт. | 1 | 50 000,000 |
|  | Строительство причального сооружения в п. Бугульдейка | шт. | 1 | 50 000,000 |
|  | Строительство причального сооружения в с. Онгурен | шт. | 1 | 50 000,000 |
|  | Строительство причального сооружения в м. Зама | шт. | 1 | 50 000,000 |
|  | Строительство грузопассажирского причала в г. Усть – Илимск | шт. | 1 | 50 000,000 |
|  | Строительство причала (дебаркадера) в с. Прибойный | шт. | 1 | 50 000,000 |
|  | Строительство причала (дебаркадера) в с. Шумилово | шт. | 1 | 50 000,000 |
|  | Строительство причала (дебаркадера) в с. Подволочное | шт. | 1 | 50 000,000 |
|  | Строительство причала (дебаркадера) в с. Аталанка | шт. | 1 | 50 000,000 |
|  | Строительство причала (дебаркадера) в с. Аносово | шт. | 1 | 50 000,000 |
|  | Строительство причала (дебаркадера) в с. Карахун | шт. | 1 | 50 000,000 |
|  | Строительство причала (дебаркадера) в с. Ключи | шт. | 1 | 50 000,000 |
|  | Строительство причала (дебаркадера) в п. Наратай | шт. | 1 | 50 000,000 |
|  | Строительство причала (дебаркадера) в п. Южный | шт. | 1 | 50 000,000 |
|  | Реконструкция причалов для водного транспорта |  | 13 | 709 500,000 |
|  | Реконструкция причала «Листвянка», волнозащитных сооружений, комплекса причальной инфраструктуры | шт. | 1 | 40 000,000 |
|  | Реконструкция причальных сооружений для паромной переправы пос.Сахюрта-о.Ольхон (островная часть). | шт. | 1 | 229 500,000 |
|  | Реконструкции грузопассажирского причала «Рогатка» п. Листвянка | шт. | 1 | 40 000,000 |
|  | Реконструкция причала в районе п. Большое Голоустное | шт. | 1 | 40 000,000 |
|  | Реконструкция причалов для маломерных судов с устройством лодочных станций в р.п. Новая Игирма | шт. | 1 | 40 000,000 |
|  | Реконструкция причалов для маломерных судов с устройством лодочных станций в п. Дальний | шт. | 1 | 40 000,000 |
|  | Реконструкция причалов для маломерных судов с устройством лодочных станций в п. Заморский | шт. | 1 | 40 000,000 |
|  | Реконструкция причалов для маломерных судов с устройством лодочных станций в п. Брусничный | шт. | 1 | 40 000,000 |
|  | Реконструкция причалов для маломерных судов с устройством лодочных станций в р.п. Радищев | шт. | 1 | 40 000,000 |
|  | Реконструкция причалов для маломерных судов с устройством лодочных станций в п. Березняки | шт. | 1 | 40 000,000 |
|  | Реконструкция причалов для маломерных судов с устройством лодочных станций в п. Игирма | шт. | 1 | 40 000,000 |
|  | Реконструкция причала в с.Первомайское | шт. | 1 | 40 000,000 |
|  | Реконструкция причала в с.Хадахан | шт. | 1 | 40 000,000 |
|  | Мероприятия по организации дорожного движения |  | 277 | 3 625 800,000 |
|  | Табло переменной информации | шт. | 150,00 | 75 000,000 |
|  | Датчики учета интенсивности движения | шт. | 16,00 | 4 800,000 |
|  | Пункт весового контроля | шт. | 22,00 | 1 100 000,000 |
|  | Камеры фиксации нарушений ПДД | шт. | 53,00 | 106 000,000 |
|  | Строительство мультимодального транспортно – логистического центра | шт. | 2,00 | 2 000 000,000 |
|  | Строительство автомобильных газозаправочных станций | шт. | 34 | 340 000,000 |

Мероприятия по организации дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения

В рамках мероприятий по организации дорожного движения предусмотрены мероприятия по организации интеллектуальной транспортной системы организации грузового автомобильного транспортного сообщения. В рамках данной системы проработаны маршруты грузового движения вблизи районных центров и городских округов Иркутской области с организацией системы весового контроля, учёта интенсивности движения, контроля соблюдения скоростного режима и скоростного менеджмента, заключающегося в ограничении доступа грузовых транспортных средств на территории населённых пунктов в зависимости от времени суток, времени года и погодных условий через систему табло переменной информации.

Пример организации движения грузового транспорта представлен ниже:

| Куйтун | Братск | Новотроицк |
| --- | --- | --- |
| Алзамай | Тулун | Тайшет |

Таблица 27 - Перечень мероприятий по организации дорожного движения

|  | Мероприятия по организации дорожного движения |  | 244,00 | 4 285 800,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка табло переменной информации | шт. | 150,00 | 75 000,00 |
| 2 | Установка датчиков учета интенсивности движения | шт. | 16,00 | 4 800,00 |
| 3 | Строительство пунктов весового контроля | шт. | 22,00 | 1 100 000,00 |
| 4 | Монтаж камер фиксации нарушений ПДД | шт. | 53,00 | 106 000,00 |
| 5 | Строительство мультимодального транспортно-логистического центра | шт. | 2,00 | 2 000 000,00 |

Мероприятия по установлению новых межрегиональных и межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок ПТОП, изменению и отмене существующих маршрутов

Главным критерием по формированию перечня мероприятий по установлению новых межрегиональных и межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажирского транспорта общего пользования в данной работе является подключение как можно большей численности населения к использованию общественного транспорта.

Реорганизацию маршрутной сети необходимо предусмотреть таким образом, чтобы охватить максимальное количество населения качественными услугами в области пассажирских перевозок.

Таблица 28 - фрагмент таблицы с перечнем населённых пунктов, не охваченных межмуниципальными колёсными перевозками

| № п/п | № транспортного района | Тип транспортного района | Муниципальный район | Населенный пункт | Население |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 51 | Сельское поселение | Усть-Удинский МР | с. Подволочное | 237 |
| 65 | 483 | Сельское поселение | Нукутский МР | д.Большебаяновская, д.Васильевское | 394 |
| 66 | 479 | Сельское поселение | Нукутский МР | д.Тангуты, с.Шараты, д.Ей | 957 |
| 67 | 480 | Сельское поселение | Нукутский МР | д.Куйта | 433 |
| 68 | 475 | Сельское поселение | Нукутский МР | с.Закулей, п.Мельхитуй,д. Хамхар | 1093 |
| 69 | 482 | Сельское поселение | Нукутский МР | с.Первомайское | 799 |
| 70 | 476 | Сельское поселение | Нукутский МР | п.Мельхитуй | 389 |
| 71 | 477 | Сельское поселение | Нукутский МР | с.Хадахан | 959 |
| 72 | 132 | Сельское поселение | Усть-Илимский МР | с.Подъеланка | 500 |
| 73 | 136 | Сельское поселение | Чунский МР | с.Червянка | 239 |
| 74 | 247 | Сельское поселение | Тайшетский МР | п.Полинчет | 286 |
| 75 | 200 | Сельское поселение | Тайшетский МР | п.Тамтачет, ИК-14 (УФСИН) | 1343 |
| 76 | 201 | Сельское поселение | Тайшетский МР | п.Горевая | 220 |
| 77 | 203 | межселенная | Тайшетский МР | ЖД станция Новобирюсинская | 0 |
| 78 | 202 | Административный центр | Тайшетский МР | пгт.Новобирюсинский | 4307 |
| 79 | 204 | Сельское поселение | Тайшетский МР | с.Шелаево | 510 |
| 80 | 205 | Сельское поселение | Тайшетский МР | с.Мирный, п.Шишино | 816 |
| 81 | 207 | Сельское поселение | Тайшетский МР | с.Черчет | 352 |
| 82 | 208 | Сельское поселение | Тайшетский МР | д. Тремина | 391 |
| 83 | 209 | Сельское поселение | Тайшетский МР | с.Джогино | 563 |
| 84 | 211 | Сельское поселение | Тайшетский МР | д.Иванов мыс | 331 |
| 85 | 212 | Административный центр | Тайшетский МР | пгт. Шиткино | 1701 |
| 86 | 214 | Сельское поселение | Тайшетский МР | с.Нижняя Заимка | 292 |
| 87 | 246 | Сельское поселение | Тайшетский МР | с.Борисово | 240 |
| 88 | 218 | Сельское поселение | Тайшетский МР | д.Пуляева | 520 |
| 89 | 222 | Сельское поселение | Тайшетский МР | п.Невельская | 511 |
| 90 | 217 | Сельское поселение | Тайшетский МР | с.Бирюса | 532 |

Мероприятия по реорганизации маршрутной сети необходимо проработать в рамках КСОТ.

Мероприятия по осуществлению регионального транспортного заказа

Приоритетные мероприятия реализации плана транспортного обслуживания населения включают организацию закупок и формирование системы тарифов в пригородном сообщении. К таким мероприятиям относится, в том числе, ежегодная индексация тарифов на проезд в пригородном железнодорожном транспорте с учётом темпов инфляции и оптимизация маршрутной сети пригородных муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и количество выполняемых рейсов на них.

Мероприятия по осуществлению регионального транспортного заказа необходимо проработать на стадии разработки КСОТ.

Мероприятия по нормативному правовому, организационному и методическому обеспечению реализации положений документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации

Для обеспечения сбалансированного развития транспортной инфраструктуры Иркутской области предлагается формирование Координационного совета по реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры с включением в состав данной рабочей группы представителей:

- АО «Международный Аэропорт Иркутск»;

- ПАО "АэроБратск";

- Восточно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО "Российские железные дороги";

- ФКУ Упрдор «Прибайкалье»;

- ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»;

- Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

- Администрация городского округа Иркутск;

- Иных заинтересованных представителей.

Деятельность Координационного совета носит временный характер, совет формируется на период реализации ПКРТИ.

На постоянной основе предлагается ряд мероприятия по созданию в структуре органов государственной власти Иркутской области, а также органов местного самоуправления подразделений, ответственных за реализацию различных направлений развития транспортной инфраструктуры и организацию комплексного транспортного обслуживания населения области.

### Создание в г. Иркутске Центра организации дорожного движения (ЦОДД)

Целями создания ЦОДД является наделение его полномочиями и обязанностями координатора и заказчика города Иркутска по разработке и внедрению стратегий, планов развития мероприятий в сфере обеспечения организации и безопасности дорожного движения, назначению экспертиз предлагаемых мероприятий.

ЦОДД имеет право заключать контракты на работы, связанные с мероприятиями по организации и безопасности дорожного движения, закупку оборудования для их реализации.

ЦОДД осуществляет следующие основные виды деятельности:

- сбор данных о дорожном движении, включая параметры транспортных и пассажирских потоков, дорожных условий, действующей организации дорожного движения, параметры экологического ущерба от дорожного движения, статистику ДТП, данные по парковкам и местам временного отстоя транспорта;

- оценка существующих транспортных потоков, схем и стратегий организации дорожного движения;

- моделирование городских транспортных и пассажирских потоков;

- разработка рекомендаций по повышению эффективности и безопасности организации дорожного движения в г. Иркутске;

- планирование, проектирование, внедрение безопасных и эффективных программ и схем организации дорожного движения, в том числе систем регулирования дорожного движения, оптимизации размещения светофорных объектов, информационных систем для обеспечения наибольшей эффективности использования дорог и дорожно-транспортных сооружений;

- подготовка консолидированной сметы расходов на организацию дорожного движения и парковок для включения в годовой бюджет, включая капитальные затраты на внедрение стратегий, планов и схем, рекомендуемых ЦОДД к проектированию и внедрению;

- назначение экспертиз проектов по организации дорожного движения, комплексных схем организации движения, проектов строительства и реконструкции дорожной сети, маршрутов и схем движения пассажирского транспорта, проектов размещения всех видов наружной рекламы и т.д., разработанных другими организациями, влияющими на условия дорожного движения;

- участие в разработке федеральных и городских проектно-планировочных принципов, и норм для технических средств, используемых при организации дорожного движения и рекомендуемых к эксплуатации в городе Иркутске;

- подготовка проектов законодательных актов и нормативов в рамках юрисдикции, а также методического обеспечения, необходимого для создания безопасной, эффективной системы управления и организации дорожного движения и парковок;

- координация мероприятий по организации дорожного движения, в том числе маршрутов пассажирского транспорта;

- разработка концепции развития уличных и общественных внеуличных парковок, включая их местонахождение, количество машиномест, тарифную политику и др.;

- разработка парковочных норм для применения в жилых и нежилых районах;

- осуществление контроля за соблюдением принятых норм и порядка организации парковок автотранспорта;

- инициирование проведения исследований и мероприятий в области организации дорожного движения, планирования, проектирования и выполнения работ, необходимых для бесперебойного функционирования безопасной и эффективной системы дорожного движения в городе Иркутске;

- определение и реализация технической политики в вопросах содержания, эксплуатации и текущего ремонта технических средств организации дорожного движения (далее — ТСОДД), а также установка новых ТСОДД по заявкам городских и федеральных организаций;

- внедрение новой аппаратуры и системы регулирования дорожного движения;

- ведение технической документации на находящиеся в эксплуатации ТСОДД и осуществление их учета;

- контроль качества проведения работ по установке ТСОДД, выполняемых подрядными организациями;

- анализ причин выхода из строя ТСОДД и ведение их статистического учета;

- выступление в качестве головной организации и осуществление полномочий заказчика по:

- планированию, подготовке, координации и организации улично-дорожной сети в границах г. Иркутска;

- разработке стратегий и предложений по внедрению систем организации и управления дорожным движением, в т.ч. автоматизированным системам управления дорожным движением, контролю за их эксплуатацией;

- проектированию организации и управления дорожным движением;

- исследованию и анализу дорожного движения;

- разработке и осуществлению парковочной политики;

- осуществление функций заказчика по строительству (включая проектирование), капитальному ремонту и реконструкции светофорных объектов в городе Иркутске;

- заключение договоров с подрядными организациями на выполнение работ по эксплуатации, текущему и профилактическому ремонту технических средств организации дорожного движения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

### Создание в муниципальных образованиях области районных отделов, занимающихся вопросами организации дорожного движения

Цели и задачи районного отдела:

- сбор данных о дорожном движении, включая параметры транспортных и пассажирских потоков, дорожных условий, действующей организации дорожного движения, статистику ДТП;

- оценка существующих транспортных потоков, схем и стратегий организации дорожного движения;

- разработка рекомендаций по повышению эффективности и безопасности организации дорожного движения;

- разработка мероприятий по организации дорожного движения, в том числе маршрутов пассажирского транспорта;

- разработка новых маршрутов, оптимизация существующих маршрутов, исходя из перспективного развития застраиваемой территории;

- определение перспективных планов развития в сфере транспорта и сроков их реализации.

### Выделение в структуре управления Администрации области подразделения, координирующего и контролирующего деятельность ЦОДД и рабочих групп

Отдельное структурное подразделение позволит более быстро и качественно решать поставленные задачи в сфере транспортной инфраструктуры.

Рисунок 41 – Структура управления Администрации области подразделения, координирующего и контролирующего деятельность ЦОДД и рабочих групп

### Мероприятия по обследованию и мониторингу работы транспортной системы Иркутской области

Мероприятия по обследованию и мониторингу работы транспортной системы выполняются на основании следующих нормативных документов:

Порядок мониторинга дорожного движения - далее Порядок (утвержден приказом Минтранса России от 18 апреля 2019 года N 114)

- устанавливает периодичность и правила проведения обследований дорожного движения на дорогах Российской Федерации, порядок предоставления учетных сведений об основных параметрах дорожного движения.

Правила определения основных параметров дорожного движения и ведения их учета (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. N 1379).

- правила устанавливают порядок определения основных параметров дорожного движения при организации дорожного движения и порядок ведения их учета.

Примерная программа регулярных транспортных и транспортно-социологических обследований функционирования транспортной инфраструктуры поселений, городских округов в Российской федерации (утверждена распоряжением Минтранса России от 28 декабря 2016 г. N НА-197-р)

- программа предназначена для проведения регулярных транспортных и транспортно-социологических обследований в принятом в мировой практике формате "Т&Т" ("транспорт и передвижения") на территории поселений, городских округов.

К основным параметрам дорожного движения относятся:

а) параметры, характеризующие дорожное движение (интенсивность дорожного движения, состав транспортных средств, средняя скорость движения транспортных средств, среднее количество транспортных средств в движении, приходящееся на один километр полосы движения (плотность движения), пропускная способность дороги).

Интенсивность дорожного движения определяется количеством транспортных средств и (или) пешеходов, проходящих за единицу времени в одном направлении на определенном участке дороги (интенсивность движения транспортных средств, интенсивность движения пешеходов соответственно).

Состав транспортных средств определяется количеством транспортных средств каждой расчетной категории (легковые автомобили, мотоциклы, грузовые автомобили, автопоезда, автобусы), проследовавших за единицу времени в одном направлении по участку дороги.

Средняя скорость движения транспортных средств определяется величиной, равной среднему арифметическому значению скоростей движения транспортных средств, проследовавших в одном направлении по участку дороги.

Плотность движения определяется величиной, равной отношению интенсивности дорожного движения к средней скорости движения транспортных средств, приходящейся на один километр полосы движения.

Пропускная способность дороги определяется максимальным значением интенсивности движения транспортных средств в одном направлении на определенном участке дороги при условии обеспечения безопасности дорожного движения. Значение пропускной способности дороги определяется по утвержденному проекту организации дорожного движения;

б) параметры эффективности организации дорожного движения, характеризующие потерю времени (задержку) в движении транспортных средств и (или) пешеходов, которые определяются:

- средней задержкой транспортных средств в движении на участке дороги;

- временным индексом, выражающим удельные потери времени транспортного средства на единицу времени движения транспортного средства;

- уровнем обслуживания дорожного движения, представляющим собой показатель, выражающий отношение средней скорости движения транспортных средств к скорости транспортных средств в условиях свободного движения;

- показателем перегруженности дорог, выражающим долю времени, в течение которого на участке дороги сохраняются условия движения, соответствующие неудовлетворительному уровню обслуживания дорожного движения;

- буферным индексом, отражающим удельные дополнительные затраты времени движения транспортного средства, обусловленные непредсказуемостью условий движения и рассчитываемым как отношение времени движения по участку дороги к среднему времени движения по этому участку дороги, которое не превышает 85 процентов обследованных проездов транспортных средств по этому участку дороги.

Основные параметры дорожного движения определяются посредством реализации мероприятий по сбору их значений (далее - обследование дорожного движения) при осуществлении мониторинга дорожного движения и посредством обработки результатов обследования дорожного движения. Измеренные и рассчитанные значения основных параметров дорожного движения подлежат накоплению и анализу в составе учетных сведений об основных параметрах дорожного движения.

Порядок мониторинга дорожного движения устанавливается Министерством транспорта Российской Федерации.

Основные параметры дорожного движения подлежат определению в отношении:

а) автомобильных дорог I, II и III категорий на межселенных территориях в границах муниципальных районов;

б) дорог и их отдельных участков, и совокупностей смежных (примыкающих) участков дорог в границах городских округов, городских поселений, отдельных функциональных и (или) территориальных зон в их составе.

Расчет значений основных параметров дорожного движения осуществляется с учетом методических рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения, утверждаемых Министерством транспорта Российской Федерации.

Учет основных параметров дорожного движения заключается в накоплении данных по результатам определения значений основных параметров дорожного движения, их направлении оператору информационно-аналитической системы регулирования на транспорте и осуществляется:

а) Федеральным дорожным агентством непосредственно или подведомственными ему федеральными государственными учреждениями - в отношении автомобильных дорог федерального значения;

б) Государственной компанией "Российские автомобильные дороги" - в отношении автомобильных дорог федерального значения, переданных в доверительное управление компании;

в) органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации - в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения;

г) органами местного самоуправления - в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая дороги, расположенные в границах городских поселений и городских округов, в рамках своей компетенции.

Учет основных параметров дорожного движения осуществляется не реже одного раза в год.

Порядок направления оператору информационно-аналитической системы регулирования на транспорте данных об основных параметрах дорожного движения и формы их передачи определяются порядком мониторинга дорожного движения.

Учетные сведения об основных параметрах дорожного движения подлежат хранению в течение 15 лет.

Мониторинг дорожного движения должен проводиться в целях формирования и реализации государственной политики в области организации дорожного движения, оценки деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и иных владельцев автомобильных дорог по организации дорожного движения, а также в целях обоснования выбора мероприятий по организации дорожного движения, формирования комплекса мероприятий, направленных на обеспечение эффективности организации дорожного движения.

Сбор значений параметров дорожного движения следует осуществлять:

а) при обследовании дорожного движения посредством регистрации значений параметров дорожного движения на стационарных постах учета и (или) координатно-временных параметров движения на основе использования сигналов глобальной навигационной спутниковой системы (далее - сигналы ГЛОНАСС/GPS) с применением транспортных средств, оснащенных средствами навигации и движущихся по заданному маршруту с соблюдением особых условий движения, установленных в пункте 28 Порядка (далее - контрольное транспортное средство);

б) посредством приема сигналов ГЛОНАСС/GPS от организаций, владеющих данными о координатно-временных параметрах движения транспортных средств (далее - источники координатно-временных данных);

в) посредством получения информации с пунктов автоматизированного учета интенсивности дорожного движения.

Обработку основных параметров дорожного движения необходимо осуществлять посредством оценки и упорядочения значений параметров дорожного движения и расчета параметров эффективности организации дорожного движения.

Накопление основных параметров дорожного движения необходимо осуществлять посредством регулярного пополнения объема данных мониторинга дорожного движения.

Анализ основных параметров дорожного движения необходимо осуществлять посредством сопоставления данных мониторинга дорожного движения с допустимыми и критическими значениями параметров дорожного движения.

Мониторинг дорожного движения необходимо проводить не реже одного раза в год.

По итогам мониторинга дорожного движения учетные сведения об основных параметрах дорожного движения следует представлять оператору информационно-аналитической системы регулирования на транспорте (далее - АСУ ТК).

Обследование дорожного движения необходимо осуществлять в отношении транспортных средств и пешеходов на дорогах, участках дорог и (или) сети дорог в границах городских округов, городских поселений, отдельных функциональных и (или) территориальных зон в их составе, автомобильных дорогах на межселенных территориях в границах муниципальных районов.

Обследование дорожного движения следует проводить:

а) на стационарных постах учета;

б) с применением контрольных транспортных средств;

в) с применением пунктов автоматизированного учета интенсивности дорожного движения.

Объектами обследования дорожного движения на стационарных постах учета являются зоны пересечения и примыкания дорог в одном уровне (далее - пересечение), участки дорог между двумя пересечениями (далее - перегон), участки дорог, включающие перегон (в одном направлении движения) и пересечение, смежное с ним по направлению движения транспортных средств (далее - опорный участок), в границах городских округов и городских поселений, на межселенных территориях в границах муниципальных районов, обеспечивающие наиболее массовые транспортные корреспонденции на дорогах и участках дорог.

В ходе обследования дорожного движения, обработки результатов обследования дорожного движения на стационарных постах учета следует производить:

а) регистрацию интенсивности и условий дорожного движения в различные периоды суток (далее - временные периоды), включая утренний пиковый период, дневной межпиковый период, вечерний пиковый период, ночной межпиковый период, а также временные периоды, связанные с изменениями основных параметров дорожного движения и условий дорожного движения;

б) определение уровня обслуживания дорожного движения на пересечении в составе опорного участка за каждый час обследования дорожного движения и за обследуемый временной период;

в) определение уровня обслуживания дорожного движения на опорном участке за каждый час обследования дорожного движения и за каждый из обследуемых временных периодов с подведением итогового значения за сутки.

Обследование дорожного движения на стационарных постах учета следует проводить в течение одних суток (вторник, или среда, или четверг) в обследуемых поперечных профилях опорных участков сотрудниками, осуществляющими сбор показателей дорожного движения путем визуального наблюдения за движением транспортных средств (далее - учетчики (наблюдатели) и (или) техническими средствами регистрации, передачи, приема и хранения информации в автоматическом режиме.

Подготовка к обследованию дорожного движения на стационарных постах учета должна включать:

а) инструктаж лиц (в том числе по правилам безопасности при проведении транспортных обследований), привлекаемых к участию в обследовании дорожного движения в качестве учетчиков (наблюдателей);

б) составление схематического изображения перегона, пересечения, примыкания дорог, на котором отображаются обследуемые поперечные профили, направления движения транспортных средств и пешеходов;

в) определение расположения стационарных постов учета по условиям обеспечения свободного обзора движущихся транспортных средств и пешеходов, мест разделения и слияния обследуемых направлений движения транспортных средств и пешеходов;

г) распределение учетчиков (наблюдателей) на стационарных постах учета.

Число учетчиков (наблюдателей) на стационарном посту учета необходимо определять исходя из условий регистрации не более 300 транспортных средств в час одним человеком. Учетчик (наблюдатель) должен единовременно фиксировать транспортные средства и пешеходов только в одном направлении движения (движущихся по направлению к учетчику (наблюдателю). При обследовании движения транспортных средств на пересечениях число учетчиков (наблюдателей) следует определять исходя из расчета один человек на каждое направление движения транспортных средств и пешеходов.

Продолжительность работы учетчика (наблюдателя) на стационарном посту учета не должна превышать двух часов.

В границах городских округов, городских поселений количество стационарных постов учета следует устанавливать из расчета один стационарный пост учета на 4 километра общей протяженности обследуемых дорог.

Сбор и обработку основных параметров дорожного движения в обследуемых поперечных профилях опорных участков в автоматическом режиме необходимо осуществлять на стационарных постах учета движения транспортных средств техническими средствами регистрации, передачи, приема и хранения информации, а также программными средствами обработки данных.

Обработку данных обследования дорожного движения на стационарных постах учета следует производить посредством:

а) суммирования отметок в формах первичного учета интенсивности и состава движения транспортных средств, интенсивности движения пешеходов;

б) расчета пропускной способности перегонов и пересечений в составе обследуемых опорных участков;

в) занесения результатов в таблицы передачи отчетных данных об основных параметрах дорожного движения.

Анализ данных обследования дорожного движения на стационарных постах учета необходимо производить посредством:

а) определения числа и продолжительности временных периодов в целях планирования обследования дорожного движения с применением контрольных транспортных средств;

б) сопоставления значений уровней обслуживания дорожного движения, рассчитанных для обследованных опорных участков с допустимыми и критическими значениями параметров дорожного движения.

Мониторинг дорожного движения должен осуществляться посредством сбора, обработки, накопления и анализа основных параметров дорожного движения.

Опросные обследования осуществляются выборочным опросом постоянного населения (жителей) и временно прибывающего населения поселения, городского округа (социологический опрос) посредством личного контакта между респондентом и лицом, осуществляющим опрос (далее - учетчик), опроса по телефону либо с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (анкетирование, удаленное анкетирование).

Преимущественным является личный контакт между респондентом и учетчиком при проведении опросных обследований.

Опросные обследования осуществляются по заранее подготовленной анкете (бланк опроса), которая должна быть разработана с учетом требований настоящей Программы, иной специальной литературы и документов, а также с учетом рекомендаций построения и проведения социологических опросов.

При проведении опроса учетчику необходимо предварительно ознакомить опрашиваемого (далее - респондент), дать краткое разъяснение о причинах и важности проведения обследования для решения транспортных проблем, обратиться с просьбой о точности и достоверности предоставления информации, а также проинформировать о конфиденциальности полученной информации.

В целях автоматизации проведения опросов могут быть использованы:

- электронные площадки информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": социальные сети, специальные сайты взаимодействия между органами власти и населением, официальные сайты органов местного самоуправления (администраций поселений, городских округов), популярные сайты, блоги и форумы, посещаемые населением города;

- специально разработанные в соответствии с настоящими рекомендациями приложения для мобильных устройств;

- данные ГЛОНАСС/GPS треков (запись маршрутов посредством использования ГЛОНАСС/GPS приемников) либо мобильных приложений, использующих данные о перемещениях.

При проведении удаленного анкетирования посредством опроса по телефону либо с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" рекомендуется предусматривать перекрестные вопросы (дублирующие вопросы в ином изложении) в целях определения достоверности такого анкетирования.

Натурные обследования осуществляются по заранее подготовленному бланку обследования, который должен быть разработан с учетом требований настоящей Программы, иной специальной литературы и документов.

При проведении натурных обследований рекомендуется использовать технические средства, датчики, приборы, программное обеспечение, позволяющие осуществлять сбор данных в автоматизированном режиме, в том числе детекторы транспорта, камеры фото-, видеонаблюдения, ГЛОНАСС/GPS приемники, позволяющие фиксировать маршруты движения транспортных средств, а также мобильные приложения, фиксирующие сведения о перемещениях транспортных средств.

Данные натурных обследований, полученные с использованием технических средств, рекомендуется представлять в соответствии с требованиями настоящей Программы.

Отчетно-статистический метод обследования основывается на сборе исходной информации, источниками которой служат:

- документы стратегического планирования, социально-экономические показатели развития поселений, городских округов;

- действующие генеральные планы или схемы территориального планирования поселений, городских округов;

- действующие ПКРТИ;

- действующие отраслевые схемы и программы развития отдельных видов транспорта;

- сведения о динамике численности, структуры парка транспортных средств, зарегистрированных на территории поселений, городских округов;

- сведения о наличии, размещении и объемах работы аэропортов и речных портов, причалов, железнодорожных вокзалов и станций, автовокзалов и автостанций;

- сведения о сети маршрутов регулярных перевозок, количестве подвижного состава по видам транспорта, объемах перевозок транспортных средств общего пользования, иная информация;

- данные о размещении и вместимости гаражей, парковок и стоянок, о размещении и мощности объектов автосервиса, автозаправочных станций;

- отчетные показатели деятельности юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов;

- иные источники в соответствии с целями и задачами обследований.

К исходной информации, полученной посредством проведения обследований, предъявляются следующие основные требования:

- состав и объем информации должны обеспечить получение сведений о современном состоянии и развитии поселений, городских округов в соответствии с Программой;

- результаты обследований должны быть соизмеримы с данными обследований, полученными за предыдущий период;

- получение исходной информации должно быть организовано с минимальными трудозатратами при условии обеспечения качества такой информации, в том числе за счет применения выборочного изучения характерных зон поселений, городских округов, выборочного обследования отдельных групп населения, обследования типовых объектов транспортной инфраструктуры;

- форма представления информации должна обеспечивать возможность применения вычислительной техники, программных продуктов при последующей обработке, анализе и накоплении информации.

К проведению обследований следует привлекать лиц, предварительно прошедших инструктаж, в процессе которого осуществляется их обучение соответствующим методикам проведения обследований, их целям и задачам, порядку заполнения форм анкет и бланков обследований, методам обработки данных, организационным вопросам, разъясняются меры по охране труда и технике безопасности при проведении обследований (с последующей отметкой в журнале по охране труда и технике безопасности).

Обработка данных, полученных в ходе проведения обследований, и получение показателей, на которые направлены исследования, определяется при помощи методов статистического анализа с определением средней арифметической величины показателя (например, суточная подвижность, дальность поездки, среднее наполнение легкового автомобиля при поездках с различными целями, среднее время передвижения от дома до места работы), измеряемого в натуральных величинах, либо определением доли показателя или коэффициента (например, распределение передвижений с различными целями, распределение респондентов по полу, возрастным группам, количество пользующихся автомобилем в месяц, коэффициент пересадочности), измеряемого в процентах (либо величина безразмерная).

### Требования к документам транспортного планирования и проектам организации дорожного движения, разрабатываемым в отношении территории субъекта Российской Федерации либо её частей

Мероприятия в составе КСОТ Иркутской области должны базироваться на плановых мероприятиях настоящего ПКРТИ и учитывать сроки их реализации. При разработке мероприятий КСОТ необходимо в первую очередь уделить внимание достижению целевых показателей групп «Показатели качества транспортного обслуживания» и «Показатели обеспеченности территории субъекта».

При проработке трассировки маршрутов особое внимание стоит уделять разделению общественного и грузового транспортов во времени и пространстве.

В рамках полномочий, установленных 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации» необходимо произвести разработку и реализацию региональной политики в области организации дорожного движения на территориях субъектов Российской Федерации в соответствии с государственной политикой Российской Федерации в области организации дорожного движения в части согласования документации по организации дорожного движения с вновь организованным подразделением, координирующем и контролирующем деятельность ЦОДД и рабочих групп.

В задачи данного подразделения необходимо внести функции по контролю соблюдения рекомендация МинТранса РФ в части проработки математических транспортных моделей при разработке документации по организации дорожного движения, их сборе, хранению и накоплению с целью дальнейшего использования на стадии предпроектных работ по крупным инфраструктурным объектам.

Сроки реализации и источники финансирования мероприятий

В результате математического моделирования были определены оптимальные сроки реализации мероприятий ПКРТИ, а также источники их финансирования. Перечень мероприятий оптимального сценария развития транспортной инфраструктуры с указанием источников финансирования и сроков их реализации представлен в таблице 25:

Таблица 29 - Сроки реализации и источники финансирования мероприятий

| № п/п |  | Наименование мероприятия | участок, км | Ед.изм. | Объем | Стоимость, тыс. руб. | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2026-2030 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Стоимость и источник финансирования |  |  |  |  | Стоимость и источник финансирования |  |  |  |  | Стоимость и источник финансирования |  |  |  |  | Стоимость и источник финансирования |  |  |  |  | Стоимость и источник финансирования |  |  |  |  | Стоимость и источник финансирования |  |  |  |  | Стоимость и источник финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | ФБ | РБ | ВБ | всего, тыс. руб. | МБ | ФБ | РБ | ВБ | всего, тыс. руб. | МБ | ФБ | РБ | ВБ | всего, тыс. руб. | МБ | ФБ | РБ | ВБ | всего, тыс. руб. | МБ | ФБ | РБ | ВБ | всего, тыс. руб. | МБ | ФБ | РБ | ВБ | всего, тыс. руб. | МБ | ФБ | РБ | ВБ | всего, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | Стоимость работ, тыс. руб. |  |  |  |  | Стоимость работ, тыс. руб. |  |  |  |  | Стоимость работ, тыс. руб. |  |  |  |  | Стоимость работ, тыс. руб. |  |  |  |  | Стоимость работ, тыс. руб. |  |  |  |  | Стоимость работ, тыс. руб. |  |  |  |  | Стоимость работ, тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1 |  | Реконструкция мостов и путепроводов в т.ч. |  | пгм. | 272,94 | 2 282 670,70 | 61 859,76 | 28 492,59 | 976 796,92 | 0,00 | 1 067 149,27 | 61 859,76 | 4 537,98 | 696 259,83 | 0,00 | 762 657,57 | 30 286,39 | 0,00 | 272 577,48 | 0,00 | 302 863,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 211,92 | 147 788,08 | 0,00 | 150 000,00 |
|  | 1 | Реконструкция мостового перехода через реку Куда на км 1 автодороги Урик-Столбово в Иркутском районе |  | пм | 128,80 | 150 000,00 | - | 9 528,20 | 140 471,80 | - | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2 | Реконструкция мостового перехода через реку Ушаковка на км 19+350 автодороги Иркутск-Большое Голоустное Иркутский район |  | пм | 76,30 | 150 043,41 | - | 9 530,95 | 140 512,45 | - | 150 043,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3 | Реконструкция путепровода на км 5+985 Иркутск-Усть-Ордынский Иркутский район |  | пм | 58,84 | 115 708,44 | - | 7 349,95 | 108 358,49 | - | 115 708,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4 | Реконструкция мостового перехода через реку Уня км 10+800 автодороги Оек-Кударейка Иркутский район |  | пм | 6,00 | 11 798,96 | - | 749,49 | 11 049,47 | - | 11 798,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 5 | Реконструкция мостового перехода через р. Ода на км 0+770 а/д Ангарск-Тальяны, Ангарский район |  | шт | 1,00 | 165 060,90 | - | 1 334,00 | 19 666,90 | - | 21 000,90 | - | 4 537,98 | 139 522,02 | - | 144 060,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 6 | Реконструкция путепровода по ул. Джамбула в г. Иркутске |  | шт | 1,00 | 1 540 059,00 | 61 859,76 | - | 556 737,81 | - | 618 597,57 | 61 859,76 | - | 556 737,81 | - | 618 597,57 | 30 286,39 | - | 272 577,48 | - | 302 863,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 7 | Реконструкция мостового сооружения через р. Якурим в г. Усть - Кут |  | шт | 1,00 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 211,92 | 147 788,08 | - | 150 000,00 |
| 2 |  | Ремонт мостов и путепроводов |  | м. | 1 649,68 | 2 915 671,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 636,01 | 726 698,77 | 0,00 | 750 334,78 | 0,00 | 12 937,34 | 626 512,02 | 0,00 | 639 449,36 | 0,00 | 15 027,41 | 842 207,25 | 0,00 | 857 234,66 | 0,00 | 10 086,72 | 658 566,33 | 0,00 | 668 653,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1 | Кропоткин-Перевоз | 70+062 | м | 8,20 | 16 125,24 | - | - | - | - | - | - | 507,96 | 15 617,29 | - | 16 125,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2 | Кропоткин-Перевоз | 122+459 | м | 12,30 | 24 187,86 | - | - | - | - | - | - | 761,93 | 23 425,93 | - | 24 187,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3 | Кропоткин-Перевоз | 107+601 | м | 17,45 | 34 315,30 | - | - | - | - | - | - | 1 080,95 | 33 234,35 | - | 34 315,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4 | Подъезд к с.Кузнецовка | 1+460 | м | 44,08 | 86 683,01 | - | - | - | - | - | - | 2 730,57 | 83 952,44 | - | 86 683,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 5 | Знаменка-Дальняя Закора-Лукиново | 56+178 | м | 72,12 | 141 823,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 486,18 | 139 337,28 | - | 141 823,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 6 | Знаменка-Дальняя Закора-Лукиново | 32+872 | м | 75,62 | 148 706,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 606,84 | 146 099,35 | - | 148 706,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 7 | Знаменка-Дальняя Закора-Лукиново | 28+631 | м | 12,80 | 25 171,11 | - | - | - | - | - | - | 792,91 | 24 378,20 | - | 25 171,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 8 | Куда-Талька-Поздняково | 7+350 | м | 12,65 | 24 876,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 436,08 | 24 440,05 | - | 24 876,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 9 | Бирюлька-Большая Тарель | 9+689 | м | 13,30 | 26 154,36 | - | - | - | - | - | - | 823,88 | 25 330,48 | - | 26 154,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 10 | Бирюлька-Залог | 5+690 | м | 26,00 | 51 128,81 | - | - | - | - | - | - | 1 610,59 | 49 518,23 | - | 51 128,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 11 | Бирюлька-Залог | 6+620 | м | 14,30 | 28 120,85 | - | - | - | - | - | - | 885,82 | 27 235,02 | - | 28 120,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 12 | Верхоленск-Магдан (до границы района) | 47+656 | м | 9,00 | 17 698,44 | - | - | - | - | - | - | 557,51 | 17 140,92 | - | 17 698,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 13 | Манзурка-Копылова | 11+050 | м | 55,00 | 108 157,11 | - | - | - | - | - | - | 3 407,02 | 104 750,09 | - | 108 157,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 14 | Подъезд к д.Исеть | 1+870 | м | 5,20 | 10 225,76 | - | - | - | - | - | - | 322,12 | 9 903,65 | - | 10 225,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 15 | Подъезд к д.Подкаменка | 1+025 | м | 12,40 | 24 384,51 | - | - | - | - | - | - | 768,13 | 23 616,38 | - | 24 384,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 16 | Бодайбо-Мама ( на участке Луговской-Мускавит) | 2 + 324 | м | 3,20 | 6 292,78 | - | - | - | - | - | - | 198,23 | 6 094,55 | - | 6 292,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 17 | Бодайбо-Мама ( на участке Луговской-Мускавит) | 4 + 957 | м | 9,00 | 17 698,44 | - | - | - | - | - | - | 557,51 | 17 140,92 | - | 17 698,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 18 | Бодайбо-Мама ( на участке Луговской-Мускавит) | 5 + 856 | м | 3,20 | 6 292,78 | - | - | - | - | - | - | 198,23 | 6 094,55 | - | 6 292,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 19 | Бодайбо-Мама ( на участке Луговской-Мускавит) | 40 + 893 | м | 5,30 | 10 422,41 | - | - | - | - | - | - | 328,31 | 10 094,10 | - | 10 422,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 20 | Бодайбо-Мама ( на участке Луговской-Мускавит) | 39 + 348 | м | 3,70 | 7 276,02 | - | - | - | - | - | - | 229,20 | 7 046,82 | - | 7 276,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 21 | Бодайбо-Мама ( на участке Луговской-Мускавит) | 39 + 113 | м | 3,80 | 7 472,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151,19 | 7 321,49 | - | 7 472,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 22 | Бодайбо-Мама ( на участке Луговской-Мускавит) | 34 + 226 | м | 5,40 | 10 619,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 214,84 | 10 404,22 | - | 10 619,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 23 | Бодайбо-Мама ( на участке Луговской-Мускавит) | 33 + 624 | м | 4,80 | 9 439,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190,97 | 9 248,19 | - | 9 439,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 24 | Бодайбо-Мама ( на участке Луговской-Мускавит) | 32 + 591 | м | 5,40 | 10 619,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 214,84 | 10 404,22 | - | 10 619,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 25 | Бодайбо-Мама ( на участке Луговской-Мускавит) | 27 + 328 | м | 6,00 | 11 798,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 238,72 | 11 560,24 | - | 11 798,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 26 | Бодайбо-Мама ( на участке Луговской-Мускавит) | 21 + 024 | м | 3,20 | 6 292,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127,32 | 6 165,46 | - | 6 292,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 27 | Бодайбо-Мама ( на участке Луговской-Мускавит) | 8 + 640 | м | 5,50 | 10 815,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218,82 | 10 596,89 | - | 10 815,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 28 | Мама-Луговской-Горно-Чуйский | 139 + 741 | м | 3,00 | 5 899,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119,36 | 5 780,12 | - | 5 899,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 29 | Мама-Луговской-Горно-Чуйский | 128 + 503 | м | 6,00 | 11 798,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 238,72 | 11 560,24 | - | 11 798,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 30 | Мама-Луговской-Горно-Чуйский | 134 + 251 | м | 5,50 | 10 815,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218,82 | 10 596,89 | - | 10 815,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 31 | Мама-Луговской-Горно-Чуйский | 124 + 151 | м | 6,10 | 11 995,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242,70 | 11 752,91 | - | 11 995,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 32 | Мама-Луговской-Горно-Чуйский | 121 + 843 | м | 8,30 | 16 321,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330,22 | 15 991,67 | - | 16 321,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 33 | Мама-Луговской-Горно-Чуйский | 67 + 877 | м | 3,20 | 6 292,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127,32 | 6 165,46 | - | 6 292,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 34 | Мама-Луговской-Горно-Чуйский | 66 + 879 | м | 4,00 | 7 865,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159,14 | 7 706,83 | - | 7 865,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 35 | Мама-Луговской-Горно-Чуйский | 53+030 | м | 3,20 | 6 292,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127,32 | 6 165,46 | - | 6 292,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 36 | Мама-Луговской-Горно-Чуйский | 39 + 728 | м | 9,50 | 18 681,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 377,97 | 18 303,71 | - | 18 681,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 37 | Мама-Луговской-Горно-Чуйский | 39 + 490 | м | 3,60 | 7 079,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143,23 | 6 936,14 | - | 7 079,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 38 | Бодайбо-Мама ( на участке Мама-Луговской-Горночуйский) | 36 + 066 | м | 4,00 | 7 865,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159,14 | 7 706,83 | - | 7 865,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 39 | Вершина-Катарбей-Мунтубулук | 26+380 | м | 6,45 | 12 683,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256,62 | 12 427,26 | - | 12 683,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 40 | Вершина-Катарбей-Мунтубулук | 28+120 | м | 6,30 | 12 388,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217,18 | 12 171,73 | - | 12 388,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 41 | Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай | 156+994 | м | 77,85 | 153 091,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 683,71 | 150 407,76 | - | 153 091,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 42 | Нижнеудинск-Боровинок-Чуна | 55+276 | м | 9,40 | 18 485,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 278,85 | 18 206,18 | - | 18 485,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 43 | Нижнеудинск-Боровинок-Чуна | 99+230 | м | 54,70 | 107 567,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 622,66 | 105 944,50 | - | 107 567,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 44 | Грязнушка-Енисей-Онгосор | 5+200 | м | 24,71 | 48 592,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 733,02 | 47 859,02 | - | 48 592,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 45 | Грязнушка-Енисей-Онгосор | 14+500 | м | 24,80 | 48 769,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 735,69 | 48 033,34 | - | 48 769,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 46 | Иркутск-Оса-Усть-Уда | 215,000 | м | 7,06 | 13 883,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209,43 | 13 674,01 | - | 13 883,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 47 | Коновалово-Конторка | 9+700 | м | 6,50 | 12 782,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192,82 | 12 589,38 | - | 12 782,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 48 | Подъезд к с.Николаевка | 5+207 | м | 10,00 | 19 664,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 397,86 | 19 267,07 | - | 19 664,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 49 | Тайшет-Чуна-Братск | 32+150 | м | 12,40 | 24 384,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 367,84 | 24 016,67 | - | 24 384,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 50 | Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка | 29+356 | м | 45,62 | 89 711,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 353,31 | 88 358,10 | - | 89 711,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 51 | Устъ-Кут-Уоян | 13+173 | м | 36,95 | 72 661,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 096,11 | 71 565,80 | - | 72 661,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 52 | Подъезд к с.Червянка | 8+244 | м | 25,10 | 49 358,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 998,63 | 48 360,34 | - | 49 358,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 53 | Седаново-Кодинск | 105+065 | м | 25,43 | 50 007,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 011,76 | 48 996,15 | - | 50 007,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 54 | Гаханы-Муромцовка | 3+450 | м | 43,63 | 85 798,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 735,87 | 84 062,22 | - | 85 798,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 55 | Гаханы-Муромцовка | 22+390 | м | 18,60 | 36 576,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 551,77 | 36 025,00 | - | 36 576,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 56 | Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово | 86+600 | м | 52,70 | 103 634,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 096,73 | 101 537,45 | - | 103 634,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 57 | Н.Идыга-В.Идыга | 2+100 | м | 6,00 | 11 798,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 177,99 | 11 620,97 | - | 11 798,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 58 | Кропоткин-Перевоз | 25+694 | м | 6,10 | 11 995,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242,70 | 11 752,91 | - | 11 995,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 59 | Капитальный ремонт путепровода ч/з ВСЖД на ст. Батарейная |  | м | 1,00 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | 4 725,09 | 145 274,91 | - | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 60 | п. Усть-Ордынский мост через реку Куда |  | м | 1,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | 3 150,06 | 96 849,94 | - | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 61 | Знаменка-Дальняя Закора-Лукиново река Илга | 61+049 | м | 65,00 | 127 822,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 240,73 | 125 581,27 | - | 127 822,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 62 | Верхоленск-Магдан (до границы района) р.Куленга | 24+071 | м | 70,93 | 168 110,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 946,99 | 165 163,01 | - | 168 110,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 63 | Малые Голы-Харбатово протока р.Лена | 20+669 | м | 33,93 | 80 416,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 409,71 | 79 006,79 | - | 80 416,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 64 | Малые Голы-Харбатово протока р.Манзурка | 44+842 | м | 58,00 | 137 464,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 073,67 | 135 390,93 | - | 137 464,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 65 | "Вилюй"-Железногорск-Илимский руч.Сибирочный | 10+790 | м | 19,40 | 45 976,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 693,55 | 45 282,45 | - | 45 976,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 66 | Мостовой переход через р.Лена в г.Усть-Кут | 0+00 | м | 394,80 | 128 338,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 596,54 | 125 741,66 | - | 128 338,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 |  | Строительство мостов и путепроводов |  | шт | 31,00 | 69 159 465,70 | 0,00 | 12 980,45 | 191 367,55 | 0,00 | 204 348,00 | 3 500 000,00 | 5 761 360,06 | 1 099 269,84 | 0,00 | 10 360 629,90 | 105 000,00 | 1 947 721,07 | 6 086 538,13 | 0,00 | 8 139 259,20 | 0,00 | 10 013 765,14 | 771 463,46 | 0,00 | 10 785 228,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 797,80 | 4 434 202,20 | 0,00 | 4 490 000,00 | 0,00 | 518 768,69 | 34 661 231,31 | 0,00 | 35 180 000,00 |
|  | 1 | Строительство мостового перехода через р. Лена на автомобильной дороге Жигалово-Казачинское у с. Тутура в Жигаловском районе |  | шт | 1,00 | 1 674 799,70 | - | - | - | - | - | - | 11 161,04 | 343 150,86 | - | 354 311,90 | - | 13 864,16 | 671 395,04 | - | 685 259,20 | - | 11 135,62 | 624 092,98 | - | 635 228,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2 | Строительство пешеходного моста через р. Застрянка Нижнеудинского муниципального образования |  | шт | 1,00 | 6 318,00 | - | - | - | - | - | - | 199,02 | 6 118,98 | - | 6 318,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3 | Строительство пешеходного перехода (виадука) на станции Половина в р.п. Михайловка |  | шт | 1,00 | 77 820,70 | - | 4 943,27 | 72 877,43 | - | 77 820,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4 | Строительство пешеходного моста через р. Уда в с. Порог Нижнеудинского района Иркутской обл. |  | шт | 1,00 | 33 099,90 | - | 2 102,55 | 30 997,35 | - | 33 099,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 5 | Строительство путепровода через железную дорогу с устройством развязки в р.п. Залари |  | шт | 1,00 | 93 427,40 | - | 5 934,63 | 87 492,77 | - | 93 427,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 6 | Строительство мостового перехода через р. Макаровка км 224+850 а/д Усть-Кут - Киренск в Киренском районе |  | шт | 1,00 | 354 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 162,13 | 346 837,87 | - | 354 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 7 | Строительство моста через р. Илга в с. Усть-Илга |  | шт | 1,00 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 034,80 | 146 965,20 | - | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 8 | Строительство моста через р. Ангара (Северный обходг. Иркутск ) |  | шт | 1,00 | 5 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 159,98 | 4 898 840,02 | - | 5 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 9 | Строительство моста через р. Иркут (Западный обход г. Иркутск ) |  | шт | 1,00 | 5 000 000,00 | - | - | - | - | - | 3 500 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | - | 5 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 10 | Строительство моста через р. Ангара (обход Братской ГЭС) |  | шт | 1,00 | 5 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | 5 000 000,00 | - | - | 5 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 11 | Строительство моста через р. Ия (Южный обход г. Тулун) |  | шт | 1,00 | 5 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 000 000,00 | - | - | 5 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 12 | Строительство моста через р. Ия (Восточный обход г. Тулун) |  | шт | 1,00 | 5 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 000 000,00 | - | - | 5 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 13 | Строительство путепровод через ЖД дорогу (Северный г. Иркутск обход г. Иркутск) |  | шт | 1,00 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 629,52 | 147 370,48 | - | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 14 | Строительство путепровод через ЖД дорогу (Западный обход г. Иркутск) |  | шт | 1,00 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 000,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | - | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 15 | Строительство Путепровод через ЖД дорогу (Южный обход г. Тулун) |  | шт | 2,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 000,00 | - | - | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 16 | Строительство путепровод через ЖД дорогу (Восточный обход г. Тулун) |  | шт | 1,00 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 000,00 | - | - | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 17 | Строительство путепровод через ЖД дорогу (Обход мкр. Гидростроитель г. Братск (а/д Вилюй) |  | шт | 2,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 000,00 | - | - | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 18 | Строительство путепровода через ЖД дорогу а/д Хингуй - Худоеланская 4725 км |  | шт | 1,00 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 000,00 | - | - | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 19 | Строительство путепровода через ЖД дорогу станция Харик 4888 км |  | шт | 1,00 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 000,00 | - | - | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 20 | Строительство путепровода через ЖД дорогу а/д Забитуй-Черемхово 5049 км | 5049,000 | шт | 1,00 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 000,00 | - | - | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 21 | Строительство путепровода через ЖД дорогу 4874 км станция Куйтун |  | шт | 1,00 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 000,00 | - | - | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 22 | Строительство путепровода через ЖД дорогу а/д Иркутск-Сортировочный-Гончарово 5193 км |  | шт | 1,00 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 000,00 | - | - | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 23 | Строительство путепровода через ЖД дорогу а/д Кая -Гончарово 5199 км |  | шт | 1,00 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 000,00 | - | - | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 24 | Строительство путепровода через ЖД дорогу А333 5302 км Ангасолка - Слюдянка |  | шт | 1,00 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 000,00 | - | - | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 25 | Мостовой переход через р. Витим Бодайбинском районе, в т.ч. мост через р.Витим и мост через р.Бодайбо | 218+032 | пм | 413+105 | 10 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 461,25 | 9 852 538,75 | - | 10 000 000,00 |
|  | 26 | Мостовой переход через р.Ангара (Братское водохранилище) на км 80 автодороги Залари-Жигалово в Балаганском районе | 80,000 | пм | 5 000,00 | 25 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 368 653,13 | 24 631 346,87 | - | 25 000 000,00 |
|  | 27 | Мостовой переход через залив Удинский Братского водохранилища на км 125 автодороги Залари-Жигалово в Усть-Удинском районе | 125,000 | пм | 1 250,00 | 4 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 708,51 | 3 950 291,49 | - | 4 000 000,00 | - | - | - | - | - |
|  | 28 | Мостовой переход через суходол на км 25 автодороги Черемхово-Голуметь-Онот в Черемховском районе | 25,000 | пм | 30,00 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 864,07 | 148 135,93 | - | 150 000,00 | - | - | - | - | - |
|  | 29 | Мостовой переход через протоку Сукневская реки Лена на км 98 автодороги Киренск-Орлово в Киренском районе | 98,000 | пм | 80,00 | 160 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 988,34 | 158 011,66 | - | 160 000,00 | - | - | - | - | - |
|  | 30 | Мостовой переход через руч.Кизин на км 142 автодороги Кропоткин-Перевоз в Бодайбинском районе | 142,000 | пм | 90,00 | 180 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 236,88 | 177 763,12 | - | 180 000,00 | - | - | - | - | - |
|  | 31 | Строительство путепровода через ЖД дорогу на пересечении автомобильной дороги А-331 «Вилюй» на участке Усть-Кут – Верхнемарково км 16+900 | 142,000 | пм | 90,00 | 180 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 654,30 | 177 345,70 | - | 180 000,00 |
| 4 |  | Строительство пересечения дорог в одном или разных уровнях |  | шт | 37,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 630,01 | 19 369,99 | 0,00 | 80 000,00 | 21 000,00 | 36 118,56 | 82 881,44 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 220 175,30 | 9 824,70 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1 | Развязка в 1-м уровне Северный обход Тайшет |  | шт | 3,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | - | - | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2 | Развязка в 1-м уровне обход Алзамай |  | шт | 3,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | - | - | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3 | Развязка в 1-м уровне Восточный обход Тулун |  | шт | 2,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 000,00 | - | - | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4 | Развязка в 1-м уровне Южный обход Тулун |  | шт | 2,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 000,00 | - | - | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 5 | Развязка в разных уровнях Южный обход Тулун |  | шт | 1,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | - | - | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 6 | Развязка в 1-м уровне обход Новотроицк |  | шт | 2,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 000,00 | - | - | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 7 | Развязка в 1-м уровне обход Куйтун |  | шт | 5,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | - | - | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 8 | Развязка в 1-м уровне подъезд к Алехино |  | шт | 1,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175,30 | 9 824,70 | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 9 | Развязка в 1-м уровне обход Усолье-Сибирское |  | шт | 6,00 | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | 60 000,00 | - | - | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 10 | Развязка в 1-м уровне Северный обход Иркутск |  | шт | 1,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202,32 | 9 797,68 | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 11 | Развязка в разных уровнях Северный обход Иркутск |  | шт | 1,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 011,60 | 48 988,40 | - | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 12 | Развязка в 1-м уровне Восточный обход Иркутск |  | шт | 2,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 404,64 | 19 595,36 | - | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 13 | Развязка в 1-м уровне Западный обход Иркутск |  | шт | 1,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 14 | Развязка в 1-м уровне Южный обход Иркутск |  | шт | 2,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 15 | Развязка в 1-м уровне Обход мкр. Гидростроитель г. Братск (а/д Вилюй) |  | шт | 3,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | - | - | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 16 | Строительство автомобильного кольца Смоленщина (Култукский тракт) |  | шт | 1,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | 315,01 | 9 684,99 | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 17 | Строительство автомобильного кольца п. Ния |  | шт | 1,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | 315,01 | 9 684,99 | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 |  | Строительство дорог |  | км | 1 739,83 | 145 802 142,45 | 54 415,81 | 641 687,29 | 624 188,10 | 0,00 | 1 320 291,20 | 11 385 302,29 | 3 552 030,09 | 2 491 771,47 | 0,00 | 17 429 103,85 | 11 326 000,00 | 8 104 039,06 | 7 451 882,63 | 0,00 | 26 881 921,69 | 2 086 000,00 | 6 621 045,35 | 7 987 707,78 | 0,00 | 16 694 753,13 | 0,00 | 6 442 803,68 | 9 690 984,38 | 0,00 | 16 133 788,06 | 0,00 | 720 769,06 | 7 663 588,83 | 0,00 | 8 384 357,89 | 0,00 | 4 652 018,26 | 29 570 691,23 | 24 735 217,13 | 58 957 926,63 |
|  | 1 | Восточный обход г. Иркутска (1 этап от а/д Иркутск - Усть-Ордынский - Качуг - Жигалово) |  | км | 15,35 | 4 158 779,07 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 451,92 | 2 042 937,62 | - | 2 079 389,53 | - | 31 367,85 | 2 048 021,68 | - | 2 079 389,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2 | Восточный обход г. Иркутска (2 этап от Нового Аэропорта - до Голоустенский тракт) |  | км | 36,25 | 9 821 220,93 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 396,09 | 806 824,84 | - | 821 220,93 | - | 45 255,38 | 2 954 744,62 | - | 3 000 000,00 | - | 37 281,38 | 2 962 718,62 | - | 3 000 000,00 | - | 44 238,38 | 2 955 761,62 | - | 3 000 000,00 |
|  | 3 | Западный обход г. Иркутск |  | км | 7,00 | 26 360 000,00 |  | - | - | - | - | 9 226 000,00 | 1 977 000,00 | 1 977 000,00 | - | 13 180 000,00 | 9 226 000,00 | 1 977 000,00 | 1 977 000,00 | - | 13 180 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4 | Северный обход г. Иркутска |  | км | 28,00 | 18 650 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 331,68 | 4 568 168,32 | - | 4 662 500,00 | - | 81 734,12 | 4 580 765,88 | - | 4 662 500,00 | - | 70 334,40 | 4 592 165,60 | - | 4 662 500,00 | - | 57 941,48 | 4 604 558,52 | - | 4 662 500,00 | - | - | - | - | - |
|  | 5 | Южный обход г. Иркутска |  | км | 29,00 | 8 980 000,00 |  | - | - | - | - | 2 100 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | - | 3 000 000,00 | 2 100 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | - | 3 000 000,00 | 2 086 000,00 | 447 000,00 | 447 000,00 | - | 2 980 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 6 | Обход д. Новотроицк |  | км | 21,90 | 852 655,20 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 284 218,40 | - | - | 284 218,40 | - | 284 218,40 | - | - | 284 218,40 | - | 284 218,40 | - | - | 284 218,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 7 | Восточный обход г. Тулун |  | км | 11,72 | 456 291,44 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 097,15 | - | - | 152 097,15 | - | 152 097,15 | - | - | 152 097,15 | - | 152 097,15 | - | - | 152 097,15 | - | - | - | - | - |
|  | 8 | Южный обход г. Тулун |  | км | 9,69 | 377 244,54 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188 622,27 | - | - | 188 622,27 | - | 188 622,27 | - | - | 188 622,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 9 | Обход Братской ГЭС |  | км | 3,40 | 132 432,77 |  | - | - | - | - | - | 132 432,77 | - | - | 132 432,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 10 | Обход мкр. Гидростроитель г. Братск (а/д Вилюй) |  | км | 11,76 | 458 004,77 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 668,26 | - | - | 152 668,26 | - | 152 668,26 | - | - | 152 668,26 | - | 152 668,26 | - | - | 152 668,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 11 | Северный обход г. Тайшет |  | км | 9,67 | 376 504,69 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 501,56 | - | - | 125 501,56 | - | 125 501,56 | - | - | 125 501,56 | - | 125 501,56 | - | - | 125 501,56 | - | - | - | - | - |
|  | 12 | Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"(обход г. Усолье-Сибирское) | 1797+000 - 1842+000 | км | 45,00 | 17 000 000,00 |  | 600 000,00 | - | - | 600 000,00 | - | 990 831,00 | - | - | 990 831,00 | - | 5 136 389,67 | - | - | 5 136 389,67 | - | 5 136 389,67 | - | - | 5 136 389,67 | - | 5 136 389,67 | - | - | 5 136 389,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 13 | Киренск-Казачинское, Киренский, Казачинско-Ленский (завершение строительства) | 31+706 - 65+500 | км | 16,50 | 368 272,60 |  | 23 393,16 | 344 879,44 | - | 368 272,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 14 | Киренск-Казачинское, Казачинско-Ленский (завершение строительства) | 65+500 - 104+634 | км | 27,70 | 288 000,00 |  | 18 294,14 | 269 705,86 | - | 288 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 15 | Усть-Кут-Киренск, Киренский | 224+850 - 225+930 | км | 1,10 | 354 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 162,13 | 346 837,87 | - | 354 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 16 | Строительство дороги ул. Возрождения от ул. Комсомольской до ул. Косаченко со строительством путепровода через улицу Мира в г. Братске |  | км | 1,08 | 133 786,00 | 54 415,81 | - | 9 602,79 | - | 64 018,60 | 59 302,29 | - | 10 465,11 | - | 69 767,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 17 | Жигалово-Казачинское, Жигаловский | 0+000 - 7+200 | км | 7,20 | 280 363,40 |  | - | - | - | - | - | 1 766,32 | 54 306,36 | - | 56 072,68 | - | 2 268,92 | 109 876,44 | - | 112 145,36 | - | 1 965,92 | 110 179,44 | - | 112 145,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 18 | Обход Новой Деревни (Тулунский район) |  | км | 1,69 | 65 690,70 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 690,70 | - | - | 65 690,70 | - | - | - | - | - |
|  | 19 | Обход г. Куйтун |  | км | 7,99 | 311 086,56 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 543,28 | - | - | 155 543,28 | - | 155 543,28 | - | - | 155 543,28 | - | - | - | - | - |
|  | 20 | Подъезд к с. Алехино |  | км | 5,01 | 195 047,26 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 471,16 | 96 052,48 | - | 97 523,63 | - | 1 211,94 | 96 311,69 | - | 97 523,63 | - | - | - | - | - |
|  | 21 | Обход г.Алзамай |  | км | 5,77 | 224 835,87 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 334,31 | - | - | 99 334,31 | - | 125 501,56 | - | - | 125 501,56 | - | - | - | - | - |
|  | 22 | а/д Бодайбо - Мама |  | км | 16,00 | 623 029,79 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 187,28 | 613 842,51 | - | 623 029,79 |
|  | 23 | а/д Верхемарково - Ербогачен |  | км | 527,40 | 20 536 658,33 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 302 836,14 | 20 233 822,19 | - | 20 536 658,33 |
|  | 24 | а/д Вилюй (Непа - Ленск (Южный вариант)) |  | км | 481,30 | 18 741 398,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 670 112,72 | - | 15 071 285,27 | 18 741 398,00 |
|  | 25 | а/д Ербогачен - Мирный (Якутия) |  | км | 349,07 | 13 592 640,89 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 589 306,35 | 3 339 402,67 | 9 663 931,86 | 13 592 640,89 |
|  | 26 | а/д Рудногорск - Тубинский |  | км | 63,28 | 2 464 199,63 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 337,40 | 2 427 862,23 | - | 2 464 199,63 |
| 6 |  | Капитальный ремонт дорог |  | км | 276,69 | 10 122 252,79 | 0,00 | 43 132,90 | 635 897,50 | 0,00 | 679 030,40 | 0,00 | 108 692,29 | 3 341 789,49 | 0,00 | 3 450 481,79 | 0,00 | 55 423,33 | 2 683 966,87 | 0,00 | 2 739 390,20 | 0,00 | 31 051,57 | 1 740 276,83 | 0,00 | 1 771 328,40 | 0,00 | 22 356,49 | 1 459 665,51 | 0,00 | 1 482 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1 | Подъезд к р.п. Новая Игирма |  | км | 1,35 | 46 340,40 |  | 1 351,52 | 19 925,08 | - | 21 276,60 | - | 789,53 | 24 274,27 | - | 25 063,80 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2 | Подъезд к садоводческому потребительскому кооперативу «Березка» ,Нижнеудинский район | 0+000 - 0+600 | км | 0,62 | 24 448,10 |  | 1 552,98 | 22 895,12 | - | 24 448,10 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3 | а/д "Шелехов-Баклаши" (от гран. г.Шелехов до а/д "Смоленщина-Введенщина-Чистые Ключи", Шелеховский район |  | км | 2,02 | 94 417,00 |  | 1 985,04 | 29 264,96 | - | 31 250,00 | - | 1 989,80 | 61 177,20 | - | 63 167,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4 | а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово, Баяндаевский район | 165+500 - 185+500 | км | 20,00 | 1 067 233,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 11 936,88 | 578 063,12 | - | 590 000,00 | - | 4 207,23 | 235 792,77 | - | 240 000,00 | - | 3 578,69 | 233 654,51 | - | 237 233,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 5 | а/д Бохан-Тихоновка, Боханский район | 0+000 - 12+000 | км | 12,00 | 734 958,90 |  | 4 701,74 | 69 316,56 | - | 74 018,30 | - | 8 222,83 | 252 814,37 | - | 261 037,20 |  | 8 090,84 | 391 812,56 | - | 399 903,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 6 | а/д Олха-Большой Луг, Шелеховский район | 4+127 - 13+327 | км | 9,20 | 114 733,00 |  | 7 287,99 | 107 445,01 | - | 114 733,00 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 7 | а/д Кутулик-Шульгина-Головинское, Аларский район | 0+008 - 14+035 | км | 14,03 | 475 000,00 |  | - | - | - | - | - | 3 735,19 | 114 839,81 | - | 118 575,00 |  | 1 903,48 | 92 179,42 | - | 94 082,90 | - | 4 598,88 | 257 743,22 | - | 262 342,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 8 | а/д Кутулик-Бахтай-Хадахан, Аларский и Нукутский районы | 13+955 - 23+955 | км | 10,00 | 251 342,10 |  | - | - | - | - | - | 4 725,09 | 145 274,91 | - | 150 000,00 |  | 2 050,35 | 99 291,75 | - | 101 342,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 9 | а/д Кутулик-Бахтай-Хадахан, Аларский и Нукутский районы | 23+955 - 42+955 | км | 19,00 | 448 614,70 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 3 068,27 | 171 960,13 | - | 175 028,40 | - | 4 127,08 | 269 459,22 | - | 273 586,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 10 | а/д Усть-Ордынский-Оса, Боханский район | 63+000 - 65+000 | км | 2,00 | 260 100,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 1 609,26 | 90 190,74 | - | 91 800,00 | - | 2 538,83 | 165 761,17 | - | 168 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 11 | а/д Залари-Жигалово, Заларинский район | 7+000 - 8+000 | км | 1,00 | 1 923,00 |  | 122,15 | 1 800,85 | - | 1 923,00 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 12 | а/д Залари-Жигалово, Нукутский район | 16+200 - 20+200 | км | 4,00 | 140 317,70 |  | 8 913,16 | 131 404,54 | - | 140 317,70 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 13 | а/д Баяндай-Еланцы-Хужир, Ольхонский район | 153+932 - 159+532 | км | 5,60 | 199 567,60 |  | 4 514,38 | 66 554,32 | - | 71 068,70 | - | 4 047,79 | 124 451,11 | - | 128 498,90 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 14 | а/д Братск-Усть-Илимск, Усть-Илимский район | 155+000 - 160+000 | км | 5,00 | 199 995,00 |  | 12 703,94 | 187 291,06 | - | 199 995,00 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 15 | а/д Подъезд к п.Харат, Эхирит-Булагатский район | 13+368 - 13+468 | км | 0,10 | 90 000,00 |  | - | - | - | - | - | 2 835,06 | 87 164,94 | - | 90 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 16 | а/д Подъезд к п.Харат, Эхирит-Булагатский район | 13+100 - 17+700 | км | 4,60 | 212 000,00 |  | - | - | - | - | - | 2 835,06 | 87 164,94 | - | 90 000,00 |  | 2 468,30 | 119 531,70 | - | 122 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 17 | а/д Китой-Старая Ясачная, Усольский район | 0+000 - 6+874 | км | 6,87 | 222 657,90 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 416,24 | 68 583,76 | - | 70 000,00 | - | 2 676,11 | 149 981,79 | - | 152 657,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 18 | Подъезд к с.Большая Елань, Усольский район | 0+000 - 12+951 | км | 12,95 | 410 000,00 |  | - | - | - | - | - | 7 560,15 | 232 439,85 | - | 240 000,00 |  | 3 439,44 | 166 560,56 | - | 170 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 19 | Подъезд к с.Большая Елань , Усольский район | 0+000 - 0+909 | км | 0,91 | 40 000,00 |  | - | - | - | - | - | 1 260,02 | 38 739,98 | - | 40 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 20 | а/д Тайшет-Чуна-Братск, Братский район | 215+000 - 220+000 | км | 5,00 | 177 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 031,83 | 49 968,17 | - | 51 000,00 | - | 2 208,79 | 123 791,21 | - | 126 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 21 | Подъезд к пристани "Кантинская", Братский район | 0+020 - 11+746 | км | 11,73 | 377 425,00 |  | - | - | - | - | - | 5 431,49 | 166 993,51 | - | 172 425,00 |  | 4 147,56 | 200 852,44 | - | 205 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 22 | Подъезд к с.Ключи-Булак, Братский район | 0+000 - 9+173 | км | 9,20 | 374 500,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 6 565,02 | 367 934,98 | - | 374 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 23 | а/д Тангуй-Бада, Братский район | 0+000 - 7+423 | км | 7,40 | 349 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 6 118,01 | 342 881,99 | - | 349 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 24 | а/д Куда-Талька-Поздняково, Иркутский район | 0+000 - 11+808 | км | 11,81 | 478 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 210,69 | 470 789,31 | - | 478 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 25 | Обход Грановщина-Урик-Хомутово, Иркутский район | 0+000 - 9+361 | км | 9,80 | 380 724,80 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 7 702,82 | 373 021,98 | - | 380 724,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 26 | а/д Подъезд к д.Малая Еланка, Иркутский район | 0+000 - 2+000 | км | 2,00 | 96 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 448,17 | 94 551,83 | - | 96 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 27 | Подъезд к пос.инд.застройки Еловый, Иркутский район | 0+000 - 3+292 | км | 3,30 | 150 902,50 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 276,38 | 148 626,12 | - | 150 902,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 28 | а/д Хомутово-Урик-Усть-Куда, Иркутский район | 3+000 - 12+970 | км | 10,00 | 360 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 7 283,52 | 352 716,48 | - | 360 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 29 | а/д Иркутск-Большое Голоустное, Иркутский район | 75+600 - 85+600 | км | 10,00 | 450 000,00 |  | - | - | - | - | - | 14 175,28 | 435 824,72 | - | 450 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 30 | а/д Урик-Тихонова Падь, Иркутский район | 11+830 - 13+500 | км | 1,70 | 78 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 176,64 | 76 823,36 | - | 78 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 31 | а/д Усть-Кут-Киренск, Киренский район | 58+000 - 63+407 | км | 6,20 | 195 337,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 3 952,06 | 191 384,94 | - | 195 337,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 32 | а/д Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск, Нижнеилимский район | 38+000 - 53+000 | км | 15,00 | 513 101,10 |  | - | - | - | - | - | 16 163,00 | 496 938,10 | - | 513 101,10 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 33 | а/д Усть-Кут-Уоян, Усть-Кутский район | 24+756 - 24+856 | км | 0,10 | 32 439,60 |  | - | - | - | - | - | 1 021,87 | 31 417,73 | - | 32 439,60 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 34 | а/д с. Тимошино - с. Лукиново на а/д Знаменка - Лукиново, Жигаловский район |  | км | 23,10 | 580 595,40 |  | - | - | - | - | - | 18 289,11 | 562 306,29 | - | 580 595,40 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 35 | Подъезд к д. Новая деревня |  | км | 1,10 | 43 166,79 |  | - | - | - | - | - | 1 359,78 | 41 807,01 | - | 43 166,79 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 36 | а/д п. Бугульдейка - д. Петрова | 12+00-30+00 | км | 18,00 | 452 412,00 |  | - | - | - | - | - | 14 251,26 | 438 160,74 | - | 452 412,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 |  | Ремонт дорог |  | км | 1 232,55 | 23 380 318,65 | 0,00 | 112 855,80 | 1 663 804,70 | 0,00 | 1 776 660,50 | 0,00 | 75 682,27 | 2 326 882,53 | 0,00 | 2 402 564,80 | 0,00 | 29 075,04 | 1 408 007,16 | 0,00 | 1 437 082,20 | 0,00 | 61 618,12 | 3 453 370,28 | 0,00 | 3 514 988,40 | 0,00 | 114 464,10 | 7 473 414,16 | 0,00 | 7 587 878,26 | 0,00 | 82 778,89 | 6 578 365,60 | 0,00 | 6 661 144,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1 | а/д Вилюй-Железногорск- Илимский, Нижнеилимский район | 0+000-13+278 | км | 13,28 | 294 846,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 447,79 | 290 398,21 | - | 294 846,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2 | а/д Косая Степь – Бугульдейка, Ольхонский район | 0+000-40+000 | км | 40,00 | 888 760,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 407,06 | 875 352,94 | - | 888 760,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3 | а/д Алужино – Наумовка – Ользоны, Баяндаевский район | 29+861-43+030 | км | 13,02 | 292 624,23 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 414,27 | 288 209,96 | - | 292 624,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4 | а/д Иркутск-Усть-Ордынский - Жигалово, Жигаловский район | 348+000-351+844 | км | 3,85 | 85 409,83 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 288,42 | 84 121,41 | - | 85 409,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 5 | а/д Усть-Кут – Уоян- Казачинское, Казачинско-Ленский район | 0+011-16+413 | км | 16,40 | 355 504,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 362,82 | 350 141,18 | - | 355 504,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 6 | а/д Усть-Ордынский-Оса», Осинский район | 85+000-97+249 | км | 12,25 | 266 628,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 022,12 | 262 605,88 | - | 266 628,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 7 | а/д Залари-Жигалово», Усть – Удинский район | 80+000–87+000 | км | 7,00 | 155 533,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 346,23 | 153 186,77 | - | 155 533,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 8 | а/д Нижнеудинск – Порог, Нижнеудинский район | 2+605–15+108 | км | 12,51 | 222 190,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 351,76 | 218 838,24 | - | 222 190,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 9 | а/д Усть- Кут - Киренск , Киренский район | 38+000–43+00 | км | 5,00 | 111 095,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 675,88 | 109 419,12 | - | 111 095,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 10 | а/д подьезд к п.Шумский , Нижнеудинский район | 0+000–6+000 | км | 6,00 | 133 314,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 011,06 | 131 302,94 | - | 133 314,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 11 | а/д Усть-Уда – Юголок - Балаганка, Усть - Удинский район | 22+000–32+000 | км | 10,00 | 222 190,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 351,76 | 218 838,24 | - | 222 190,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 12 | а/д Иркутск – Усть- Ордынский - Жигалово, Эхирит-Булагатский район | 65+250–72+000 | км | 6,75 | 149 978,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 262,44 | 147 715,56 | - | 149 978,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 13 | а/д Тайшет – Шиткино – Шелаево , Тайшетский район | 58+000–79+000;107+000–124+000 | км | 38,00 | 844 322,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 736,70 | 831 585,30 | - | 844 322,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 14 | а/д Березовка - Николаевка, Тайшетский район | 7+000–14+000 | км | 7,00 | 155 533,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 346,23 | 153 186,77 | - | 155 533,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 15 | а/д Тайшет – Талая - Сереброво, Тайшетсий район | 35+000–45+000 | км | 10,00 | 222 190,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 351,76 | 218 838,24 | - | 222 190,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 16 | а/д Нижнеудинск – Боровинок -Чуна, Чунский район | 163+000–177+546 | км | 14,55 | 323 064,20 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 873,46 | 318 190,74 | - | 323 064,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 17 | а/д Лесогорск - Выдрино, Чунский район | 19+000–31+000 | км | 12,00 | 266 628,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 022,12 | 262 605,88 | - | 266 628,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 18 | а/д Вершина – Катарбей - Мунтубулук, Нижнеудинский район | 80+000–86+000 | км | 6,00 | 133 314,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 656,71 | 131 657,29 | - | 133 314,00 | - | - | - | - | - |
|  | 19 | а/д Нижнеудинск –Боровинок - Чуна, Нижнеудинский район | 0+000-9+500100+000-114+000 | км | 23,50 | 522 146,50 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 488,78 | 515 657,72 | - | 522 146,50 | - | - | - | - | - |
|  | 20 | а/д Подъезд к Кадуй , Нижнеудинский район | 0+000–8+700 | км | 8,70 | 193 305,30 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 402,23 | 190 903,07 | - | 193 305,30 | - | - | - | - | - |
|  | 21 | а/д Таджикский тракт - Муксут, Нижнеудинский район | 0+000–5+570 | км | 5,57 | 123 759,80 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 537,98 | 122 221,82 | - | 123 759,80 | - | - | - | - | - |
|  | 22 | а/д Иркутск – Усть-Ордынский – Булуса - Зады, Эхирит-Булагатский район | 0+000–8+000 | км | 8,00 | 177 752,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 208,95 | 175 543,05 | - | 177 752,00 | - | - | - | - | - |
|  | 23 | а/д Иркутск- Оса –Усть-Уда , Боханский район | 101+000–108+000 | км | 7,00 | 155 533,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 932,83 | 153 600,17 | - | 155 533,00 | - | - | - | - | - |
|  | 24 | а/д Тихоновка-Вершина, Боханский район | 3+000–13,5+000 | км | 10,50 | 233 300,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 899,25 | 230 400,75 | - | 233 300,00 | - | - | - | - | - |
|  | 25 | а/д Иркутск-Оса-Усть-Уда , Осинский район | 140+000-151+000 | км | 11,00 | 244 409,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 037,30 | 241 371,70 | - | 244 409,00 | - | - | - | - | - |
|  | 26 | а/д Грязнушка-Енисей-Онгосор, Осинский район | 0+000–13+000 | км | 13,00 | 288 847,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 589,54 | 285 257,46 | - | 288 847,00 | - | - | - | - | - |
|  | 27 | а/д Иркутск-Оса- Усть-Уда , Усть-Удинский район | 216+000–238+000 | км | 22,00 | 488 818,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 074,60 | 482 743,40 | - | 488 818,00 | - | - | - | - | - |
|  | 28 | а/д Усть-Уда-Юголок - Балаганка, Усть-Удинский район | 7+000–32+000 | км | 25,00 | 555 475,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 902,96 | 548 572,04 | - | 555 475,00 | - | - | - | - | - |
|  | 29 | а/д Усть – Уда - Светлолобоко, Усть-Удинский район | 0+000–9+000,12+000-13+000,18+000-22+000. | км | 14,00 | 288 847,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 589,54 | 285 257,46 | - | 288 847,00 | - | - | - | - | - |
|  | 30 | а/д Заславская- Шарагай , Балаганский район | 0+000-21+298 | км | 21,30 | 473 220,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 880,77 | 467 339,23 | - | 473 220,00 | - | - | - | - | - |
|  | 31 | а/д Оек-Кударейка, Иркутский район | 9+000-20+000 | км | 11,00 | 399 942,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 970,13 | 394 971,87 | - | 399 942,00 | - | - | - | - | - |
|  | 32 | а/д Подъезд к Максимовщина, Иркутский район | 0+000–5+000 | км | 5,00 | 111 095,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 380,59 | 109 714,41 | - | 111 095,00 | - | - | - | - | - |
|  | 33 | а/д Оек-Ревякино, Иркутский район | 12+000–14+000 | км | 2,00 | 44 438,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 552,24 | 43 885,76 | - | 44 438,00 | - | - | - | - | - |
|  | 34 | а/д Куда- Талька- Позднякова, Иркутский район | 0+000-11+000 | км | 11,00 | 244 409,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 037,30 | 241 371,70 | - | 244 409,00 | - | - | - | - | - |
|  | 35 | а/д Подход к г.Иркутску, Иркутский район | 11+00016+000 | км | 5,00 | 111 095,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 380,59 | 109 714,41 | - | 111 095,00 | - | - | - | - | - |
|  | 36 | а/д Моты- Шаманка, Шелеховский район | 2+000-5+000 | км | 3,00 | 88 876,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 104,47 | 87 771,53 | - | 88 876,00 | - | - | - | - | - |
|  | 37 | а/д Иркутск- Листвянка, Иркутский район | 52+000–63+000 | км | 11,00 | 244 409,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 037,30 | 241 371,70 | - | 244 409,00 | - | - | - | - | - |
|  | 38 | Подъезд к п. индив. постройки Молодежный через учхоз, Иркутский район | 0+000-5+000 | км | 5,00 | 66 657,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 828,36 | 65 828,64 | - | 66 657,00 | - | - | - | - | - |
|  | 39 | Подъезд к д.Тарасовск, Балаганский район | 0+000–4+934 | км | 4,93 | 109 628,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 362,36 | 108 265,64 | - | 109 628,00 | - | - | - | - | - |
|  | 40 | а/д Тарасовск - Кумарейка, Балаганский район | 0+000-19+334 | км | 19,33 | 429 582,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 338,47 | 424 243,53 | - | 429 582,00 | - | - | - | - | - |
|  | 41 | Подъезд к с.Коновалово, Балаганский район | 0+000–18+667 | км | 18,67 | 414 762,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 154,30 | 409 607,70 | - | 414 762,00 | - | - | - | - | - |
|  | 42 | Подъезд к д. Ташлыкова, Балаганский район | 0+000–3+735 | км | 3,74 | 82 988,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 031,30 | 81 956,70 | - | 82 988,00 | - | - | - | - | - |
|  | 43 | а/д Тыреть-Залари-Жигалово, Нукутский район | 19+432-22+016 | км | 2,59 | 57 413,89 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 713,49 | 56 700,40 | - | 57 413,89 | - | - | - | - | - |
|  | 44 | а/д Тангуты – Шараты -Куйта, Нукутский район | 0+000-13+851 | км | 13,85 | 307 755,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 824,51 | 303 930,49 | - | 307 755,00 | - | - | - | - | - |
|  | 45 | Подъезд к д.Куйта, Нукутский район | 0+000–3+122 | км | 3,12 | 69 368,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 862,04 | 68 505,96 | - | 69 368,00 | - | - | - | - | - |
|  | 46 | а/д Бохан-Тихоновка, Боханский район | 12+000 - 34+000 | км | 22,00 | 488 818,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 4 049,45 | 226 950,55 | - | 231 000,00 | - | 3 889,22 | 253 928,78 | - | 257 818,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 47 | а/д Тельма-Раздолье, Усольский район | 0+000 - 14+500 | км | 14,50 | 248 457,00 |  | 15 782,31 | 232 674,69 | - | 248 457,00 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 48 | а/д Братск-Усть-Илимск, Братский район | 0+000 - 15+000 | км | 15,00 | 11 520,00 |  | - | - | - | - | - | 362,89 | 11 157,11 | - | 11 520,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 49 | а/д Братск-Усть-Илимск, Братский район | 40+000 - 51+000 | км | 11,00 | 229 689,30 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 4 647,07 | 225 042,23 | - | 229 689,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 50 | а/д Братск-Усть-Илимск, Братский район | 32+000 - 51+000 | км | 19,00 | 52 795,20 |  | 3 353,62 | 49 441,58 | - | 52 795,20 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 51 | а/д Братск-Усть-Илимск, Братский район | 58+000 - 70+000 | км | 12,00 | 163 680,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 2 869,33 | 160 810,67 | - | 163 680,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 52 | а/д Иркутск-Оса-Усть-Уда, Иркутский район | 28+000 - 38+000 | км | 10,00 | 260 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 922,13 | 256 077,87 | - | 260 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 53 | а/д Усть-Ордынский-Оса, Боханский район | 87+000 - 97+000 | км | 10,00 | 210 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 3 681,32 | 206 318,68 | - | 210 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 54 | а/д Иркутск-Листвянка, Иркутский район | 32+000 - 42+000 | км | 10,00 | 398 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2 023,20 | 97 976,80 | - | 100 000,00 | - | 5 223,97 | 292 776,03 | - | 298 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 55 | а/д Баяндай-Еланцы-Хужир, Ольхонский район | 74+000 - 82+050 | км | 8,05 | 90 257,20 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 826,08 | 88 431,12 | - | 90 257,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 56 | а/д Иркутск-Оса-Усть-Уда, Усть-Удинский район | 256+000 - 261+000 | км | 5,00 | 10 031,30 |  | 637,20 | 9 394,10 | - | 10 031,30 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 57 | а/д Кутулик-Аларь-Ныгда, Аларский район | 15+000 - 20+000 | км | 5,00 | 105 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 1 840,66 | 103 159,34 | - | 105 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 58 | а/д Тихоновка-Вершина, Боханский район | 0+000 - 13+700 | км | 13,70 | 307 400,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 637,17 | 302 762,83 | - | 307 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 59 | Западный подъезд к г.Черемхово, Черемховский район | 0+100 - 5+870 | км | 5,77 | 126 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 900,73 | 124 099,27 | - | 126 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 60 | а/д Иркутск-Оса-Усть-Уда, Усть-Удинский район | 215+000 - 223+300 | км | 8,30 | 182 600,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 754,54 | 179 845,46 | - | 182 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 61 | Подъезд к п.Боровской, Братский район | 0+050 - 17+714 | км | 13,21 | 52 856,00 |  | 3 357,48 | 49 498,52 | - | 52 856,00 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 62 | Подъезд к переправе Добчур, Братский район | 0+025 - 4+025 | км | 4,00 | 16 000,00 |  | 1 016,34 | 14 983,66 | - | 16 000,00 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 63 | Подъезд к с.Кобляково, Братский район | 0+070 - 5+775 | км | 3,70 | 14 800,00 |  | 940,12 | 13 859,88 | - | 14 800,00 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 64 | а/д Ангарск-Тальяны, Ангарский район | 1+000 - 9+000 | км | 8,00 | 133 493,00 |  | 8 479,65 | 125 013,35 | - | 133 493,00 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 65 | Подъезд к с.Савватеевка, Ангарский район | 3+860 - 20+193 | км | 17,18 | 261 360,00 |  | 16 601,93 | 244 758,07 | - | 261 360,00 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 66 | а/д Большежилкино-Култук, Усольский район | 0+000 - 8+950 | км | 8,95 | 155 410,00 |  | - | - | - | - | - | 4 895,51 | 150 514,49 | - | 155 410,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 67 | а/д Мишелевка-Сан.Таежный, Усольский район | 0+000 - 6+139 | км | 6,14 | 92 085,00 |  | - | - | - | - | - | 2 900,73 | 89 184,27 | - | 92 085,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 68 | а/д Средний-Тайтурка-Холмушино-Михайловка, Усольский район | 3+000 - 13+600 | км | 12,96 | 159 000,00 |  | 10 099,89 | 148 900,11 | - | 159 000,00 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 69 | Подъезд к д.Буреть, Усольский район | 0+000 - 9+446 | км | 8,95 | 134 190,00 |  | - | - | - | - | - | 4 227,07 | 129 962,93 | - | 134 190,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 70 | а/д Средний-Мальта-Бадай, Усольский район | 0+000 - 13+058 | км | 12,70 | 206 040,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 108,14 | 202 931,86 | - | 206 040,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 71 | а/д Ангарск-Тальяны, Усольский район | 43+751 - 51+749 | км | 8,83 | 125 529,90 |  | - | - | - | - | - | 3 954,27 | 121 575,63 | - | 125 529,90 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 72 | а/д Ангарск-Тальяны, Усольский район | 36+251 - 43+751 | км | 7,50 | 140 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2 832,48 | 137 167,52 | - | 140 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 73 | а/д Усолье-Сибирское-Белореченск-Мишелевка-Михайловка, Усольский район | 17+000 - 32+000 | км | 15,00 | 186 548,10 |  | - | - | - | - | - | 5 876,38 | 180 671,72 | - | 186 548,10 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 74 | а/д Усолье-Сибирское-Белореченск-Мишелевка-Михайловка, Усольский район | 11+100 - 16+500 | км | 6,23 | 89 472,40 |  | 5 683,40 | 83 789,00 | - | 89 472,40 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 75 | а/д М-53 "Байкал" на участке "Подход к г.Ангарску", Усольский район | 0+000 - 4+016 | км | 6,39 | 60 240,00 |  | 3 826,52 | 56 413,48 | - | 60 240,00 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 76 | а/д Усолье-Ершовка, Усольский район | 0+000 - 11+885 | км | 11,90 | 200 727,80 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 028,00 | 197 699,80 | - | 200 727,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 77 | а/д Илир-Кардой-Карай, Братский район | 0+000 - 12+461 | км | 6,66 | 33 305,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 673,83 | 32 631,17 | - | 33 305,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 78 | а/д Калтук-Куватка, Братский район | 6+000 - 13+220 | км | 7,22 | 31 046,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 544,24 | 30 501,76 | - | 31 046,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 79 | а/д Ключи-Булак-Кумейка, Братский район | 0+000 - 7+467 | км | 7,47 | 33 601,50 |  | - | - | - | - | - | 1 058,47 | 32 543,03 | - | 33 601,50 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 80 | Обход г. Братск (через п.Бикей), Братский район | 10+000 - 28+992 | км | 14,00 | 98 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 416,24 | 68 583,76 | - | 70 000,00 | - | 490,84 | 27 509,16 | - | 28 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 81 | Обход г. Братск (через п.Бикей), Братский район | 0+000 - 10+000 | км | 10,00 | 426 100,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 2 454,21 | 137 545,79 | - | 140 000,00 | - | 4 315,85 | 281 784,15 | - | 286 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 82 | Подъезд к д. Барчим, Братский район | 0+050 - 1+878 | км | 1,83 | 6 398,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 129,44 | 6 268,56 | - | 6 398,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 83 | Подъезд к п.Тарма, Братский район | 4+000 - 8+809 | км | 4,80 | 97 764,70 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 474,79 | 96 289,91 | - | 97 764,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 84 | Подъезд к с. Дубынино, Братский район | 0+000 - 18+693 | км | 10,29 | 44 259,90 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 775,88 | 43 484,02 | - | 44 259,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85 | Подъезд к с.Тангуй, Братский район | 0+000 - 13+113 | км | 13,06 | 276 068,30 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 1 490,06 | 83 509,94 | - | 85 000,00 | - | 2 882,29 | 188 186,01 | - | 191 068,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 86 | Подъезд к с.Кузнецовка, Братский район | 0+050 - 2+540 | км | 2,49 | 150 189,50 |  | - | - | - | - | - | 4 731,06 | 145 458,44 | - | 150 189,50 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 87 | Подъезд к с. Кобь, Братский район | 0+000 - 13+159 | км | 13,16 | 59 215,50 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 893,27 | 58 322,23 | - | 59 215,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 88 | Подъезд к с.Новое Приречье, Братский район | 0+050 - 6+050 | км | 6,00 | 144 629,90 |  | - | - | - | - | - | 4 555,93 | 140 073,97 | - | 144 629,90 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 89 | Подъезд к с.Новое Приречье, Братский район | 6+000 - 15+614 | км | 9,60 | 198 917,20 |  | - | - | - | - | - | 6 266,01 | 192 651,19 | - | 198 917,20 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 90 | "Полукольцо"-"Тулун-Братск", Братский район | 53+000 - 63+000 | км | 10,00 | 233 097,00 |  | - | - | - | - | - | 7 342,70 | 225 754,30 | - | 233 097,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 91 | "Полукольцо"-"Тулун-Братск", Братский район | 63+000 - 86+361 | км | 20,36 | 162 880,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 2 855,30 | 160 024,70 | - | 162 880,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 92 | "Полукольцо"-"Тулун-Братск", Братский район | 0+050 - 30+000 | км | 10,00 | 65 000,00 |  | 4 128,88 | 60 871,12 | - | 65 000,00 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 93 | Подъезд к д.Горяшина, Иркутский район | 0+000 - 4+500 | км | 4,50 | 94 500,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 425,54 | 93 074,46 | - | 94 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 94 | а/д Бодайбо-Кропоткин, Бодайбинский район | 6+000 - 19+000 | км | 13,00 | 133 370,20 |  | - | - | - | - | - | 4 201,24 | 129 168,96 | - | 133 370,20 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 95 | а/д Тыреть -"Залари-Жигалово" (в границах района), Заларинский район | 5+000 - 15+700 | км | 10,50 | 114 616,60 |  | - | - | - | - | - | 3 610,49 | 111 006,11 | - | 114 616,60 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 96 | а/д Зима-Зулумай, Зиминский район | 3+920 - 5+000 | км | 1,08 | 15 603,39 |  | - | - | - | - | - | 491,52 | 15 111,87 | - | 15 603,39 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 97 | а/д Зима-Зулумай, Зиминский район | 10+000 - 14+000 | км | 4,00 | 57 790,31 |  | - | - | - | - | - | 1 820,43 | 55 969,88 | - | 57 790,31 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 98 | а/д Зима-Масляногорск-Верхнеокинский, Зиминский район | 56+000 - 65+000 | км | 6,90 | 153 367,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 2 688,54 | 150 678,46 | - | 153 367,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 99 | а/д Зима-Масляногорск-Верхнеокинский, Зиминский район | 65+000 - 74+000 | км | 9,00 | 189 000,00 |  | 12 005,53 | 176 994,47 | - | 189 000,00 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 100 | а/д Иркутск-Листвянка, Иркутский район | 32+000 - 42+000 | км | 10,00 | 398 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2 023,20 | 97 976,80 | - | 100 000,00 | - | 5 223,97 | 292 776,03 | - | 298 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 101 | а/д Куйтун-Уян-Новая Када-п.Xарик-Карымск-Новосибирск-Иркутск, Куйтунский район | 18+000 - 24+000 | км | 6,00 | 109 984,20 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 1 928,03 | 108 056,17 | - | 109 984,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 102 | а/д п.Харик-Садовый, Куйтунский район | 0+000 - 4+853 | км | 4,85 | 85 744,60 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 1 503,11 | 84 241,49 | - | 85 744,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 103 | а/д Сулкет-Александро-Невский Завод-Майский-Тулюшка, Куйтунский район | 33+000 - 40+000 | км | 7,00 | 153 144,80 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 310,21 | 150 834,59 | - | 153 144,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 104 | Подъезд к р.п. Янгель, Нижнеилимский район | 7+000 - 13+015 | км | 8,00 | 147 892,06 |  | 9 394,30 | 138 497,76 | - | 147 892,06 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 105 | Подъезд к р.п. Янгель, Нижнеилимский район | 15+903 - 18+131 | км | 2,23 | 41 187,94 |  | 2 616,31 | 38 571,63 | - | 41 187,94 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 106 | а/д Новокиевск-Буракова, Нижнеудинский район | 0+000 - 7+936 | км | 7,90 | 146 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 618,56 | 78 381,44 | - | 80 000,00 | - | 1 156,99 | 64 843,01 | - | 66 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 107 | а/д Нукуты-Ворот-Онгой-Закулей-Хадахан (в границах района), Нукутский район | 15+000 - 38+000 | км | 23,04 | 410 601,20 |  | - | - | - | - | - | 4 725,09 | 145 274,91 | - | 150 000,00 |  | 5 272,48 | 255 328,72 | - | 260 601,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 108 | а/д Ворот-Онгой-Макарьевская, Нукутский район | 0+000 - 10+000 | км | 10,00 | 178 307,10 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 416,24 | 68 583,76 | - | 70 000,00 | - | 1 898,63 | 106 408,47 | - | 108 307,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 109 | Подъезд к д.Хамхар, Нукутский район | 0+000 - 3+398 | км | 3,40 | 59 003,90 |  | - | - | - | - | - | 1 858,66 | 57 145,24 | - | 59 003,90 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 110 | а/д Нукуты-Ворот-Онгой, Нукутский район район | 0+000 - 5+723 | км | 5,72 | 99 376,00 |  | - | - | - | - | - | 3 130,41 | 96 245,59 | - | 99 376,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 111 | а/д Тайшет-Шиткино-Шелаево, Тайшетский район | 78+000 - 82+000 | км | 4,00 | 186 125,10 |  | - | - | - | - | - | 1 332,97 | 40 982,73 | - | 42 315,70 |  | 2 909,55 | 140 899,85 | - | 143 809,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 112 | а/д Перфилово-Бадар-Евдокимова, Тулунский район | 0+000 - 8+130 | км | 8,13 | 148 651,80 |  | - | - | - | - | - | 4 682,62 | 143 969,18 | - | 148 651,80 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 113 | а/д Тулун-Икей (от городской черты), Тулунский район | 42+000 - 52+700 | км | 10,70 | 216 118,80 |  | 6 352,13 | 93 647,87 | - | 100 000,00 | - | 3 657,81 | 112 460,99 | - | 116 118,80 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 114 | а/д Новосибирск-Иркутск-Бельск-Поморцева, Черемховский район | 0+000 - 23+000 | км | 23,00 | 430 741,70 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2 286,66 | 110 735,44 | - | 113 022,10 | - | 5 569,66 | 312 149,94 | - | 317 719,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 115 | а/д Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка, Черемховский район | 36+486 - 46+588 | км | 10,10 | 175 689,90 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 650,30 | 173 039,60 | - | 175 689,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 116 | а/д Тулун-Гадалей-Харгажи, Тулунский район | 16+000 - 24+680 | км | 8,20 | 135 075,60 |  | 8 580,18 | 126 495,42 | - | 135 075,60 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 117 | а/д Галки-Мишонкова, Иркутский район | 0+000 - 5+000 | км | 5,00 | 105 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 1 840,66 | 103 159,34 | - | 105 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 118 | а/д Куйтун-Барлук-Мингатуй, Куйтунский район | 40+000 - 50+000 | км | 10,00 | 210 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 3 681,32 | 206 318,68 | - | 210 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 119 | а/д Залари-Троицк-Черемшанка, Заларинский район | 0+000 - 10+000 | км | 10,00 | 210 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 3 681,32 | 206 318,68 | - | 210 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 120 | а/д Балаганск-Саянск, Зиминский район | 0+000 - 8+000 | км | 8,00 | 176 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 3 085,30 | 172 914,70 | - | 176 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 121 | Подъезд к п. Тыреть, Заларинский район | 0+000 - 3+000 | км | 3,00 | 66 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 1 156,99 | 64 843,01 | - | 66 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 122 | а/д Петрова-Бугульдейка, Ольхонский район | 7+000 - 12+000 | км | 5,00 | 110 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 1 928,31 | 108 071,69 | - | 110 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 |  | Реконструкция дорог |  | км | 6 272,41 | 213 036 754,93 | 13 419,22 | 201 408,43 | 3 045 356,24 | 0,00 | 3 260 183,90 | 188 692,74 | 1 768 778,17 | 8 471 503,78 | 0,00 | 10 428 974,68 | 0,00 | 1 676 524,01 | 7 264 180,97 | 0,00 | 8 940 704,98 | 382 346,50 | 268 833,10 | 17 718 145,23 | 0,00 | 18 369 324,83 | 609 919,98 | 192 238,58 | 16 007 559,30 | 0,00 | 16 809 717,85 | 851 613,15 | 260 763,28 | 25 548 435,99 | 0,00 | 26 660 812,42 | 1 831 116,65 | 1 715 853,12 | 125 020 066,47 | 0,00 | 128 567 036,25 |
|  | 1 | а/д Иркутск садоводство "Дорожный строитель", Иркутский район | 0+000-12+000 | км | 12,00 | 386 025,81 |  | - | - | - | - | - | 12 160,05 | 373 865,76 | - | 386 025,81 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2 | а/д "Вилюй" участок Ручей - Паниха (с закрытием 3-х жд переездов) | 517+0 - 536+0 | км | 20,00 | 643 376,35 |  | - | - | - | - | - | 321 688,18 | - | - | 321 688,18 |  | 321 688,18 | - | - | 321 688,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3 | а/д Молочное - Михайловка -Березовка Черемховский район | 0+000 - 9+400 | км | 9,12 | 561 232,00 |  | 6 190,91 | 91 271,09 | - | 97 462,00 | - | 14 609,04 | 449 160,96 | - | 463 770,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4 | а/д Михайловка - Березовка Черемховский район | 0+000 - 6+462 | км | 5,08 | 366 181,50 |  | - | - | - | - | - | 2 424,34 | 74 537,36 | - | 76 961,70 |  | 5 851,49 | 283 368,31 | - | 289 219,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 5 | а/д Иркутск-Оса-Усть-Уда, Осинский район | 160+000 - 215+000 | км | 55,00 | 2 940 557,80 |  | 29 038,58 | 428 108,42 | - | 457 147,00 | - | 19 300,39 | 593 398,41 | - | 612 698,80 |  | 24 278,40 | 1 175 721,60 | - | 1 200 000,00 | - | 10 518,06 | 589 481,94 | - | 600 000,00 | - | 1 066,70 | 69 645,30 | - | 70 712,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 6 | а/д Тельма-Раздолье, Усольский район | 23+434 - 59+970 | км | 36,54 | 1 415 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 10 116,00 | 489 884,00 | - | 500 000,00 | - | 6 398,49 | 358 601,51 | - | 365 000,00 | - | 8 296,82 | 541 703,18 | - | 550 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 7 | а/д Иркутск-Усть-Ордынский, Иркутский район | 6+292 - 34+000 | км | 27,71 | 3 498 887,60 |  | 10 345,96 | 152 527,84 | - | 162 873,80 | - | 16 123,38 | 495 719,92 | - | 511 843,30 |  | 18 655,26 | 903 411,74 | - | 922 067,00 | - | 25 958,87 | 1 454 857,83 | - | 1 480 816,70 | - | 6 355,16 | 414 931,64 | - | 421 286,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 8 | а/д Иркутск-Оса-Усть-Уда, Иркутский район | 14+000 - 15+500 | км | 1,50 | 78 457,20 |  | 4 983,70 | 73 473,50 | - | 78 457,20 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 9 | а/д Залари-Жигалово, Нукутский район | 33+800 - 35+100 | км | 1,30 | 63 455,10 |  | 4 030,75 | 59 424,35 | - | 63 455,10 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 10 | а/д Баяндай-Еланцы-Хужир, Ольхонский район | 124+332 - 153+932 | км | 29,60 | 2 105 819,60 |  | - | - | - | - | - | 15 868,27 | 487 876,53 | - | 503 744,80 |  | 13 818,05 | 669 161,95 | - | 682 980,00 | - | 16 111,83 | 902 982,97 | - | 919 094,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 11 | а/д Иркутск-Листвянка с транспортными развязками, Иркутский район | 12+000 - 29+000 | км | 17,00 | 2 414 863,40 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 10 017,20 | 561 411,40 | - | 571 428,60 | - | 27 808,45 | 1 815 626,35 | - | 1 843 434,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 12 | а/д Иркутск-Листвянка с транспортными развязками, Иркутский район | 20+350 - 29+000 | км | 8,65 | 731 518,10 |  | - | - | - | - | - | 15 000,29 | 461 190,21 | - | 476 190,50 |  | 5 165,79 | 250 161,81 | - | 255 327,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 13 | а/д Р-255 "Сибирь" - Енисейка-Заречное-Троицк, Тайшетский район |  | км | 26,23 | 843 707,89 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 7 395,14 | 414 458,80 | - | 421 853,95 | - | 6 363,72 | 415 490,23 | - | 421 853,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 14 | а/д Жигалово - Качуг, от д. Воробьево до границы района, Жигаловский район |  | км | 75,00 | 2 412 661,32 |  | - | - | - | - | - | 1 206 330,66 | - | - | 1 206 330,66 |  | 1 206 330,66 | - | - | 1 206 330,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 15 | а/д Тыпта - Балыхта на а/д Залари-Жигалово, Жигаловский район |  | км | 18,35 | 590 297,80 |  | - | - | - | - | - | 18 594,74 | 571 703,06 | - | 590 297,80 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 16 | а/д Усть-Кут- Небель, Устькутский, Казачинско-Ленский районы |  | км | 133,33 | 4 288 945,46 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 348,05 | 186 597,41 | - | 188 945,46 | - | 60 459,11 | 4 039 540,89 | - | 4 100 000,00 |
|  | 17 | Подъезд к п. Подкаменная от а/д Култукский тракт, Шелеховский район |  | км | 4,50 | 144 759,68 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 183,72 | 142 575,96 | - | 144 759,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 18 | а/д Алужино-Корсук-Наумовка до границы района Эхирит-Булагатский район |  | км | 30,60 | 984 365,82 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 515,58 | 969 850,24 | - | 984 365,82 |
|  | 19 | а/д Моты-Шаманка, Шелеховский район |  | км | 9,50 | 305 603,77 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 305,04 | 150 496,85 | - | 152 801,88 | - | 1 898,89 | 150 903,00 | - | 152 801,88 | - | - | - | - | - |
|  | 20 | а/д Смоленщина-Введенщина-Чистые Ключи, Шелеховский район |  | км | 19,50 | 627 291,94 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 4 230,46 | 204 866,86 | - | 209 097,31 | - | 3 665,50 | 205 431,82 | - | 209 097,31 | - | 3 154,26 | 205 943,06 | - | 209 097,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 21 | Подъезд к п. Мегет, Ангарский городской округ |  | км | 2,50 | 80 422,04 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 12 063,31 | - | 68 358,74 | - | 80 422,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 22 | а/д Китой-Старая Ясачная, Усольский район |  | км | 6,70 | 215 531,08 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 3 778,28 | 211 752,80 | - | 215 531,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 23 | Подъезд к с.Биликтуй, Усольский район |  | км | 1,20 | 38 602,58 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 676,71 | 37 925,87 | - | 38 602,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 24 | Подъезд к с.Мальта, Усольский район |  | км | 1,00 | 32 168,82 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 474,37 | 31 694,45 | - | 32 168,82 |
|  | 25 | а/д Средний-Мальта-Бадай, Усольский район |  | км | 10,00 | 321 688,18 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 743,65 | 316 944,52 | - | 321 688,18 |
|  | 26 | а/д Средний-Тайтурка-Холмушино-Михайловка, Усольский район |  | км | 17,50 | 562 954,31 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 301,39 | 554 652,91 | - | 562 954,31 |
|  | 27 | Подъезд к д.Буретъ, Усольский район |  | км | 7,00 | 225 181,72 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 320,56 | 221 861,17 | - | 225 181,72 |
|  | 28 | Подъезд к с.Узкий Луг, Черемховский район |  | км | 5,50 | 176 928,50 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 609,01 | 174 319,49 | - | 176 928,50 |
|  | 29 | Подъезд к д.Худорожкина, Черемховский район |  | км | 2,00 | 64 337,64 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 948,73 | 63 388,90 | - | 64 337,64 |
|  | 30 | Южный подъезд к г.Черемхово, Черемховский район |  | км | 2,20 | 70 771,40 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 043,60 | 69 727,79 | - | 70 771,40 |
|  | 31 | а/д Новогромово-Катом, Черемховский район |  | км | 8,80 | 283 085,60 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 174,42 | 278 911,18 | - | 283 085,60 |
|  | 32 | Подъезд к п.Забитуй, Аларский район |  | км | 1,00 | 32 168,82 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 474,37 | 31 694,45 | - | 32 168,82 |
|  | 33 | Подъезд к Шелемина, Аларский район |  | км | 6,30 | 202 663,55 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 988,50 | 199 675,05 | - | 202 663,55 |
|  | 34 | а/д Шульгина-Корховская-Занина, Аларский район |  | км | 9,50 | 305 603,77 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 506,47 | 301 097,30 | - | 305 603,77 |
|  | 35 | а/д Маниловская-Шаховская, Аларский район |  | км | 7,50 | 241 266,13 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 557,74 | 237 708,39 | - | 241 266,13 |
|  | 36 | Подъезд к с.Маниловская, Аларский район |  | км | 4,20 | 135 109,03 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 992,33 | 133 116,70 | - | 135 109,03 |
|  | 37 | а/д Ангарский-Апхайта-Икинат-Тыргетуй-Балтуй-Каменно-Ангарск, Аларский район |  | км | 28,20 | 907 160,66 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 377,10 | 893 783,55 | - | 907 160,66 |
|  | 38 | а/д Бабагай-Аляты, Аларский район |  | км | 3,90 | 125 458,39 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 850,03 | 123 608,36 | - | 125 458,39 |
|  | 39 | а/д Холмогой-Романенкина-Каратаева-Мойган, Заларинский район |  | км | 21,20 | 681 978,93 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 056,55 | 671 922,39 | - | 681 978,93 |
|  | 40 | а/д Целинный-Нукуты, Нукутский район |  | км | 12,80 | 411 760,87 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 071,88 | 405 688,99 | - | 411 760,87 |
|  | 41 | а/д Лузгина-Хокта-Онгой, Осинский район |  | км | 12,50 | 402 110,22 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 929,57 | 396 180,65 | - | 402 110,22 |
|  | 42 | а/д Грязнушка-Енисей-Онгосор, Осинский район |  | км | 11,80 | 379 592,05 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 597,51 | 373 994,54 | - | 379 592,05 |
|  | 43 | а/д Усть-Уда-Светлолобово, Усть–Удинский район |  | км | 17,80 | 572 604,95 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 443,70 | 564 161,25 | - | 572 604,95 |
|  | 44 | а/д Балаганск-Усть-Уда, Усть-Удинский район |  | км | 33,80 | 1 087 306,04 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 033,55 | 1 071 272,49 | - | 1 087 306,04 |
|  | 45 | а/д Средняя Муя-Аносово, Усть-Удинский район |  | км | 92,30 | 2 969 283,06 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 43 785,42 | 2 925 497,64 | - | 2 969 283,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 46 | а/д Карда-Подволочное, Усть-Удинский район |  | км | 39,70 | 1 277 102,06 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 832,31 | 1 258 269,75 | - | 1 277 102,06 |
|  | 47 | Подъезд к с.Покровка, Зиминский район |  | км | 11,00 | 353 856,99 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 218,02 | 348 638,97 | - | 353 856,99 |
|  | 48 | а/д Саянск-Буря-Кундулун, Зиминский район |  | км | 12,44 | 400 330,14 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 903,32 | 394 426,82 | - | 400 330,14 |
|  | 49 | Подъезд к с.Буря, Зиминский район |  | км | 16,80 | 540 436,14 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 969,34 | 532 466,80 | - | 540 436,14 |
|  | 50 | Подъезд к с.Кимильтей, Зиминский район |  | км | 2,00 | 64 337,64 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 948,73 | 63 388,90 | - | 64 337,64 |
|  | 51 | Подъезд к п. Степной, Куйтунский район |  | км | 2,20 | 70 771,40 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 043,60 | 69 727,79 | - | 70 771,40 |
|  | 52 | Подъезд к д.Новотроицк, Тулунский район |  | км | 2,60 | 83 638,93 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 233,35 | 82 405,58 | - | 83 638,93 |
|  | 53 | Подъезд к п.Иннокентьевский, Тулунский район |  | км | 7,80 | 250 916,78 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 700,05 | 247 216,73 | - | 250 916,78 |
|  | 54 | а/д Никитаево-Заусаева, Тулунский район |  | км | 6,10 | 196 229,79 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 893,63 | 193 336,16 | - | 196 229,79 |
|  | 55 | Подъезд к с.Котик, Тулунский район |  | км | 5,20 | 167 277,85 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 233,35 | 82 405,58 | - | 83 638,93 | - | 1 233,35 | 82 405,58 | - | 83 638,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 56 | Подъезд к д.Андреевка, Тулунский район |  | км | 4,20 | 135 109,03 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 992,33 | 133 116,70 | - | 135 109,03 |
|  | 57 | а/д Котик-Умыган, Тулунский район |  | км | 17,40 | 559 737,43 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 253,96 | 551 483,47 | - | 559 737,43 |
|  | 58 | а/д Тулун-Сибиряк, Тулунский район |  | км | 7,00 | 225 181,72 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 320,56 | 221 861,17 | - | 225 181,72 |
|  | 59 | Подъезд к п.Утай, Тулунский район |  | км | 5,60 | 180 145,38 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 656,45 | 177 488,93 | - | 180 145,38 |
|  | 60 | Подъезд к с.Даур, Нижнеудинский район |  | км | 8,30 | 267 001,19 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 937,23 | 263 063,95 | - | 267 001,19 |
|  | 61 | Подъезд к д.Кадуй, Нижнеудинский район |  | км | 8,30 | 267 001,19 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 937,23 | 263 063,95 | - | 267 001,19 |
|  | 62 | а/д Будагово-Аверьяновка, Тулунский район |  | км | 8,50 | 273 434,95 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 032,11 | 269 402,84 | - | 273 434,95 |
|  | 63 | Подъезд к д.Северный Кадуй, Тулунский район |  | км | 5,00 | 160 844,09 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 371,83 | 158 472,26 | - | 160 844,09 |
|  | 64 | Подъезд к д.Килим, Тулунский район |  | км | 3,60 | 115 807,74 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 707,72 | 114 100,03 | - | 115 807,74 |
|  | 65 | Подъезд к п.ж.д.ст.Хингуй, Нижнеудинский район |  | км | 3,00 | 96 506,45 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 423,10 | 95 083,36 | - | 96 506,45 |
|  | 66 | а/д Шумский-Чехово, Нижнеудинский район |  | км | 48,30 | 1 553 753,89 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 911,85 | 1 530 842,04 | - | 1 553 753,89 |
|  | 67 | а/д Таджикский тракт-Муксут, Нижнеудинский район |  | км | 12,20 | 392 459,58 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 787,26 | 386 672,32 | - | 392 459,58 |
|  | 68 | Подъезд к г.Бирюсинск, Тайшетский район |  | км | 3,00 | 96 506,45 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 423,10 | 95 083,36 | - | 96 506,45 |
|  | 69 | Подъезд к д.Ниргит, Тулунский район |  | км | 1,00 | 32 168,82 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 474,37 | 31 694,45 | - | 32 168,82 |
|  | 70 | Подъезд к д.Булак, Братский район |  | км | 5,40 | 173 711,62 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 561,57 | 171 150,04 | - | 173 711,62 |
|  | 71 | Подъезд к с.Новое Приречье, Братский район |  | км | 29,00 | 932 895,71 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 756,60 | 919 139,11 | - | 932 895,71 |
|  | 72 | Подъезд к с.Тангуй, Братский район |  | км | 11,20 | 360 290,76 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 312,89 | 354 977,86 | - | 360 290,76 |
|  | 73 | Подъезд к переправе Добчур, Братский район |  | км | 4,00 | 128 675,27 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 897,46 | 126 777,81 | - | 128 675,27 |
|  | 74 | а/д Тангуй-Бада, Братский район |  | км | 6,90 | 221 964,84 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 273,12 | 218 691,72 | - | 221 964,84 |
|  | 75 | Подъезд к п.Тарма, Братский район |  | км | 6,90 | 221 964,84 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 273,12 | 218 691,72 | - | 221 964,84 |
|  | 76 | а/д Калтук-Куватка, Братский район |  | км | 26,30 | 846 039,90 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 475,81 | 833 564,09 | - | 846 039,90 |
|  | 77 | Подъезд к с.Кузнецовка, Братский район |  | км | 1,00 | 32 168,82 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 474,37 | 31 694,45 | - | 32 168,82 |
|  | 78 | Обход г. Братск (через п. Бикей), Братский район |  | км | 21,80 | 701 280,22 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 341,17 | 690 939,06 | - | 701 280,22 |
|  | 79 | Подъезд к п.Зяба, Братский район |  | км | 3,60 | 115 807,74 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 707,72 | 114 100,03 | - | 115 807,74 |
|  | 80 | Подъезд к п.Боровской, Братский район |  | км | 7,50 | 241 266,13 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 557,74 | 237 708,39 | - | 241 266,13 |
|  | 81 | Подъезд к п.Кежемский, Братский район |  | км | 8,30 | 267 001,19 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 937,23 | 263 063,95 | - | 267 001,19 |
|  | 82 | Подъезд к п. Соцгородок, Нижнеилимский район |  | км | 6,20 | 199 446,67 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 941,07 | 196 505,60 | - | 199 446,67 |
|  | 83 | а/д Чикан-Келора, Жигаловский район |  | км | 30,40 | 977 932,06 |  | - | - | - | - | - | 30 805,46 | 947 126,60 | - | 977 932,06 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 84 | а/д Жигалово-Усть-Илга, Жигаловский район |  | км | 29,00 | 932 895,71 |  | 59 258,76 | 873 636,96 | - | 932 895,71 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85 | а/д Большой Косогол-Корсукова, Качугский район |  | км | 15,80 | 508 267,32 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 494,97 | 500 772,35 | - | 508 267,32 |
|  | 86 | а/д Александровка-Худобок, Братский район |  | км | 6,70 | 215 531,08 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 178,25 | 212 352,83 | - | 215 531,08 |
|  | 87 | а/д Тайшет-Тимирязева-Авдюшино, Тайшетский район |  | км | 27,60 | 887 859,37 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 092,49 | 874 766,88 | - | 887 859,37 |
|  | 88 | а/д Илир-Кардой-Карай, Братский район |  | км | 9,10 | 292 736,24 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 316,73 | 288 419,52 | - | 292 736,24 |
|  | 89 | а/д Таксимо-Бодайбо, Бодайбинский район |  | км | 178,30 | 5 735 700,19 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 579,35 | 5 651 120,83 | - | 5 735 700,19 |
|  | 90 | а/д Бодайбо-Кропоткин, Бодайбинский район |  | км | 125,50 | 4 037 186,61 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 532,86 | 3 977 653,75 | - | 4 037 186,61 |
|  | 91 | Подъезд к п. Маракан, Бодайбинский район |  | км | 17,80 | 572 604,95 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 443,70 | 564 161,25 | - | 572 604,95 |
|  | 92 | а/д Мама-Луговский-Горно-Чуйский, Мамско-Чуйский район |  | км | 141,60 | 4 555 104,58 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 170,14 | 4 487 934,44 | - | 4 555 104,58 |
|  | 93 | а/д Тетеринск-Витимский, Мамско-Чуйский район |  | км | 12,80 | 411 760,87 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 071,88 | 405 688,99 | - | 411 760,87 |
|  | 94 | Подъезд к п.Верхнемарково, Усть – Кутский район |  | км | 6,30 | 202 663,55 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 988,50 | 199 675,05 | - | 202 663,55 |
|  | 95 | Подъезд к д.Подымахино через п.Казарки, Усть – Кутский район |  | км | 4,00 | 128 675,27 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 897,46 | 126 777,81 | - | 128 675,27 |
|  | 96 | а/д Марково-Назарово, Усть – Кутский район |  | км | 23,20 | 746 316,57 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 005,28 | 735 311,29 | - | 746 316,57 |
|  | 97 | а/д Алымовка-Банщиково-Кондрашина, Киренский район |  | км | 22,30 | 717 364,63 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 578,35 | 706 786,28 | - | 717 364,63 |
|  | 98 | а/д Чечуйск-Подволошино, Киренский район |  | км | 25,80 | 829 955,50 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 238,63 | 817 716,87 | - | 829 955,50 |
|  | 99 | а/д Киренск-Верхнекарелина, Киренский район |  | км | 19,50 | 627 291,94 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 250,13 | 618 041,82 | - | 627 291,94 |
|  | 100 | а/д Жигалово-Казачинское, Жигаловский район | 86+881 - 106+881 | км | 20,00 | 412 178,60 |  | 26 182,12 | 385 996,48 | - | 412 178,60 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 101 | а/д Тогот-Курма, Ольхонский район | 0+000 - 17+000 | км | 17,00 | 512 869,90 |  | 32 578,17 | 480 291,73 | - | 512 869,90 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 102 | а/д Ангарск-Тальяны, Ангарский район | 0+000 - 1+055 | км | 1,06 | 144 060,00 |  | - | - | - | - | - | 4 537,98 | 139 522,02 | - | 144 060,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 103 | а/д Тайшет-Чуна-Братск, Братский район | 220+000 - 244+690 | км | 24,69 | 2 945 470,10 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 11 734,56 | 568 265,44 | - | 580 000,00 | - | 13 068,17 | 732 401,93 | - | 745 470,10 | - | 24 437,90 | 1 595 562,10 | - | 1 620 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 104 | а/д Куда-Хомутово-Турская, Иркутский район | 4+550 - 5+150 | км | 0,60 | 143 000,00 |  | 2 731,42 | 40 268,58 | - | 43 000,00 | - | 3 150,06 | 96 849,94 | - | 100 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 105 | Подъезд к п.Падь Мельничная, Иркутский район | 0+000 - 5+240 | км | 5,24 | 182 672,10 |  | 3 981,01 | 58 691,09 | - | 62 672,10 | - | 3 780,07 | 116 219,93 | - | 120 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 106 | а/д Усть-Кут-Уоян, Казачинско-Ленский район | 268+500 - 294+600 | км | 26,10 | 2 572 660,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 20 232,00 | 979 768,00 | - | 1 000 000,00 | - | 17 530,11 | 982 469,89 | - | 1 000 000,00 | - | 8 638,65 | 564 021,35 | - | 572 660,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 107 | а/д Хужир-Харанцы, Ольхонский район | 0+000 - 5+144 | км | 5,00 | 424 630,00 |  | 13 486,53 | 198 828,47 | - | 212 315,00 | - | 6 688,05 | 205 626,95 | - | 212 315,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 108 | а/д Иркутск-Оса-Усть-Уда, Иркутский район | 14+000 - 15+500 | км | 1,50 | 78 457,20 |  | 4 983,70 | 73 473,50 | - | 78 457,20 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 109 | Подъезд к с. Владимир, Заларинский район |  | км | 0,99 | 31 847,13 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 469,62 | 31 377,51 | - | 31 847,13 |
|  | 110 | Подъезд к д. Угольная от а/д Кутулик - Аляты через д. Шапшалтуй, Аларский район |  | км | 5,45 | 175 320,06 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 298,01 | - | 149 022,05 | - | 175 320,06 |
|  | 111 | Подъезд к з. Калашникова, Боханский район |  | км | 1,15 | 36 961,97 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 544,30 | - | 31 417,68 | - | 36 961,97 |
|  | 112 | а/д Тайшет - д. Парижская Коммуна, Тайшетский район |  | км | 4,42 | 142 057,50 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 308,62 | - | 120 748,87 | - | 142 057,50 |
|  | 113 | а/д от Тайшет - поселок при станции Акульшет до Алюминевый завод, Тайшетский район |  | км | 7,12 | 229 170,66 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 375,60 | - | 194 795,06 | - | 229 170,66 |
|  | 114 | а/д Типуй - Ханда, Казачинско-Ленский район |  | км | 35,40 | 1 138 743,98 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 811,60 | - | 967 932,38 | - | 1 138 743,98 | - | - | - | - | - |
|  | 115 | а/д от а/д Типуй - Ханда к с. Карам, Казачинско-Ленский район |  | км | 43,26 | 1 391 687,39 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 294,68 | 1 374 392,71 | - | 1 391 687,39 | - | - | - | - | - |
|  | 116 | а/д Казачинское - д. Нижнемартыновское, Казачинско-Ленский район |  | км | 102,42 | 3 294 601,63 |  | - | - | - | - | 164 730,08 | - | 933 470,46 | - | 1 098 200,54 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 730,08 | - | 933 470,46 | - | 1 098 200,54 | 164 730,08 | - | 933 470,46 | - | 1 098 200,54 | - | - | - | - | - |
|  | 117 | Подъезд к с. Ермаки, Казачинско-Ленский район |  | км | 13,09 | 421 154,16 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 210,39 | 414 943,77 | - | 421 154,16 |
|  | 118 | Подъезд к д. Карнаухова, Казачинско-Ленский район |  | км | 11,93 | 383 902,67 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 585,40 | - | 326 317,27 | - | 383 902,67 |
|  | 119 | Подъезд к с. Кутима от а/д Киренск-Казачинское, Казачинско-Ленский район |  | км | 101,31 | 3 259 087,25 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 162 954,36 | - | 923 408,06 | - | 1 086 362,42 | 162 954,36 | - | 923 408,06 | - | 1 086 362,42 | 162 954,36 | - | 923 408,06 | - | 1 086 362,42 | - | - | - | - | - |
|  | 120 | Подъезд к с. Верхнемартыново, Казачинско-Ленский район |  | км | 13,50 | 434 311,21 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 146,68 | - | 369 164,53 | - | 434 311,21 |
|  | 121 | а/д д. Нирин-Кунта - а/д 25Н-055 через д. Тырган, Ольхонский район |  | км | 3,48 | 112 076,16 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 811,42 | - | 95 264,74 | - | 112 076,16 |
|  | 122 | а/д х. Ялга-Узур от а/д 25Н-055, Ольхонский район |  | км | 3,80 | 122 338,01 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 350,70 | - | 103 987,31 | - | 122 338,01 |
|  | 123 | а/д д. Тонта - а/д 25Н-055, Ольхонский район |  | км | 8,63 | 277 552,56 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 632,88 | - | 235 919,67 | - | 277 552,56 |
|  | 124 | а/д д. Качулга - а/д 25Н-401 через с. Шара-Тогот, Ольхонский район |  | км | 6,07 | 195 200,39 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 878,45 | 192 321,94 | - | 195 200,39 |
|  | 125 | а/д д. Куртун - а/д 25Н-055 через п. Бугульдейка, Ольхонский район |  | км | 57,28 | 1 842 629,87 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 898,15 | 907 416,79 | - | 921 314,94 | - | 11 449,30 | 909 865,64 | - | 921 314,94 | - | - | - | - | - |
|  | 126 | подъезд к д. Ялга, Ольхонский район |  | км | 0,40 | 12 835,36 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 925,30 | - | 10 910,05 | - | 12 835,36 |
|  | 127 | а/д от п. Хужир до п. Узуры, через з. Усык, п. Песчаная, д. Халдагай, Ольхонский район |  | км | 35,75 | 1 150 163,91 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 524,59 | - | 977 639,32 | - | 1 150 163,91 |
|  | 128 | а/д 25Н-401 от а/д 25Н-055 до с. Онурген, Ольхонский район |  | км | 105,34 | 3 388 791,93 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 19 801,96 | 1 109 795,35 | - | 1 129 597,31 | - | 17 040,12 | 1 112 557,19 | - | 1 129 597,31 | - | 14 037,65 | 1 115 559,66 | - | 1 129 597,31 | - | - | - | - | - |
|  | 129 | а/д Кропоткин - Перевоз, Бодайбинский район |  | км | 198,09 | 6 372 256,75 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 27 926,58 | 1 565 137,60 | - | 1 593 064,19 | - | 24 031,57 | 1 569 032,61 | - | 1 593 064,19 | - | 19 797,21 | 1 573 266,98 | - | 1 593 064,19 | - | 23 491,52 | 1 569 572,66 | - | 1 593 064,19 |
|  | 130 | Подъезд к п. Мамакан, Бодайбинский район |  | км | 11,71 | 376 632,52 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 494,88 | - | 320 137,64 | - | 376 632,52 |
|  | 131 | Подъезд к с. Рудовка, Жигаловский район |  | км | 1,77 | 56 938,81 |  | 3 616,83 | 53 321,98 | - | 56 938,81 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 132 | Подъезд к с. Рудовка через д. Игжиновка, Жигаловский район |  | км | 2,78 | 89 461,48 | 13 419,22 | - | 76 042,26 | - | 89 461,48 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 133 | а/д Усть-Илга - с. Коношаново, Жигаловский район |  | км | 57,95 | 1 864 279,49 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 139 820,96 | - | 792 318,78 | - | 932 139,74 | 139 820,96 | - | 792 318,78 | - | 932 139,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 134 | Подъезд к д. Петровск, Тулунский район |  | км | 0,48 | 15 376,69 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 306,50 | - | 13 070,19 | - | 15 376,69 |
|  | 135 | Асфальтированная автодорога промплощадка - тракт Тулун - Мугун от ПК 19+46,5 автодороги внутриплощадочный проезд до пересечения с мугунским трактом на ПК84+50, Тулунский район |  | км | 26,60 | 855 722,72 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 179,20 | - | 363 682,16 | - | 427 861,36 | 64 179,20 | - | 363 682,16 | - | 427 861,36 |
|  | 136 | Автодорога к жилпосёлку № 1 и № 2 от ПК11 а/д пром¬площадка - тракт Тулун - Мугун до пересечения с Икейским трактом на 29 км, Тулунский район |  | км | 2,17 | 69 677,66 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 451,65 | - | 59 226,01 | - | 69 677,66 |
|  | 137 | а/д Икей-Галдун, Тулунский район |  | км | 23,70 | 762 497,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 243,88 | 751 253,60 | - | 762 497,48 |
|  | 138 | а/д Гадалей - Здравоозерный - Уйгат , Тулунский район |  | км | 7,69 | 247 249,53 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 087,43 | - | 210 162,10 | - | 247 249,53 |
|  | 139 | а/д Бадар - п. Евдокимова, Тулунский район |  | км | 21,04 | 676 896,26 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 767,22 | - | 287 680,91 | - | 338 448,13 | 50 767,22 | - | 287 680,91 | - | 338 448,13 |
|  | 140 | Подъезд к д. Нюра, Тулунский район |  | км | 3,27 | 105 095,53 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 764,33 | - | 89 331,20 | - | 105 095,53 |
|  | 141 | Подъезд к д. Боробино, Тулунский район |  | км | 5,47 | 175 995,60 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 399,34 | - | 149 596,26 | - | 175 995,60 |
|  | 142 | а/д Вилюй»-Бурхун-Паберега, Тулунский район |  | км | 5,81 | 187 029,51 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 757,96 | 184 271,55 | - | 187 029,51 |
|  | 143 | Подъезд к п. Октябрьский 2, Тулунский район |  | км | 1,68 | 54 011,44 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 101,72 | - | 45 909,73 | - | 54 011,44 |
|  | 144 | Подъезд к п. Ключевой, Тулунский район |  | км | 3,04 | 97 889,71 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 683,46 | - | 83 206,26 | - | 97 889,71 |
|  | 145 | Подъезд к д. Красная Кавалерия, Нижнеудинский район |  | км | 2,66 | 85 472,55 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 260,39 | 84 212,16 | - | 85 472,55 |
|  | 146 | а/д Алзамай -п. Буракова, Нижнеудинский район |  | км | 18,53 | 595 959,52 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 703,03 | 294 276,73 | - | 297 979,76 | - | 4 394,05 | 293 585,71 | - | 297 979,76 |
|  | 147 | Подъезд к д. Заречье, Нижнеудинский район |  | км | 0,39 | 12 449,33 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 867,40 | - | 10 581,93 | - | 12 449,33 |
|  | 148 | Подъезд д. Горячий Ключ, Иркутский район |  | км | 2,31 | 74 245,63 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 136,84 | - | 63 108,79 | - | 74 245,63 |
|  | 149 | Тыреть 1-я – Веренка, Заларинский район |  | км | 4,21 | 135 398,55 |  | - | - | - | - | 20 309,78 | - | 115 088,77 | - | 135 398,55 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 150 | Тыреть 1-я – Ханжиново, Заларинский район |  | км | 5,72 | 184 005,64 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2 713,37 | 181 292,27 | - | 184 005,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 151 | а/д Ханжиново – Большая Заимка, Заларинский район |  | км | 8,70 | 279 997,39 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 128,88 | 275 868,51 | - | 279 997,39 |
|  | 152 | а/д Большая Заимка – Березкина, Заларинский район |  | км | 6,07 | 195 296,89 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 879,87 | 192 417,02 | - | 195 296,89 |
|  | 153 | а/д Березкина – Моисеевка, Заларинский район |  | км | 0,97 | 31 235,92 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460,61 | 30 775,31 | - | 31 235,92 |
|  | 154 | а/д Моисеевка – Тагна, Заларинский район |  | км | 10,53 | 338 866,33 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 996,97 | 333 869,36 | - | 338 866,33 |
|  | 155 | а/д Моисеевка – Благодатный, Заларинский район |  | км | 2,52 | 81 033,25 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 194,93 | 79 838,33 | - | 81 033,25 |
|  | 156 | Подъезд к Верхний, Заларинский район |  | км | 3,46 | 111 336,28 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 641,78 | 109 694,50 | - | 111 336,28 |
|  | 157 | а/д Мостовка – Черемшанка, Заларинский район |  | км | 26,43 | 850 157,51 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 282,51 | 419 796,25 | - | 425 078,76 | - | 6 268,26 | 418 810,49 | - | 425 078,76 |
|  | 158 | Подъезд к Пихтинский, Заларинский район |  | км | 9,98 | 320 980,46 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 994,43 | 158 495,80 | - | 160 490,23 | - | 2 366,61 | 158 123,62 | - | 160 490,23 |
|  | 159 | а/д Пихтинский – Хор-Тагна, Заларинский район |  | км | 11,17 | 359 390,03 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 233,09 | 177 461,92 | - | 179 695,02 | - | 2 649,81 | 177 045,21 | - | 179 695,02 |
|  | 160 | Подъезд к Дмитриевка, Заларинский район |  | км | 6,17 | 198 320,76 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 874,06 | - | 84 286,32 | - | 99 160,38 | 14 874,06 | - | 84 286,32 | - | 99 160,38 |
|  | 161 | а/д Дмитриевка – Чаданова, Заларинский район |  | км | 1,70 | 54 783,50 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 217,52 | - | 46 565,97 | - | 54 783,50 |
|  | 162 | а/д Чаданова – Муруй, Заларинский район |  | км | 2,64 | 84 893,51 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 251,85 | 83 641,66 | - | 84 893,51 |
|  | 163 | а/д Муруй – Бабагай, Заларинский район |  | км | 8,12 | 261 178,63 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 851,37 | 257 327,26 | - | 261 178,63 |
|  | 164 | а/д Жизневка – Халты, Заларинский район |  | км | 2,38 | 76 561,79 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 128,99 | 75 432,80 | - | 76 561,79 |
|  | 165 | а/д Халты – Кирхай, Заларинский район |  | км | 1,46 | 46 934,30 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 692,10 | 46 242,21 | - | 46 934,30 |
|  | 166 | а/д Жизневка – Бабагай, Заларинский район |  | км | 3,10 | 99 691,17 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 470,06 | 98 221,11 | - | 99 691,17 |
|  | 167 | а/д Мягчинский – Мойган, Заларинский район |  | км | 4,31 | 138 647,60 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 044,51 | 136 603,09 | - | 138 647,60 |
|  | 168 | а/д Мойган – Сорты, Заларинский район |  | км | 14,95 | 480 923,82 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 988,25 | 237 473,66 | - | 240 461,91 | - | 3 545,88 | 236 916,03 | - | 240 461,91 |
|  | 169 | а/д Дмитриевка – Щербакова, Заларинский район |  | км | 7,78 | 250 144,73 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 688,67 | 246 456,06 | - | 250 144,73 |
|  | 170 | а/д Заблагар – Троицк, Заларинский район |  | км | 3,34 | 107 572,53 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 135,88 | - | 91 436,65 | - | 107 572,53 |
|  | 171 | а/д Троицк – Сорты, Заларинский район |  | км | 2,50 | 80 293,37 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 184,02 | 79 109,35 | - | 80 293,37 |
|  | 172 | а/д Большая Заимка – Шабалина, Заларинский район |  | км | 3,12 | 100 238,04 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 478,12 | 98 759,91 | - | 100 238,04 |
|  | 173 | Подъезд к Шабалина, Заларинский район |  | км | 4,59 | 147 751,38 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 178,76 | 145 572,62 | - | 147 751,38 |
|  | 174 | а/д Сорты – Холмогой, Заларинский район |  | км | 3,76 | 120 922,59 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 783,14 | 119 139,45 | - | 120 922,59 |
|  | 175 | а/д Холмогой – Романова, Заларинский район |  | км | 3,68 | 118 349,08 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 752,36 | - | 100 596,72 | - | 118 349,08 |
|  | 176 | а/д Леденева – Большой Карлук, Заларинский район |  | км | 4,52 | 145 274,38 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 142,23 | 143 132,15 | - | 145 274,38 |
|  | 177 | а/д Большой Карлук – Новочеремхово, Заларинский район |  | км | 8,07 | 259 441,51 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 612,06 | 128 108,70 | - | 129 720,76 | - | 1 912,88 | 127 807,88 | - | 129 720,76 |
|  | 178 | а/д Новочеремхово – Ремезовский, Заларинский район |  | км | 5,88 | 189 184,82 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 789,74 | 186 395,07 | - | 189 184,82 |
|  | 179 | а/д Бажир – Тунгуй, Заларинский район |  | км | 2,54 | 81 740,97 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 205,36 | 80 535,60 | - | 81 740,97 |
|  | 180 | а/д Сорты- Мойган- Бабагай -Дмитриевка, Заларинский район |  | км | 5,59 | 179 695,02 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 649,81 | 177 045,21 | - | 179 695,02 |
|  | 181 | а/д Троицк – Моисеевка - Верхний, Заларинский район |  | км | 14,53 | 467 412,92 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 904,30 | 230 802,16 | - | 233 706,46 | - | 3 446,26 | 230 260,20 | - | 233 706,46 |
|  | 182 | а/д Сенная Падь - Ханжиново, Заларинский район |  | км | 10,21 | 328 540,13 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 844,69 | 323 695,44 | - | 328 540,13 |
|  | 183 | а/д Залари – Хотхор, Заларинский район |  | км | 11,38 | 365 920,30 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 888,05 | - | 311 032,26 | - | 365 920,30 |
|  | 184 | Подъезд к д. Ленденева, Заларинский район |  | км | 5,09 | 163 610,61 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 541,59 | - | 139 069,02 | - | 163 610,61 |
|  | 185 | Подъезд к п.ж.д.ст Делюр, Заларинский район |  | км | 1,50 | 48 381,90 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 257,29 | - | 41 124,62 | - | 48 381,90 |
|  | 186 | а/д Зима – с. Зулумай, Зиминский район |  | км | 65,24 | 2 098 693,66 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 12 263,44 | 687 301,11 | - | 699 564,55 | - | 10 553,02 | 689 011,54 | - | 699 564,55 | - | 8 693,58 | 690 870,98 | - | 699 564,55 | - | - | - | - | - |
|  | 187 | а/д Новосибирск-Иркутск (1630 км)– с. Глинки – уч. Большерастягаевский – с. Филиппо, Зиминский район |  | км | 18,78 | 604 066,06 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 907,63 | 595 158,42 | - | 604 066,06 |
|  | 188 | а/д Зима-с.Зулумай (23 км)– уч. Урункуй, Зиминский район |  | км | 27,44 | 882 551,51 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 483,79 | 435 791,97 | - | 441 275,76 | - | 6 507,11 | 434 768,65 | - | 441 275,76 |
|  | 189 | а/д Зима – д. Верхняя Зима, Зиминский район |  | км | 9,54 | 307 019,20 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 527,34 | 302 491,85 | - | 307 019,20 |
|  | 190 | а/д Зима – уч. Верхнеокинский, Зиминский район |  | км | 75,40 | 2 425 400,18 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 195,82 | 796 270,90 | - | 808 466,73 | - | 10 046,92 | 798 419,81 | - | 808 466,73 | - | 11 921,75 | 796 544,97 | - | 808 466,73 |
|  | 191 | Подъезд к з. Полковникова, Зиминский район |  | км | 2,02 | 64 916,67 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 737,50 | - | 55 179,17 | - | 64 916,67 |
|  | 192 | Подъезд к уч. Буринская Дача от а/д Харайгунский тракт, Зиминский район |  | км | 4,98 | 160 072,04 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 010,81 | - | 136 061,23 | - | 160 072,04 |
|  | 193 | а/д Филипповск - уч. Холы, Зиминский район |  | км | 10,21 | 328 411,46 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 261,72 | - | 279 149,74 | - | 328 411,46 |
|  | 194 | Подъезд к уч. Большелихачевский, Зиминский район |  | км | 5,61 | 180 434,90 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 065,23 | - | 153 369,66 | - | 180 434,90 |
|  | 195 | а/д Филипповск - Норы от а/д Харайгунский тракт, Зиминский район |  | км | 13,43 | 432 059,39 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 371,20 | 425 688,19 | - | 432 059,39 |
|  | 196 | а/д Покровка - д. Нагишкина, Зиминский район |  | км | 6,73 | 216 463,97 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 469,60 | - | 183 994,38 | - | 216 463,97 |
|  | 197 | а/д Кимильтей - Карымск, через уч. Феофановский, Зиминский район |  | км | 8,46 | 272 244,70 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 014,55 | 268 230,15 | - | 272 244,70 |
|  | 198 | Подъезд к п.ж.д. ст. Кимильтей, Зиминский район |  | км | 1,39 | 44 682,49 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 702,37 | - | 37 980,11 | - | 44 682,49 |
|  | 199 | а/д Усть-Када - п. Панагино, Зиминский район |  | км | 21,42 | 688 991,74 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 348,76 | - | 585 642,98 | - | 688 991,74 |
|  | 200 | Подъезд к Заваль, Куйтунский район |  | км | 9,80 | 315 350,92 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 302,64 | - | 268 048,28 | - | 315 350,92 |
|  | 201 | а/д Зобинский – Наратай, Куйтунский район |  | км | 14,58 | 468 860,52 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 329,08 | - | 398 531,44 | - | 468 860,52 |
|  | 202 | а/д Мингатуй – Зобинский, Куйтунский район |  | км | 57,93 | 1 863 410,93 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 170,55 | - | 527 966,43 | - | 621 136,98 | 93 170,55 | - | 527 966,43 | - | 621 136,98 | 93 170,55 | - | 527 966,43 | - | 621 136,98 |
|  | 203 | а/д Бурук – Сулкет, Куйтунский район |  | км | 10,38 | 334 041,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 925,81 | 329 115,19 | - | 334 041,00 |
|  | 204 | а/д Барлук – Окинский, Куйтунский район |  | км | 7,37 | 237 116,35 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 567,45 | - | 201 548,90 | - | 237 116,35 |
|  | 205 | а/д Барлук - Бурук, Куйтунский район |  | км | 10,14 | 326 256,15 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 811,01 | 321 445,13 | - | 326 256,15 |
|  | 206 | Подъезд к д.Литвинова, Качугский район |  | км | 2,55 | 82 062,65 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 210,11 | 80 852,55 | - | 82 062,65 |
|  | 207 | Подъезд к д.Заречное, Аларский район |  | км | 1,33 | 42 752,36 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 630,43 | 42 121,93 | - | 42 752,36 |
|  | 208 | а/д Иркутск – Усть-Ордынский - Жигалово, Эхирит-Булагатский район |  | км | 139,31 | 4 481 566,66 |  | - | - | - | - | - | 31 384,48 | 964 928,85 | - | 996 313,33 |  | 10 041,41 | 486 271,92 | - | 496 313,33 | - | 17 465,48 | 978 847,85 | - | 996 313,33 | - | 15 029,51 | 981 283,82 | - | 996 313,33 | - | 12 381,31 | 983 932,02 | - | 996 313,33 | - | - | - | - | - |
|  | 209 | а/д Манзурка - Копылова, Качугский район |  | км | 11,83 | 380 621,45 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 612,69 | 375 008,76 | - | 380 621,45 |
|  | 210 | Подъезд к д.Исеть, Качугский район |  | км | 2,69 | 86 630,63 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 277,47 | 85 353,16 | - | 86 630,63 |
|  | 211 | Подъезд к д.Кистенева, Качугский район |  | км | 2,15 | 69 066,45 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 018,46 | 68 047,99 | - | 69 066,45 |
|  | 212 | а/д Анга – Большой Улун, Качугский район |  | км | 39,74 | 1 278 227,97 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 942,35 | 631 171,63 | - | 639 113,98 | - | 9 424,45 | 629 689,53 | - | 639 113,98 |
|  | 213 | а/д Бирюлька – Большая Тарель, Качугский район |  | км | 27,64 | 889 113,95 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 110,99 | 876 002,97 | - | 889 113,95 |
|  | 214 | а/д Верхоленск – Магдан, Качугский район |  | км | 67,10 | 2 158 463,33 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 411,75 | 1 065 819,91 | - | 1 079 231,66 | - | 15 914,49 | 1 063 317,18 | - | 1 079 231,66 |
|  | 215 | Подъезд к д. Чептыхой, Качугский район |  | км | 1,81 | 58 064,72 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 709,71 | - | 49 355,01 | - | 58 064,72 |
|  | 216 | Подъезд к д. Сутай, Качугский район |  | км | 1,33 | 42 848,87 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 427,33 | - | 36 421,54 | - | 42 848,87 |
|  | 217 | Подъезд к п. Лесной, Качугский район |  | км | 3,03 | 97 407,18 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 436,38 | 95 970,80 | - | 97 407,18 |
|  | 218 | а/д Новохарбатова - Малый Тарель, Качугский район |  | км | 28,09 | 903 622,09 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 324,92 | 890 297,16 | - | 903 622,09 |
|  | 219 | а/д Малой - Широкие Кочки, Куйтунский район |  | км | 9,84 | 316 637,67 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 669,18 | 311 968,49 | - | 316 637,67 |
|  | 220 | а/д Харик - Каранцай, Куйтунский район |  | км | 38,41 | 1 235 700,79 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 678,11 | 610 172,29 | - | 617 850,40 | - | 9 110,90 | 608 739,50 | - | 617 850,40 |
|  | 221 | а/д Обуса - Борохал, Осинский район |  | км | 9,20 | 296 049,63 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 407,44 | - | 251 642,18 | - | 296 049,63 |
|  | 222 | Подъезд к д. Горхон, Осинский район |  | км | 0,44 | 13 993,44 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 099,02 | - | 11 894,42 | - | 13 993,44 |
|  | 223 | а/д Голуметь - Индон, Черемховский район |  | км | 10,48 | 337 225,72 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 972,77 | 332 252,94 | - | 337 225,72 |
|  | 224 | Подъезд к з. Невидимова, Черемховский район |  | км | 2,86 | 92 067,16 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 810,07 | - | 78 257,08 | - | 92 067,16 |
|  | 225 | Подъезд к з. Шестакова, Черемховский район |  | км | 1,71 | 55 073,02 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 812,11 | 54 260,90 | - | 55 073,02 |
|  | 226 | Подъезд к д. Чернухина, Черемховский район |  | км | 0,07 | 2 251,82 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 337,77 | - | 1 914,04 | - | 2 251,82 |
|  | 227 | а/д Новогромово - д. Громова, Черемховский район |  | км | 0,78 | 24 995,17 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 368,58 | 24 626,59 | - | 24 995,17 |
|  | 228 | Подъезд к д. Старый Кутугун, Черемховский район |  | км | 0,10 | 3 088,21 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,54 | 3 042,67 | - | 3 088,21 |
|  | 229 | Подъезд к д. Трактовая, Черемховский район |  | км | 0,74 | 23 837,09 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 575,56 | - | 20 261,53 | - | 23 837,09 |
|  | 230 | Подъезд к д. Кирзавод, Черемховский район |  | км | 0,81 | 25 928,07 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 382,34 | 25 545,73 | - | 25 928,07 |
|  | 231 | Подъезд к д. Комарова, Черемховский район |  | км | 0,30 | 9 650,65 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 447,60 | - | 8 203,05 | - | 9 650,65 |
|  | 232 | Подъезд к п. Городок, Черемховский район |  | км | 1,04 | 33 391,23 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 008,68 | - | 28 382,55 | - | 33 391,23 |
|  | 233 | а/д Новочунка - Парчум, Чунский район |  | км | 16,88 | 542 977,47 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 373,83 | 268 114,91 | - | 271 488,74 | - | 4 003,41 | 267 485,33 | - | 271 488,74 |
|  | 234 | Подъезд к п. Пионерск, Шелеховский район |  | км | 0,96 | 30 753,39 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 613,01 | - | 26 140,38 | - | 30 753,39 |
|  | 235 | а/д Култукский тракт - ж/д ст. Глубокая, Шелеховский район |  | км | 2,02 | 65 077,52 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 761,63 | - | 55 315,89 | - | 65 077,52 |
|  | 236 | а/д Большой Луг - п. Орленок, Шелеховский район |  | км | 4,17 | 134 079,63 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 111,94 | - | 113 967,69 | - | 134 079,63 |
|  | 237 | а/д Подкаменнка - п. Ягодный (через п. Трудный), Шелеховский район |  | км | 11,96 | 384 578,21 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 671,04 | 378 907,18 | - | 384 578,21 |
|  | 238 | а/д Забитуй - д. Омулевка, Аларский район |  | км | 3,71 | 119 378,48 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 760,37 | 117 618,11 | - | 119 378,48 |
|  | 239 | а/д д. Могой - Тютюрина, Аларский район |  | км | 4,29 | 138 036,40 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 035,50 | 136 000,89 | - | 138 036,40 |
|  | 240 | а/д Кутулик - Мариинск, Аларский район |  | км | 54,90 | 1 765 971,58 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 879,97 | 579 777,23 | - | 588 657,19 | - | 7 315,32 | 581 341,88 | - | 588 657,19 | - | 8 680,41 | 579 976,78 | - | 588 657,19 |
|  | 241 | а/д д. Мардай - а/д Мариинск - Аляты, Аларский район |  | км | 7,54 | 242 488,55 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 575,77 | 238 912,78 | - | 242 488,55 |
|  | 242 | д. Готол - Кукунур, Аларский район |  | км | 1,82 | 58 675,92 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 801,39 | - | 49 874,53 | - | 58 675,92 |
|  | 243 | Подъезд к д. Чебогоры, Ангарский городской округ |  | км | 1,12 | 36 157,75 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 423,66 | - | 30 734,09 | - | 36 157,75 |
|  | 244 | а/д п. Веселая Поляна - Харагун, Боханский район |  | км | 11,02 | 354 500,37 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 175,06 | - | 301 325,31 | - | 354 500,37 |
|  | 245 | Подъезд к д. Базой, Боханский район |  | км | 4,12 | 132 471,19 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 870,68 | - | 112 600,51 | - | 132 471,19 |
|  | 246 | а/д п. Ида - Вершина, Боханский район |  | км | 7,62 | 245 126,39 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 768,96 | - | 208 357,43 | - | 245 126,39 |
|  | 247 | Подъезд к з. Вантеевская, Боханский район |  | км | 1,89 | 60 927,74 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 139,16 | - | 51 788,58 | - | 60 927,74 |
|  | 248 | Подъезд к з. Пашкова, Боханский район |  | км | 0,68 | 21 778,29 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 266,74 | - | 18 511,55 | - | 21 778,29 |
|  | 249 | Подъезд к д.Байханова, Боханский район |  | км | 2,85 | 91 552,46 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 732,87 | - | 77 819,59 | - | 91 552,46 |
|  | 250 | Подъезд к д. Черниговская, Боханский район |  | км | 1,85 | 59 415,81 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 912,37 | - | 50 503,44 | - | 59 415,81 |
|  | 251 | а/д Шарагун - Олонки, Боханский район |  | км | 20,52 | 659 943,29 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 731,61 | 650 211,69 | - | 659 943,29 |
|  | 252 | а/д Тихоновка - Грязнушка, Боханский район |  | км | 20,27 | 652 094,10 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 615,86 | 642 478,24 | - | 652 094,10 |
|  | 253 | а/д Новонукутский - Саган-Жалгай, Нукутский район |  | км | 10,79 | 347 165,88 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 119,35 | 342 046,53 | - | 347 165,88 |
|  | 254 | а/д Балаганск – Саянск, Балаганский район |  | км | 66,13 | 2 127 195,24 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 217,46 | 1 050 380,15 | - | 1 063 597,62 | - | 15 683,94 | 1 047 913,67 | - | 1 063 597,62 |
|  | 255 | а/д Хребтовая – Новая Игирма – Рудногорск, Нижнеилимский район |  | км | 94,90 | 3 052 885,13 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 969,30 | 1 507 473,27 | - | 1 526 442,57 | - | 22 509,11 | 1 503 933,45 | - | 1 526 442,57 |
|  | 256 | Подъезд к Средняя Муя, Усть-Удинский район |  | км | 21,11 | 679 115,91 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 014,33 | 669 101,58 | - | 679 115,91 |
|  | 257 | а/д Аносово – Аталанка, Усть-Удинский район |  | км | 26,32 | 846 683,28 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 485,30 | 834 197,98 | - | 846 683,28 |
|  | 258 | а/д Аталанка – н.п. Карда, Усть-Удинский район |  | км | 33,52 | 1 078 427,44 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 882,06 | - | 458 331,66 | - | 539 213,72 | 80 882,06 | - | 458 331,66 | - | 539 213,72 |
|  | 259 | а/д Ново – Николаевск - Муромцовка, Эхирит-Булагатский район |  | км | 9,18 | 295 341,91 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 301,29 | - | 251 040,63 | - | 295 341,91 |
|  | 260 | а/д Еловка - Свердлово, Эхирит-Булагатский район |  | км | 3,08 | 99 144,30 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 871,64 | - | 84 272,65 | - | 99 144,30 |
|  | 261 | а/д Кулункут – Верхняя Идыга, Эхирит-Булагатский район |  | км | 11,83 | 380 589,28 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 612,22 | 374 977,06 | - | 380 589,28 |
|  | 262 | а/д Рудовщина - Захал, Эхирит-Булагатский район |  | км | 4,53 | 145 756,91 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 149,35 | 143 607,56 | - | 145 756,91 |
|  | 263 | а/д Усть-Ордынский-Оса, Эхирит-Булагатский, Осинский районы |  | км | 56,82 | 1 827 896,56 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 357,75 | 902 590,53 | - | 913 948,28 | - | 13 477,20 | 900 471,08 | - | 913 948,28 |
|  | 264 | а/д Гаханы-Байтог, Эхирит-Булагатский район |  | км | 10,33 | 332 432,56 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 902,09 | 327 530,47 | - | 332 432,56 |
|  | 265 | а/д Нижняя Идыга - Кукунут, Эхирит-Булагатский район |  | км | 13,67 | 439 747,74 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 484,58 | 433 263,16 | - | 439 747,74 |
|  | 266 | а/д Батхай - Кударейка, Эхирит-Булагатский район |  | км | 1,72 | 55 233,86 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 285,08 | - | 46 948,78 | - | 55 233,86 |
|  | 267 | а/д Тугутуй - Камой, Эхирит-Булагатский район |  | км | 4,96 | 159 460,83 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 351,43 | 157 109,40 | - | 159 460,83 |
|  | 268 | а/д Тетеринск – Витимский, Мамско-Чуйский район |  | км | 28,70 | 923 245,07 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 614,29 | 909 630,78 | - | 923 245,07 |
|  | 269 | а/д от а/д «Усть- Ордынский – Качуг» до н.п. Баянгазуй, Эхирит-Булагатский район |  | км | 10,03 | 322 781,92 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 759,78 | 318 022,13 | - | 322 781,92 |
|  | 270 | Подъезд к п. Бурундуйский, Усть-Удинский район |  | км | 3,38 | 108 762,77 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 603,83 | 107 158,94 | - | 108 762,77 |
|  | 271 | Подъезд к п. Приморский, Осинский район |  | км | 4,97 | 159 846,85 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 357,12 | 157 489,73 | - | 159 846,85 |
|  | 272 | а/д Шестаково п. Селезневский, Нижнеилимский район |  | км | 3,28 | 105 481,55 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 15 822,23 | - | 89 659,32 | - | 105 481,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 273 | а/д Талая - д. Георгиевка, Тайшетский район |  | км | 8,77 | 282 088,36 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 14 104,42 | - | 79 925,04 | - | 94 029,45 | 14 104,42 | - | 79 925,04 | - | 94 029,45 | 14 104,42 | - | 79 925,04 | - | 94 029,45 | - | - | - | - | - |
|  | 274 | а/д Шелехово - д. Ингашет, Тайшетский район |  | км | 4,24 | 136 299,28 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 6 814,96 | - | 38 618,13 | - | 45 433,09 | 6 814,96 | - | 38 618,13 | - | 45 433,09 | 6 814,96 | - | 38 618,13 | - | 45 433,09 | - | - | - | - | - |
|  | 275 | Подъезд к д. Черемшанка, Зиминский район |  | км | 0,51 | 16 277,42 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 2 441,61 | - | 13 835,81 | - | 16 277,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 276 | а/д п. Костомарово от а/д 25Н-124, Тайшетский район |  | км | 6,81 | 219 069,65 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 10 953,48 | - | 62 069,73 | - | 73 023,22 | 10 953,48 | - | 62 069,73 | - | 73 023,22 | 10 953,48 | - | 62 069,73 | - | 73 023,22 | - | - | - | - | - |
|  | 277 | г. Братск ул. Промышленная - подход к новому мосту через р. Ангара, Братский район |  | км | 10,80 | 347 423,23 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 17 371,16 | - | 98 436,58 | - | 115 807,74 | 17 371,16 | - | 98 436,58 | - | 115 807,74 | 17 371,16 | - | 98 436,58 | - | 115 807,74 | - | - | - | - | - |
|  | 278 | северный подъезд к Новая Деревня, Тулунский район |  | км | 0,79 | 25 413,37 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 445,50 | 24 967,87 | - | 25 413,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 279 | южный подъезд к Новая Деревня, Тулунский район |  | км | 0,98 | 31 428,93 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 550,95 | 30 877,98 | - | 31 428,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 280 | с. Смоленщина ул. Трактовая от а/д Култунский тракт до ул. Мира (перевод в одностороннее), Иркутский район |  | км | 0,76 | 24 352,48 |  | - | - | - | - | 3 652,87 | - | 20 699,61 | - | 24 352,48 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 281 | а/д Култукский тракт от ул. Трактовая до Култукский тракт 5 (перевод в одностороннее) |  | км | 1,13 | 36 411,42 |  | - | - | - | - | - | 1 146,98 | 35 264,44 | - | 36 411,42 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 282 | а/д Бугульдейка - Косая Степь ( с ремонтом мостовых сооружений), Ольхонский район |  | км | 34,00 | 1 093 836,31 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 593,24 | 1 080 243,06 | - | 1 093 836,31 | - | - | - | - | - |
|  | 283 | Подъезд к ледовой переправе на о. Ольхон (от побережья оз. Байкал до а/д Баяндай-Еланцы-Хужир на км 135+600, Ольхонский район |  | км | 7,04 | 226 468,48 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 814,35 | 223 654,12 | - | 226 468,48 | - | - | - | - | - |
|  | 284 | Подъезд к ледовой переправе на о. Ольхон (от а/д Баяндай-Еланцы-Хужир на км 117+610 до побережья оз. Байкал в заливе Куркут, Ольхонский район |  | км | 3,36 | 108 215,90 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 344,81 | 106 871,09 | - | 108 215,90 | - | - | - | - | - |
|  | 285 | а/д Аларь - Кутулик, Аларский район |  | км | 44,59 | 1 434 439,75 |  | - | - | - | - | - | 45 185,73 | 1 389 254,01 | - | 1 434 439,75 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 286 | а/д Усть-Ордынский - Захал, Эхирит-Булагатский район |  | км | 24,79 | 797 561,50 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 16 136,26 | 781 425,23 | - | 797 561,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 287 | а/д Каразей - Уховский, Куйтунский район |  | км | 6,61 | 212 475,04 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 4 298,79 | 208 176,25 | - | 212 475,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 288 | а/д Середкино - Бохан, Боханский район |  | км | 53,63 | 1 725 149,35 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 30 242,05 | 1 694 907,30 | - | 1 725 149,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 289 | а/д п. Бозой - Муромцовка, Эхирит-Булагатский район |  | км | 45,97 | 1 478 929,22 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 378,84 | 1 460 550,38 | - | 1 478 929,22 | - | - | - | - | - |
|  | 290 | а/д Ворот-Онгой - Хадахан, Нукутский район |  | км | 43,07 | 1 385 446,64 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 217,12 | 1 368 229,52 | - | 1 385 446,64 | - | - | - | - | - |
|  | 291 | а/д Куйтун - Александроневская Станица, Куйтунский район |  | км | 15,57 | 500 771,98 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 384,45 | 493 387,54 | - | 500 771,98 |
|  | 292 | а/д Александроневская Станица - Уховский, Куйтунский район |  | км | 21,38 | 687 865,83 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 143,36 | 677 722,47 | - | 687 865,83 |
|  | 293 | а/д Кутулик- Табарсук, Аларский район |  | км | 13,39 | 430 676,13 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 350,80 | 424 325,33 | - | 430 676,13 |
|  | 294 | а/д Батхай - Тыргетуй, Аларский район |  | км | 37,17 | 1 195 714,95 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 632,16 | 1 178 082,79 | - | 1 195 714,95 |
|  | 295 | а/д Табарсук - Ворот-Онгой, Нукутский район |  | км | 37,35 | 1 201 634,01 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 719,45 | 1 183 914,57 | - | 1 201 634,01 |
|  | 296 | а/д Забитуй - Батхай, Аларский район |  | км | 41,82 | 1 345 235,62 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 837,01 | 1 325 398,60 | - | 1 345 235,62 |
|  | 297 | а/д Гаханы - Ахины, Эхирит-Булагатский район |  | км | 29,34 | 943 672,27 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 915,51 | 929 756,76 | - | 943 672,27 |
|  | 298 | а/д Подъезд к п. Бозой, Эхирит-Булагатский район |  | км | 7,58 | 243 871,81 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 596,16 | 240 275,64 | - | 243 871,81 |
|  | 299 | а/д А - 331 "Вилюй" по ул. Нефтяников в г. Усть - Кут |  | км | 1,15 | 36 994,14 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 545,52 | 36 448,62 | - | 36 994,14 |
|  | 300 | а/д Братск - Усть - Илимск (км 2+230 км - км 239+198) |  | км | 142,00 | 3 651 900,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 851,38 | 3 598 048,62 | - | 3 651 900,00 |
|  | 301 | а/д Таксимо - Бодайбо (км 44+123 - км 220+684) |  | км | 176,56 | 5 679 758,61 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 754,43 | 5 596 004,18 | - | 5 679 758,61 |
|  | 302 | а/д Тулун - Икей (км 0 - км 52+067) |  | км | 52,07 | 1 674 933,83 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 698,78 | 1 650 235,04 | - | 1 674 933,83 |
|  | 303 | а/д Икей - Галдун (км 52+005 - км 0+032) |  | км | 20,00 | 643 376,35 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 487,31 | 633 889,04 | - | 643 376,35 |
|  | 304 | а/д Подъезд к д. Ишидей |  | км | 10,82 | 348 002,27 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 131,69 | 342 870,58 | - | 348 002,27 |
|  | 305 | а/д Черемхово - Голуметь - Онот |  | км | 50,60 | 1 627 742,17 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 002,89 | 1 603 739,28 | - | 1 627 742,17 |
|  | 306 | а/д Тельма - Раздолье |  | км | 59,97 | 1 929 163,99 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 447,69 | 1 900 716,30 | - | 1 929 163,99 |
|  | 307 | а/д Подъезд к с. Большая Елань |  | км | 12,95 | 416 618,36 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 143,51 | 410 474,85 | - | 416 618,36 |
|  | 308 | а/д Баяндай - Сахюрта |  | км | 123,29 | 3 966 029,19 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 483,56 | 3 907 545,63 | - | 3 966 029,19 |
|  | 309 | а/д Подъезд к г.Саянск от а/д Р-255 |  | км | 7,45 | 239 657,69 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 534,02 | 236 123,67 | - | 239 657,69 |
|  | 310 | а/д Нижнеудинск - Боровинок - Чуна (от Нижнеудинск до Лесогорск) |  | км | 173,55 | 5 582 769,63 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 324,22 | 5 500 445,41 | - | 5 582 769,63 |
|  | 311 | а/д Мама - Большой Северный |  | км | 87,70 | 2 821 205,31 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 601,85 | 2 779 603,46 | - | 2 821 205,31 |
|  | 312 | а/д Седаново - Кодинск |  | км | 180,29 | 5 799 716,13 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 523,34 | 5 714 192,79 | - | 5 799 716,13 |
|  | 313 | а/д Усть-Илимск - Тубинский, Усть-Илимский район |  | км | 52,42 | 1 686 257,25 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 865,76 | 1 661 391,49 | - | 1 686 257,25 |
| 9 |  | Мероприятия по организации дорожного движения |  |  |  | 3 625 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 35 333,33 | 40 133,33 | 0,00 | 18 750,00 | 0,00 | 35 333,33 | 54 083,33 | 0,00 | 202 083,33 | 0,00 | 35 333,33 | 237 416,67 | 0,00 | 202 083,33 | 0,00 | 0,00 | 202 083,33 | 0,00 | 389 641,89 | 335 774,78 | 0,00 | 725 416,67 | 0,00 | 366 666,67 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 366 666,67 |
|  | 1 | табло переменной информации |  | шт. | 150,00 | 75 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 18 750,00 | - | - | 18 750,00 | - | 18 750,00 | - | - | 18 750,00 | - | 18 750,00 | - | - | 18 750,00 | - | 18 750,00 | - | - | 18 750,00 | - | - | - | - | - |
|  | 2 | датчики учета интенсивности движения |  | шт. | 16,00 | 4 800,00 |  | - | - | - | - | - | 4 800,00 | - | - | 4 800,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3 | пункты весового контроля |  | шт. | 22,00 | 1 100 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 183 333,33 | - | - | 183 333,33 | - | 183 333,33 | - | - | 183 333,33 | - | 366 666,67 | - | - | 366 666,67 | - | 366 666,67 | - | - | 366 666,67 |
|  | 4 | камеры фиксации нарушений ПДД |  | шт. | 53,00 | 106 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | 35 333,33 | 35 333,33 |  | - | - | 35 333,33 | 35 333,33 | - | - | - | 35 333,33 | 35 333,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 5 | Строительство автомобильных газозаправочных станций |  | шт. | 34,00 | 340 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 225,22 | 335 774,78 | - | 340 000,00 | - | - | - | - | - |
|  | 6 | строительство мультимодального транспортно-логистическог центра |  | шт. | 2,00 | 2 000 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 10 |  | Строительство ЖД дорог |  | км | 2 579,46 | 128 561 236,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 849 344,00 | 0,00 | 0,00 | 1 849 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 552 420,50 | 0,00 | 2 159 472,00 | 126 711 892,50 |
|  | 1 | Строительство однопутной ЖД дороги по территории Аларского и Черемховского районов, примыкающая к Транссибирской ЖД магистрали за п. Забитуй |  | км | 102,83 | 2 159 472,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 159 472,00 | 2 159 472,00 |
|  | 2 | Строительство железнодорожной линии Усть-Кут - Жигалово - Иркутск |  | км | 687,00 | 14 427 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 427 000,00 | - | - | 14 427 000,00 |
|  | 3 | Обход Иркутского железнодорожного узла протяженностью (г. Ангарск, Ангарский район, г. Шелехов, Шелеховский район) |  | км | 50,00 | 3 000 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 000 000,00 | - | - | 3 000 000,00 |
|  | 4 | Строительство железной дороги Усть-Илимск-Кодинск |  | км | 209,14 | 4 391 877,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 391 877,00 | - | - | 4 391 877,00 |
|  | 5 | Строительство дополнительных железнодорожных путей на участке Тайшет – Хани |  | км | 70,73 | 1 485 330,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 485 330,00 | - | - | 1 485 330,00 |
|  | 6 | Строительство второго главного пути Тайшет – Саянская |  | км | 88,06 | 1 849 344,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 849 344,00 | - | - | 1 849 344,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 7 | Строительство железной дороги Иркутск – Жигалово |  | км | 312,57 | 6 564 033,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 564 033,00 | - | - | 6 564 033,00 |
|  | 8 | Строительство железнодорожной линии Лена – Непа – Ленск |  | км | 645,00 | 70 000 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 000 000,00 | - | - | 70 000 000,00 |
|  | 9 | Резервируется коридор для скоростного транспорта от г. Иркутска до р.п. Листвянка |  | км | 61,98 | 1 301 664,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 301 664,00 | - | - | 1 301 664,00 |
|  | 10 | Строительство скоростного трамвая из г. Ангарска и г. Шелехова с использованием существующих железнодорожных путей до проектируемого аэр |  | км | 29,31 | 615 447,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 615 447,00 | - | - | 615 447,00 |
|  | 11 | Резервируется коридор для скоростного транспорта от аэропорта до линии Иркутск – Листвянка |  | км | 67,14 | 1 409 919,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 409 919,00 | - | - | 1 409 919,00 |
|  | 12 | Строительство дополнительных путей на участке «Тайшет – Хани» |  | км | 232,88 | 4 890 480,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 890 480,00 | - | - | 4 890 480,00 |
|  | 13 | Строительство линий скоростного трамвая в Октябрьском округе: ул. Депутатская, ул. Пискунова, планируемая магистраль в направлении аэропорта, мост Академический |  | км | 6,37 | 5 005 390,50 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 005 390,50 | - | - | 5 005 390,50 |
|  | 14 | Строительство линий скоростного трамвая в Свердловском округе: ул. Джамбула, ул. Челнокова, ул. Терешковой, ул. Лермонтова, планируемая магистраль от ул. Академическая до магистрали Южного обход, Академический мост, объездная дорога Первомайский - Университетский, планируемая магистраль (Западный обход), ул. Сергеева, б-р Рябикова, ул. М.Конева |  | км | 16,44 | 11 461 280,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 461 280,00 | - | - | 11 461 280,00 |
| 11 |  | Реконструкция ЖД дорог |  | км | 254,86 | 3 746 456,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 955,80 | 0,00 | 0,00 | 771 955,80 | 0,00 | 1 127 019,60 | 0,00 | 0,00 | 1 127 019,60 | 0,00 | 1 847 481,30 | 0,00 | 0,00 | 1 847 481,30 |
|  | 1 | Реконструкция и модернизация существующего железнодорожного пути от границы Нижнеилимского (Усть-Илирского) района до Усть-Илимского ЛПК |  | км | 74,98 | 1 102 250,10 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 562,53 | - | - | 275 562,53 | - | 275 562,53 | - | - | 275 562,53 | - | 551 125,05 | - | - | 551 125,05 |
|  | 2 | реконструкция железной дороги на участке Междеречинск – Тайшет |  | км | 41,30 | 607 139,40 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 303 569,70 | - | - | 303 569,70 | - | 303 569,70 | - | - | 303 569,70 |
|  | 3 | Реконструкция и модернизация существующего железнодорожного пути от ст. Хребтовая до границы Нижнеилимского (Усть-Илимского) района |  | км | 135,07 | 1 985 573,10 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 496 393,28 | - | - | 496 393,28 | - | 496 393,28 | - | - | 496 393,28 | - | 992 786,55 | - | - | 992 786,55 |
|  | 4 | Реконструкция пути общего пользования на перегоне Тайшет – Слюдянка Восточно-Сибирской железной дороги |  | км | 3,50 | 51 494,10 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 494,10 | - | - | 51 494,10 | - | - | - | - | - |
| 12 |  | Строительство аэропортных комплексов |  | шт. | 3,00 | 14 085 000,00 | 0,00 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 675 000,00 | 0,00 | 5 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 150 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
|  | 1 | Строительство аэропортового комплекса «Иркутск-Новый» |  | шт. | 1,00 | 10 025 000,00 |  | 675 000,00 | - | - | 675 000,00 | - | 1 150 000,00 | - | - | 1 150 000,00 | - | 2 500 000,00 | - | - | 2 500 000,00 | - | 2 500 000,00 | - | - | 2 500 000,00 | - | 3 200 000,00 | - | - | 3 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2 | Строительство аэропортового комплекса г. Бодайбо |  | шт. | 1,00 | 4 000 000,00 |  | - | - | - | - | - | 4 000 000,00 | - | - | 4 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3 | Строительство аэропорта г.Нижнеудинск Нижнеудинский район, южнее г. Нижнеудинск по автомобильной дороге «Подгорный – Муксут» д. Муксут |  | шт. | 1,00 | 60 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 000,00 | - | - | 60 000,00 |
| 13 |  | Реконструкция аэропортных комплексов |  | шт. | 11,00 | 3 802 482,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 031,30 | 0,00 | 0,00 | 414 031,30 | 0,00 | 388 451,00 | 0,00 | 0,00 | 388 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
|  | 1 | Реконструкция аэропорта г. Тайшет |  | шт. | 1,00 | 300 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 000,00 | - | - | 300 000,00 | - | - | - | - | - |
|  | 2 | Реконструкция аэропорта г. Братск |  | шт. | 1,00 | 802 482,30 |  | - | - | - | - | - | 414 031,30 | - | - | 414 031,30 |  | 388 451,00 | - | - | 388 451,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3 | Реконструкция аэропорта г.Тулун |  | шт. | 1,00 | 300 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 000,00 | - | - | 300 000,00 | - | - | - | - | - |
|  | 4 | Реконструкция посадочной площадки с. Казачинское |  | шт. | 1,00 | 300 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 000,00 | - | - | 300 000,00 |
|  | 5 | Реконструкция посадочной площадки п. Магистральный |  | шт. | 1,00 | 300 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 000,00 | - | - | 300 000,00 |
|  | 6 | Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы г. Киренск |  | шт. | 1,00 | 300 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 000,00 | - | - | 300 000,00 |
|  | 7 | Реконструкция аэропорта с. Ербогачен |  | шт. | 1,00 | 300 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 000,00 | - | - | 300 000,00 |
|  | 8 | Реконструкция - строительство посадочной площадки г. Железногорск - Илимский |  | шт. | 1,00 | 300 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 000,00 | - | - | 300 000,00 |
|  | 9 | Реконструкция аэропорта р.п. Мама |  | шт. | 1,00 | 300 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 000,00 | - | - | 300 000,00 |
|  | 10 | Реконструкция аэропорта г. Усть-Кут |  | шт. | 1,00 | 300 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 000,00 | - | - | 300 000,00 |
|  | 11 | Реконструкция посадочной площадки г. Усть-Илимск |  | шт. | 1,00 | 300 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 000,00 | - | - | 300 000,00 |
| 14 |  | Строительство вертолетной площадки |  | шт. | 16,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 |
|  | 1 | Строительство вертолетной площадки р.п.Балаганск |  | шт. | 1,00 | 35 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 000,00 | - | - | 35 000,00 |
|  | 2 | Строительство вертолетной площадки с. Кумарейка |  | шт. | 1,00 | 35 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 000,00 | - | - | 35 000,00 |
|  | 3 | Строительство вертолетной площадки п. Большое Голоустное |  | шт. | 1,00 | 35 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 000,00 | - | - | 35 000,00 |
|  | 4 | Строительство вертолетной площадки р.п. Большая Речка |  | шт. | 1,00 | 35 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 000,00 | - | - | 35 000,00 |
|  | 5 | Строительство вертолетной площадки п. Качуг |  | шт. | 1,00 | 35 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 000,00 | - | - | 35 000,00 |
|  | 6 | Строительство вертолетной площадки р.п. Куйтун |  | шт. | 1,00 | 35 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 000,00 | - | - | 35 000,00 |
|  | 7 | Строительство вертолетной площадки с. Еланцы |  | шт. | 1,00 | 35 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 000,00 | - | - | 35 000,00 |
|  | 8 | Строительство вертолетной площадки с. Онгурен |  | шт. | 1,00 | 35 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 000,00 | - | - | 35 000,00 |
|  | 9 | Строительство вертолетной площадки г. Байкальск |  | шт. | 1,00 | 35 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 000,00 | - | - | 35 000,00 |
|  | 10 | Строительство вертолетной площадки г. Слюдянка |  | шт. | 1,00 | 35 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 000,00 | - | - | 35 000,00 |
|  | 11 | Строительство вертолетной площадки п. Усть-Уда |  | шт. | 1,00 | 35 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 000,00 | - | - | 35 000,00 |
|  | 12 | Строительство вертолетной площадки г. Черемхово |  | шт. | 1,00 | 35 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 000,00 | - | - | 35 000,00 |
|  | 13 | Строительство вертолетной площадки г. Тулун |  | шт. | 1,00 | 35 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 000,00 | - | - | 35 000,00 |
|  | 14 | Строительство вертолетной площадки в районе п. Листвянка |  | шт. | 1,00 | 35 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 000,00 | - | - | 35 000,00 |
|  | 15 | Строительство вертолетной площадки в районе г. Усть-Илимск |  | шт. | 1,00 | 35 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 000,00 | - | - | 35 000,00 |
|  | 16 | Строительство вертолетной площадки в районе п. Хужир (остров Ольхон) |  | шт. | 1,00 | 35 000,00 | - | - | - | 35 000,00 | 35 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 |  | Реконструкция вертолетной площадки |  | шт. | 20,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
|  | 1 | Реконструкция вертолетной площадки п.Кутулик |  | шт. | 1,00 | 25 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  | 2 | Реконструкция посадочной площадки «Жигалово» |  | шт. | 1,00 | 25 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  | 3 | Реконструкция вертолетной площадки п. Залари |  | шт. | 1,00 | 25 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  | 4 | Реконструкция вертолетной площадки г. Зима |  | шт. | 1,00 | 25 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  | 5 | Реконструкция посадочной площадки «Качуг» |  | шт. | 1,00 | 25 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  | 6 | Реконструкция вертолетной площадки г. Саянск |  | шт. | 1,00 | 25 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  | 7 | Реконструкция вертолетной площадки п. Баяндай |  | шт. | 1,00 | 25 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  | 8 | Реконструкция вертолетной площадки с. Бохан |  | шт. | 1,00 | 25 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  | 9 | Реконструкция вертолетной площадки п. Новонукутск |  | шт. | 1,00 | 25 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  | 10 | Реконструкция вертолетной площадки с. Оса |  | шт. | 1,00 | 25 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  | 11 | Реконструкция вертолетной площадки г. Чуна |  | шт. | 1,00 | 25 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  | 12 | Реконструкция и модернизация существующей взлетно – посадочной полосы в п. Наратай |  | шт. | 1,00 | 25 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  | 13 | Реконструкция и модернизация существующей взлетно – посадочной полосы в п. Карахун |  | шт. | 1,00 | 25 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  | 14 | Реконструкция и модернизация существующей взлетно – посадочной полосы в п. Прибойный |  | шт. | 1,00 | 25 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  | 15 | Реконструкция и модернизация существующей взлетно – посадочной полосы в п. Шумилово |  | шт. | 1,00 | 25 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  | 16 | Реконструкция и модернизация вертолетной площадки в с. Лукиново |  | шт. | 1,00 | 25 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  | 17 | Реконструкции и модернизации существующих ВПП в п. Заярск |  | шт. | 1,00 | 25 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  | 18 | Реконструкции и модернизации существующих ВПП в п. Заморский |  | шт. | 1,00 | 25 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  | 19 | Реконструкции и модернизации существующих ВПП в п. Дальний |  | шт. | 1,00 | 25 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  | 20 | Реконструкции и модернизации существующих ВПП в г. Железногорск-Илимский |  | шт. | 1,00 | 25 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 16 |  | Строительство причалов для водного транспорта |  | шт. | 16,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
|  | 1 | Строительство пассажирского причала и лодочной станции в р.п. Култук |  | шт. | 1,00 | 50 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  | 2 | Строительство причала для принятия пассажирских судов в р.п. Балаганск |  | шт. | 1,00 | 50 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  | 3 | Строительство пристани в г. Слюдянка |  | шт. | 1,00 | 50 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  | 4 | строительство причального сооружения в п. Бугульдейка |  | шт. | 1,00 | 50 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  | 5 | строительство причального сооружения в с. Онгурен |  | шт. | 1,00 | 50 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  | 6 | строительство причального сооружения в м. Зама |  | шт. | 1,00 | 50 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  | 7 | Строительство грузопассажирского причала в г. Усть-Илимск |  | шт. | 1,00 | 50 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  | 8 | Строительство причала (дебаркадера) в с. Прибойный |  | шт. | 1,00 | 50 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  | 9 | Строительство причала (дебаркадера) в с. Шумилово |  | шт. | 1,00 | 50 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  | 10 | Строительство причала (дебаркадера) в с. Подволочное |  | шт, | 1,00 | 50 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  | 11 | Строительство причала (дебаркадера) в с. Аталанка |  | шт. | 1,00 | 50 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  | 12 | Строительство причала (дебаркадера) в с. Аносово |  | шт. | 1,00 | 50 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  | 13 | Строительство причала (дебаркадера) в с. Карахун |  | шт. | 1,00 | 50 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  | 14 | Строительство причала (дебаркадера) в с. Ключи |  | шт. | 1,00 | 50 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  | 15 | Строительство причала (дебаркадера) в п. Наратай |  | шт. | 1,00 | 50 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  | 16 | Строительство причала (дебаркадера) в п. Южный |  | шт. | 1,00 | 50 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 17 |  | Реконструкция причалов для водного транспорта |  | шт. | 13,00 | 709 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
|  | 1 | Реконструкция причала «Листвянка», волнозащитных сооружений, комплекса причальной инфраструктуры |  | шт. | 1,00 | 40 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 000,00 | - | - | 40 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2 | Реконструкция причальных сооружений для паромной переправы пос.Сахюрта-о.Ольхон (островная часть). |  | шт. | 1,00 | 229 500,00 |  | - | - | 19 500,00 | 19 500,00 | - | - | - | 160 000,00 | 160 000,00 |  | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3 | Реконструкции грузопассажирского причала «Рогатка» п. Листвянка |  | шт. | 1,00 | 40 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 40 000,00 | - | - | 40 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4 | Реконструкция причала в районе п. Большое Голоустное |  | шт. | 1,00 | 40 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 000,00 | 40 000,00 |
|  | 5 | Реконструкция причалов для маломерных судов с устройством лодочных станций в р.п. Новая Игирма |  | шт. | 1,00 | 40 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 000,00 | 40 000,00 |
|  | 6 | Реконструкция причалов для маломерных судов с устройством лодочных станций в п. Дальний |  | шт. | 1,00 | 40 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 000,00 | 40 000,00 |
|  | 7 | Реконструкция причалов для маломерных судов с устройством лодочных станций в п. Заморский |  | шт. | 1,00 | 40 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 000,00 | 40 000,00 |
|  | 8 | Реконструкция причалов для маломерных судов с устройством лодочных станций в п. Брусничный |  | шт. | 1,00 | 40 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 000,00 | 40 000,00 |
|  | 9 | Реконструкция причалов для маломерных судов с устройством лодочных станций в р.п. Радищев |  | шт. | 1,00 | 40 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 000,00 | 40 000,00 |
|  | 10 | Реконструкция причалов для маломерных судов с устройством лодочных станций в п. Березняки |  | шт. | 1,00 | 40 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 000,00 | 40 000,00 |
|  | 11 | Реконструкция причалов для маломерных судов с устройством лодочных станций в п. Игирма |  | шт. | 1,00 | 40 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 000,00 | 40 000,00 |
|  | 12 | Реконструкция причала в с. Первомайское |  | шт. | 1,00 | 40 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 000,00 | 40 000,00 |
|  | 13 | Реконструкция причала в с.Хадахан |  | шт. | 1,00 | 40 000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 000,00 | 40 000,00 |
|  |  | Итого, тыс. руб. |  |  | - | 623 249 752,56 | 129 694,79 | 1 715 557,47 | 7 137 411,01 | 54 500,00 | 9 037 163,27 | 15 135 854,78 | 16 924 178,18 | 19 173 545,70 | 195 333,33 | 51 428 912,00 | 11 482 286,39 | 16 618 383,42 | 25 876 546,69 | 85 333,33 | 54 062 549,83 | 2 468 346,50 | 19 973 599,34 | 32 522 995,52 | 35 333,33 | 55 000 274,69 | 609 919,98 | 10 955 988,69 | 35 290 189,69 | 0,00 | 46 896 098,36 | 851 613,15 | 3 236 770,52 | 44 560 367,40 | 0,00 | 48 648 751,06 | 1 831 116,65 | 136 640 420,46 | 189 399 777,10 | 30 144 689,13 | 358 176 003,35 |