- О ситуации в строительной отрасли и принимаемых мерах по поддержке отрасли в условиях сложной экономической ситуации

По   мероприятию «Реконструкция   ул.   Ягодная-Дорожная в д. Новолисиха, Иркутского района Иркутской области», реализуемого в рамках федерального проекта «Жилье», в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.08.2021 года № 1315 по информации Ушаковского муниципального образования в 2024 году планируется увеличение стоимости контракта на 102,8 млн рублей в связи с удорожанием строительных материалов.  Стоимость контракта в настоящее время составляет 823,3 млн рублей. В рамках корректировки Закона об областном бюджете на 2024 год по заявке Ушаковского муниципального образования министерством транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области в адрес министерства финансов Иркутской области направлены предложения о дополнительной потребности в размере 102,8 млн рублей. По итогам уточнения областного бюджета на 2024 год на сессии Законодательного Собрания Иркутской области будет принято решение о возможности доведения дополнительных лимитов до муниципального образования.

- О перспективном развитии на территории Иркутской области отрасли промышленности строительных материалов

В Иркутской области развиты механизмы поддержки для промышленных предприятий, в том числе и предприятий-производителей строительных материалов.

К региональным предприятиям, оказывающим поддержку промышленным предприятиям, предприятиям малого и среднего бизнеса, относятся:

Фонд поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой Бизнес»;

Микрокредитная компания «Фонд Микрокредитования Иркутской области»;

Фонд развития промышленности Иркутской области (далее - РФРП); Корпорация развития Иркутской области.

За последние годы почти два десятка промышленных предприятий воспользовались субсидиями, предоставляемыми региональными и федеральными организациями:

  - ООО ПАЛП НОРД. Создание завода по производству фанеры в п. Дундай  Боханского  района  производительностью  18  тыс.  м3/год. Срок реализации проекта: 2021 – 2026 годы.

  - ООО Строй МЭК. Модернизация завода по глубокой переработке древесины  в  Жигаловском  районе.  Срок  реализации  проекта: 2021 – 2026 годы.

  - ООО ТК Родник. Создание высокотехнологичного производства по глубокой  переработке  древесины  в  г.  Срок  реализации  проекта: 2021-2024 годы.

  - ООО «Вега». Модернизация производства деревообрабатывающего предприятия ООО «Вега». Срок реализации проекта: 2022-2027 годы.

  - ООО «Каркас». Проект модернизации оборудования и развития производства «Каркас». (производство вагон-домов). Срок реализации проекта: 2022 – 2027 годы.

  - ООО «Фирма» Сава-Сервис» (производство вагон-домов). Внедрение системы планирования и мониторинга для управления производством и поставками. Срок реализации проекта: 2022-2027 годы.

  - ООО «АВ-Групп». Организация производства противопожарных дверей. Срок реализации проекта: 2022-2027 годы.

  - ООО «ППК». Модернизация производства железобетонных сборных конических стоек для линий электропередач. Срок реализации проекта: 2022-2027 годы.

  - ООО «БЭМЗ». Модернизация производства металлоконструкций в г. Шелехов. Срок реализации проекта: 2023-2028 годы.

  - ООО «НПК-Терминал». Организация производства пиломатериалов в г. Усть-Кут Иркутской   области на базе ООО «НПК-Терминал». Срок реализации 2023-2026 годы.

  - ООО «Монолитстрой». Создание производства элементов опалубки в г. Шелехов. Срок реализации проекта 2023-2028 годы.

  - ООО «ПК ЭЛИТ ЛАЙН». Модернизация производства стеклопакетов и алюминиевых конструкций. Срок реализации проекта: 2023-2028 годы.

  - ООО «ИЗБК». Модернизация производства армированных изделий из полистеролбетона в г. Свирск. Срок реализации проекта: 2022-2027 годы.

  - ООО «Энергокомплекс ИКС». Организация производства железобетонных опор СВ-105 и приставок к опоре ПТ-43 в г. Тулун. Срок реализации проекта: 2022-2027 годы.

  - ООО ПКП «Горная компания». Расширение производства микрокальцита в г. Слюдянка. Срок реализации проекта: 2024-2029 годы.

  - ООО «Со-единение». Создание производства водно-дисперсионных красок и грунтов. Иркутск. Срок реализации проекта: 2023-2028 годы.

Общая стоимость указанных проектов оценивается в 1 510 млн рублей.

В рамках ФРП и РФРП, а также в рамках проектов развития региона займов выдано на общую сумму 675 млн рублей.

- Об объектах незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства бюджета Иркутской области

Региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства в настоящее время включает в себя 26 объектов. Межведомственная комиссия по рассмотрению предложений, утвержденная распоряжением Правительства Иркутской области от 28 ноября 2022 года

№ 662-рп, была проведена 6 марта 2024 года. Приняты управленческие решения в отношении 9 объектов: ликвидация – 4 объекта, завершение строительства – 5 объектов. Ведутся работы по демонтажу объектов по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, 23А. Демонтаж объектов производится за счет средств частного инвестора.

По оставшимся объектам для принятия решений необходимо представление дополнительной информации. Окончательные выводы в отношении указанных объектов будут приняты комиссией по результатам получения недостающей информации на ближайшем заседании. Объемы и условия финансирования принятых управленческих решений будут устанавливаться исходя из возможностей областного бюджета Иркутской области.