- Об объектах незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства бюджета Иркутской области

Региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства в настоящее время включает в себя 26 объектов. Межведомственная комиссия по рассмотрению предложений, утвержденная распоряжением Правительства Иркутской области от 28 ноября 2022 года

№ 662-рп, была проведена 6 марта 2024 года. Приняты управленческие решения в отношении 9 объектов: ликвидация – 4 объекта, завершение строительства – 5 объектов. Ведутся работы по демонтажу объектов по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, 23А. Демонтаж объектов производится за счет средств частного инвестора.

По оставшимся объектам для принятия решений необходимо представление дополнительной информации. Окончательные выводы в отношении указанных объектов будут приняты комиссией по результатам получения недостающей информации на ближайшем заседании. Объемы и условия финансирования принятых управленческих решений будут устанавливаться исходя из возможностей областного бюджета Иркутской области.