ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Комиссия по контрольной деятельности

РЕШЕНИЕ

1 октября 2024 г.	      			                                               № _________

г. Иркутск

| О мерах принятых и принимаемых Правительством Иркутской области (органами исполнительной власти Иркутской области, иными органами и организациями) по устранению нарушений, недостатков и условий им способствовавших, выявленных по результатам проведенного Контрольно-счетной палатой Иркутской области контрольного мероприятия «Проверка соблюдения законодательства при планировании и использовании в 2022-2023 годах, истекшем периоде 2024 года (и более ранние периоды при необходимости) средств на создание, развитие и функционирование центра обработки данных при Правительстве Иркутской области» |  |
| --- | --- |

Контрольно-счетной палатой Иркутской области (далее – КСП области), в соответствии с планом деятельности КСП области на 2024 год, проведена проверка соблюдения законодательства при планировании и использовании в 2022-2023 годах, истекшем периоде 2024 года (и более ранние периоды при необходимости) средств на создание, развитие и функционирование центра обработки данных при Правительстве Иркутской области.

Заслушав информацию аудитора КСП области Корень К.С. по данному вопросу, комиссия отмечает следующее.

Цель контрольного мероприятия: оценить актуальность и достаточность нормативной правовой и методической базы, регулирующей вопросы создания ЦОД при Правительстве Иркутской области и оценить эффективность планирования мероприятий, определить законность и эффективность, результативность и целевое использование средств на реализацию мероприятий по созданию ЦОД при Правительстве Иркутской области.

Предмет контрольного мероприятия: деятельность объектов контроля по планированию, организации и исполнению мероприятий по созданию, развитию и функционированию центра обработки (далее – ЦОД) данных при Правительстве Иркутской области, в том числе нормативное правовое регулирование в этой области; документы, связанные с планированием финансового обеспечения (бюджетных ассигнований) на реализацию мероприятия; сметы расходов, исполнительная документация, первичные бухгалтерские документы, бюджетная (бухгалтерская), статистическая и иная документация и отчетность, аналитическая информация.

Объекты контрольного мероприятия:

- Министерство цифрового развития и связи Иркутской области;

- Областное государственное автономное учреждение «Информационно-технический центр Иркутской области».

Проверяемый период: 2022-2023 годы, истекший период 2024 (и более ранние периоды при необходимости).

В результате контрольного мероприятия КСП области выявила нарушения при формировании и исполнении бюджетов (общий объем проверенных финансовых средств составил 149 360,3 тыс. р., выявлено нарушений бюджетного законодательства на общую сумму 19415,8 тыс. р., рекомендовано к возврату в областную казну 1926,75 тыс.р.) и нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц.

Направленные КСП области объектам контроля по результатам контрольного мероприятия представления и информационные письма рассмотрены в установленные сроки. Принятые и принимаемые меры к устранению нарушений, причин и условий, им способствовавших,  заслушаны на заседании комиссии.

Министерством цифрового развития Иркутской области приняты меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также по пресечению и предупреждению нарушений, в адрес ОГАУ «ИТЦ ИО» направлено требование о возврате в областной бюджет средств субсидий на иные цели, представленной на развитие материально-технической базы; обеспечен контроль использования ОГАУ «ИТЦ ИО» ранее приобретенного сервера при подготовке проекта создания ЦОД; издан нормативно-правовой акт, предусматривающий надлежащую проверку документов по вопросам предоставления субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) и на иные цели.

ОГАУ «ИТЦ ИО» принято решение об исполнении требования о возврате в областной бюджет средств субсидии на иные цели в установленный срок; проведена досудебная претензионная работа с подрядчиком, выполнявшим работы, в результате которой средства выявленного КСП отклонения возвращены учреждению; приняты меры по устранению замечаний и нарушений.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 18 Закона Иркутской области от 8 сентября 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», статьей 6 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, утвержденного постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 17.03.2010 № 19/29-ЗС,

комиссия решила:

Принять к сведению информацию министерства цифрового развития Иркутской области и ОГАУ «ИТЦ ИО» – объектов контрольного мероприятия о принятых мерах и проведенной работе по устранению нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия. Рекомендовать принять меры по недопущению в дальнейшем аналогичных нарушений.

Председатель комиссии                                                                     Т.Р. Сагдеев

ПОДГОТОВЛЕНО:

Главный консультант отдела

по обеспечению

работы постоянных комитетов

и комиссий Законодательного

Собрания Иркутской области 	    				     Т.Е. Ланшакова