ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Комиссия по контрольной деятельности

РЕШЕНИЕ

 1 октября 2024 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Иркутск

|  |  |
| --- | --- |
| О мерах принятых и принимаемых Правительством Иркутской области (органами исполнительной власти Иркутской области, иными органами и организациями) по устранению нарушений, недостатков и условий им способствовавших, выявленных по результатам проведенного Контрольно-счетной палатой Иркутской области контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности (эффективности) использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятия по строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности Иркутской области в сфере культуры и архивов в 2022-2023 годах, истекшем периоде 2024 года» |  |

Контрольно-счетной палатой Иркутской области (далее – КСП области), в соответствии с планом деятельности КСП области на 2024 год, проведена проверка законности и результативности (эффективности) использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятия по строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности Иркутской области в сфере культуры и архивов в 2022-2023 годах, истекшем периоде 2024 года.

Заслушав информацию аудитора КСП области Гамзулина Ю.В. по данному вопросу, комиссия отмечает следующее.

Предмет контрольного мероприятия:деятельность объектов контроля по отбору муниципальных образований, распоряжению средствами областного бюджета, предоставленными (полученными) в форме межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия по строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности Иркутской области в сфере культуры и архивов в 2022-2023 годах, истекшем периоде 2024 года (далее – мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры).

Объекты контрольного мероприятия:

- Министерство строительства Иркутской области;

- Администрация муниципального образования город Иркутск, ее структурные

подразделения;

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом Европы»;

- Администрация Черемховского районного муниципального образования, ее структурные подразделения.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 01.02.2024 по 05.04.2024.

Цели контрольного мероприятия: оценка деятельности министерства строительства Иркутской области, направленной на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов культуры; оценка законности, эффективности (экономности и результативности) использования муниципальными образованиями межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета органами местного самоуправления на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов культуры.

Проверяемый период деятельности: 2022 – 2023 годы, истекший период 2024.

В результате контрольного мероприятия КСП области выявила нарушения при формировании и исполнении бюджетов. Общий объем проверенных финансовых средств составил 688 596,3 тыс. р., выявлено нарушений бюджетного законодательства на общую сумму 113 750,9 тыс. р., (нарушения при формировании и исполнении бюджетов 64166,0 тыс. р.,) и нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц на сумму 49 584,9 тыс. р. Рекомендовано к возврату (взысканию) в областной бюджет 330,1 тыс.р.

Направленные КСП области объектам контроля по результатам контрольного мероприятия представления и информационные письма рассмотрены в установленные сроки. Принятые и принимаемые меры к устранению нарушений, причин и условий, им способствовавших, представлены и заслушаны на заседании комиссии.

Министерством строительства Иркутской области и администрацией Черемховского районного муниципального образования результаты контрольного мероприятия приняты к сведению и учитываются в работе.

МКУК «Дом Европы» - структурным подразделением администрации г. Иркутска ведется и продолжается работа в виде досудебного урегулирования вопроса по обеспечению взыскания средств с ООО «СБ-групп» и соответственно возврату их в бюджет Иркутской области.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 18 Закона Иркутской области от 8 сентября 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», статьей 6 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, утвержденного постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 17.03.2010 № 19/29-ЗС,

комиссия решила:

Принять к сведению информацию министерства строительства Иркутской области, муниципальных образований – объектов контрольного мероприятия о принятых мерах и проведенной работе по устранению нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия. Рекомендовать принять меры по недопущению в дальнейшем аналогичных нарушений.

Председатель комиссии Т.Р. Сагдеев

ПОДГОТОВЛЕНО:

Главный консультант отдела

по обеспечению

работы постоянных комитетов

и комиссий Законодательного

Собрания Иркутской области Т.Е. Ланшакова