Приложение 4 к отчету

№ 14/26-ЭАМ от 17.09.2024

Анализ недостатков планирования бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений

путем принятия решений о бюджетных инвестициях

на примерах отдельных муниципальных образований

Анализ недостатков планирования в муниципальных образованиях капитальных вложений в объекты муниципальной собственности с учетом положений ст. 79 БК РФ сделан на примерах администраций города Братска и города Иркутска.

1. Решения о бюджетных инвестициях администрацией города Братска принимались путем утверждения Перечня инвестиционных проектов на очередной финансовый год и на плановый период, в течение года в него вносились изменения (далее – решение о бюджетных инвестициях).

В преамбуле решений о бюджетных инвестициях сделана ссылка на Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, утвержденный постановлением администрации города Братска от 05.06.2014 № 1238, на протокол заседания комиссии по инвестициям, с указанием в качестве цели обеспечение эффективного планирования и использования средств бюджета города Братска.

Решения о бюджетных инвестициях не содержали направлений осуществления капитальных вложений, периода реализации бюджетных инвестиций, сведений о наличии проектной документации. Предмет контрактов не установлен, источники финансирования не указаны. Планируемые действия в отношении объектов инвестиций усматривались только из наименований объектов инвестиций: строительство или реконструкция. Объемы финансирования инвестиционных проектов, вероятно, указывались только за счет средств местного бюджета, что в отношении объектов, софинансируемых за счет средств областного и федерального бюджета, создавало недостоверную информацию об объеме планируемых капитальных вложений.

Так, постановлением администрации от 29.09.2021 № 2002 в рамках подпрограммы «Школьное образование» муниципальной программы «Образование» предусмотрен объект инвестиций «Строительство школы в 26 микрорайоне жилого района Центральный» с объемом бюджетных инвестиций на 2022-2024 годы  в сумме 18 801,1 тыс.р. Сведения о наличии проектной документации отсутствовали, мощность объекта не установлена, объем бюджетных инвестиций предусмотрен нереальный для создания объекта.

Об отсутствии качества решения о бюджетных инвестициях свидетельствует тот факт, что на момент принятия указанного постановления по результатам отбора муниципальных образований на предоставление субсидий распоряжением министерства строительства от 09.09.2021 муниципальному образованию отказано в предоставлении субсидии из областного бюджета в 2022 году за отсутствием проектной документации, с отражением мощности объекта (СОШ на 1275 мест), что указывает о направлении муниципальным образованием заявки на получение субсидии на строительство объекта определенной мощности.

В 2022 году в связи с распределением муниципальному образованию субсидий за счет средств федерального и областного  бюджетов министерством финансов уведомлениями от 04.07.2022 и от 12.08.2022 до МО г. Братск доведены ассигнования в объеме: 131 819,4 тыс.р. на 2023 год, 854 284,7 тыс.р. на 2024 год на строительство объекта «СОШ на 1275 мест г. Братск, ж.р. Центральный».

Однако показатели финансирования в муниципальном правовом акте о бюджетных инвестициях не соответствовали объемам финансирования, доведенным до муниципального образования.

В решении о бюджетных инвестициях от 30.09.2022 № 1794 изменилось только наименование объекта (добавилась мощность) и объем инвестиций на 2023-2025 г.г. уменьшен до 4 207,2 тыс.р.

До муниципального ГРБС (Комитет по градостроительству г. Братска) и получателя бюджетных средств (МКУ «Дирекция капитального строительства и ремонта») средства областного и федерального  бюджета на  плановый период 2023-2024 г.г. доведены  20.07.2022 и 16.08.2022 соответственно. Средства местного  бюджета в объеме 6 421,2 тыс.р. доведены 19.10.2022.

Общий объем средств, доведенный до заказчика МКУ «Дирекция капитального строительства и ремонта» на плановый период 2023-2024 г.г., составил 992 525,3 тыс.р.

Затем  ассигнования на текущий финансовый год доведены в тех же объемах  09.01.2023 (за счет федерального  и областного бюджетов) и 17.01.2023 (за счет местного бюджета).

Заказчиком (МКУ «Дирекция капитального строительства и ремонта») в период с 24.10.2022 по 30.12.2022  проведены закупочные процедуры.

Муниципальный  контракт  от 30.12.2022  заключен на  сумму 2 058 759,1 тыс. р. со сроком исполнения  до 31.03.2025.

Однако решения таких объемов бюджетных инвестиций на 2023-2024 г.г. не содержали. На 2025 год объемы бюджетных инвестиций не предусмотрены вообще.

В решениях о бюджетных инвестициях на 2022-2024 годы, на 2023-2025 годы указанные объемы средств не были отражены, анализ отражения в решениях о бюджетных инвестициях показателей представлен в таблице:

| Наименование объекта инвестиций | Основание | Объем финансирования, тыс.р. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Строительство школы в 26 микрорайоне ж.р. Центральный | Постановление от 29.09.2021 № 2002 | 18 801,1 | 4 888,3 | 10 152,6 | 3 760,2 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство средней общеобразовательной школы на 1275 мест г.Братск, ж.р. Центральный | Постановление от 18.10.2022 № 1872 | 15 715,4 | 0,0 | 10 142,6 | 5 562,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | Постановление от 30.09.2022 № 1794 | 4 207,2 | 0,0 | 563,8 | 3 643,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | Постановление от 09.11.2022 № 2034 | 19 185,1 | 0,0 | 11 245,1 | 7 940,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Постановление от 21.02.2023 № 270 | 24 912,5 | 0,0 | 16 113,4 | 8 799,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | Постановление от 28.03.2023 № 482 | 25 049,3 | 0,0 | 16 250,2 | 8 799,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | Постановление от 06.06.2023 № 1015 | 25 135,7 | 0,0 | 16 336,6 | 8 799,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | Постановление от 14.11.2023 № 3453 | 25 842,8 | 0,0 | 17 043,6 | 8 799,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | Постановление от 02.10.2023 № 2250 | 15 638,0 | 0,0 | 0,0 | 8 799,2 | 6 868,8 | 0,0 |
|  | Проект постановления о внесении изменений | 103 743,5 | 0,0 | 0,0 | 96 904,7 | 6 838,8 | 0,0 |

Как видно из таблицы, в Перечне инвестиционных проектов (решении о бюджетных инвестициях) на 2023-2025 годы, утвержденном постановлением администрации МО г. Братска от 30.09.2022 № 1794, с последующими в него изменениями от 09.11.2022 № 2034, от 21.02.2023 № 270 и далее, предусмотрено сначала 4 207,2 тыс.р. с увеличением до 19 185,1 тыс.р. в ноябре 2022 г., до 24 912,5 тыс.р. по состоянию на февраль 2023 г., с распределением сумм на два года 2023-2024 г.г. На 2025 год объемы бюджетных инвестиций не отражены.

В Перечень инвестиционных проектов на 2022-2024 годы постановлением от 18.10.2022 № 1872 внесены изменения, которыми по рассматриваемому объекту сделано примечание о том, что на 2025 год объем финансирования из областного бюджета составит 1 074 770,0 тыс.р. на условиях софинансирования. Однако это примечание не создавало юридических оснований, поскольку общий объем бюджетных инвестиций, предусмотренный в этом перечне, был значительно ниже стоимости контракта. Кроме этого, документа, подтверждающего, что такой объем ассигнований будет предоставлен из областного бюджета, не имелось.

Соглашением № 25714000-1-2023-010 от 02.02.2023 между министерством строительства и администрацией г. Братска субсидии из областного бюджета предусмотрены на 2023-2024 г.г.

Примечание аналогичного содержания затем предусмотрено в Перечне инвестиционных проектов на 2023-2025 постановлением от 28.03.2023 № 482, однако объем бюджетных инвестиций в этом решении о бюджетных инвестициях не увеличился, на 2025 год также не был предусмотрен.

Таким образом, решения о бюджетных инвестициях, принятые администрацией г. Братска, не являлись основаниями для планирования бюджетных расходов и, собственно, для планирования капитальных вложений в создание муниципального объекта.

2. Другой пример, когда решение о бюджетных инвестициях принималось формально и не являлось основанием для планирования бюджетных инвестиций в местном бюджете.

Решение об осуществлении бюджетных инвестиций в строительство СОШ на 1125 мест в мкр. Союз в г. Иркутске принято еще в 2019 году, постановлением администрации г. Иркутска от 31.12.2019 № 031-06-1069/9, в него неоднократно вносились изменения.

# При стоимости заключенного 31.03.2023 на сумму 2 999 999,9 тыс.р. муниципального контракта со сроком исполнения до 25.12.2027 в местном бюджете на 2024 год и на плановый период ассигнования на строительство школы предусмотрены только на 2024 год первоначально в сумме 831 669,6 тыс. р., с учетом внесенных изменений составили 748 502,1 тыс. р. На плановый период 2025-2026 годов ассигнования в местном бюджете не предусматривались. При этом в решении об осуществлении бюджетных инвестиций в редакции постановления администрации г. Иркутска от 09.02.2024 № 031-06-81/24 на 2025 г. предусмотрено 232 330,8 тыс.р., на 2026 г. 660 727,2 тыс. р.

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Российской Федерации, государственной собственности субъекта Российской Федерации, муниципальной собственности и принятие решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты осуществляются в порядках, установленных соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования (ч.2).

Порядок принятия решений о предоставлении субсидий и подготовке и реализации бюджетных инвестиций из бюджета города Братска на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Братска и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Братска, утвержденный постановлением администрации города Братска от 05.06.2014 № 1238.

На 2023 год - 141 875,8 тыс. р. (ФБ - 126 546,6 тыс. р., ОБ - 5 272,8 тыс. р., МБ -  10 056,4 тыс. р.), на  2024 год - 859 847,5 тыс. р. (ФБ - 820 113,3 тыс. р., ОБ -  34 171,4 тыс. р., МБ – 5 562,8 тыс. р.), на  2025 год – 1 057 035,8 тыс. р.

Решение Думы г. Иркутска от 15.11.2023 № 007-20-056744/3 «О бюджете города Иркутска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».