Приложение 9 к отчету

№14/26-ЭАМ от 17.09.2024

Анализ практики включения в описание

предметов закупки

работ по строительству объектов капитального строительства

поставок оборудования

1. По результатам контрольных мероприятий КСП области выявила, что государственными контрактами на строительство объектов здравоохранения (Тангуйской участковой больницы ОГБУЗ «Братская районная больница», Шелеховской участковой больницы ОГБУЗ «Тайшетская районная больница», Детской поликлиники на 100 посещений в смену  ОГБУЗ  «Заларинская районная больница»), муниципальными контрактами на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов (п.Карлук, п. Жигалово)  предусмотрено оборудование, технологически и функционально не связанное с  работами по строительству  объектов, не предусмотренное порядками оказания медицинской помощи, не требующееся для ввода объектов в эксплуатацию.

1.1. Например, в нарушение п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ в описание объекта закупки документации об электронном аукционе (техническое задание) ОГКУ «Единый заказчик» включено технологическое оборудование, которое технологически и функционально не связано с работами по строительству объекта.

В частности, в смету контракта от 10.12.2021 на строительство Тангуйской участковой больницы ОГБУЗ «Братская районная больница» в комплекс «Оборудование» (локальные сметы № 02-01-09, № 02-01-08, № 03-01-05) включено технологическое оборудование: ширмы медицинские, тумбы прикроватные, столы, кресла, кушетки медицинские, кровати функциональные, шкафы, многофункциональные устройства, персональные компьютеры, термометры, тонометры, весы медицинские, и др.

1.2. Контракт на строительство  объекта «Детская поликлиника на 100 посещений в смену ОГБУЗ «Заларинская районная больница» от 23.06.2022 был бы дешевле на 4 754,1 тыс.р., если бы в него не была включена поставка оборудования, не только технологически не связанного с объектом строительства, но и не предусмотренного порядками оказания медицинской помощи.

Так, стандартом оснащения оториноларингологического кабинета порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «оториноларингология» (утв. приказом Минздрава России от 12.11.2012 № 905н) не предусмотрено включенное в ведомость оборудования к контракту оборудование для оснащения кабинета врача-оториноларинголога: ларингостробоскоп (525,7 тыс. р.), аппарат для пневмомассажа барабанной перепонки уха (84,3 тыс. р.), микроскоп оториноларингологический операционный (1 897,3 тыс. р.) и кресло оториноларингологическое (173,1 тыс. р.).

Стандартом оснащения детского офтальмологического кабинета порядка оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты (утв. приказом Минздрава России от 25.10.2012 № 442н) не предусмотрено оборудование кабинета врача-офтальмолога, включенное в ведомость оборудования к контракту: топограф роговицы (кератотопограф) стоимостью 2 073,7 тыс. р.

Также КСП области отметила, что контрактом в части поставки медицинского и технологического оборудования для оснащения Детской поликлиники р.п. Залари в отступление от типовой формы контракта (утвержденного приказом министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области от 27.12.2021 № 37-мпр) исключено требование о поставке нового, исправного и пригодного к использованию оборудования с приложением документов, подтверждающих соответствие качества поставляемого оборудования требованиям законодательства РФ. Отсутствие указанного требования создает риск поставки не нового оборудования или оборудования с восстановленными или замененными неоригинальными деталями (составными частями).

Как показал анализ государственного контракта, в его наименовании не предусмотрена поставка оборудования (контракт на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта). В предмете контракта предусмотрено, что результатом выполненных работ по строительству Объекта является построенный объект, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Содержание положений предмета контракта в части осуществления поставки  оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации Объекта и предусмотренного проектной документацией, технических заданий свидетельствует, что поставка оборудования предусматривалась как самостоятельный этап с целью монтажа и ввода в эксплуатацию оборудования, безотносительно от необходимости влияния наличия оборудования на эксплуатацию объекта. В частности, в технологических заданиях предусмотрено, что в спецификации оборудования выделить оборудование монтируемое и не монтируемое; предусмотреть оснащение Объекта медицинским и технологическим оборудованием в соответствии с действующими стандартами оснащения; согласовать перечни технологического и медицинского оборудования, планы расстановки оборудования и мебели в установленном порядке с ОГБУЗ «Заларинская РБ» и министерством здравоохранения Иркутской области.

1.3. ОГКУ «Единый заказчик» в описание объекта закупки (техническое задание) к контракту от 06.12.2020 на  строительство объекта «ОГБУЗ «Тайшетская районная больница» Шелеховская участковая больница, включено технологическое оборудование и автомобиль скорой медицинской помощи, которые технологически и функционально не связаны с работами по строительству объекта здравоохранения.

Выборочный анализ стоимости за единицу оборудования по отдельным позициям ЛРС № 02-01-07, включенного в приложение № 3 к техническому заданию, показал завышение цены по 4 наименованиям (автомобиль скорой медицинской помощи класса «В» для фельдшерской и врачебной общепрофильных выездных бригад скорой медицинской помощи, фен настенный, чайник, телефон проводной) на общую сумму 1 966,9 тыс. р.

К примеру, согласно ЛРС № 02-01-07 стоимость автомобиля скорой медицинской помощи класса «B» для фельдшерской и врачебной общепрофильных выездных бригад скорой медицинской помощи стоимостью составляет 6 690,4 тыс. р. Анализ рынка аналогичных товаров, для сравнения цен из реестра контрактов Иркутской области показал завышение НМЦК на 1 960,4 тыс. р., поскольку стоимость такого автомобиля не превышает 4 730 тыс. р.

По результатам рассмотренного ОГКУ «Единый заказчик» представления  и министерством здравоохранения  информационного письма  действенные меры не приняты со ссылкой на то, что оборудование предусмотрено проектной документацией.

1.4. Администрацией Карлукского МО контрактом на строительство ФОК предусмотрено 27 ед. немонтируемого спортивного оборудования и инвентаря на общую сумму 888 тыс. р. Администрацией Жигаловского района контрактом предусмотрено 57 ед. немонтируемого спортивного оборудования и инвентаря на общую сумму 1 559,3 тыс. р. Кроме того, в один лот со строительно-монтажными работами администрацией Жигаловского района включена поставка бытовой техники: чайника, холодильника для медицинского кабинета, 2 кофейных автоматов.

По расчетам КСП области, исходя из ценовых предложений потенциальных поставщиков, стоимость оборудования для ФОК п. Карлук могла быть дешевле на 418,0 тыс. р., если бы закупка оборудование осуществлялась отдельно, для ФОК п. Жигалово на  754,0 тыс. р.

Сравнительный анализ стоимости оборудования, поставленного в рамках контрактов на строительство ФОК в п. Жигалово, с ценами потенциальных поставщиков выявил значительный разброс цен и возможность приобретения оборудования по более низкой цене, что свидетельствует о необходимости проведения закупки оборудования отдельно путем конкурентных процедур. Например, вышка судейская мобильная для ФОК р.п. Жигалово поставлена по цене 20 тыс. р., тогда как по результатам проведения отдельной закупки оборудования по муниципальному контракту от 04.12.2023 такая же вышка для оснащения строящегося ФОК р.п. Балаганск приобретена за 8,5 тыс. р., что в 2,5 раза дешевле.

Кроме того, установлено несоблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ) на сумму 534,3 тыс. р., из них средства ОБ – 507,6 тыс. р., когда администрацией Карлукского МО в нарушение п. 7 ч. 1 ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ и условий контракта на строительство ФОК, предусматривающего поставку нового оборудования, приняты от подрядчика бывшие в употреблении кофе-аппараты. Фактически один кофе-аппарат не используется, второй  передан в аренду индивидуальному предпринимателю для торговли напитками, что свидетельствует об отсутствии потребности в данном оборудовании.

Таким образом, действия заказчиков по включению в описание объектов закупок оборудования, технологически и функционально не связанного с работами по строительству, не обеспечивают эффективное планирование и расходование бюджетных средств.

2. В рамках настоящего ЭАМ  установлены факты неправильного применения муниципальными заказчиками ч. 57 ст. 112 Федерального закона № 44-ФЗ, без учета  требований п.1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ, путем включения  в комплексные контракты по строительству объектов  в сфере образования (РП «Современная школа», РФ «Содействие занятости») оборудования, функционально и технологически не связанного со строительством объектов, что влечет риск необеспечения качественного образовательного процесса с учетом требований федеральных государственных стандартов образования в период  стремительного совершенствования компьютерной техники и технологий.

Так, муниципальным заказчиком – МКУ «УКС г. Иркутска» в одну закупку объединены одновременно подготовка проектной документации, выполнение работ по строительству объектов капитального строительства  и, наряду, с поставкой оборудования, необходимого для эксплуатации объекта, предусмотрена поставка средств обучения и воспитания, которые к оборудованию, необходимому для эксплуатации объектов капитального строительства, не относятся, технологически и функционально не связаны со строительством объектов, путем  включения в техническое задание на подготовку проектной документации для строительства СОШ на 1 550 мест по ул. Ярославского и СОШ на 1 225 мест в мкр. Союз г. Иркутска  условия  о соответствии набора технологического оборудования Приказу Минпросвещения России № 804.

# На момент проведения КСП области мероприятия муниципальные контракты заключены,  исполнены  в части  подготовки проектной и сметной документации, на которую  получены положительные заключения госэкспертизы.

# Техническими заданиями к действующим контрактам (приложения 1 к контрактам) на подготовку проектной документации  и затем проектной документацией, наряду с оборудованием, которое  необходимо для эксплуатации зданий,  предусмотрены   средства обучения и воспитания, не связанные со строительством.

# Дополнительным соглашением № 3 от 15.05.2024  к контракту на строительство СОШ  1 225 мест в мкр. Союз в г. Иркутске (приложение 2 к нему, приложение 6 к контракту) предусмотрена спецификация оборудования, состоящая из 538 позиций, которое не связано со строительством.

# Муниципальными контрактами предусмотрена поставка товаров, которые со строительством не связаны и на ввод объекта в эксплуатацию не влияют, например:

# - различная специализированная мебель и системы хранения,

# - такие товары, как доска гладильная, клей для монтажа зеркал, зеркало настенное, станок хореографический балетный двухрядный, кушетка медицинская, банкетка полумягкая, подставка для мусорного пакета, ведро педальное для использованного материала, тележка уборочная, весы напольные, ростомер медицинский,  электрополотенца, аппарат телефонный, стойка для зарядки мобильных устройств, музыкальный центр, фен настенный  и  тому подобное;

# -предусмотрены различные учебно-наглядные пособия и приборы: наборы для психолога для психологического развития и коррекции детей с особыми образовательными потребностями, наборы таблиц, справочных, демонстрационных, раздаточных материалов, словарей для оснащения учебных кабинетов, настольные игры, лабораторно-технологическое оборудование, компьютерно-цифровая техника (принтеры, МФУ, ноутбуки, др.), цифровые лаборатории, образовательные модули по углубленному изучению робототехники, других предметов, мобильные компьютерные классы, оборудование для класса музыки, школьной фотостудии, а также производственный и хозяйственный инвентарь, включая мебель, др.

# Следует отметить, что Приказ Минпросвещения России № 804 не определяет перечень оборудования, необходимого для эксплуатации объекта. Он применяется в целях предоставления субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях и устанавливает перечень средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации указанных мероприятий.

# Приказом Минпросвещения России № 804 установлен норматив стоимости одного места обучающегося средствами обучения и воспитания в размере 198 тыс. р., который используется при определении стоимости оснащения немонтируемыми средствами обучения и воспитания при расчете субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях в силу приложений №№ 3, 27 к государственной программе РФ «Развитие образования».

Положениями Приказа Минпросвещения России № 804 не определено, что затраты на приобретение средств, предусмотренных утвержденным им перечнем, подлежат включению в сметную стоимость строительства объекта капитального строительства.

Как следует из Приказа Минпросвещения России № 804, оснащение образовательной организации современными средствами обучения и воспитания осуществляется с целью обеспечения образовательного процесса, функциональное оснащение в зависимости от реализуемых основных общеобразовательных программ, обеспечение успешного освоения обучающимися основных общеобразовательных программ, формирование различных компетентностей применения современных технологий.

Средствами обучения и воспитания подлежит оснащению школа, как объект образования, а не здание, как объект строительства.

В силу норм ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» средства обучения и воспитания необходимы для организации образовательной деятельности.

Изложенное исключало отражение в техническом задании на подготовку проектной документации на строительство зданий школ средств обучения и воспитания, предусмотренных Приказом Минпросвещения России № 804.

Результатом выполненной работы по контракту, предметом которого являются одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству согласно ч. 63 ст. 112 Федерального закона № 44-ФЗ является здание или сооружение, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности получено разрешение на ввод их в эксплуатацию.

Поставка мебели (кровать, стол, стул, пенал, шкаф, диван, стеллаж и т.п.); инвентаря (полотеничница, весы, гигрометры, термометры, тележка уборочная, ведра и т.п.), спортивного оборудования (бревно гимнастическое, мат гимнастический и т.п.), наборов для занятий, игр, посуды (чайник, микроволновка, утюг, гладильная доска, инструмент в медицинский кабинет (в том числе грелка резиновая, пузырь для льда и т.п.) и тому подобного должна осуществляться в качестве следующего за строительством этапа, а не как часть самого этапа строительства.

Поставка средств обучения и воспитания может осуществляться отдельно.

Оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации объекта, и средства обучения и воспитания образуют разные товарные рынки, каждый из которых имеет свой круг хозяйствующих субъектов.

Кроме того, как отмечалось Минпросвещения и ФАС России, для поставки оборудования в целях комплексного оснащения учебным оборудованием образовательных учреждений от поставщика не требуется специальной правоспособности, в то время как для выполнения строительных работ подрядчик должен быть членом соответствующей саморегулируемой организации в соответствии с градостроительным законодательством.

При этом, при осуществлении закупок строительных работ заказчик вправе предусмотреть в документации о закупке необходимость поставки и монтажа оборудования, исключительно неразрывно связанного с объектом строительства. В качестве неразрывно связанного с объектом строительства оборудования следует рассматривать оборудование, поставка и установка которого невозможна впоследствии без изменения предусмотренных проектом конструктивных решений объекта строительства.

Выявленное в действиях заказчика несоблюдение положений Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона о защите конкуренции послужило основанием для направления КСП области обращения в органы ФАС, по результатам рассмотрения которого  ФАС России 09.09.2024 вынесено решение, которым  действия  заказчика признаны нарушившими Федеральный закон № 44-ФЗ в части описания предмета закупки.

Аналогичные нарушения допущены МКУ «УКС г. Иркутска» при осуществлении закупки на строительство объекта «Детский сад на 150 мест в мкр. Нижняя Лисиха г. Иркутска». По результатам рассмотрения обращения КСП области УФАС по Иркутской области 23.08.2024 года также действия муниципального заказчика признаны нарушившими Федеральный закон № 44-ФЗ.

Такие же действия совершены муниципальным заказчиком  МКУ «Дирекция капитального строительства и ремонта» муниципального образования города Братска при осуществлении закупки на выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнению инженерных изысканий, выполнению работ по строительству объекта и поставке оборудования на объект: «Средняя общеобразовательная школа на 1275 мест г. Братск, ж.р. Центральный» (муниципальный контракт от 30.12.2022). Действия муниципального заказчика не обжаловались.

Федеральный закон № 44-ФЗ регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок (ст. 1).

КСП области отмечает, что включение средств обучения и воспитания в «комплексные» контракты, предусматривающие строительство объектов, влечет риски необоснованного искажения данных бухгалтерского учета о количестве, стоимости, объемах капитальных вложений, что в дальнейшем приводит к утрате имущества, другим негативным последствиям.

Кроме того, КСП области усматривается риск недостижения такой цели РП «Современная школа», как оснащение школ современными средствами обучения и воспитания, поскольку имеется риск поставки строительной организацией, не обладающей специальными познаниями в сфере обеспечения образовательного процесса, средств обучения и воспитания более низкого качества, а также «неактуальных» при стремительном совершенствовании компьютерной техники и технологий, учитывая, что при контрактных сроках строительства в 3-4 года они будут приобретаться к завершению строительства.

Изложенные обстоятельства указывают на риски неэффективного использования бюджетных средств на приобретение, особенно технических, средств обучения и воспитания, которые предусмотрены в «комплексных» контрактах

4 каната для лазания, ворота для мини футбола, гандбола, 18 медицинболлов, бревно гимнастическое, тренировочное, передвижной мачтовый подъемник, 2 велотренажера «спин-байк».

2 велотренажера «спин-байк», гребной тренажер, 2 тренажера стойки для становой тяги, 4 каната для лазания, ворота для мини футбола/гандбола, 18 медицинболлов, гимнастические: бревно, брусья, конь и 6 матов, передвижной мачтовый подъемник, вышка судейская, и др.

Приказ Минпросвещения России от 06.09.2022 № 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (далее - Приказ Минпросвещения России № 804).

Муниципальный контракт № 0134200000123000067 от 31.03.2023 между МКУ «УКС г. Иркутска» и ООО «СОТ» на выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства и поставку оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Общеобразовательная школа в мкр. Союз г. Иркутска на 1 225 мест» (далее - СОШ в мкр.Союз г. Иркутска) на сумму 2 999 999,9 тыс. р

Также муниципальный контракт № 0134200000123001051 от 04.04.2023 между МКУ «УКС г. Иркутска» и ООО СК «Энергострой» на выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства и поставку оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Общеобразовательная школа на 1 550 мест по ул. Ярославского г. Иркутска» (далее – СОШ по ул. Ярославского г. Иркутска) на сумму 2 872 861,2 тыс. р.

Приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты.

Письмо Минпросвещения России от 10.04.2019 №АН-439/09, ФАС России от 09.04.2019 № МЕ/28771/19 «О позиции Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службы по вопросу о необходимости осуществлять закупки работ по строительству объектов общеобразовательных организаций и комплексному оснащению учебным оборудованием указанных организаций различными процедурами».