Информация

к заседанию комитета по строительству и дорожному хозяйству Законодательного Собрания Иркутской области 
по рассмотрению вопроса «Об итогах реализации государственной программы Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» за 2025 год

Государственная программа «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» (далее – государственная программа) утверждена Постановлением Правительства Иркутской области № 1010-пп 
от 13 ноября 2023 года.

Ответственным исполнителем государственной программы является министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области.

В соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития Иркутской области определены цели государственной программы:

- сохранение доступности транспортных услуг для населения на уровне 100% к 2030 году;

- повышение удовлетворенности населения транспортными услугами до 77% к 2030 году.

- Основные результаты реализации государственной программы

Реализация задач в сфере государственной программы осуществляется путем проведения конкретных мероприятий, входящих в состав структурных элементов, включенных в государственную программу.

Объем финансирования государственной программы в 2025 году составил 4 118 214,37 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 4 107 227,77 тыс. рублей, за счет местных бюджетов – 10 986,60 тыс. рублей.

За 2025 год израсходовано 3 417 430,49 тыс. рублей 
(82,98% к плановому значению), за счет средств областного бюджета – 3 406 463,60 тыс. рублей (82,94% к плановому значению), за счет средств местных бюджетов – 10 966,89 тыс. рублей (99,8% к плановому значению).

Сведения о результатах реализации мероприятий государственной программы представлены ниже, в разрезе структурных элементов государственной программы.

1.1. Комплекс процессных мероприятий 
«Повышение доступности транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения»

Данным структурным элементом государственной программы в 2025 году было предусмотрено исполнение следующих мероприятий:

- Оказание услуг по пассажирским перевозкам водным транспортом. На реализацию мероприятия предусматривалось 272 268,50 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. Фактическое исполнение средств областного бюджета по данному мероприятию составило 233 988,25 тыс. рублей (85,94% к плановому значению).

Количество перевезенных пассажиров водным транспортом по субсидируемым маршрутам составило 69,314 тыс. человек.

- Оказание услуг по пассажирским перевозкам пригородным железнодорожным транспортом. За счет средств областного бюджета в 2025 году на реализацию мероприятия выделено 1 547 680,80 тыс. рублей, фактическое исполнение при этом составило 985 932,73 тыс. рублей 
(63,7% к плановому значению).

Количество перевезенных пассажиров пригородным железнодорожным составило 6 345,52 тыс. человек.

- Оказание услуг по пассажирским перевозкам воздушным транспортом местными авиалиниями. На реализацию данного мероприятия из областного бюджета в 2025 году выделено 769 289,00 тыс. рублей, при этом фактическое исполнение составило 690 539,73 тыс. рублей (89,76% к плановому значению).

Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом местными авиалиниями по субсидируемым маршрутам составило 62,95 тыс. человек при плане 62,95 тыс. человек.

- В населенные пункты организованы регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам. На реализацию данного мероприятия было выделено 54 200,00 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. Фактическое исполнение составило 51 368,93 тыс. рублей (94,77% к плановому значению). По итогам 2025 года значение показателя составило 63 ед.

- Обеспечена государственная поддержка отдельным категориям граждан, связанная с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. На реализацию мероприятия в 2025 году выделено 1 141 325,07 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. Фактическое исполнение составило 1 139 548,94 тыс. рублей (99,84% к плановому значению).

- Обеспечена бесплатная перевозка автомобильным транспортом граждан, поступающих на военную службу по контракту через пункт отбора граждан на военную службу по контракту Иркутской области. На реализацию мероприятия в 2025 году выделено 8 000,00 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. Фактическое исполнение составило 6 608,96 тыс. рублей (82,6% к плановому значению). Не исполнение плана связано с отказом 
в финансировании по пункту 22 приказа министерства финансов Иркутской области от 25.12.2024 № 60н-мпр.

- Оказана услуга по перевозке пассажиров, грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения авиационным транспортом. На реализацию данного мероприятия из областного бюджета в 2025 году выделено 
93 508,80 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 93 508,8 тыс. рублей (100% к плановому значению).

- Оказана услуга по перевозке пассажиров, грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения автомобильным транспортом. На реализацию данного мероприятия из областного бюджета в 2025 году выделено 5 370,10 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. Фактическое исполнение составило 5 192,81 тыс. рублей (96,69% к плановому значению).

1.2. Комплекс процессных мероприятий 
«Государственная политика в сфере управления транспортного комплекса»

Данным структурным элементом государственной программы 
в 2025 году было предусмотрено исполнение следующих мероприятий:

- Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов. На данное мероприятие предусматривалось 165 239,10 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. Фактическое исполнение по итогам 2025 года составило 162 769,11 тыс. рублей (98,5% к плановому значению);

- Обеспечение функционирования областных государственных учреждений, на его реализацию было выделено 37 346,40 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. Фактическое исполнение средств областного бюджета по данному мероприятию составило 36 995,34 тыс. рублей (99,05% к плановому значению).

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

По итогам 2025 года перед перевозчиками возникла задолженность на предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным, воздушным, водным, а также пригородным железнодорожным транспортом.

Задолженность возникла из-за недостатка бюджетных ассигнований согласно экспертным заключениям, выданных службой по тарифам Иркутской области в 2024 - 2025 годах. Также не исполнение плана связано с отказом в финансировании по пункту 22 приказа министерства финансов Иркутской области от 25.12.2024 № 60н-мпр.

Средства в областном бюджете на указанные цели в необходимом объеме на 2026 год не запланированы.

3. Результативность использования бюджетных средств с учетом общественной значимости для населения региона.

| Наименование структурного элемента государственной программы | Наиболее значимые результаты реализации структурного элемента государственной программы |
| --- | --- |
| 1. Повышение доступности транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения | 1. Часть субсидируемых маршрутов, посредством которых осуществляется перевозка пассажиров, не имеют альтернативы и являются социально значимыми для населения. К примеру, в летний период перевозки по маршрутам «Осетрово – Визирный – Осетрово» (связывающему Киренский и Усть-Кутский районы) и «Мама – Бодайбо – Мама» в Ленском бассейне являются единственной транспортной доступностью для жителей данных районов. В 2025 году в рамках мероприятий по возмещению хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозку пассажиров, недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным и воздушным транспортом местными авиалиниями 6 477,78 тыс. человек выполнили поездку по приемлемой для них цене. 2. Предоставлена субсидия муниципальному образованию «Нижнеудинский район», где проживают коренные малочисленные народы Иркутской области – тофалары, на компенсацию расходов по перевозке пассажиров, грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения, авиационным и автомобильным транспортом. В настоящее время единственной транспортной доступностью для данной категории граждан является воздушное сообщение. В 2025 году выполнено 138 рейсов. Автомобильным транспортом перевезено 358,0 тонн груза, необходимого для жизнеобеспечения населения. 3. В рамках реализации полномочий по обеспечению организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом с применением регулируемых тарифов в 2025 году министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области по заявке министерства, а также министерством и подведомственным министерству ОГКУ «Центр транспорта Иркутской области» проведены конкурентные процедуры в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в результате которых заключены государственные контракты и договоры на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в 2025 году по 27 межмуниципальным маршрутам. Реализация указанного мероприятия позволила в 2025 году обеспечить стабильное транспортное сообщение автомобильным транспортом населенных пунктов Братского, Тулунского, Зиминского, Усть-Илимского, Черемховского районов с районными центрами, организовать транспортное сообщение между городом Усольем-Сибирским и профилакторием «Утес», городом Усть-Илимском и садоводческими объединениями, расположенными в Усть-Илимском районе. |
| 2. Государственная политика в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области | В рамках мероприятий обеспечено выполнение функций министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, также обеспечено функционирование деятельности областного государственного казенного учреждения «Центр транспорта Иркутской области. |