# Доклад о мероприятиях, направленных на ликвидацию мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и потенциально аварийно-опасных участков, выявленных на автомобильных дорогах Иркутской области по итогам 2025 года

Слайд 1

Ежегодно владельцами автомобильных дорог в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» утверждаются перечни аварийно-опасных участков дорог и первоочередные меры, направленные на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий (до 1 июля).

Данная работа проводится во взаимодействии с Управлением Госавтоинспекции ГУ МВД России по Иркутской области и министерством транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области.

Минтрансом ИО, как куратором данного направления, распоряжением Губернатора ИО ежегодно утверждаются сводные перечни мероприятий, направленных на ликвидацию аварийно-опасных и потенциально аварийно-опасных участков.

По итогам анализа аварийности за 2025 год количество мест концентрации ДТП снизилось на 50%, а количество потенциально аварийно-опасных участков на 36,7% (со 124 до 81), что говорит об эффективности мероприятий реализуемых в предыдущие годы.

Слайд 2

В 2024 году 5 июля была утверждена дорожная карта, состоящая из 80 первоочередных мероприятий в целях ликвидации аварийно-опасных участков, а также в целях ликвидации потенциально аварийно-опасных участков – 191 первоочередное мероприятие.

На текущим момент по результатам проведения проверки установлено, что владельцами автомобильных дорог и улиц мероприятия, предусмотренные дорожной картой реализованы на 96,2%. Так, из 
80 первоочередных мероприятий, направленных на ликвидацию аварийно-опасных участков, реализовано 77.

Нереализованными остаются 3 мероприятия в следующих территориях:

г. Иркутск: на 1 участке – 1 мероприятие (запретить разворот, путем установки металлического барьерного ограждения – 1 (возможность выполнения данного мероприятия будет рассмотрена в 2026 году);

автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, проходящие по территории Иркутского района: на 1 участке – 2 мероприятия (замена знаков 2.4 на 2.5 – 1; устройство шумовых полос – 1 (выполнение данных мероприятий будет реализовано в 2026 году).

Из предусмотренных 191 мероприятия, направленных на ликвидацию потенциально аварийно-опасных участков, реализовано 161, или 84,2%.

Нереализованными остаются 30 мероприятий в связи с ограниченностью бюджетных средств.

По итогам анализа аварийности за 2024 год на территории Иркутской области выявлено 42 места концентрации ДТП и 124 потенциально аварийно-опасных участка.

Дорожная карта по реализации мероприятий утверждена распоряжением Губернатора Иркутской области от 10 июня 2025 года 
№ 212-р «Об отдельных вопросах повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах в Иркутской области» (далее – Распоряжение № 212-р).

Указанной дорожной картой в целях ликвидации аварийно-опасных участков предусмотрена реализация 86 первоочередных мероприятий, а в целях ликвидации потенциально аварийно-опасных участков – 
191 первоочередное мероприятие.

По результатам проведения проверки установлено, что владельцами автомобильных дорог и улиц мероприятия, предусмотренные дорожной картой, реализованы на 90,6%. Так, из 86 первоочередных мероприятий, направленных на ликвидацию аварийно-опасных участков, реализовано 78.

Нереализованными остаются 8 мероприятий в следующих территориях:

г. Иркутск: на 1 участке – 1 мероприятие (обустройство светодиодной подсветки, дублирующей сигналы светофора – 1 (по техническим причинам невозможно реализовать данное мероприятие);

г. Братск: на 1 участке – 1 мероприятие (устройство светофорного объекта с вызывным устройством для движения пешеходов – 1 (установка запланирована в 2026 году);

г. Усолье-Сибирское: на 1 участке – 2 мероприятия (ограничение въезда транспортных средств на трамвайное кольцо – 1; организация разворота для транспортных средств по пр-ту Красных Партизан, перед трамвайным кольцом – 1 (в 2026 году будет проводиться ремонт данной дороги. По результатам ремонта организация ДД поменяется);

на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения из предусмотренных 12 первоочередных мероприятий 
реализовано 8, или 66,6%. Нереализованными остаются: на 2 участках – 
4 мероприятия (установка удерживающих барьерных ограждений – 2; ограничение скоростного режима до 60 км/ч – 1; устройство шумовых 
полос – 1 (мероприятия не выполнены ввиду ограничения бюджетных средств).

Из предусмотренных 191 первоочередного мероприятия, направленных на ликвидацию потенциально аварийно-опасных участков, реализовано 141, или 73,8%.

Нереализованными остаются 50 мероприятий.

Перечень первоочередных мероприятий на 2026 год будет утвержден до 1 июля 2026 года.

Слайд 3

Наиболее эффективными и перспективными, при этом менее капиталоемкими, являются мероприятия по оснащению транспортной инфраструктуры стационарными и передвижными комплексами автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

На сегодня в распоряжении ОГКУ «ЦОДД» находится 
255 камер и 66 муляжей. Из 227 стационарных комплексов 52 комплекса расположено на федеральных трассах, 53 – на региональных дорогах и 
111 – на автодорогах местного значения.

В 2026 году запланировано приобретение еще 7 стационарных камер.

Слайд 4

Также министерство присоединилось к партийному проекту Единой России «Дом-Школа-Дом».

Разработаны проекты рекомендуемых мероприятий и графические материалы для крупнейших школ в опорных населенных пунктах.

Устройство тротуаров, освещения, светофорных объектов и модернизация пешеходных переходов для повышения безопасного передвижения маленьких пешеходов. Все эти мероприятия возможны к софинансированию в рамках реализации Транспортного каркаса Иркутской области или районных программ.

Доклад окончен. Спасибо за внимание.