Информация к заседанию комитета по строительству и

дорожному хозяйству Законодательного Собрания Иркутской области

по вопросу «О мероприятиях по комплексному обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, планируемых под застройку в

Иркутской области»

Основные нормативные акты, регулирующие вопросы обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Определяет, что создание условий для жилищного строительства, включая обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры, относится к вопросам местного значения городских и сельских поселений, муниципальных районов и городских округов.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ (Глава 10) устанавливает требования к планировке территории, подготовке документации по планировке, а также порядок предоставления земельных участков для застройки;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года 
№ 136-ФЗ регулирует вопросы предоставления земельных участков, в том числе для целей ИЖС, и определяет требования к их обустройству;

- Постановление Правительства Иркутской области от 19 ноября 
2020 года № 943-пп «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных расходных обязательств в сфере обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, с целью комплексного развития территорий». Устанавливает правила и методику распределения трансфертов на подключение (технологическое присоединение) земельных участков к системам тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения.

- Постановление Правительства Иркутской области от 25 декабря 
2020 года № 1160-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на развитие инженерной инфраструктуры (водоснабжения) на сельских территориях и субсидии на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций в части объектов водоснабжения и водоотведения».

- Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2021 года № 2115 
«О правилах подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к сетям теплоснабжения и постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130 «О правилах подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения» актуальны. Они регулируют порядок подключения к инженерным сетям.

Полномочия муниципальных образований Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в границах поселения относятся к вопросам местного значения.

Муниципальные образования отвечают за:

- разработку и реализацию муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой;

- подготовку необходимой документации (генеральный план, правила землепользования и застройки, проекты планировки территории);

- организацию взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями по вопросам технологического присоединения;

- учет потребности в подключении земельных участков к инженерным сетям, в том числе участков, планируемых под ИЖС.

## Полномочия министерства жилищной политики Иркутской области

1) Содействие органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в осуществлении их полномочий по организации водоотведения, водоснабжения населения на территории соответствующего населенного пункта оказывается Правительством Иркутской области в рамках ведомственного проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (далее – ведомственный проект) государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1022-пп, путем предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам, в том числе субсидии на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разработку проектной документации, а также на приобретение указанных объектов в муниципальную собственность, субсидии на реализацию мероприятий по приобретению оборудования для систем водоснабжения и субсидии на реализацию мероприятий по приобретению специализированной техники для водоснабжения населения.

Условия предоставления указанной субсидии определены положением о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 2 июня 2016 года № 336-пп.

Также предоставление и распределение субсидий на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры предусмотрено Порядком, утвержденным Постановлением Правительства Иркутской области от 29 января 2026 года № 71-пп.

Дополнительно сообщаем, доведенные до министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области (далее – министерство) лимиты бюджетных обязательств на 2026 – 2028 годы для реализации мероприятий распределены по муниципальным образованиям Иркутской области.

В случае увеличения лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на 2026 – 2028 годы, уведомление о проведении отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидии на строительство объектов водоснабжения будет размещено на официальном сайте министерства в разделе «Документы» «Коммунальное хозяйство».

В рамках федерального проекта «МКИ» реализуются следующие мероприятия:

1. Мероприятие по строительству системы водоснабжения с вводом 
в эксплуатацию новой резервной скважины и подключение системы водоподготовки воды до питьевого качества, а также прокладки линии водопровода до потребителей в с. Оёк. Срок реализации 2025–2026 годы.

Предусмотрено средств в 2026 году – 266 945,00 тыс. руб., в том
числе средств федерального бюджета – 158 600,00 тыс. руб., областного бюджета – 108 345,00 тыс. рублей.

2. Мероприятие «Капитальный ремонт магистрального водовода 2*500 мм от насосной станции узла III подъема до ВК-90 и ВК-93 на территории насосной станции узла IV подъема (участки 1, 2, 3, 4, 6, 7)» в г. Саянск. 
Срок реализации 2025–2026 годы.

Предусмотрено средств в 2026 году – 170 288,60 тыс. руб., в том
числе средств федерального бюджета – 111 998,60 тыс. руб., областного бюджета – 58 290,00 тыс. рублей.

3. Мероприятие «Строительство водовода п. Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатского района Иркутской Области. Срок реализации 2025–2027 годы.

Предусмотрено средств в 2026 году – 90 274,1 тыс. руб., в том
числе средств федерального бюджета – 57 589,00 тыс. руб., областного бюджета – 32 685,10 тыс. рублей.

4. Мероприятие «Капитальный ремонт магистрального водопровода 
от насосной станции №2 до д. Чемодариха и водопровода от д. Чемодариха до пос. Штольня (насосная станция №7). Наружный водопровод Ø315 ПЭ100 SDR11, L=14688,7 м». Срок реализации 2026 годы. Предусмотрено средств 154 226,00 тыс. руб., в том числе федерального бюджета в 2026 год – 98 616,00 тыс. руб., областного бюджета – 55 610,00 тыс. рублей.

5. Мероприятие «Капитальный ремонт участка напорного канализационного коллектора от реки Ока до станции отчистки сточных вод». Срок реализации 2026–2027 годы. Предусмотрено средств 11 358,18 тыс. руб., в том числе федерального бюджета в 2026 год – 7 099,60 тыс. руб., областного бюджета – 4 258,52 тыс. рублей.

3) В целях обеспечения объектами коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) земельных участков, планируемых под ИЖС, распоряжением Председателя Правительства Иркутской области от 7 июля 2025 года № 20-рпп утвержден План мероприятий по исполнению Поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации «О развитии инфраструктуры для жизни».

Правительством Иркутской области организовано взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее – Муниципальные образования) для учета потребности технологического присоединения к инженерным сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения земельных участков, предназначенных для ИЖС.

В Муниципальных образованиях, где имеется возможность 
присоединения к инженерным сетям, вопросы подключения отрабатываются ресурсоснабжающими организациями по заявлению жителей (собственников участка ИЖС) в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к сетям теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 года № 2115, и с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 ноября 2021 года № 2130.