Информационная справка о ходе реализации государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства»

Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1019-пп.

В 2026 году в рамках государственной программы предусмотрена реализация 7 структурных элементов.

- 3 региональных проекта, реализуемых в рамках Национального проекта «Инфраструктура для жизни»;

- 2 ведомственных проекта;

- 2 комплекса процессных мероприятий.

Целью государственной программы является «Ежегодное повышение уровня обеспечения бесперебойного и безопасного функционирования дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и сетях искусственных сооружений».

На уровне государственной программы установлены следующие показатели:

| Наименование показателя | 2026 год |
| --- | --- |
| Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям, % | 66,715 |
| Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативным требованиям, % | 86,98 |
| Количество погибших в ДТП, чел | 341 |
| Увеличение доли улично-дорожной сети в опорных населенных пунктах, находящейся в нормативном состоянии, % | 10 |

Объем финансирования государственной программы – 31 361,6 млн рублей, из них: 21 747,9 млн рублей - областной бюджет; 9 613,7 млн рублей - федеральный бюджет.

По состоянию на 1 сентября 2026 года освоено 13 148,9 млн рублей (41,9%), из них: 10 017,2 млн рублей – областной бюджет (46,1%); 3 131,4 млн рублей – федеральный бюджет (32,6%).

Указанные средства распределены в рамках государственной программы на реализацию 7 структурных элементов.

- Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть».

В соответствии с заключенным между Правительством Иркутской области и Министерством транспорта Российской Федерации соглашением 
«О реализации на территории Иркутской области регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (Иркутская область), Иркутская область должна достигнуть следующие значения показателей:

| Наименование показателя | 2026 год |
| --- | --- |
| Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям, % | 66,715 |
| Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, % | 43,855 |
| Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, % | 86,98 |

В 2026 году в рамках регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 14 660,6 млн рублей, из них: 5 092,0 млн рублей – областной бюджет; 9 568,6 млн рублей – федеральный бюджет.

По состоянию на 1 сентября 2026 года освоено 5 563,7 млн рублей (38%), из них: 2 432,3 млн рублей – областной бюджет (47,8%); 3 131,4 млн рублей – федеральный бюджет (32,7%).

По итогам 2026 года запланировано привести в нормативное состояние 
150,0 км на автомобильных дорогах регионального значения.

- Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

В соответствии с заключенным между Правительством Иркутской области и Министерством транспорта Российской Федерации соглашением о реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (Иркутская область), Иркутская область должна достигнуть следующие значения показателей:

| Наименование показателя | 2026 год |
| --- | --- |
| Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградских областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы, % | 1,5152 |
| Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, ед | 1 |
| Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения, шт | 8 |
| Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, шт | 164 |

В 2026 году в рамках регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 924,2 млн рублей, из них: 879,1 млн рублей – областной бюджет; 45,1 млн рублей – федеральный бюджет.

По состоянию на 1 сентября 2026 года освоено 337,6 млн рублей (36,5%), из них: 337,6 млн рублей – областной бюджет (38,4%); 0,0 млн рублей – федеральный бюджет.

- Региональный проект «Безопасность дорожного движения».

В соответствии с заключенным между Правительством Иркутской области и Министерством внутренних дел Российской Федерации соглашением о реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» (Иркутская область), Иркутская область должна достигнуть следующие значения показателей:

| Наименование показателя | 2026 год |
| --- | --- |
| Количество погибших в ДТП, чел | 341 |

В 2026 году в рамках регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 136,0 млн рублей средств областного бюджета.

По состоянию на 1 сентября 2026 года освоено 38,4 млн рублей (28,2%).

- Ведомственный проект «Осуществление деятельности в отношении автомобильных дорог регионального значения»

В рамках ведомственного проекта запланировано достижение следующих показателей:

| Наименование показателя | 2026 год |
| --- | --- |
| Доля автомобильных дорог регионального значения в населенных пунктах Иркутской области, обустроенных искусственным освещением, % | 52,73 |
| Доля ИССО, находящихся в нормативном состоянии на автомобильных дорогах регионального значения Иркутской области, % | 61,3 |
| Количество разработанной проектной документации, шт | 3 |

В 2026 году в рамках ведомственного проекта предусмотрено финансирование в размере 1 022,1 млн рублей средств областного бюджета.

По состоянию на 1 сентября 2026 года освоено 248,2 млн рублей (24,3%).

Указанные средства направлены на реализацию мероприятий, осуществляемых на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Иркутской области. В ведомственный проект включены мероприятия по реконструкции и ремонту объектов, не вошедших в региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть», мероприятия по разработке проектной документации, строительному контролю и авторскому надзору, а также по обустройству освещения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения.

- «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям и юридическим лицам в сфере дорожного хозяйства и развития искусственных сооружений»

В рамках ведомственного проекта запланировано достижение следующих показателей:

| Наименование показателя | 2026 год |
| --- | --- |
| Доля автомобильных дорог местного значения, входящих в транспортный каркас муниципальных образований Иркутской области, приведенных в нормативное состояние, км | 15,59 |

В 2026 году в рамках ведомственного проекта предусмотрено финансирование в размере 5 630,8 млн рублей средств областного бюджета.

По состоянию на 1 сентября 2026 года освоено 2 127,0 млн рублей (37,8%).

Указанные средства направлены на предоставление субсидий на дорожную деятельность муниципальным образованиям Иркутской области.

- Комплекс процессных мероприятий «Осуществление мероприятий в отношении автомобильных дорог Иркутской области»

В 2026 году на реализацию мероприятий предусмотрено 
8 404,0 млн рублей областного бюджета.

По состоянию на 1 сентября 2026 года освоено 4 508,7 млн рублей (53,6%).

Указанные средства направлены на реализацию мероприятий, осуществляемых на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Иркутской области, таких как содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, обеспечение транспортной безопасности и регистрация прав собственности.

- Комплекс процессных мероприятий «Государственная политика в сфере дорожного хозяйства»

В 2026 году на реализацию мероприятий предусмотрено 
583,9 млн рублей областного бюджета.

По состоянию на 1 сентября 2026 года освоено 325,0 млн рублей (55,7%).

Указанные средства направлены на содержание подведомственных учреждений (ОГКУ «Дирекция автодорог» и ОГКУ «ЦОДД»)