[image: ]

Информационная справка о ходе реализации государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства»

Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1019-пп.
В 2026 году в рамках государственной программы предусмотрена реализация 7 структурных элементов.
- 3 региональных проекта, реализуемых в рамках Национального проекта «Инфраструктура для жизни»;
- 2 ведомственных проекта;
- 2 комплекса процессных мероприятий.
Целью государственной программы является «Ежегодное повышение уровня обеспечения бесперебойного и безопасного функционирования дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и сетях искусственных сооружений».
На уровне государственной программы установлены следующие показатели:
	Наименование показателя
	2026 год

	Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям, %
	66,715


	Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативным требованиям, %
	86,98


	Количество погибших в ДТП, чел
	341

	Увеличение доли улично-дорожной сети в опорных населенных пунктах, находящейся в нормативном состоянии, %
	10



Объем финансирования государственной программы – 31 361,6 млн рублей, из них: 21 747,9 млн рублей - областной бюджет; 9 613,7 млн рублей - федеральный бюджет.
По состоянию на 1 сентября 2026 года освоено 13 148,9 млн рублей (41,9%), из них: 10 017,2 млн рублей – областной бюджет (46,1%); 3 131,4 млн рублей – федеральный бюджет (32,6%).
Указанные средства распределены в рамках государственной программы на реализацию 7 структурных элементов.
1. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть». 
В соответствии с заключенным между Правительством Иркутской области и Министерством транспорта Российской Федерации соглашением 
«О реализации на территории Иркутской области регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (Иркутская область), Иркутская область должна достигнуть следующие значения показателей: 
	Наименование показателя
	2026 год

	Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям, %
	66,715


	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, %

	43,855


	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %
	86,98




В 2026 году в рамках регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 14 660,6 млн рублей, из них: 5 092,0 млн рублей – областной бюджет; 9 568,6 млн рублей – федеральный бюджет.
По состоянию на 1 сентября 2026 года освоено 5 563,7 млн рублей (38%), из них: 2 432,3 млн рублей – областной бюджет (47,8%); 3 131,4 млн рублей – федеральный бюджет (32,7%).
По итогам 2026 года запланировано привести в нормативное состояние 
150,0 км на автомобильных дорогах регионального значения.

2. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». 
В соответствии с заключенным между Правительством Иркутской области и Министерством транспорта Российской Федерации соглашением о реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (Иркутская область), Иркутская область должна достигнуть следующие значения показателей: 
	Наименование показателя
	2026 год

	Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградских областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы, %
	1,5152

	Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, ед
	1

	Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения, шт
	8

	Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, шт
	164



В 2026 году в рамках регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 924,2 млн рублей, из них: 879,1 млн рублей – областной бюджет; 45,1 млн рублей – федеральный бюджет.
По состоянию на 1 сентября 2026 года освоено 337,6 млн рублей (36,5%), из них: 337,6 млн рублей – областной бюджет (38,4%); 0,0 млн рублей – федеральный бюджет.

3. Региональный проект «Безопасность дорожного движения». 
В соответствии с заключенным между Правительством Иркутской области и Министерством внутренних дел Российской Федерации соглашением о реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» (Иркутская область), Иркутская область должна достигнуть следующие значения показателей: 
	Наименование показателя
	2026 год

	Количество погибших в ДТП, чел
	341



В 2026 году в рамках регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 136,0 млн рублей средств областного бюджета.
По состоянию на 1 сентября 2026 года освоено 38,4 млн рублей (28,2%).

4. Ведомственный проект «Осуществление деятельности в отношении автомобильных дорог регионального значения»
В рамках ведомственного проекта запланировано достижение следующих показателей:
	Наименование показателя
	2026 год

	Доля автомобильных дорог регионального значения в населенных пунктах Иркутской области, обустроенных искусственным освещением, %
	52,73

	Доля ИССО, находящихся в нормативном состоянии на автомобильных дорогах регионального значения Иркутской области, %
	61,3

	Количество разработанной проектной документации, шт
	3



В 2026 году в рамках ведомственного проекта предусмотрено финансирование в размере 1 022,1 млн рублей средств областного бюджета.
По состоянию на 1 сентября 2026 года освоено 248,2 млн рублей (24,3%).
Указанные средства направлены на реализацию мероприятий, осуществляемых на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Иркутской области. В ведомственный проект включены мероприятия по реконструкции и ремонту объектов, не вошедших в региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть», мероприятия по разработке проектной документации, строительному контролю и авторскому надзору, а также по обустройству освещения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения.

5. «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям и юридическим лицам в сфере дорожного хозяйства и развития искусственных сооружений»
В рамках ведомственного проекта запланировано достижение следующих показателей:
	Наименование показателя
	2026 год

	Доля автомобильных дорог местного значения, входящих в транспортный каркас муниципальных образований Иркутской области, приведенных в нормативное состояние, км

	15,59



В 2026 году в рамках ведомственного проекта предусмотрено финансирование в размере 5 630,8 млн рублей средств областного бюджета.
По состоянию на 1 сентября 2026 года освоено 2 127,0 млн рублей (37,8%).
Указанные средства направлены на предоставление субсидий на дорожную деятельность муниципальным образованиям Иркутской области.

6. Комплекс процессных мероприятий «Осуществление мероприятий в отношении автомобильных дорог Иркутской области» 
В 2026 году на реализацию мероприятий предусмотрено 
8 404,0 млн рублей областного бюджета. 
По состоянию на 1 сентября 2026 года освоено 4 508,7 млн рублей (53,6%).
Указанные средства направлены на реализацию мероприятий, осуществляемых на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Иркутской области, таких как содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, обеспечение транспортной безопасности и регистрация прав собственности.

7.  Комплекс процессных мероприятий «Государственная политика в сфере дорожного хозяйства» 
В 2026 году на реализацию мероприятий предусмотрено 
583,9 млн рублей областного бюджета. 
По состоянию на 1 сентября 2026 года освоено 325,0 млн рублей (55,7%).
Указанные средства направлены на содержание подведомственных учреждений (ОГКУ «Дирекция автодорог» и ОГКУ «ЦОДД»)
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